## 高速鐵路彰化站

緣 起
### 壹、興辦背景

    談起高速鐵路彰化站的背景，除了源自台灣南北高速鐵路的興建外，必須提起與介紹的是「彰南花卉園區特定區計畫案」，因為高鐵彰化車站是「彰南花卉園區特定區計畫案」規劃內的一環。

一、台灣南北高速鐵路建設計畫

    台灣南北高速鐵路建設計畫為我國政府首度推動採取民間投資參與的重大國家基礎建設，總投資金額超過新台幣5,000億元，路線行經台灣西部14個縣市，77個鄉鎮，32個都市計畫區。 台灣南北高速鐵路全長345公里，沿途設置台北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、左營等10個車站。

由於台灣地區地狹人稠，人口及社會經濟發展大都集中於中央山脈以西之帶狀走廊，對南北城際運輸之便捷殷切需求。進入80年代之後，我國工商活動日益頻繁，社會大眾對時間價值日漸重視，擁有高品質、快速、安全的運輸交通與服務至為期盼。台灣地區南北向之城際連接客運市場除傳統鐵路運輸外，另有兩條高速公路及12條東西向快速道路提供民眾來往車輛服務。但隨著國人經濟力之提昇，私人小型車交通工具使用蔚為風潮、迅速成長，即使增建了高速公路與快速道路，亦造成車輛過多城際運輸之效率低落，更常常形成公路交通嚴重的塞車現象，浪費許多的社會成本。

    政府為紓解壅塞日益嚴重的交通，突破西部走廊城際運輸瓶頸，並以長遠考量未來城際運輸市場之需求仍將持續快速成長下，選擇「高速鐵路」具備安全、運客量能大、用地少、能源省、污染低之優勢，成為政府最重要的交通政策﹔以高速鐵路投入運輸服務，不僅可有效解決台灣西部走廊壅塞及城際運輸效率低落問題，促進區域均衡發展，整合台灣西部走廊為『一日生活圈』，更可透過新市鎮建設過程中，都市計畫、都市設計手法，塑造城鄉新風貌。

高速鐵路建設屬國家重大建設計畫，原規劃由政府編列特別預算，送立法院審議通過後分年執行。然因政府財政日益困窘，於82年7月16日立法院決議，高鐵建設計畫案改以徵求民間投資方式（BOT）辦理﹔即由政府公開甄選具興建及營運能力之民間優良企業，由民間投資興建(B)高速鐵路後並營運(O)一定期間以回收開發成本，之後無償移轉(T)予政府。

    經過嚴格的評選過程，於86年9月25日評定台灣高速鐵路企業聯盟為高鐵建設計畫之最優申請人﹔之後復經議約、行政院核定合約及台灣高速鐵路企業聯盟成立特許公司（即為台灣高鐵公司）等過程，交通部於87年7月23日與台灣高鐵公司簽訂合約﹔預估台灣高鐵公司投資4,047億元於建設工程，而政府亦將投入1,057億元於相關配合應辦事項，總計建設經費超過5,000億元，為目前全世界金額最龐大之BOT專案計畫。[1]
[1] 何煖軒，＜高鐵貫通南北 城鄉風貌新探＞http://www7.www.gov.tw/todaytw/2005/TWtaiwan/ch10/2-10-2-0.html
    高速鐵路全線於民國96年10月底通車，全線設有10個車站，前7站台北、桃園、新竹、台中、嘉義、台南、高雄站同時於96年10月底營運，彰化、苗栗、雲林後增三站列為第二期（預估民國99年）將同時興建完成營運（如圖4-1）。高鐵彰化站位於田中地區，面積七點八公頃，連同週遭商圈的高鐵特定區有一百六十公頃，往西南方向擴大為九百八十四公頃則為彰南花卉特定區。

### 圖4-1 台灣南北高速鐵路圖

圖1高鐵車站與基地

資料來源：台灣高速鐵路工程局www.hsr.gov.tw - 2008/06/16

二、彰南花卉園區特定區

    高鐵原本僅於桃園、新竹、台中、嘉義、台南、左營等設有車站，後因民意要求增設苗栗、彰化及雲林三高架車站，含四股道及二邊式月台。其中彰化車站係位於田中、社頭之間，緊鄰田中花卉園區，且因台鐵集集線將延伸至田中站，因此高鐵彰化車站將兼具轉運功能，為進入南投地區的觀光入口，是中部地區發展的樞紐，因該園區規劃為「國家花卉園區」，也就將高速鐵路彰化車站納為「彰南花卉園區特定區計畫案」 之重要一環。[2]
[2] 參見附錄三。

    「彰南花卉園區特定區」計畫案源自「國家花卉園區」建設計畫，「國家花卉園區」建設計畫於民國九十二年二月經農委會呈奉行政院核定在案，行政院「挑戰2008國家發展重點計畫」將 「國家花卉園區」列為重要執行事項，經審慎選定彰南具花卉產業發展優勢的鄉鎮列為彰化國家花卉園區，據以擘劃「彰化國家花卉園區整體發展計畫」。依據「彰化國家花卉園區整體發展計畫」之指導，在彰南重大建設的波及效應與既有花卉產業基礎下，整合高鐵彰化車站成為帶動彰南地區發展的成長極。彰化縣政府規劃以高鐵彰化車站、花博會場及台74甲線延伸段等重大建設影響範圍，規劃為花卉、觀光等產業複合化發展的環境，並經內政部同意辦理新訂都市計畫。[3]
[3] 參見彰化縣政府擬定彰南花卉園（含高鐵彰化車站）區特定區計畫案。

   92年彰化縣政府府委託內政部營建署將高鐵彰化站區結合國家花卉園區進行「彰化國家花卉園區特定區計畫」都市計畫整體規劃，高鐵車站用地及國家花卉園區並列為優先發展區，期藉由彈性的土地使用計畫與管制、開發方式、健全與可行的財務、產業發展計畫及完善的交通運輸系統與公共設施規劃，塑造南彰化地區成為兼具生活機能與產業發展之「花田城市」。
    高鐵彰化站區結合國家花卉園區進行整體規劃，將促進南彰化地區地方整體發展，提高土地開發之財務可行性；另外高鐵彰化站特定區計畫規劃作業雖然尚未完成，但車站站區及周邊公設用地請由交通部高鐵局先行取得及開闢，將減少縣府財務負擔。高鐵彰化站的開發計畫可謂創造交通部高鐵局、台灣高鐵公司、縣府及地方共贏的局面。

三、高速鐵路建設計畫用地取得

（一）用地範圍

    高速鐵路係國家重大交通建設，北起台北，南迄高雄，所需用地項目包括：路線、維修基地（包括北部汐止、中部烏日、南部左營、燕巢總機廠、新竹六家及嘉義太保等六處）及車站用地（包括桃園、新竹、台中、嘉義、台南及高雄左營等六站）。

（二）用地取得

    除桃園、新竹、台中、嘉義、及台南等五個車站用地係採區段徵收方式辦理外，其餘路線及維修基地等用地之取得，其中私有土地部分，係以一般徵收為原則，並搭配設定地上權、協議價購及租用等方式辦理；至公有土地部分，則依規定辦理撥用或徵求同意（申請許可）使用。

（三）用地交付

    依據「臺灣南北高速鐵路興建營運合約用地交付作業程序」規定，採「文件交付」及「現地會勘」等作業方式，將土地交付臺灣高鐵公司興建營運使用。

      基於彰化車站之重要性及當地民眾爭取設站之訴求，案經立法院臨時提案-爭取高鐵彰化車站一般徵收案提案，彰化縣政府係將高鐵彰化車站納入「國家花卉園區特定區計畫」，係採都市計畫方式，規劃高鐵車站週邊土地之使用及管制，於縣政府新訂都市計畫作業未完成前，同時先以一般徵收方式取得車站用地，地方政府及民眾一致希望交通部能儘速通過彰化縣政府一般徵收申請案，並補助四億元站區土地徵收費，彰化縣政府即得辦理用地取得，彰化車站則可進行施工為由等提立法院院會討論通過（提案文如附錄三）。
    是以，高速鐵路彰化車站原以區段徵收或都市計畫方式辦理用地取得，改以一般徵收方式辦理徵收，並先獲取中央之經費支應。圖2及圖3如下：

### 圖2彰南花卉園區特定區(含高鐵彰化車站)分區使用示意圖

資料來源：彰化縣政府擬定彰南花卉園（含高鐵彰化車站）區特定區計畫案。

### 圖3 擬定彰南花卉園區(含高鐵彰化車站)特定區計畫含鄰近地區交通路網示意圖

資料來源：彰化縣政府擬定彰南花卉園（含高鐵彰化車站）區特定區計畫案。

### 貳、開發目的

一、就高速鐵路而言：

    高速鐵路興建、開發目的為解決台灣西部走廊壅塞及城際運輸效率低落問題，促進區域均衡發展，整合台灣西部走廊為『一日生活圈』，更可透過新市鎮建設過程中，都市計畫、都市設計手法，配合四通八達的交通網絡、完善的住宅規劃以及充足的公共設施，使各高鐵車站特定區成為嶄新生活意象之新市鎮，塑造城鄉新風貌。增設高速鐵路彰化站，為因應民意訴求並配合彰化地方發展--彰南花卉園區之規劃願景。

二、就彰南花卉園區而言：

    設置核心發展區(高鐵彰化車站、花博/生技園區)，以發揮高鐵彰化車站人流、物流、資訊流高度集中、快速流通運轉等特性，並整合花卉產業鏈(包含育種、生產、銷售、研發、展示等)與觀光遊憩活動，做一先期之開發與示範。透過核心發展區之波及效應、聚集經濟等來活絡、提升彰南地區整體花卉與觀光產業發展。

    該計畫主張在彰南地區透過花卉產業、生活發展、觀光遊憩與交通運輸等相關建設發展彰化成為「東方的荷蘭」。為使該計畫能繼2004花博會後，實質帶動國家花卉園區，花卉生產專區的設置成效必須立竿見影，除了硬體設施外，借強有力的經營團隊及健全之產銷一貫的生產專區體系，期能讓彰化縣花卉產業競爭力提昇。

    目的以策略性計畫理念引導與提供彰南地區未來花卉及觀光、運輸等產業發展複合化發展的環境與機制，建設兼具花卉產業發展、優質生活、主題觀光的永續花田城鄉。希望透過策略性計畫引導彰南地區花卉及觀光產業發展，進而達到建設兼具花卉產業發展、優質生活、主題觀光的永續花田城鄉，使生產、生活、生態三者合一的總體願景。說明如下：

（一）促進彰南地區花卉產業轉型以花卉科技、研發服務為主：

    設置核心發展區(高鐵彰化車站、花博/生技園區)，以發揮高鐵彰化站人車流、物流、資訊流高度集中、快速流通運轉等特性，並整合花卉產業鏈(包含育種、生產、銷售、研發、展示等)與觀光遊憩活動，做一先期之開發與示範。透過核心發展區之波及效應、聚集經濟等來活絡、提升彰南地區整體花卉與觀光產業發展。

（二）提供彈性、可行之土地開發機制：

    本計畫案為策略性計畫，為避免加重政府財政負擔，並使都市計畫與土地開發結合，降低公共設施開闢後土地閒置的可能性，採浮動分區觀念規劃為農業區，配合多元開發方式(如：公地撥用、徵收、區段徵收、協議開發等)，引導當地開發。

（三）改善公共設備、公共設施及建構完整交通路網：

    以公部門建設為主，私部門投資為輔，建構便捷、完善之產業投資環境，提昇整體開發效益。

（四）維護農業生產、生活與生態環境之永續發展：

    整合並安排花卉、觀光產業各項所需機能設施，維護高鐵沿線景觀，避免因重大建設投入導致零星發展，破壞當地農業生產環境，造成不永續的發展。在有計畫的建築與經營管理下，由點而線、面逐次塑造出優美的花田城市意象。

### 參、都市計畫規劃情形

    根據「彰化國家花卉園區整體發展計畫」之指導，在彰南重大建設之波及效應與既有之花卉產業基礎，整合花卉產業轉型、營造國家級花卉園區意象、提供花卉產業觀光機能的多元目標下，透過策略式規劃進行此一願景式都市計畫－將國家花卉園區發展核心機能投入，成為帶動彰南地區發展的成長極。

    爰此，彰化縣政府委託內政部營建署市鄉規劃局辦理「新訂彰南花卉園區(含高鐵彰化車站)特定區計畫」，以高鐵彰化車站、花博會場及台74甲線延伸段等重大建設影響範圍，規劃為主要的產業發展核心區，提供未來花卉、觀光等產業複合化發展的環境，以產業發展為主要發展方向，並經內政部同意辦理新訂都市計畫。

   高速鐵路於彰化快官地區往南進入彰化縣東部，採隧道方式穿越八卦山，離開隧道區後，高鐵路線轉朝西南走向穿越彰南地區，本計畫範圍即以高鐵用地二側向外各約200公尺為範圍。高鐵彰化車站位於高速鐵路與彰95號路交會處東側，站區面積7.81公頃。

圖4彰南花卉園區特定區計劃發展示意圖

資料來源：彰化縣政府擬定彰南花卉園（含高鐵彰化車站）區特定區計畫案。

###

圖5彰南花卉園區空間發展構想示意圖

資料來源：彰化縣政府擬定彰南花卉園（含高鐵彰化車站）區特定區計畫案。

圖6彰南花卉園區計畫站區發展構想示意圖

資料來源：彰化縣政府擬定彰南花卉園（含高鐵彰化車站）區特定區計畫案。

### 肆、辦理經過

    88年2月5日交通部高速鐵路工程局於高鐵新增苗栗、彰化、雲林三站函報交通部鑒核。[4]91年7月5日內政部區域計畫委員會第109次審查會議，審議彰化縣政府申請辦理 「新訂高速鐵路彰化車站特定區計畫」案，會議最後決議係因計劃區範圍重新調整後，其區位、規模規劃構想及財務計畫等將與專案小組審竣之內容有所變動，故退請彰化縣政府將本案調整後之計畫範圍依 「新訂或擴大都市計畫執行要點」規定重新申請辦理。93年3月25日彰化縣政府重新檢送「新訂彰南花卉園區（含高速鐵路彰化車站） 特定區計畫 」送內政部區域計畫委員會審議，94年4月區域計畫委員會核發同意函。
[4] 參見公文：88年2月5日交五字第20649號函。

    高速鐵路彰化車站用地取得，原本以區段徵收方式規劃辦理，為興辦經費與取得時效，將高鐵彰化車站站區結合國家花卉園區朝向「國家花卉園區特定區計畫」，進行都市計畫整體規劃 ，所需經費編入九十二年度「 擴大公共建設方案」、九十三年度「公共建設方案」，用地取得改採 「一般徵收」方式案辦理。九十二年六月，彰化縣政府發函給交通部高速鐵路工程局，提及「有關高速鐵路彰化車站用地及周邊必要性公共設施用地請該局以非都市土地辦理變更編定方式劃設，並採一般徵收或價購方式辦理取得與興闢，另聯外道路用地部分，則採一般徵收方式辦理取得及興闢」。其中並提到彰化縣政府擬將高鐵彰化車站站區結合國家花卉園區朝向「國家花卉園區特定區計畫」進行都市計畫整體規劃，所需規劃費用編入九十二年度「擴大公共建設方案」、九十三年度「公共建設計畫」中。[5]
[5] 92年6月9日府城計字第0920104228號函。
    同年（九十二年）九月，交通部高速鐵路工程局轉陳內政部就彰化縣政府建議以一般徵收方式辦理取得高鐵彰化車站用地乙案，再由內政部轉陳交通部[6]；該局前於高鐵新增苗栗、彰化、雲林三站交通部核轉行政院核定後，於88年2月5日邀請三站之縣政府開會研商，獲致共識略為：「增設三站新訂都市計畫以縣政府為擬定機關，在縣政府自籌財源辦理特定區開發之原則下，由縣政府辦理特定區之規劃作業」，該局並於同年11月18日函報交通部鑒核。[7]
[6] 92年9月5日高鐵一字09200202890號函。
[7] 88年11月18日高鐵局五字第20649號函。

    經交通部呈報行政院後，93年1月7日行政院以函復交通部：所報高鐵車站用地擬改以一般徵收方式辦理取得一案，請照本院經濟建設委員會研商結論辦理。[8]
[8] 97年1月7日，院臺交字第0930000012號函。

行政院經濟建設委員會於92年12月25日邀請相關單位研商獲致之結論為：（一）行政院88年2月25日函核定高速公路車站站址，同時亦核示：「請彰化縣政府全力配合有關用地取得、都市計畫及區段收等作業在案。惟彰化縣政府基於財政考量，現階段不以區段徵收方式辦理新訂高速鐵路彰化車站特定區計畫，改建議以一般徵收方式辦理彰化車站七·八三公頃用地取得一節，鑑於車站興建急迫性及高鐵建設計劃整體效益，建議原則同意。」並將此結論於92年12月31日以函送行政院秘書處。[9]
[9] 92年12月31日，都字第0920006611號函。

    交通部核轉行政院於88年2月25日核定後，邀請三站之縣政府開會研商，獲致共識： 「增設三站新訂都市計畫以縣政府為擬定機關，在縣政府自籌財源辦理特定區開發之原則下，由縣政府辦理特定區之規劃作業」並於88年11月18日函報交通部鑒核。[10]至此，高鐵彰化車站用地徵收確定改以「一般徵收方式」辦理。
[10] 88年11月18日，高鐵局高鐵局五字第20649號函。

    既確定以「一般徵收」方式辦理徵收，彰化縣政府即著手辦理徵收公告，於 94年8月10日公告高速鐵路彰化站之徵收案。[11]公告徵收內容為「交通部高速鐵路工程局辦理台灣西部走廊高速鐵彰化車站工程，徵收坐落本縣田中鎮卓乃潭段 499－24地號等32筆土地，合計面積5.5703公頃，並一併徵收其土地改良物。」，公告期日為30天，自94年8月12日起至94年9月11日止。此項公告乃依據土地徵收條例第18條暨施行細則第21 條，與內政部94年7月26日核准徵收之函辦理，[12]符合徵收相關法令之規定辦理，具有一定的行政效力。其中說明在高鐵彰化站一案中，交通部高速鐵路工程局為需用土地人，興辦事業類別為「交通事業」，為補償土地所有權人，其地價補償費係依照94年公告土地現值加四成計算，以現金補償方式發放徵收補償費。
[11] 94年8月10日，府地權字第0940150804A號公告。
[12] 94年7月26日，台內地字第0940069934號函。

    彰化縣長卓伯源拜會台灣高鐵公司執行長歐晉德，獲得重大進展，確定高鐵彰化站於96年進入初步規劃，也由於彰化站在高鐵第二期新增三站中條件最佳，台灣高鐵將把彰化站列為第一優先興建，將儘速遴選建築師進行車站的規劃。縣府計畫將以 BRT(公路捷運系統)聯絡重要地點，串聯成一個南彰化的交通網絡，預期可帶動九百八十四公頃的彰南花卉園區高度發展。[13]
[13] ＜96.5.16自由時報，A13＞
至於在推動高鐵彰化站設站及特定區開發事宜方面，彰化縣政府於96年11月30日下午召開本年度第一次「高鐵彰化站推動小組」會議，由彰化縣長卓縣長伯源擔任召集人，並邀請交通部高鐵局、台灣高鐵公司及本府有關局室局長共同討論設站相關配合事項。

    對於高鐵彰化站設站相關都市計畫作業，縣府工作團隊為縮短規劃、審議及開發時程，決議將原採開發許可方式辦理之規劃草案予以調整，朝向以劃定住、商及產業發展分區，並劃設相關公共設施用地，同時辦理區段徵收開發模式進行規劃，且與高鐵局、高鐵公司密切配合，冀望早日完成高鐵彰化車站設站營運及特定區開發帶動地方繁榮發展的目標。

## 研究目的
我國為小島型國家，土地面積狹小珍貴，取得不易。一國經濟發展時，經濟之建設與土地開發將趨於熱絡，經濟不景氣時，常須藉公共建設來刺激民間景氣循環；建設開發首當其衝者往往是土地取用之問題，基於土地的稀有性，政府公共工程取用土地將因民主政治施行，民意抬頭，益顯困難。

研究之目的，希望能在今日民意高漲時代，政府機關需用土地或作整體規劃時能順利取得需用土地，減少與消除不必要之抗爭，探究抗爭與被徵收者心理層面之問題暨土地徵收實際存在之問題；進而尋求徵收與抗爭時之樣態與因應機制，期能以企業行銷之概念與相關策略對政府在土地徵收政策執行推動上有幫助。

    基於上述研究動機，本研究之主要目的如下：
1.獲致土地徵收大眾抗爭之原因與訴求。
2.尋求土地徵收抗爭之危機處理機制。
3.政府應如何運用政策行銷策略使徵收機關與群眾有效溝通協調，達成協議，降低政府施政成本，使政府土地徵收業務能順利執行，提高公共工程、公共建設施政成效。

研究問題與限制

### 壹、研究問題

本文羅列了幾項有關政策上及政策執行過程中尚待釐清與探討的疑點，作為研究問題，希望透過學理與實務的結合，能夠建構一套適合公部門的政策行銷模式。分述如下：

一、主要研究問題

對於本公共建設土地徵收案，徵收政策如何推動與執行？本公共建設土地徵收案主要抗爭之原因與訴求為何？政府又如何在衝突與抗爭事件中，以政策行銷的方式作為危機處理的工具？政策宣傳與行銷是否發揮其積極作為？

二、次要研究問題

1.本公共建設土地徵收案開發當初是否獲多數人支持與達成共識，個案當地民眾民意如何呈現與表達？
2.本公共建設土地徵收案之決策執行與利害關係人之溝通協調關係如何？

### 貳、研究限制

本研究案因僅就彰化縣高鐵田中站徵收案進行資料之搜集分析及小部分關鍵人物的深入訪談，尋求徵收業務所遇到之問題癥結，研究結果是否普遍適用，仍有待進一步的檢驗，故其適用程度或有所限制。其次，研究者時間及財力上精力上的限制，無法對所有辦理徵收業務之單位主管及承辦人及相關人員一一訪談，使得採集工作經驗與心得見解不甚完善；第三，本研究距離當時抗爭狀況發生有一段時間，時效上之落差可能使受試者無法完整呈現當時整體情況；最後，受試者是否依據真實情況作答，或因利益衝突之因素，或因外界壓力之阻撓，導致回答有所保留，亦是作者無法控制。

本研究案因僅就彰化縣高鐵田中站徵收案進行資料之搜集分析及小部分關鍵人物的深入訪談，尋求徵收業務所遇到之問題癥結，研究結果是否普遍適用，仍有待進一步的檢驗，故其適用程度或有所限制。其次，研究者時間及財力上精力上的限制，無法對所有辦理徵收業務之單位主管及承辦人及相關人員一一訪談，使得採集工作經驗與心得見解不甚完善；第三，本研究距離當時抗爭狀況發生有一段時間，時效上之落差可能使受試者無法完整呈現當時整體情況；最後，受試者是否依據真實情況作答，或因利益衝突之因素，或因外界壓力之阻撓，導致回答有所保留，亦是作者無法控制。
## 研究方法

### 壹、研究方法的選擇

    社會科學是人類瞭解、分析、解釋社會現象、社會行為和社會過程的一種活動。研究這種活動可以使用很多不同的方法如量的研究方法、質的研究方法、文獻研究方法等。

社會科學研究人類活動的科學，研究人類及其特殊要素，如家庭國家或種族，以及探討涉及個人幸福關係和制度的科學（韋伯司特英語國際新辭典，1961），因其具有複雜性、多變性、統整性等特性，所以可透過許多不同的研究方法，而得到相同的結果，一般是採用量的研究方法、質的研究方法、文獻研究方法等。
社會科學常用的研究方法有訪談及問卷調查及文件分析、 （一）直接觀察（包括田野調查）（二）抽樣調查（三）文件分析（四）歷史研究法（五）內容分析法（六）實驗法（七）模擬演繹法等。

本研究之研究方法係採用質化訪談，質性研究設計是一個開放、有彈性的設計過程。質的研究過程並不是直線式進行，而是一個週而復始的循環過程。研究者選擇一個研究方案後，須一再重複探索的過程，包括問題、蒐集資料、做記錄、分析資料、撰寫報告[14]。所以，論文的寫作是資料蒐集與分析的故事呈現。
[14] 黃榮護計畫主持，《中高級公務員領導管理能力之需求與培訓策略之研究》。公務人力發展中心 (初版)，民88。

質性研究抽的樣本，必須是能提供「深度」和「多元社會實狀之廣度」資料為標準，而非量化研究中，以能代表人口並推論到人口母群體的樣本為抽樣原則。[15]故本研究採用立意抽樣選取與該徵收案有關之關鍵重點人物從事訪談，以多面向取得資料。
[15] 胡幼慧主編，《質性研究：理論、方法及本土女性研究實例》。臺北：巨流，民85，頁148。

本研究採取質的研究方法，先以文獻回顧法瞭解有關政策行銷的相關研究的理論作為基礎，首先以「文件分析法」瞭解政府相關計畫與法規規定資料，其次利用「個案分析法」，對彰化縣辦理之「高鐵彰化站一般徵收」出現抗爭之案例予檢視與探討本徵收案的相關問題。主要係以第三個研究方法「深度訪談法」作為本研究主要的一手資料來源，來調查抗爭事件所呈現的土地徵收政策抗爭因素及危機模式與危機處理機制。

### 貳、研究方法之進行

本研究採用質化研究以下列方法進行研究：

一、文件分析法

（一）理論文獻：將與本文相關之民主政治之民意理論、公眾關係、公共政策之政策行銷論文期刊及與個案有關之報導予以搜尋，彙整相關理論。

（二）政府文件檢閱：本研究將以文獻檢閱法針對高速鐵路彰化站檢閱探討徵收案，辦理過程中相關文件資料進行察閱與內容分析，對整個個案的進行徵收過程進行完整與深入的瞭解並分析相關問題。

二、深度訪談法

    Patton認為深度訪談是質性研究蒐集資料的方法之一，係指藉由面對面的言語交談，引發人們的經驗、意見、感受與知識之直接引述[16]（引自吳芝儀、李奉儒，1999）。研究方法係依研究問題的需要而定，每種研究方法之選定有其優點，亦有不足之處。質性訪談的設計是彈性的、反覆的、持續的，並非事前加以準備然後受其束縛；其持續性是指，在研究中一再地修正問題的形式（李美華，1998）。Taylor與Bogdan（1984）認為深度訪談是研究者與資訊提供者重複的面對面接觸，以瞭解資訊提供者其對自己的生活情境、經驗或所表達之觀點。
[16] 吳芝儀, 李奉儒譯，Michael Quinn Patto著，《質的評鑑與研究》。臺北縣新店市 : 桂冠，民84。
    本研究案，乃針對高鐵彰化站，對相關人員藉由面對面的訪談，引發他們對個案的觀感、經驗、意見，做直接之引述，提供本案所需資料。

(一)訪談的實施步驟

成功的訪談有幾個成功因素，Merton認為應包括下列四點1.範圍（range）：成功的訪談能夠使受訪者針對某個刺激或議題，激盪初最大範圍的反應；2.反應具體性（specificity）；能夠使受訪者的反應說辭上呈現具體性，不是抽象龐統；3.深度（depth）：成功的訪談能夠協助受訪者深入描述他們對刺激或議題的各種情感、認知及評價上的定義；4.個人的感情脈絡（personal context）：成功的訪談能夠引發受訪者談出他們以往的經驗特質，以及此經驗特質與現在的反應和意義解釋之間的關聯。[17]
[17] 同註69， 頁229。
茲概略陳述本論文實施訪談的步驟如下：

1.訪談前，閱讀訪談方法的相關資料，以及談論主題有關的文獻資料，事先熟悉訪談的資料。
2.擬具訪談題綱稿：依據本論文的研究目的，將論文概念架構中的各項概念轉化成訪談的題綱稿。
3.訪談前，先將訪談題綱分送欲訪談之對象，使受訪者對訪談問題預先瞭解訪談的主題，以便訪談時能夠充分的表達意見。
4.訪談時，請教授訪者對於題綱的看法，並視前面的第一、二份訪談資料是否能夠達到研究目的之所需，進行隨時的修正。
5.取得受訪者同意後，使用訪談工具紀錄訪談內容，同時表示僅作學術研究用途，以及遵守研究倫理。
6.聯繫確定訪談時間、地點：以電話或電子郵件聯繫受訪者就訪談時間、地點加以確認。
7.實施訪談：依據訪談題綱與實際情況提出問題，本研究案之題綱如附錄一，適時提出之問題如附錄一B-1，予保持中立的立場進行訪談及速記，並以錄音機錄音。
8.訪談後，製作訪談紀錄、整理訪談內容。

# 訪談對象與資料分析
  1. 研究訪談對象
本研究以質化之論文研究方式對研究主題對相關人員深入訪談。

高鐵田中站徵收區，以被征收土地之土地所有權人及當地政治精英和政府征收機關暨需地機關承辦單位主管暨承辦人員為訪談對象。

因為(1)政治菁英為當地鄉鎮長，由於其身分地位的因素，其接觸個案之議題，必然比一般人要深刻與了解，其擁有行政體系的團隊智囊，提供訊息與題材，將會有豐富的體認與立場觀點。(2)民意代表，也因為其身分得以直接碰觸當地核心議題，並與民眾與政府官員的接觸，豐富與增長其閱歷與看法。(3)需地單位，最清楚使用土地的作用與原因，及發生的各項問題，所以選擇作為訪談的對象。(4)執行徵收機關，在無法順利取得土地時，必須以公權力強制執行，直接面對民眾，執行公務，深切體認個案，故作為訪談對象。(5)由於一方面要探究被徵收土地所有權人的心理，一方面需要其具有一定的認知與客觀的陳述，避免無謂的批評謾罵，因此，被徵收業戶也需要有一定程度者，故以半挑選方式，受訪者有企業老闆與公職人員。

表3-1高鐵彰化站訪談對象人員表

對象類別	訪談人員編號	職別	訪談日期
政治菁英	A-1	鄉鎮長	97.5.10
民意代表	B-1	議員	96.5.8
需地機關人員	C-1	科員	97.6.19
主辦徵收機關	D	課長	96.4.15
	D-1	課員	96.5.2
土地被徵收業戶	E-1		96.5.27

資料來源：研究者自行整理

貳、訪談資料分析
一、請問您高鐵要在田中社頭附近設站，如果您參與決策您會極
力推動？或是持保留態度？（原因為何）
受訪者A－１答：當然會極力推動，如果成為轉運中心，為地方帶來許多效益，可促進繁榮，增加很多邊際效益。目前尚未設站，對彰化縣而言尚無效益；以商業行為之效益而言，效益低，將來營運只分擔台中站客源。

受訪者B－1答:當然會極力推動啊，因為我們在地的阿，在地的一定極力推動，對地方發展有很大幫助阿，如果說彰化縣若沒有高鐵車站來說，真不方便阿，南要到嘉義才能坐，要到嘉義再坐的話，路程就要到坐火車的一半了，所以說彰化縣號稱百萬人口也不會比嘉義縣還少人阿，如果沒有高鐵來說，這樣說對彰化縣不公平，我在縣議會也說過，如果彰化縣沒設高鐵那我們等於住比高雄還遠，是為啥米講比高雄還遠？是因為高雄有高鐵可以坐，而我們沒高鐵可以做，坐自強號到台比也要兩個鐘頭，如果有高鐵做到台北也才９０多分鐘而已，那我們比喻是不是我們住比高雄還遠，就是我們住比高雄遠，住到屏東去了，如果要以高鐵的速度來說，會造成彰化縣的交通不方便，也沒啥米人要來了，第一是我們不方便要來的人也不方便，彰化縣又沒高鐵站人家就比較不喜歡來阿，人家說啥米「 一日生活圈」 ，人家要來到彰化又要坐自強號來回還要坐五個鐘頭，還要等車這樣就要四五個鐘頭了。

受訪者Ｃ－1答：以工程的規劃角度來說，台中烏日站距離彰化站很近會覺得沒有需要，只是說可以促進地方繁榮，如以工程規劃考量的話，那兩站是很近。

受訪者D答: 會積極推動，因為在田中、社頭設站可促進地方發展，設站後附近可以提升商機，可做生意。

受訪者 D－1答：會極力推動。因為可以方便本縣居民北上，南下交通順暢。可以促進田中地區的發展，對地方可以提升商機，交通方面彰化台北可與解省時間，經濟方面設站以後可以賣小吃店或零售古董飲食店。

受訪者E－１答:我覺得非常需要，應該要高鐵趕快設立車站，彰化在中部是一個很重要的地方，高鐵通車已經這麼久了，應該儘快設立。

結論：
綜合以上受訪者意見，雖有需地工程單位，以工程規劃角度認為不很需要設站(受訪者C-1)，大多數認為設站可帶動當地經濟繁榮(受訪者A-1、B-1、D、D-1、E-1)，受訪者皆認為若參與決策會極力推動政策。

二、您認為高鐵在田中設站的政府政策及效益如何？
受訪者A－１答：地方民眾有便利性，聯絡道路網完整的話亦有可能成為生活圈中心，因便利性可增進產業亦可吸引產業，如第一項回答時所言尚未設站，對彰化縣而言尚無效益；以商業行為之效益而言，效益低。

受訪者B－1答: 效益喔！效益當然有阿；促進彰化南彰化這邊的繁榮阿！台中那些都會區的人也有可能在這邊住阿，來這蓋房子、買房子、來這蓋別墅阿，南彰化這邊比較安靜阿，變成說喔像是中科上班也可以住在社頭，因為從這邊到烏日車站的話剛剛好就是一站而已，他馬上下車馬上可以上班，可以說是非常方便阿，比較有人要來阿，有的人在台中上班也會來阿，雖說你到台中才多遠而已，如果交通方便，人家就會來阿，如果交通不方便哪會有人來住。如果說路有開，交通方便就會有人來住，像湳底村啦，你看湳底別墅很多，社頭鄉湳底就有這種感覺，有那個條件環境就會有人來啊。

受訪者Ｃ－1答：有些許效益，或許設站以後慢慢的帶動繁榮，這個要看政府的規劃措施如何，政府在主導相關的配套措施，例如交通動線、公共措施阿、如果夠好也會吸引人，這個都是互相影響的，如果什麼設施都沒有，大概就沒有人要來。

受訪者D答: 彰化縣民到台北或到南部時間都可以大幅縮短，經濟方面設站之後地方居民的福利增加，商機更好，對小吃業、零售業都會有幫助，可以推銷農特產品，也可以推動地方文化的發展。

受訪者 D－1答：政策正確，用地已經取得，只是到現在未動工興建，效率差。

受訪者E－１答:老實說我覺得十分的丟臉，本來在翁金珠的時代，就應該完成的，我曾經去參加過他們的會議，當時說的天花亂墜，但資金部分不知道被分發到哪邊去了， 大家都希望趕快設立高鐵站，因為可以帶動附近所有的產業，不要一拖再拖。
(問:您會認為彰化縣的人口數不足嗎?)
受訪者E－１答:這就是他們很大的錯誤，彰化縣市連接南投、二林、北斗、竹山，田中站是一個非常重要的地方，如果需要去台北還要去台中坐車，一點意思也沒有。

結論：
    綜合以上訪談所言，若交通聯絡網完善，高鐵彰化站即可成為高鐵生活圈的一部份，吸引產業(受訪者A-1)。設站的政策正確，彰化的環境及生活條件好就能夠吸引人潮，端視政府規劃措施如何而定，但目前未動工興建，政府效率差，對彰化縣而言尚無效益(受訪者C-1、D-1、E-1)，但未來設站後效益可期。

三、高鐵要在田中鎮設站是否經過徵詢及宣導？以何種方式進行？

受訪者 A－１答：無論土地徵收或都市計畫都有一定的法定程序。最重要的是原本不設站，是因為地方強烈爭取才同意設站。高鐵要在田中設站，是因應民眾反映，當時溪洲鄉、北斗鎮、社頭鄉都在爭取設站，要設站是共識，不用宣導。

受訪者B－1答: 意見是沒有啦，我們彰化縣的高鐵車站，早期就是說高鐵公司沒有意願投資彰化縣，包含苗栗、雲林、彰化這三個車站，都是高鐵初步沒有要蓋在這邊的車站，沒計畫在內的，沒計畫設在這邊的阿，再來是經過彰化縣當地政府特地去爭取，爭取後高鐵公司才有答應說要蓋，要蓋我們也算是第二階段了，地段好啦當然是大家有意願，本來也沒有要蓋沒宣導﹐他就沒意願怎麼會宣導，高鐵公司交通部高鐵局沒那個意願要來這邊蓋，是因為我們百姓有那個意願，說希望高鐵公司來這邊蓋，希望有個車站蓋在我們彰化，百姓都期望有個車站，有關單位都沒有宣導只是百姓有意願，意願很強。

受訪者Ｃ－1答：（沒有回答）

受訪者D答: 有。當時高鐵局和縣政府事先也有開公聽會和用地取得徵收的說明會，也有與各鄉里長做過溝通。

受訪者 D－1答：經過公聽會和協議價購說明會，充分與民眾溝通。事先有開公聽會及用地說明會和高鐵局和縣政府都有到里長說明，大面積高鐵車站與連外道路都要以區段徵收上地主可以分回土地，至少可以分回40％的土地；政府臨時改為一般徵收土地。訂定地上權時因地上權取得時約定要以區段徵收，翁縣長時如以區段徵收改成會一般徵收一年內就可以完成用地取得。

受訪者E－１答:我覺得宣傳部份不足，公聽會的部分，並沒有傳達給所有的人知道。

意見綜合：
    綜合受訪者的訪談言論，高鐵原本並不在彰化設站，是經過了地方強力爭取才同意設站，受訪者A-1認為設站是共識，不用宣導，在設站方面沒經過特別的宣傳及宣導，但百姓都共同有所期待。受訪者B-1、E-1則認為政府沒有大力宣導，受訪者D、D-1表示在徵收土地時有招開公聽會及協議價購說明會，不過受訪者E-1提到上述說明會和公聽會並沒有讓每個人都知道。

四、您知道高鐵要在田中設站時有抗爭事件？抗爭的原因與訴求 是什麼？
受訪者 A－１答：土地及地上物徵收補償費，並未有抗爭事件，而是一般徵收與區段徵收採取的方式有爭議，有人希望區段徵收，而政府採取一般徵收；另外對車站民眾希望前站向田中方向（以規劃圖來看，腹地田中方向較少）。也有人對高鐵車站的命名有意見，說要取名為「高速鐵路田中站」。抗爭也有選舉因素，及民眾預期因素；一般徵收與區段徵收誰好誰壞，不一定，對未來預估的差異而有不同的評斷。

受訪者B－1答:抗爭事件哪時候，那是幾年前的事情？要徵收那時候喔？有阿！那時候有阿！五六年前了喔，有喔，你現在說的是高鐵車站用地的問題，田中車站的問題嗎？那時候翁金珠選縣長那時候的，有抗爭阿！抗爭就是說他縣長給他們一般徵收、那時他們認為他們的田不只值三四百萬，覺得太便宜，當時當初那時在縣長選舉那一年，有在田中鎮公所辦了一場「 高鐵徵收土地說明會」，說明會當時我有在場，後來卓立委也有去，當時是在說明土地價值，在說這個土地大概多少錢多少錢這樣啦，卓立委在當場聽到，說這個不只三四百這個價值有六七百；還沒蓋就不只三四百萬了，這個是卓立委說的啦，說這一分不只三四百萬，那些農民就認為這應該價值六七百萬，所以他們就認為一般徵收太少了，講不通阿！由來就是這樣的啊！不然原本人民是沒有什麼聲音阿，後來說六七百啦，不只三四百啦，說什麼翁金珠吃錢啦，吃高鐵的錢阿，那些話阿。
(問:當時是否有人去彰化縣政府那邊抗議示威呢?)
受訪者B－1答: 縣府也有喔，有去喔！有去喔，有去啦，可是我沒有去參與啦，因為那是另外一個陣營的人在作，我算沒去參與啦，那時候在選縣長連任的時候，白布條都拉到大社路那邊，大家都拉白布條抗議。

受訪者Ｃ－1答：抗爭不外有兩個原因，第一個公告現值太低，第二個就是區段徵收改為一般徵收。那時候有遊覽車到立法院抗爭，他們也組成了自救會，你們課長也都有參加，那自救會長還跑到辦公室來，然後政府都說是高鐵局的事情，大家在互踢皮球；一般徵收改為區段徵收，你們應該要向民眾說明，翁縣長為了趕績效趕成績，用地取得沒有交地時程，因為週邊的聯外道路等也都沒有規劃，抗爭就是政策要改成一般徵收沒有知會沒有開說明會，你們是應該要說明的。

受訪者D答:高鐵車站跟附近有一條聯外道路，本來當時都是以區段徵收的方式，連同附近周遭的土地，好像是100多公頃，一併收購，所以當時政府改為一般徵收時，就造成了民眾反彈。

受訪者 D－1答：高鐵車站用地原本與鄰近土地採區段徵收取得，因區段徵收所需經費龐大及所需時程冗長不易取得；改採一般徵收，目前土地已經取得，惟地主不服，係因採一般徵收，全部領取現金補償，不領回部分土地。高鐵車站用地原本與鄰近土地採區段徵收取得，因區段徵收所需經費龐大及所需時程冗長不易取得；改採一般徵收，目前土地已經取得，惟地主不服，係因採一般徵收，全部領取現金補償，不領回部分土地。

受訪者E－１答:民主時代，每一個建設，抗爭在所難免，每個人的想法並不同，但都想爭取更好的福利。

意見綜合：
    高鐵彰化站在田中設站時有抗爭的事件，抗爭的原因是一般徵收和區段徵收採取的方式有爭議，有人希望區段徵收，但政府是採取一般徵收，因為本來是以區段徵收的方式辦理，改成一般徵收後造成一般民眾的反彈(受訪者A-1、B-1、C-1、D、D-1)，政府為了經費及縮短辦理時程，將區段徵收改為一般徵收，但地主不服，因為採一般徵收後無法領回部份土地，只能領回現金(受訪者D-1)，所以引發了民眾的抗爭，但抗爭在所難免，這是因為每個人都想爭取最好的福利(受訪者E-1)。

五、抗爭事件發生當時，您的立場與看法如何？有否採取什麼措 施與行動？

受訪者 A－１答：政府應向民眾說明，採取一般徵收的優缺點，並說明政府是以較有利的方式進行徵收，說服民眾，並在民眾激動時爭取緩衝時間。

受訪者B－1答:沒有，我沒什麼行動，我是支持土地徵收，高鐵可以蓋起來，高鐵可以蓋起來不是我個人願望，不是我個人的利益，是大家的意願，大家都可以坐，交通便捷而已，哈哈哈哈哈到到現在我還沒有坐過高鐵，連議員都還沒有坐過高鐵，我們沒做什麼沒去台北嘛，反正又沒去北部。

受訪者Ｃ－1答：以他們的立場抗爭有理。那時候有休耕補償，依照國有租賃辦法，連最近都還有人說他沒有領到還要找我們領，我們只好跟他說你是徵收的並不是設定地上權，地上權的人才有資格領有休耕補助。

受訪者D答：當時訂立地上權契約時，是說要區段徵收，因為區段徵收要費的時間都要七年至八年，設站時程沒辦法在短時間完成，若改為一般徵收，一年內就可以完成用地取得，所以政府才改為一般徵收。
(問:抗爭時您的立場有採取什麼行動嗎?)
受訪者D答:抗爭也沒有太過嚴重，大家也是提出一個訴求，當時也是有警察維持秩序。
(問:警察是你們叫來的嗎?)
受訪者D答:是的，因為害怕有暴動，去田中鎮公所警察局先說明。

受訪者 D－1答：抗爭事件難免，經過溝通後地主大多數已能接受，領價比率達96﹪

受訪者E－１答:我也是抗議民眾內的一份子， 抗議並不是說反對這個建設，只是大家想要多爭取一點補償。

意見綜合：
    高鐵彰化站抗爭的原因，是民眾認為政府應向一般民眾說明採取一般徵收的優缺點，並說服民眾，在民眾情緒激動時爭取緩衝的時間，由於每位受訪者的立場不同，所收集的訪談資料也有所差異，但都認為對本案的抗爭是有理的。

六、整體而言，高鐵設站發生的事件，政府機關與民眾之間溝通 協調的互動關係如何？

受訪者 A－１答：政府的決策關係民眾的福祉，當然除了行政程序必要的說明外，有必要時應增加次數，及面對被徵收人須更主動的說明。

受訪者B－1答: 協調喔，因該過程當時翁金珠就說要這樣做了阿，好像協調過程我也沒有多了解，也沒去參與呢，因為我是贊成蓋高鐵車站而已，他們在反對我就沒有去站那一邊了，我沒有去參與阿。

受訪者Ｃ－1答：他們因為到立法院抗議，你們課長抗爭時也有來台北，所以也有去跟他們說明，也有到立法院那邊開協調會說明。剛開始自救會的會長有來我們辦公室，都很生氣，我們也花了很多時間跟他談，耐心的說明，後來他們的態度有比較好了；就我們可以說明的我們也盡量說明了，徵收的案子到我們這裡已經是執行面了，成定局了，我們只能說明並沒有主導權，第一線的人如果能說明就更好了。

受訪者D答:還好，後來大家都聽的進去，所以當時土地徵收補償費，領取率才會有達到97%，只有少數剩兩三個民眾沒來領取。

受訪者 D－1答：尚稱良好，無暴力行為。

受訪者E－１答:我覺得都不錯，地點剛好在我附近，車站的一個地方，高鐵局有派人直接與我商談過，大家都很融洽的協調問題，縣政府根本就完全不出來，完全給高鐵公司去處理，政府很不應該，他們應該更認真的與高鐵局共同處理這件事情。
意見綜合：
    高鐵設站發生的事件，政府與民眾溝通協調的關係算是不錯，有自救的人到需地單位的辦公室去，經過說明以後，態度有所轉化，溝通協調尚稱良好(受訪者C-1、D、D-1、E-1)。

七、您認為高鐵徵收的價格相當與合理嗎？
受訪者 A－１答：徵收時之價格適逢土地價格及交易低迷時期，這樣的補償價格並未引起爭議反彈，相信未低於當時買賣市價，或者說當時徵收價格比當時地價時期要高。
受訪者B－1答: 應該比一般私人在買賣價格都還要好了一般庄腳（鄉下 ）買賣哪有那麼高？那時候田中央才兩百一百多萬而已，哪有人可以賣那麼高，現在政府徵收都比自己賣還要高，公告地價多四成阿，多四成都比私人買賣還要高了阿。
(問:價格既然合理的話, 抗爭方面應該是很少, 為何還會有那些抗爭呢?)
受訪者B－1答: 應該抗爭還是都有啦，要領的也都領了吧，存銀行吧，大部分的人都領了，十個也應該都領了七八個人，領完了，受到了有心人士的煽動才感覺不只這樣吧，那是人的問題啦，不是高鐵的問題啦，是原本就這樣啦，抗爭一下看看是不是會比原本價格還要高，這樣而已，訴求達到就好了，要不然那些田原本的市價也差不多一兩百萬而已。

受訪者Ｃ－1答：就當時徵收地價有調高，好像八十幾年的時候有調高地價九十四年徵收公告性質似乎有調低，另外有休耕的補償我們都盡量爭取，給他們補償還簽公文到交通部去核准，盡量給他們更好的補償。

受訪者D答:都還好，那地區的地價，當時的公告現值加四成，接近當時地價，所以地價上民眾並沒有問題，抗爭並不是為了地價，是因為政府並沒有承諾按照原來所要走的方向辦理區段徵收，而改為一般徵收，還有一點就是設定地上權這幾年他們休耕期間，高鐵局有給予休耕補助，所以那時價格算優厚。
(問:這個價格這麼高，那協議價購難道沒人答應嗎?)
受訪者D答:當時大家重點都吵著要區段徵收，價格的多寡已經不是造成他們不滿的問題了。休耕補助原本是以農委會所訂定的標準來給付的，但土地所有權人並不滿足，才會再經過高鐵局去請示中央，請示中央後才按照國有財產局租金的補償辦法來做休耕補助。

受訪者 D－1答：價格應該是算不錯啦。

意見綜合：

因當時景氣低迷，徵收的補償價格未低於市價，甚至比市價還高，故徵收時並沒有引起反彈(所有受訪者如此回答)。

### 參、高鐵彰化站之歸納析述

一、爭取增設高鐵彰化站

本高速鐵路彰化站與苗栗、雲林同時原本不在高鐵規劃案內，經過地方政府與民意代表的爭取，在88年2月25日行政院函交通部「所報高速公路增設彰化車站及雲林車站站址綜合評估報告一案，請照本院經濟建設委員會意見辦理」。之後，確定增設高鐵彰化站原則同意辦理，同時核示彰化縣政府全力配合有關用地取得、都市計畫及區段收等作業。

二、變更用地取得方式為一般徵收辦理

彰化縣立委魏明谷等人於立法院92年10月7日臨時提案，爭取高鐵田中車站一般徵收案提案。彰化縣政府係將高鐵彰化車站納入「國家花卉園區特定區計畫」，鑒於原本規劃以區段徵收方式辦理，時程冗長，為配合高鐵興闢工程，倘採彰化縣政府建議於花卉園區特定區計畫未完成前先以一般徵收取得車站用地，於節省時程方面較為可行，且可舒緩地方民眾及民代要求儘速設站營運之陳情壓力。以彰化車站開發之關鍵仍在交通部，地方政府及民眾一致希望交通部能儘速通過彰化縣政府一般徵收申請案，並補助四億元站區土地徵收費，彰化車站即可進行施工。
經交通部高速鐵路工程局轉報交通部彰化縣政府建議改採「一般徵收」方式取得之意見，交通部函報行政院，經行政院經濟建設委員會研商結果原則同意辦理。[18]
[18] 行政院93年1月7日台交字第0930000012號函

三、公告及通知

自94年8月12日起至94年9月11日止公告三十天，並通知車站用地區內全部土地所有權人。

四、民眾抗爭

公告徵收期間，前後有民眾建議與陳情以區段徵收方式辦理，有以書面方式，也有民意代表帶領民眾以具體抗爭行動表達反對一般徵收之意見。

五、辦理徵收發放補償完成用地取得

高速鐵路彰化車站用地公告徵收後，經過補償費之發放作業，部分未領取及不領取之補償費依據規定存入保管專戶後，辦理產權移轉，完成強制徵收作業程序，取得需用之車站站區土地。（如圖7）

六、高鐵車站站區結合國家花卉園區特定區計畫與開發

93年3月25日彰化縣政府重新檢送「新訂彰南花卉園區（含高速鐵路彰化車站） 特定區計畫 」，就區位規模機能及財務等送內政部區域計畫委員會審議，93年12月16日第152次區域計畫委員會會議審查原則同意，94年4月4日內政部營建署核定核發附條件同意函；[19]核示開發方式未採區段徵收部分（如採一般徵收、市地重劃、開發許可等），應先專案報院核可，始得辦理後續都市計畫擬定。因此，後續都市計畫，須依都市計畫法及相關法令擬定都市計畫及開發。
[19] 94年4月4日，台內營字第0940082517號函。

本案96年5月經彰化縣都市計畫委員會第174次會議審議修正通過，目前內政部都市計畫委員會97年11月18日第695次之會議審議專案小組提出建議將高鐵彰化車站週邊（原報部計畫草案劃設為第一種農業區）地區改以規劃實質之土地使用分區及公共設施用地（面積約203.9346公頃）並擬由該府擬定細部計畫後以區段徵收方式辦理又彰化縣政府於專案小組會議中所提建議方案與原公開展覽草案內容差異甚鉅，為避免影響地方發展及土地所有權人權益，建議先行提請委員會討論本案未來發展方向及定位後請本府依據都市計畫法第19條規定先辦理公開展覽及說明會程序，廣徵民眾意見，並提請該縣都委員會審議通過後，再報部交由本專案小組繼續聽取簡報，俟獲致具體初步建議意見後，再行提會討論。
另原劃定為農二地區之花博會場地區審議會建議另擬都市計畫，整合花卉及觀光產業。原劃定為農三地區之景觀廊道地區修訂維持非都市土地，未來視需求依區委會核定範圍另擬都市計畫。
   資將擬定彰南花卉園區(含高鐵彰化車站)特定區計畫歷次修正發展說明詳如圖7。

計畫內容說明	計畫示意圖
本縣都市計畫委員會第174次會議通過並送內政部都委會審議草案。 / 土地使用計畫區分為農一(車站周邊地區)、農二(花博會場)、農三(景觀廊道)等部分，採浮動分區方式未來視實際開發需求辦理變更。	農二 / 農三 / 農一
內政部都市計畫委員會專案小組第2次會議委員意見修正。 / 土地使用計畫車站地區採實質分區、花博會場劃定為農二地區、景觀廊道劃定為農三地區。	實質分區 / （區段徵收） / 農三 / 農二
97.11.18內政部都市計畫委員會第695次大會決議修正 / 車站周邊地區：劃定實質分區，商務、與觀光產業的服務機能發展。 / 花博會場地區：另擬都市計畫，整合花卉及觀光產業。 / 景觀廊道地區：維持非都市土地，未來視需求依區委會核定範圍另擬都市計畫。	維持非都市土地 / （未來另擬都市計畫） / 另擬都市計畫 / 區段徵收 / （實質分區）

圖7 擬定彰南花卉園區(含高鐵彰化車站)特定區計畫歷次修正發展說明

公告徵收
公告期間30日

法院執行扣押命令
徵收未確定向
法院提出異議
公告期滿15日內發價
    通知受償人

    簡政便民集中發價
發價完畢
發價前

將扣押命令來文字號註記於補償費發放清冊，不予發放.

發價後

已無補償費供扣押-向法院聲明異議議

至各機關單位補辦發價作業流程
補償費未領取，三個月內存入補償費保管專戶

條件不符領款資格者

尚未領取補償費者

一、收件	身分證、印鑑章、印鑑證明、土地所有權狀
二、審核	地政人員審核相關證件 / 或有無限制登記
三、核稅	稅捐單位查核繳納稅賦情況
四、發款	發款銀行（臺灣土地銀行） / 開立支票

### 圖8補償費發放作業流程圖

資料來源：作者自繪
### 肆、本徵收案在實務上所遇到的困境

一、交通部未規劃設置

    高鐵彰化站原本交通部未規劃設站，既未規劃即未考量與納入徵收範圍，從無到有需經過多方努力。交通部原未規畫到爭取規劃設置，所增設之車站，因此在規劃時程上已落後一截，而原本以區段徵收方式申請辦理，為時程方面較為可行，且可舒緩地方民眾及民代要求儘速設站營運之陳情壓力，改以一般徵收方式申請辦理，徵收方式上已遇波折。
主辦機關解決方式：彰化縣政府基於地方民代借民意代表之陳情、以地方新聞報導反映民意，促使中央及交通部高速鐵路局重視此一議題，

二、都市計畫規模與經費

    「 彰南花卉園區（含高速鐵路彰化車站） 特定區計畫 」 以願景之都市計畫規劃方式所需經費龐大，需覓妥開發方式，尋求經費解決方式才能辦理，計畫案出現瓶頸。
主辦機關解決方式：向中央機關交通部等尋求經費補助，以高鐵車站彰化站需配合高鐵之進度，取得需用土地迫在眉梢，請求先予撥款四億元左右予以支應站區土地徵收款，借立法委員於立法院提案討論，經獲行政院同意，先行撥付車站用地土地徵收款，待將來開發時在繳回相當價值之土地予中央政府。

三、抗爭事件

    高速鐵路彰化車站用地94年辦理徵收時遭遇民眾以實際行動至縣府前聚集抗議，及書面陳情，陳情書如雪片飛來，媒體報導，形成主辦單位極大的壓力，主辦機關徵收業務進度幾乎要停擺，民眾不滿政府，其中原因不滿政府以「一般徵收」方式辦理徵收，要求以「區段徵收」方式辦理。
主辦機關解決方式：請求警力協助向抗爭民眾說明，盡力平穩民眾情緒避免不斷擴大；對於書面之陳情予以詳細回覆。惟無法完全平息紛爭。

四、開發

    「擬定彰南花卉園區(含高鐵車站)計畫案」目前計畫尚送中央都市計畫委員會審議中，通過後，龐大之計畫案在政府經費上將形成財政上巨大支出，如何因應政府財政困乏為開發之一大難題。主辦機關解決方式：目前正尋求最佳開發方式，努力達成高鐵公司、縣政府與土地業主三贏局面。
## 高鐵彰化站與伸港全興地區兩徵收案比較區別

為了詳析高鐵彰化站之性質及相關類別，茲將本縣內另一徵收特定區--伸港全興地區徵收案，與高鐵田中站兩徵收案以同一項目做一比較分析，以了解徵收案之異同，先予以表4-13列述如下：

表1彰化縣高鐵彰化站與全興地區兩徵收案之比較區別表
項目	伸港全興地區	高鐵彰化站區
徵收機關	彰化縣政府	彰化縣政府
開發單位	彰化縣政府	高速鐵路公司
需地單位	彰化縣政府	交通部高速鐵路工程局
依據法令	平均地權條例與都市計畫法	土地徵收條例
徵收方式	區段徵收	一般徵收
辦理所需時程	約5-8年	一年
徵收面積	103.6093公頃	7.8公頃
補償方式	徵用土地可領回部份土地部分現金補償	徵用土地全部現金補償
有否民眾抗爭	有	有
政策之支持與否	不太支持	支持
有否辦理公聽會	有	有
政策行銷方式	張貼公告、公聽會	張貼公告、公聽會、報章、電視新聞

資料來源：研究者自行整理

    詳述其區別如下：

一、用地取得方式不同：

    高鐵彰化站徵收案採用一般徵收方式辦理，伸港全興地區徵
收按採用「區段徵收」方式辦理。不同用地取得方式以不同之徵收程序進行。

二、依據法令不同：

    高鐵彰化站是依據土地徵收條例辦理；伸港全興區段徵收是依據平均地權條例及都市計畫法辦理。

三、需地單位：

    高鐵彰化站徵收案之需地單位為交通部高速鐵路工程局；伸港全興地區徵收案為彰化縣政府。

四、開發單位：

    高鐵彰化站徵收案因為南北高速鐵路是採BOT方式辦理，由台灣高鐵公司投資興建並開發營運，政府乃配合辦理用地取得；伸港全興地區徵收案整體開發辦理單位為彰化縣政府。

五、辦理時程不同：

    高鐵彰化站以一般徵收方式辦理，所需辦理時程一年左右可以完成，伸港全興地區以區段徵收方式辦理，所需時程少則5、6年多則7、8年，兩者在時間上有很大的差異。

六、補償方式：

    高鐵彰化站徵收案皆以金錢補償，以當年公告現值加四成辦理，伸港全興地區徵收案得以選擇金錢補償或領回抵價地。

相關面向分析
針對高鐵彰化站與伸港全興區段徵收兩個個案，本研究以「政府政策面」、「政策環境系絡」、「政策行銷面」、「經濟系絡面」、「政府公共關係面」 等五個面向予以歸納，分析如下：

### 壹、政府政策面

一、政策支持度方面：

    高鐵彰化站的抗爭事件，並不是反對設站，甚至說可以設站是共識與期待，是民意影響政府向中央決策單位爭取，因此政策是絕對支持的。

    伸港鄉一案是由地方行政單位（鄉鎮公所）向縣政府表達辦理區段徵收的意願，因為伸港鄉公所為取得機關用地及配合彰濱工業區的開發，所以呈報辦理區段徵收。對當地民眾而言，沒有強烈的支持政策，僅是配合辦理。

二、政策效益方面：

    高鐵一案對當地附近民眾而言，交通方面南來北往，可以帶來極大的便利性，對於南彰化南投縣等相連接之縣市和鄉鎮，有極大效益。如以成本效益考量，目前每個以設站及未設站的站區還都是虧損狀態，高鐵彰化站，目前徵收經費四億多元先由中央先行支應。以高鐵公司營運效益而言，設站的成本高經濟效益是低的。至今高鐵公司遲遲未設站營運只是政府完成徵收土地取得彰化站用地。

    而伸港鄉全興區段徵收案應開發時，剛好遇到景氣低迷，土地徵收地的底價地標售時無人標售，使得政府背負巨額的負債，時間越長虧損越多；因此就政府政策的效益而言與當初時候的預估落差太大至今開發度低，當地尚未因此而繁榮。

### 貳、政治環境系絡

    在民主政治民意高漲的環境下，民意有很大的影響抗爭因素。在高鐵彰化站一案中，政府原本要以區段徵收的方式辦理，後來因為要爭取設站的期限，因而改為一般徵收。這樣一來，地主只能領取補償費不能領回部份土地，部分土地所有權人預期將來土地的價格會提高，所以想爭取區段徵收領回部份土地。這樣的想法在選舉期間被政治人物借題發揮與宣染擴大，帶頭抗議以致有了抗爭的事件。然而，民意是不確定性的，在高鐵案的徵收，人民陳請要以區段徵收辦理，但在伸港全興一案中，即便採取區段徵收，仍有民眾抗爭而不願參加區段徵收。

    因此並非採取某一項徵收的策略就能完全杜絕民眾的抗爭，在多方利益的衡量下，民眾總是要爭取自身最大的利益，因此政府的政策是不能一味的偏袒民意，但是民主政治又強調以民意為依歸，因此只能在既定的政策下，去尋找民眾可獲得的最高利益和減低民眾受到的損害。

### 參、政策行銷面

    關於政府政策的宣導與執行面向，高鐵彰化站一案一方面是當地民眾的共識，另一方面因本案為國家重大建設，報章媒體的報導等於以做了政策的宣導，因此故彰化縣政府並無大力宣導與說明。

    此外，高鐵工程局依照土地徵收法院規定，土地徵收要開公聽會與說明會，除了行政首長、營建單位、都市計畫單位參與外，極力邀請地方民眾參與，就是希望能夠事先向民眾行銷該政策。

    而伸港全興區段徵收係伸港鄉公所提出之鄉街計畫案，採區段徵收方式辦理，係由鄉公所會同縣府地政局及工務局都市計畫課等相關單位於伸港鄉老人文康活動中心邀集區內土地所有權人召開說明會，說明區段徵收意旨及地主分回抵價地比例及本身各項權益，這都是政策執行時所做的推展與行銷。

### 肆、經濟系絡面

就制度補償面向分析如下經濟系絡的面向分析，著重在補償制度，補償費的補償與發放。

    高鐵彰化站，九十四年時公告徵收，是以９４年之公告現值加四成計算補償費，另加發放施工獎勵金及爭取農作物休耕補助。然而當時景氣低迷，其補償價格並不低於市價、甚至價格比市場交易價較高，所以抗爭並不是為了價格抗爭。

就全興區段徵收一案而言，目前徵收仍未達預期經濟效益，大半建築用地未標售，95年標售20筆土地，96年標售55筆、97年（5月15日前）標售15筆，截至97年5月15日前尚有9.38公頃建地未標售出，導致彰化縣政府背負巨額負債。

### 伍、政府公共關係面

整體而言，高鐵彰化站決定設站徵收時，有群眾抗爭政府有派人說明，並請警察單位協助控制場面，在群眾激憤中，積極辦理說明會，強調會盡量與群眾溝通並協調，但是效果並不是很好。因為預估將來效益會高過目前被徵收的地主希望可以分回土地，辦理徵收的單位，似乎有措手不及，經驗不足之感。

    高鐵一案需用土地的單位是高鐵工程局，主辦徵收單位是彰化縣政府，實際營運管理單位是高鐵公司，民眾陳請以一般徵收改為區段徵收時有互相推委的端倪，如此說來政府在公共關係上對於高鐵彰化站的案例有成長的空間。

    土地徵收之業務推動，需要政府公共關係做為潤滑劑，就全興區段徵收一案來說，在辦理之前曾數次召開說明會，辦理過程中不斷與被徵收土地之所有權人溝通與協調。然而，仍然會有少數異議者反對參加區段徵收而發起抗爭。

## 研究發現

### 壹、政策應有一致性

    在高鐵彰化車站的徵收案裏，因原先計畫以區段徵收方式辦理，因辦理區段徵收之時間冗長，彰化縣政府為配合高鐵通車爭取設站時效，遽然決定將車站站體之用地取得方式由原計畫之區段徵收改為一般徵收，造成被徵收之地主極力反彈。因辦理區段徵收之時間冗長，但地主可以分回部份土地，被徵收者已預期在已開發之車站中可以分回部分土地。因此政府的政策訂定以後不宜任意變更，容易引起利害關係人反彈。[20]
[20] 在高鐵一案之訪談紀錄A、B及C中都有提到此論點。

### 貳、補償費標準個人主觀之標準有所落差

標準補償費發放，補償費為統一一致性的補償，被徵收的土地卻有徵收後影響效益不同的差異。而且同一筆土地，對不同的個人價值也不盡相同，有的地主有大筆土地被徵收一小部分，與僅有一筆土地被徵收一大部分的人相比，雖然補償價格相同但是對土地被徵收者卻有極大的差異。

### 參、抗爭事件難以完全杜絕

    在土地徵收業務中，往往難以避免抗爭，因涉及民眾身家財產，故不論對政府政策支持與否，人民總為最大利益爭取，便會出現即使支持政府政策也發生抗爭的情況。

抗爭的聲音掩蓋過沉默的大眾：
    在民意的理論研究中，沉默螺旋理論：少數意見的人因態度行動表現激烈，聲勢漸次擴大，多數意見者反而愈來愈沉默。在高鐵彰化站徵收案中，事實上大多數人都贊成與期待高鐵在當地設站的，但因為站區內被徵收者要求維持原先計畫之「區段徵收」 方式辦理，加上當地民意代表帶領群眾抗爭行動，因此反對的聲音蓋過當地絕大多數支持者，證實沉默螺旋的民意理論。

### 肆、民意影響政府政策與施政規劃

在高鐵彰化站的徵收案裡，根據文件檢閱與深度訪談的結果，高鐵最先規劃並未規劃在彰化設站，高鐵在彰化站設站的決策是因為當地民眾的極力爭取，與當地的縣市政府向中央爭取設站並經過立法院審議通過後決定，增加高鐵彰化站；這是民意影響政府決策的具體事件。

### 伍、政府公共建設的時機影響徵收業務的順利與否

在景氣低迷時政府擴大公共建設，辦理用地徵收較能順利取得需用土地；政府所負擔之財政與政治上的風險相對偏低。在高鐵彰化站的徵收案裡，價格並非抗爭因素，由於補償地價比當時的市場交易價格甚至要高，因此並未單純對市價有所爭議。如果在經濟蓬勃發展時，同樣的價格或許會覺得補償偏低，造成徵收的困難；因此，景氣的好壞時機的適當與否也是徵收業務是否能順利的原因之一。

### 陸、歷年抗爭的最大因素－地價補償的不合理，在本 研究案例內被排除在外

以往總是以為政府無法對被徵收之土地給予完整補償，補償價格總與市價與補償價格有落差。然而，分析這兩個案例補償價格均不在爭議中，因此這兩個案例的抗爭是為價格以外的因素，有人或認為區段徵收之評議價格低，但認為土地價格評議低，可以選擇分回土地，因此價格並無強烈爭議理由。一是因為對未來的「期望價值」過高，在高鐵彰化站徵收案內，站區內被徵收之地主對以區段徵收能分回之土地，將來之土地價值一定勝過現在以一般徵收之補償金價值所致；雖然補償費不比市價差。

### 柒、「民意」概念，納入現行土地徵收法令

民國８９年２月２日，內政部頒布制定的「土地徵收條例」第十條規定「需用土地人於事業計畫報請目的事業主管機關許可前，應舉行公聽會，聽取土地所有權人及利害關係人之意見。但因舉辦具機密性之國防事業或已舉行公聽會或說明會者，不在此限。」此為民主政治「民意」理念下的一大進步。

    在國家建設需用私人土地時，能尊重土地所有權人與利害關係人的權益，給予表達意見的機會並爭取決策的認同。土地徵收案在規劃之初，需公告、公佈週知之例行公文佈達之外，尚須與民眾做對談聽取利害關係意見關係人之意見，減低未來土地徵收時之阻力，此乃政府重視「民意」之具體呈現。

### 捌、「政府公關」概念融入現行土地徵收法令

    現行之土地徵收法令已將政府公關之概念融入土地徵收法令。在土地徵收條例第１１條內規定「需用土地人申請徵收土地或土地改良物前，除國防、交通、水利、公共衛生或環境保護事業，因公共安全急需使用土地未及與土地所有權人協議者外，應先與所有權人協議價購或以其他方式取得；所有權人拒絕參與協議或經開會未能達成協議者，始得依本條例申請徵收。」

# 將協議價購以買賣方式與所有權人溝通協調的理念融入，在強制手段之前的協調溝通列為徵收之必要程序，這是徵收作業實務上的一大改革，也是民主國家重視民意及強調政府公關的一大。
# 結論與建議
    本研究綜合前面章節的個案研究比較與蒐集之文件、訪談等資料分析，獲得以下結論，並提出研究建議如下。

## 結論

在民主時代，資訊公開法的制定，政府接受公眾有知的權力，因此政府各項公共設施在規劃設計之初，強調應透過公聽會、說明會的方式向民眾說明，並以協議代替公權力之強制力與民眾溝通，願意讓民眾有參與之機會；因此公關的理念開始進入公部門；群眾公關融入政府公關。在訊息公開的管道上，以利用大眾媒體宣傳的效果最好；其次是行政體系既有之管道，另溝通協商之機制，運用在與民眾溝通協調時，如以專家相佐協助說明，應最容易讓民眾信服。

本公共建設土地徵收案，徵收政策如何推動與執行？本公共建設土地徵收案主要抗爭之原因與訴求為何？政府又如何在衝突與抗爭事件中，以政策行銷的方式作為危機處理的工具？政策宣傳與行銷是否發揮其積極作為？透過上一章的研究發現，進而試圖回答研究問題如下。

### 壹、本公共建設土地徵收案之推動與執行

    我國公共建設需用土地時，依公權力之運作，為公益事業需要，基於國家對土地之最高主權，依法定程序得對特定私有土地，以強制手段取得人民之財產權，並給予財產權人相當之補償。

    推動之過程係依據土地徵收法令所規定之程序予以進行，以公聽會與協議價購作為徵收之前置作業，協議不成者始得申請徵收手段辦理。

     高鐵彰化站與伸港全興區段徵收皆以此原則，依據土地徵收法令辦理，惟因採用之徵收方式不同，辦理之過程亦有所不同；前者是以「一般徵收」方式辦理，後者是以「區段徵收」方式辦理。在執行上，不論公眾贊同與否，及最切身關係的被徵收者同意與否，都有公權力做為支撐與後盾，最後取得建設需用土地。詳述於本文第二章第四節公共建設與土地徵收，另於個案分析中詳述兩案辦理經過 。

### 貳、本公共建設土地徵收案主要抗爭之原因與訴求

    以高鐵彰化站的政府公共政策而言，民眾對高鐵在彰化縣田中鎮設站的政策並沒有反對聲浪，而是支持、贊同，且是「積極爭取」的。而其抗爭之因素也不是因為地價因素，土地及地上物徵收補償費，並未有抗爭事件，而是一般徵收與區段徵收採取的方式有爭議，有人希望「 區段徵收」，而政府採取一般徵收，原本規劃以區段徵收辦理，政府改為一般徵收，因此其主要訴求在爭取以「區段徵收」辦理，在本案受訪者A-1、B-1、C-1及D訪談紀錄中皆有談論。

    另外尚有不同之意見為對於車站方向，有民眾希望前站向田中方向（以規劃圖來看，腹地田中方向較少），也有人對高鐵車站的命名有意見，說要取名為「高速鐵路田中站」；另外抗爭也有選舉因素，及民眾預期因素，在受訪者A-1的訪談紀錄中有所談及，關於命名的部分，報章媒體報導時，也常有「高鐵彰化站」或報導為「高鐵田中站」之混淆。

    此外，就理論與實務的結合面向上，我們可以看到抗爭的聲音掩蓋過沉默大眾的現象。在高鐵彰化站徵收案中，事實上大多數人都贊成與期待高鐵在當地設站的，但因為站區內被徵收者要求維持原先計畫之「區段徵收」方式辦理，加上當地民意代表帶領群眾抗爭行動，因此反對的聲音蓋過當地絕大多數支持者，，證實沉默螺旋的民意理論。

### 參、本公共建設用地取得政府與民眾之溝通與協調

    就土地徵收的政策行銷方面，除了公聽會與協議價購是法令明定，於辦理徵收前必須與民眾之溝通協調的方式之外，更於徵收條例中納入「民意」與「公關」之政策行銷概念，茲分述如下。

公聽會：

公聽會乃是行政機關於作成行政命令、行政計畫或其他影響多數人權益之處分時，向相對人、關係人或專家學者、社會公正人士甚至一般民眾在內之多數人廣泛蒐集意見，以資為參考的制度。此一程序之特徵有二：其一係以廣泛、多數之利害關係或一般人等為對象；其二在聽取各種意見，包括有關個人主觀利益與事項之反映，以及基於專業或公益之意見。在規劃之初，公告、公佈週知並與民眾做對談聽取利害關係意見關係人之意見，減低未來土地徵收時之阻力，此乃政府重視「民意」之具體呈現。

協議價購：

土地徵收為政府單方不問土地所有權人同意與否，強制之行政處分。就比例原則而言，政府需以同樣可以達成目的之方法，選擇損害傷害較輕之政策途徑。土地徵收條例基於「尊重私有財產權益，非有必要，應儘可能避免強制徵收。故公益事業用地之取得，應先以協議價購或其他方法如聯合開發、設定地上權、捐贈等方式，與所有權人協議取得用地，協議不成，始得依法徵收。」

三、徵收前置作業納入「民意」與融入「政府公關」之政策行銷概念

民國８９年２月２日，內政部頒布制定的「土地徵收條例」第十條規定「需用土地人於事業計畫報請目的事業主管機關許可前，應舉行公聽會，聽取土地所有權人及利害關係人之意見。但因舉辦具機密性之國防事業或已舉行公聽會或說明會者，不在此限。」此為民主政治「民意」理念下徵收策略的一大進步。

    在高鐵彰化站的徵收案裏，因需用私人土地，尊重土地所有權人與利害關係人的權益，給予表達意見的機會並爭取決策的認同，高鐵徵收前舉辦協議價購說明會，與利害關係人做充分之溝通與協調。

    將協議價購以買賣方式與所有權人溝通協調的理念融入，在強制手段之前的協調溝通列為徵收之必要程序，這是徵收作業實務上的一大改革，也是民主國家重視民意及強調政府公關的一大步。
### 肆、辦理用地徵收民眾抗爭時之危機處理

    在高鐵彰化站徵收案裡，對於集體群眾的抗爭事端，概由主辦業務之單位負責說明與處理，並無一套機關內對於公眾爭議的處理機制與公關人員的協助，如此，業務單位在業務繁忙之下，如遇到群眾事件就會顯得慌忙而力有不逮。

    就區段徵收改為一般徵收的政策改變中，彰化縣政府與高鐵工程局及高鐵公司因BOT方案的三角關係，在地主的不滿中出現互相推諉規避的情況。（C-1訪談紀錄） 這也因為處理群眾關係沒有足夠的能力、熟稔的處理模式，無法圓滿處理的關係。

    政府政策執行時，如遇群眾事件，往往以警力控制場面，這是公權力不容挑戰之最後手段，在高鐵彰化站中，幾次的群眾事件，彰化縣政府為避免暴動，尋求警力協助（訪談紀錄D），在公共建設用地徵收時，如有民眾抗爭事件，除由相關人員溝通與協調之外，總是交由公權力的最後執行者直接有效地化解阻力。

### 伍、政策行銷對用地取得徵收案之功能
     對高鐵彰化站而言，設站是經民眾與地方政府爭取獲得的，設站是當地民眾之共識，是「民之所欲」，不用宣導與行銷，但在徵收的方式上，區段徵收改為一般徵收是需要主辦機關向民眾宣導及說明的，應將徵收決策改變之原因向民眾說明，即使是為了配合高鐵通車或趕施政績效，都應向民眾充分說明，政策突然轉向，民眾或無法接受。因此需要政府公關策略做為疏導與說服，發揮政策行銷之功能。

    因此，就政府多如鴻毛之各項公共政策而言，土地徵收關係人民之身家財產，最需要政策行銷做為政策執行之工具，達成政府施政成效，但也是行銷策略最難奏效的公共政策，需要與功效似乎存在著矛盾。

## 研究建議

### 壹、政府對外公佈的政策，應事前研判可行性與效益，多方考慮後再做最後的取捨決定

政府之決策以利益之最大，妨礙之最少原則，作為政策決定之指標。就伸港鄉區段徵收之案例１０７公頃的區段徵收案政府投入之巨額開發成本，目前仍貸款13億8千萬元，每年需付3千多萬利息，開發效益尚未呈現，政府卻需繼續負擔開發成本，被質疑當初政策的正確性。

### 貳、政府政策既經決定，不宜任意變更

在高鐵彰化站之徵收案內，對於設站為民意所趨，無抗爭理由，但因原本規劃以「區段徵收」辦理，後來彰化縣政府為爭取通車時效，改為「一般徵收」方式。
雖然當時景氣低迷，地價尚屬合理，不低於當時市價，因部分地主希望能配地，希望將來在車站站區繁榮時能共享繁榮利益，地主期待落空故予抗議，且變更原本規劃落入爭議，導致民代帶頭抗爭，故政策既經訂定不宜任意變更，以維護政府公信力避遭民怨。

### 參、政府決策變更應向利害關係人敘明並說服

    在高鐵彰化站的徵收案裏，徵收方式之改變似乎不及向利害關係人說明白，即著手辦理徵收公告，導致利害關係人到處陳情，並組自救會，除了到縣政府大門口抗議之外，並到立法院抗議、到高鐵工程局等單位理論（訪談資料C-2）。說明與說服應在決策改變之前。

### 肆、協議價購應有適當的彈性運用

目前協議價購在價格上並沒有彈性，其價格與徵收的價格和條件幾乎相等，主辦單位既無法降低協議價購的價格，也不敢提高協議的價錢提高者有圖利之嫌，公務員不敢任意為之，因此協議價購圖有理念上的意義，沒有實質上談判協商的功能，因此，建議有其他配套措施得以彈性運用。

### 伍、金錢之外的激勵可列入研究改進之範疇

追逐金錢利益為基礎之人性，但是在金錢補償之外，另外之多面向的價值鼓勵，或可進而讓政府與土地所有權人兩方談判更有空間，談判過程可以更加協調與融合。

# 參考書目
### 一、書籍

內政部地政司，《土地徵收作業手冊》。台北：內政部，民93。
王文科編譯，《質的教育研究法》。臺北市 : 師大書苑出版，民89。
王月娥等，《麻雀地變鳳凰城—台灣區段徵收案例實錄》。台北：內政部，民
    94。
王杏泉，《土地徵收補償之研究》，內政部地政司，民77。
丘昌泰，《公共政策--基礎篇》。台北：巨流，民89。
丘昌泰，《官僚主義對於大陸臺商的影響與因應: 東莞經濟開發區的個案研究》。
    臺北市 : 行政院大陸委員會，民89。
田弘茂、朱雲漢譯、L. Diamond 與M. Plattner編，《鞏固第三波民主》，業強出 版社，民 86。
古映芸譯，L.Susskind & P.Field著，《群眾公關》，台北：稻田，民86。
    巨流，民85。
交通部高速鐵路籌備處，《日本用地取得人員必備：說話的技巧》，民92。
朱志宏，《公共政策》。臺北市 : 三民，民80。
江宜樺，《民族主義與民主政治》。臺北市 : 國立臺灣大學，民92。
余致力，《民意與公共政策：理論探討與實證研究》。台北：五南，民91。
余致力等，《公共管理》。臺北市 : 商鼎文化，民88。
吳定等，《行政學》。臺北縣蘆洲市 ：國立空中大學， 民96年8月。
吳芝儀， 李奉儒譯，Michael Quinn Patto著，《質的評鑑與研究》。臺北縣新店市 : 桂冠，民84。
呂亞力，《政治學》。臺北市 : 三民，民90。
宋士陽，《公共關係》。臺北市 : 撰者，民80。
李允傑、丘昌泰，《政策執行與評估》。台北：元照出版，民92。
李瞻，《政府公共關係》。臺北市 : 理論與政策雜誌社出版 : 翰蘆總經銷，民
    81。
居延安譯，Relationship managemen著，《關係管理: 企業的虛擬發展與人本再造》。臺北市 : 揚智文化，民92。
林水波，《公共政策新論》，智勝文化事業有限公司，初版2刷，民90年3月
林水波、張世賢，《公共政策》。五南（三版），民90。
邱泯科等譯，Earl Babbie著，《研究方法: 基礎理論與技巧》。臺北市 : 湯姆生
    出版 : 雙葉書廊發行，民93。
金玉珍，《洽公民眾對臺北市區公所服務品質看法之研究》。民89。
政大選舉研究中心主編，《民意調查》，台北：五南，民90。
姚惠忠，《公關基本教練》。台北：威肯公關顧問，民92。
胡幼慧，《質性研究：理論、方法及本土女性研究實例》。臺北：巨流，民85。
胡龍騰、黃瑋瑩、潘中道合譯，Ranjit Kumar著，《研究方法--步驟化學習指南》台北：學富，民94。
孫本初，《新公共管理》。台北：一品，民95年3月。
孫本初譯，B.Guy Peters著，《政府未來的治理模式》。台北：智勝文化，民89。
孫秀蕙，《公共關係: 理論、策略與研究實例》。臺北市 : 正中, 民86。
孫秀蕙，《演進觀點的政策執行研究: 五輕建廠個案分析》。
翁秀琪，《大眾傳播理論與實證》。台北：三民書局，民85。
翁秀琪，《民意—沈沒螺旋之旅》。台北：遠流，民91。
崔寶瑛，《公共關係學概論》。臺北市 : 臺北市新聞記者公會, 民55。
陳向明，《社會科學質的研究》。台北：五南，民91年，頁3。
陳世敏譯，Strouse James C.原著，《傳播媒介、民意、公共決策分析》，國立編譯館，民74。
游乾桂, 黃玲玉譯，John W. Loughary、Theresa M. Ripley原著，《助人助己: 諮商技術指導》。臺北市 : 桂冠，民73。
湯詢章，《公共政策》。 台北：華泰，民82。
黃俊英，《行銷學的世界》。台北：天下遠見，民92。
黃俊英等，《選戰贏家: 選舉行銷理念與實戰智慧》。臺北市 : 中華民國管理科學學會, 民82。
黃瑞琴，《幼稚園的遊戲課程》。臺北市 : 心理，民88四刷。
黃榮護計畫主持，《中高級公務員領導管理能力之需求與培訓策略之研究》。公務人力發展中心 (初版)，民88。
塗志葆，《政策制定過程中的民意: 概念性分析》。民84。
楊乃藩，《公共關係》。臺北市 : 允晨，民73。
詹中原，《危機管理-理論架構》。台北：聯經，民93。
趙雅麗、張同瑩、與曾慧琦譯，Bernard Hennessy著，《民意》。臺北市 : 五南，
    民89。
蔡璧如，《臺北市政府推展市民公眾關係之研究》臺北市，民79 。
鄭貞銘，《公共關係總論》，台北：五南，民88。

### 二、期刊

吳定、張潤書、陳德禹與賴維堯，〈政策行銷的時代意義〉，《公訓報導》，
    第80期，民85.07，頁5-6。
李永展，〈如何克服鄰避（Nimby）併發症〉，《人與地》，第126期，民83.06
    ，頁24-31。
李永展，〈鄰避設施衝突管理之研究〉，《國立台灣大學建築與城鄉研究學報》，
    第9期，民87.12，頁33-44。
邱毅，〈衝突管理與溝通技巧〉，《經濟前瞻》，第61卷，
    民88.1，頁102-108。
陳俊宏，〈鄰避症候群〉，《專家政治與民主審議》，東吳政治學報，
    第10期，民88，頁97-132。
郭生玉，心理與教育研究法。台北市，精華書局，民80年。
詹火生，〈衝突管理與溝通技巧〉，《人力發展》，第30卷，民85.07，頁21-25。
魯俊孟，〈談判理論與實務技巧在現代公共政策過程中的角色與功能〉，
    《競爭力評論》，第5卷，民92.03，頁64-81。
譚國雄，〈土地徵收地價補償問題與衝突管理〉，《現代地政》，第266期，
    民92.8，頁46-52。

### 三、論文

李林水，＜德水園身心障礙教養院委外經營策略之研究＞，碩士論文，私立東海大學公共事務碩士在職專班，民96。
沈文麟，＜政府與民眾間政策溝通之研究＞，碩士論文，國立中興大學公共政策
    研究所，民76。
林斌，＜衝突管理觀點之決策分析＞，碩士論文，國立中興大學公共政策研究所，
    民73。
姚祥瑞，＜臺灣地區水庫興建政策與環保團體互動之研究＞，碩士論文，中國文
    化大學政治學研究所，民88。
張嘉紋，＜我國土地徵收制度之研究＞，碩士論文，私立逢甲大學管理學院土地
    管理研究所，民89。
陳惠宜，＜避現象之研究—以行動基地台抗爭為例＞，碩士論文，私立東海大學
    公共事務碩士在職專班，民94。
陳義賢，＜我國立法審議過程之分析—民國九十一年公務人員任用法修正草案為
    例兼論政策行銷概念的運用＞，碩士論文，私立銘傳大學公共事務學系碩士
    在職專班，民93。
陳應欽，＜公共建設用地取得階段政府處理衝突之研究以中科台中基地為例＞，
    碩士論文，私立東海大學公共事務碩士在職專班，民94。
黃健豪，＜土地徵收補償措施適當性之政治經濟分析＞，碩士論文，國立中興大
    學公共政策研究所，民87。
魯允文，〈行銷觀念應用於政策執行之研究〉， 碩士論文，國立中興大學公共政策研究所經濟組，民85。
謝文慶撰，〈學校與社區關係之公關策略研究＞，碩士論文，私立東海大學公共
    事務碩士在職專班，民95。
嚴竹華，＜溝通能力與溝通態度對溝通效能影響之研究＞，碩士論文，私立中原
    大學企業管理研究所，民76。

### 四、文件

＜高鐵新增苗栗、彰化、雲林三站 交五字第20649號公文函＞，交通部高速鐵
    路工程局，民88年2月5日。
＜高速鐵路徵收公告 ＞，彰化縣政府，94年8月10日0940150804A號公告。
＜彰化縣政府建議改採「一般徵收」方式取得之意見原則同意辦理＞行政院，93
    年1月7日台交字第0930000012號函。
＜轉陳內政部就彰化縣政府建議以一般徵收方式辦理取得高鐵彰化車站用地乙
    案函文＞，交通部高速鐵路工程局，民92年9月5日，高鐵一字09200202890
    號函。
行政法院二十四年判字第十八號判例。
＜內政部都市計畫委員會會議紀錄＞，內政部，民97年11月1日。第695次審議。
彰化縣政府，92年6月9日府城計字第0920104228號函。
高速鐵路工程局，高速鐵路工程局，92年9月5日高鐵一字09200202890號函。
高速鐵路工程局，88年11月18日高鐵局五字第20649號函。
行政院，97年1月7日院臺交字第0930000012號函。
行政院，92年12月31日都字第0920006611號函。
高速鐵路工程局，88年11月18日，高鐵局五字第20649號函。

### 五、報紙

鍾麗華報導，《民意列入環境評估項目》，自由時報，第10 版，民93.3.2。
吳為恭報導，《高鐵彰化站 興建露曙光》，自由時報，第A13 版，民96.5.16。

### 六、網路

何煖軒，＜高鐵貫通南北　城鄉風貌新探〉，http://www7.www.gov.tw/todaytw/2005/TWtaiwan/ch10/2-10-2-0.html，民96年。
張世賢，〈電子化政府的政策行銷〉，《國政研究報告》，內政(評)091-059號，民國91年5月， http://www.npf.org.tw/PUBLICATION/IA/091/IA-R-091-059.htm，民92年5月。
吳則廣，〈銀行分行型類及其公共關係模式之研究--以中部地區銀行分行為例〉， http://etds.ncl.edu.tw/theabs/site/sh/detail_result.jsp，民91年。
蔣靜怡，《守門的選擇的另類途徑》，http://140.114.40.209/faculty/facub/cychiang/3.doc，2007/3/5 。

# 附錄一 訪談題綱與內容
高鐵彰化站
訪談題綱
請問您高鐵要在田中社頭附近設站，如果您參與決策您會極力推動？或是持保留態度？（原因為何）

您認為高鐵在田中設站的政府政策及效益如何？

高鐵要在田中鎮設站是否經過徵詢及宣導？以何種方式進行？

您知道高鐵要在田中設站時有抗爭事件？抗爭的原因與訴求是什麼？

抗爭事件發生當時，您的立場與看法如何？有否採取什麼措施與行動？

整體而言，高鐵設站發生的事件，政府機關與民眾之間溝通協調的互動關係如何？
七、　　高鐵徵收時的價格您認為合理嗎？

訪談內容
受訪者 A－１
一、請問您高鐵要在田中社頭附近設站，如果您參與決策您會極
力推動？或是持保留態度？（原因為何）

答：當然會極力推動，如果成為轉運中心，為地方帶來許多效益，可促進繁榮，增加很多邊際效益。目前尚未設站，對彰化縣而言尚無效益；以商業行為之效益而言，效益低，將來營運只分擔台中站客源。

二、您認為高鐵在田中設站的政府政策及效益如何？

答：地方民眾有便利性，聯絡道路網完整的話亦有可能成為生活圈中心，因便利性可增進產業亦可吸引產業。
三、高鐵要在田中鎮設站是否經過徵詢及宣導？以何種方式進行？

答：無論土地徵收或都市計畫都有一定的法定程序。最重要的是原本不設站，是因為地方強烈爭取才同意設站。高鐵要在田中設站，是因應民眾反映，當時溪洲鄉、北斗鎮、社頭鄉都在爭取設站，要設站是共識，不用宣導。

四、您知道高鐵要在田中設站時有抗爭事件？抗爭的原因與訴求 是什麼？
答：土地及地上物徵收補償費，並未有抗爭事件，而是一般徵收與區段徵收採取的方式有爭議，有人希望區段徵收，而政府採取一般徵收；另外對車站民眾希望前站向田中方向（以規劃圖來看，腹地田中方向較少）。也有人對高鐵車站的命名有意見，說要取名為「高速鐵路田中站」。抗爭也有選舉因素，及民眾預期因素；一般徵收與區段徵收誰好誰壞，不一定，對未來預估的差異而有不同的評斷。

五、抗爭事件發生當時，您的立場與看法如何？有否採取什麼措 施與行動？

答：政府應向民眾說明，採取一般徵收的優缺點，並說明政府是以較有利的方式進行徵收，說服民眾，並在民眾激動時爭取緩衝時間。

六、整體而言，高鐵設站發生的事件，政府機關與民眾之間溝通 協調的互動關係如何？

答：政府的決策關係民眾的福祉，當然除了行政程序必要的說明外，有必要時應增加次數，及面對被徵收人須更主動的說明。

七、您認為高鐵徵收的價格相當與合理嗎？

答：徵收時之價格適逢土地價格及交易低迷時期，這樣的補償價格並未引起爭議反彈，相信未低於當時買賣市價，或者說當時徵收價格比當時地價時期要高。
 受訪者：B－1
1. 當初在田中設站的時候， 如果你當時有參加決策的話, 是否會極力的推動呢?
答:當然會極力推動啊，因為我們在地的阿，在地的一定極力推動，對地方發展有很大幫助阿，如果說彰化縣若沒有高鐵車站來說，真不方便阿，南要到嘉義才能坐，要到嘉義再坐的話，路程就要到坐火車的一半了，所以說彰化縣號稱百萬人口也不會比嘉義縣還少人阿，如果沒有高鐵來說，這樣說對彰化縣不公平，我在縣議會也說過，如果彰化縣沒設高鐵那我們等於住比高雄還遠，是為啥米講比高雄還遠？是因為高雄有高鐵可以坐，而我們沒高鐵可以做，坐自強號到台比也要兩個鐘頭，如果有高鐵做到台北也才９０多分鐘而已，那我們比喻是不是我們住比高雄還遠，就是我們住比高雄遠，住到屏東去了，如果要以高鐵的速度來說。
會造成彰化縣的交通不方便，也沒啥米人要來了，第一是我們不方便要來的人也不方便，彰化縣又沒高鐵站人家就比較不喜歡來阿，人家說啥米「 一日生活圈」 ，人家要來到彰化又要坐自強號來回還要坐五個鐘頭，還要等車這樣就要四五個鐘頭了。

2. 您認為在田中設站, 政府的政策效益您覺得如何呢?
答: 效益喔！效益當然有阿；促進彰化南彰化這邊的繁榮阿！台中那些都會區的人也有可能在這邊住阿，來這蓋房子、買房子、來這蓋別墅阿，南彰化這邊比較安靜阿，變成說喔像是中科上班也可以住在社頭，因為從這邊到烏日車站的話剛剛好就是一站而已，他馬上下車馬上可以上班，可以說是非常方便阿，比較有人要來阿，有的人在台中上班也會來阿，雖說你到台中才多遠而已，如果交通方便，人家就會來阿，如果交通不方便哪會有人來住。如果說路有開，交通方便就會有人來住，像湳底村啦，你看湳底別墅很多，社頭鄉湳底就有這種感覺，有那個條件環境就會有人來啊。

3. 當初要在田中設站的時候, 當時有徵詢大家意見或是宣傳?
答: 意見是沒有啦，我們彰化縣的高鐵車站，早期就是說高鐵公司沒有意願投資彰化縣，包含苗栗、雲林、彰化這三個車站，都是高鐵初步沒有要蓋在這邊的車站，沒計畫在內的，沒計畫設在這邊的阿，再來是經過彰化縣當地政府特地去爭取，爭取後高鐵公司才有答應說要蓋，要蓋我們也算是第二階段了，地段好啦當然是大家有意願，本來也沒有要蓋沒宣導﹐他就沒意願怎麼會宣導，高鐵公司交通部高鐵局沒那個意願要來這邊蓋，是因為我們百姓有那個意願，說希望高鐵公司來這邊蓋，希望有個車站蓋在我們彰化，百姓都期望有個車站，有關單位都沒有宣導只是百姓有意願意願很強。

4. 當時要設站時, 徵收時的抗爭事件的原因?
答:.抗爭事件哪時候，那是幾年前的事情？要徵收那時候喔？有阿！那時候有阿！五六年前了喔，有喔，你現在說的是高鐵車站用地的問題，田中車站的問題嗎？那時候翁金珠選縣長那時候的，有抗爭阿！抗爭就是說他縣長給他們一般徵收、那時他們認為他們的田不只值三四百萬，覺得太便宜，當時當初那時在縣長選舉那一年，有在田中鎮公所辦了一場「 高鐵徵收土地說明會」，說明會當時我有在場，後來卓伯源也有去，當時是在說明土地價值，在說這個土地大概多少錢多少錢這樣啦，卓伯源在當場聽到，說這個不只三四百這個價值有六七百；還沒蓋就不只三四百萬了，這個是卓伯源說的啦，說這一分不只三四百萬，那些農民就認為這應該價值六七百萬，所以他們就認為一般徵收太少了，講不通阿！由來就是這樣的啊！不然原本人民是沒有什麼聲音阿，後來說六七百啦，不只三四百啦，說什麼翁金珠吃錢啦，吃高鐵的錢阿，那些話阿。

5. 當時是否有人去彰化縣政府那邊抗議示威呢?
答: 縣府也有喔，有去喔！有去喔，有去啦，可是我沒有去參與啦，因為那是另外一個陣營的人在作，我算沒去參與啦，那時候在選縣長連任的時候，白布條都拉到大社路那邊，大家都拉白布條抗議。

6. 所以抗爭當時您的立場與看法是覺得如何呢?
答:沒有，我沒什麼行動，我是支持土地徵收，高鐵可以蓋起來，高鐵可以蓋起來不是我個人願望，不是我個人的利益，是大家的意願，大家都可以坐，交通便捷而已，哈哈哈哈哈到到現在我還沒有坐過高鐵，連議員都還沒有坐過高鐵，我們沒做什麼沒去台北嘛，反正又沒去北部。

7. 所以整體來說, 當時發生的抗爭與示威您都了解嗎?
答: 我有了解一些，但是沒實際參與啦，比較細節的那些就不是很了解。

8. 那您知道政府與民眾溝通協調的部分如何進展嗎?
答: 協調喔，因該過程當時翁金珠就說要這樣做了阿，好像協調過程我也沒有多了解，也沒去參與呢，因為我是贊成蓋高鐵車站而已，他們在反對我就沒有去站那一邊了，我沒有去參與阿。

9. 在您的看法上, 您覺得土地的補償價格是否合理呢?
答: 因該比一般私人在買賣價格都還要好了一般庄腳（鄉下 ）買賣哪有那麼高？那時候田中央才兩百一百多萬而已，哪有人可以賣那麼高，現在政府徵收都比自己賣還要高，公告地價多四成阿，多四成都比私人買賣還要高了阿。

10. 價格既然合理的話, 抗爭方面應該是很少, 為何還會有那些抗爭呢?
答: 因該抗爭還是都有啦，要領的也都領了吧，存銀行吧，大部分的人都領了，十個也應該都領了七八個人，領完了，受到了有心人士的煽動才感覺不只這樣吧，那是人的問題啦，不是高鐵的問題啦，是原本就這樣啦，抗爭一下看看是不是會比原本價格還要高，這樣而已，訴求達到就好了，要不然那些田原本的市價也差不多一兩百萬而已。

受訪者：Ｃ－1
一、請問您高鐵要在田中社頭附近設站，如果您參與決策您會極力推動？或是持保留態度？（原因為何）

答：以工程的規劃角度來說，台中烏日站距離彰化站很近會覺得沒有需要，只是說可以促進地方繁榮，如以工程規劃考量的話，那兩站是很近。

二、您認為高鐵在田中設站的政府政策及效益如何？

答：有些許效益，或許設站以後慢慢的帶動繁榮，這個要看政府的規劃措施如何，政府在主導相關的配套措施，例如交通動線、公共措施阿、如果夠好也會吸引人，這個都是互相影響的，如果什麼設施都沒有，大概就沒有人要來
。
三、高鐵要在田中鎮設站是否經過徵詢及宣導？以何種方式進行？
答：（沒有回答）

四、您知道高鐵要在田中設站時有抗爭事件？抗爭的原因與訴求是什麼？

答：抗爭不外有兩個原因，第一個公告現值太低，第二個就是區段徵收改為一般徵收。那時候有遊覽車到立法院抗爭，他們也組成了自救會，你們課長也都有參加，那自救會長還跑到辦公室來，然後政府都說是高鐵局的事情，大家在互踢皮球；一般徵收改為區段徵收，你們應該要向民眾說明，翁縣長為了趕績效趕成績，用地取得沒有交地時程，因為週邊的聯外道路等也都沒有規劃，抗爭就是政策要改成一般徵收沒有知會沒有開說明會，你們是應該要說明的。

五、抗爭事件發生當時，您的立場與看法如何？有否採取什麼措施與行動？

答：以他們的立場抗爭有理。那時候有休耕補償，依照國有租賃辦法，連最近都還有人說他沒有領到還要找我們領，我們只好跟他說你是徵收的並不是設定地上權，地上權的人才有資格領有休耕補助。

六、整體而言，高鐵設站發生的事件，政府機關與民眾之間溝通協調的互動關係如何？

答：他們因為到立法院抗議，你們課長抗爭時也有來台北，所以也有去跟他們說明，也有到立法院那邊開協調會說明。剛開始自救會的會長有來我們辦公室，都很生氣，我們也花了很多時間跟他談，耐心的說明，後來他們的態度有比較好了；就我們可以說明的我們也盡量說明了，徵收的案子到我們這裡已經是執行面了，成定局了，我們只能說明並沒有主導權，第一線的人如果能說明就更好了。

七、您認為高鐵彰化站徵收的補償價格相當與合理嗎？

答：就當時徵收地價有調高，好像八十幾年的時候有調高地價九十四年徵收公告性質似乎有調低，另外有休耕的補償我們都盡量爭取，給他們補償還簽公文到交通部去核准，盡量給他們更好的補償。
受訪者：D
一、請問您高鐵要在田中社頭附近設站，如果您參與決策您會極
力推動？或是持保留態度？（原因為何）

答: 會積極推動，因為在田中、社頭設站可促進地方發展，設站後附近可以提升商機，可做生意。

二、您認為高鐵在田中設站的政府政策及效益如何？
答: 彰化縣民到台北或到南部時間都可以大幅縮短，經濟方面設站之後地方居民的福利增加，商機更好，對小吃業、零售業都會有幫助，可以推銷農特產品，也可以推動地方文化的發展。

三、高鐵要在田中鎮設站是否經過徵詢及宣導？以何種方式進行？

答: 有。當時高鐵局和縣政府事先也有開公聽會和用地取得徵收的說明會，也有與各鄉里長做過溝通。

四、您知道高鐵要在田中設站時有抗爭事件？抗爭的原因與訴求是什麼？

答:高鐵車站跟附近有一條聯外道路，本來當時都是以區段徵收的方式，連同附近周遭的土地，好像是100多公頃，一併收購，所以當時政府改為一般徵收時，就造成了民眾反彈。

五、所以當時就有跟民眾說明要區段徵收?

答：當時訂立地上權契約時，是說要區段徵收，因為區段徵收要費的時間都要七年至八年，設站時程沒辦法在短時間完成，若改為一般徵收，一年內就可以完成用地取得，所以政府才改為一般徵收。

六、抗爭時您的立場有採取什麼行動嗎?

答:抗爭也沒有太過嚴重，大家也是提出一個訴求，當時也是有警察維持秩序。

七、警察是你們叫來的嗎?

答:是的，因為害怕有暴動，去田中鎮公所警察局先說明。

八、公聽會會有參與抗爭?

答:公聽會不算說抗爭，只是不同意一般徵收，代表大家發表了一點意見。

九、那您知道政府與民眾溝通協調的部分如何進展嗎?

答:還好，後來大家都聽的進去，所以當時土地徵收補償費，領取率才會有達到97%，只有少數剩兩三個民眾沒來領取。

十、在您的看法上，您覺得土地的補償價格是否合理呢?

答:都還好，那地區的地價，當時的公告現值加四成，接近當時地價，所以地價上民眾並沒有問題，抗爭並不是為了地價，是因為政府並沒有承諾按照原來所要走的方向辦理區段徵收，而改為一般徵收，還有一點就是設定地上權這幾年他們休耕期間，高鐵局有給予休耕補助，所以那時價格算優厚。

11.那協議價購難道沒人答應嗎? 這個價格這麼高!

答:當時大家重點都吵著要區段徵收，價格的多寡已經不是造成他們不滿的問題了。休耕補助原本是以農委會所訂定的標準來給付的，但土地所有權人並不滿足，才會再經過高鐵局去請示中央，請示中央後才按照國有財產局租金的補償辦法來做休耕補助。

受訪者 D－1
一、請問您高鐵要在田中社頭附近設站，如果您參與決策您會極
力推動？或是持保留態度？（原因為何）

答：會極力推動。因為可以方便本縣居民北上，南下交通順暢。可以促進田中地區的發展，對地方可以提升商機，交通方面彰化台北可與解省時間，經濟方面設站以後可以賣小吃店或零售古董飲食店。

二、您認為高鐵在田中設站的政府政策及效益如何？

答：政策正確，用地已經取得，只是到現在未動工興建，效率差。

三、高鐵要在田中鎮設站是否經過徵詢及宣導？以何種方式進行？

答：經過公聽會和協議價購說明會，充分與民眾溝通。事先有開公聽會及用地說明會和高鐵局和縣政府都有到里長說明，大面積高鐵車站與連外道路都要以區段徵收上地主可以分回土地，至少可以分回40％的土地；政府臨時改為一般徵收土地。訂定地上權時因地上權取得時約定要以區段徵收，翁縣長時如以區段徵收改成會一般徵收一年內就可以完成用地取得。

四、您知道高鐵要在田中設站時有抗爭事件？抗爭的原因與訴求是什麼？

答：高鐵車站用地原本與鄰近土地採區段徵收取得，因區段徵收所需經費龐大及所需時程冗長不易取得；改採一般徵收，目前土地已經取得，惟地主不服，係因採一般徵收，全部領取現金補償，不領回部分土地。高鐵車站用地原本與鄰近土地採區段徵收取得，因區段徵收所需經費龐大及所需時程冗長不易取得；改採一般徵收，目前土地已經取得，惟地主不服，係因採一般徵收，全部領取現金補償，不領回部分土地。

五、抗爭事件發生當時，您的立場與看法如何？有否採取什麼措施與行動？

答：抗爭事件難免，經過溝通後地主大多數已能接受，領價比率達96﹪

六、整體而言，高鐵設站發生的事件，政府機關與民眾之間溝通協調的互動關係如何？

答：尚稱良好，無暴力行為。

七、您認為高鐵彰化站徵收的補償價格相當與合理嗎？

答：價格應該是算不錯啦。

受訪者：E－１

一、當初在田中設站的時候，如果你當時有參加決策的話，是否會極力的推動呢?

答:我覺得非常需要，應該要高鐵趕快設立車站，彰化在中部是一個很重要的地方，高鐵通車已經這麼久了，應該儘快設立。

二、您認為在田中設站，政府的政策效益您覺得如何呢?

答:老實說我覺得十分的丟臉，本來在翁金珠的時代，就應該完成的，我曾經去參加過他們的會議，當時說的天花亂墜，但資金部分不知道被分發到哪邊去了， 大家都希望趕快設立高鐵站，因為可以帶動附近所有的產業，不要一拖再拖。

三、您會認為彰化縣的人口數不足嗎?

答:這就是他們很大的錯誤，彰化縣市連接南投、二林、北斗、竹山，田中站是一個非常重要的地方，如果需要去台北還要去台中坐車，一點意思也沒有。

四、當初要在田中設站的時候，當時有徵詢大家意見或是宣傳?
答:我覺得宣傳部份不足，公聽會的部分，並沒有傳達給所有的人知道。

五、當時要設站時，徵收時的抗爭事件的原因?

答:民主時代，每一個建設，抗爭在所難免，每個人的想法並不同，但都想爭取更好的福利。

六、所以抗爭當時您的立場與看法是覺得如何呢?

答:我也是抗議民眾內的一份子， 抗議並不是說反對這個建設，只是大家想要多爭取一點補償。

七、目前徵收土地的人， 是否了解所謂的一般徵收跟區段徵收的差別呢?
答:這個我不太了解。

八、那您知道政府與民眾溝通協調的部分如何進展嗎?

答:我覺得都不錯，地點剛好在我附近，車站的一個地方，高鐵局有派人直接與我商談過，大家都很融洽的協調問題，縣政府根本就完全不出來，完全給高鐵公司去處理，政府很不應該，他們應該更認真的與高鐵局共同處理這件事情。

# 附錄二 土地徵收條例

第 一 章　　總　則
第一條 （立法目的）
    為實施土地徵收，促進土地利用，增進公共利益，保障私人財產，特制定本條例。
    土地徵收，依本條例之規定，本條例未規定者，適用其他法律之規定。
    其他法律有關徵收程序、徵收補償標準與本條例牴觸者，優先適用本條例。
第二條 （主管機關）
    本條例所稱主管機關：在中央為內政部；在直轄市為直轄市政府；在縣（市）為縣（市）政府。
第三條 （徵收私有土地興辦事業之種類）
    國家因公益需要，興辦下列各款事業，得徵收私有土地；徵收之範圍，應以其事業所必須者為限：
    一、國防事業。
    二、交通事業。
    三、公用事業。
    四、水利事業。
    五、公共衛生及環境保護事業。
    六、政府機關、地方自治機關及其他公共建築。
    七、教育、學術及文化事業。
    八、社會福利事業。
    九、國營事業。
    十、其他依法得徵收土地之事業。
第四條 （區段徵收）
    有下列各款情形之一者，得為區段徵收：
    一、新設都市地區之全部或一部，實施開發建設者。
    二、舊都市地區為公共安全、衛生、交通之需要或促進土地之合理使用實施更新者。
    三、都市土地之農業區、保護區變更為建築用地或工業區變更為住宅區、商業區者。
    四、非都市土地實施開發建設者。
    五、農村社區為加強公共設施、改善公共衛生之需要或配合農業發展之規劃實施更新者。
    六、其他依法得為區段徵收者。
    前項第一款至第三款之開發範圍經中央主管機關核定者，得先行區段徵收，並於區段徵收公告期滿後一年內發布實施都市計畫，不受都市計畫法第五十二條規定之限制。
    第一項第五款之開發，需用土地人得會同有關機關研擬開發範圍，並檢具經上級目的事業主管機關核准之興辦事業計畫書，報經中央主管機關核定後，先行區段徵收，於區段徵收公告期滿後，依土地使用計畫完成非都市土地分區或用地編定之變更。
    第一項第四款或第六款之開發，涉及都市計畫之新訂、擴大或變更者，得依第二項之規定辦理；未涉及者，得依前項之規定辦理。
    不相連之地區，得依都市計畫或興辦事業計畫書內容、範圍合併辦理區段徵收，並適用前三項之規定。
    區段徵收範圍勘選、計畫之擬定、核定、用地取得、拆遷補償、工程施工、分配設計、地籍整理、權利清理、財務結算及區段徵收與都市計畫配合等事項之實施辦法，由中央主管機關定之。
第五條 （土地改良物不予徵收之情形）
    徵收土地時，其土地改良物應一併徵收。但有下列情形之一者，不在此限：
    一、土地改良物所有權人要求取回，並自公告期滿之日起十五日內自行遷移者。
    二、墳墓及其他紀念物必須遷移者。
    三、建築改良物依法令規定不得建造者。
    四、農作改良物之種類或數量與正常種植情形不相當者，其不相當部分。
    五、其他法律另有規定者。
    前項應徵收之土地改良物，得視其興辦事業計畫之需要，於土地徵收後，徵收之。但土地改良物所有權人於需用土地人報請徵收土地前，請求同時一併徵收其改良物時，需用土地人應同時辦理一併徵收。
    第一項第三款及第四款之土地改良物，於徵收土地公告期滿後，由該管直轄市或縣（市）主管機關通知其所有權人或使用人限期遷移或拆除之，不予補償；屆期不拆遷者，由該管直轄市或縣（市）主管機關會同有關機關逕行除去。
第六條 （公有土地上之私有土地改良物之徵收）
    需用土地人取得經核准撥用或提供開發之公有土地，該公有土地上之私有土地改良物，得準用前條規定徵收之。
第七條 （古蹟之保存）
    申請徵收之土地遇有古蹟，應於可能範圍內避免之；其未能避免者，需用土地人應先擬訂古蹟保存計畫，徵得古蹟主管機關同意。
第八條 （一併徵收之要件、程序及期限）
    有下列各款情形之一者，所有權人得於徵收公告之日起一年內向該管直轄市或縣（市）主管機關申請一併徵收，逾期不予受理：
    一、徵收土地之殘餘部分面積過小或形勢不整，致不能為相當之使用者。
    二、徵收建築改良物之殘餘部分不能為相當之使用者。
    前項申請，應以書面為之。於補償費發給完竣前，得以書面撤回之。
    一併徵收之土地或建築改良物殘餘部分，應以現金補償之。
第九條 （原土地所有權人照原徵收補償價收回土地）
    被徵收之土地，除區段徵收及本條例或其他法律另有規定外，有下列情形之一者，原土地所有權人得於徵收公告之日起二十年內，向該管直轄市或縣（市）主管機關申請照原徵收補償價額收回其土地，不適用土地法第二百十九條之規定：
    一、徵收補償費發給完竣屆滿三年，未依徵收計畫開始使用者。
    二、未依核准徵收原定興辦事業使用者。
    三、依原徵收計畫開始使用後未滿五年，不繼續依原徵收計畫使用者。
    該管直轄市或縣（市）主管機關收受申請後，經查明合於前項規定時，應報原核准徵收機關核准後，通知原土地所有權人於六個月內繳還原受領之補償地價及地價加成補償，逾期視為放棄收回權。
    第一項第一款之情形，係因不可歸責於需用土地人之事由者，不得申請收回土地。
    第一項第一款所稱開始使用，指興辦事業之主體工程動工。但依其事業性質無需興建工程者，不在此限。
第 二 章 　　徵　收　程　序
第十條 （事業計畫之申請許可）
    需用土地人興辦之事業依法應經目的事業主管機關許可者，於申請徵收土地或土地改良物前，應將其事業計畫報經目的事業主管機關許可。
    需用土地人於事業計畫報請目的事業主管機關許可前，應舉行公聽會，聽取土地所有權人及利害關係人之意見。但因舉辦具機密性之國防事業或已舉行公聽會或說明會者，不在此限。
第十一條 （公益用地之取得）
    需用土地人申請徵收土地或土地改良物前，除國防、交通、水利、公共衛生或環境保護事業，因公共安全急需使用土地未及與土地所有權人協議者外，應先與所有權人協議價購或以其他方式取得；所有權人拒絕參與協議或經開會未能達成協議者，始得依本條例申請徵收。
第十二條 （調查勘測）
    需用土地人經依前條規定協議不成時，為申請徵收土地或土地改良物之需，得洽請直轄市或縣（市）主管機關會同有關人員進入公、私有土地或土地改良物內實施調查或勘測，其所有權人、占有人、使用人或管理人不得拒絕或阻撓。但進入建築物或設有圍障之土地調查或勘測，應於七日前通知其所有權人、占有人、使用人或管理人。
    為實施前項調查或勘測，須遷移或拆除地上障礙物，致所有權人或使用人遭受之損失，應先予適當之補償，其補償價額以協議為之。
第十三條 （申請徵收應檢具之文件及程序）
    申請徵收土地或土地改良物，應由需用土地人擬具詳細徵收計畫書，並附具徵收土地圖冊或土地改良物清冊及土地使用計畫圖，送由核准徵收機關核准，並副知該管直轄市或縣（市）主管機關。
第十四條 （徵收之核准機關）
    徵收土地或土地改良物，由中央主管機關核准之。
第十五條 （土地徵收審議委員會）
    中央主管機關應設土地徵收審議委員會，審議土地徵收案件；其組織規程，由中央主管機關定之。
第十六條 （核定原則）
    同一土地有二以上需用土地人申請徵收時，以其興辦事業性質之輕重為核定原則。其性質相同者，以其申請之先後為核定原則。
第十七條 （核准後之通知）
    中央主管機關於核准徵收土地或土地改良物後，應將原案通知該管直轄市或縣（市）主管機關。
第十八條 （公告、通知對象及公告期間）
    直轄市或縣（市）主管機關於接到中央主管機關通知核准徵收案時，應即公告，並以書面通知土地或土地改良物所有權人及他項權利人。
    前項公告之期間為三十日。
第十九條 （補償費）
    徵收土地或土地改良物應發給之補償費，由需用土地人負擔，並繳交該管直轄市或縣（市）主管機關轉發之。
第二十條 （補償費）
    徵收土地或土地改良物應發給之補償費，應於公告期滿後十五日內發給之。但有第二十二條第四項之情形者，不在此限。
    前項徵收土地應發給之補償費，得報經行政院核准以土地債券搭發補償之。
    需用土地人未於公告期滿十五日內將應補償地價及其他補償費額繳交該管直轄市或縣（市）主管機關發給完竣者，該徵收案從此失其效力。但有下列各款情形之一者，不在此限：
    一、於公告期間內因對補償之估定有異議，而由該管市縣地政機關依第二十二條規定提交地價評議委員會復議者。
    二、經土地所有權人同意延期繳交有案者。
    三、應受補償人拒絕受領或不能受領者。
    四、應受補償人所在地不明者。
第二十一條 （被徵收土地所有權人權利義務之終止）
    被徵收土地或土地改良物之所有權人，對於其土地或土地改良物之權利義務，於應受之補償費發給完竣時終止。
    前項補償費未發給完竣前，得繼續為從來之使用。但合於第二十七條但書規定者，不在此限。
第二十二條 （異議之提出、復議及行政救濟）
    土地權利關係人對於第十八條第一項之公告有異議者，應於公告期間內向該管直轄市或縣（市）主管機關以書面提出。該管直轄市或縣（市）主管機關接受異議後應即查明處理，並將查處情形以書面通知土地權利關係人。
    被徵收土地權利關係人對於徵收補償價額不服前項查處情形者，該管直轄市或縣（市）主管機關得提請地價評議委員會復議，土地權利關係人不服復議結果者，得依法提起行政救濟。
    直轄市或縣（市）主管機關依第二十條規定發給補償費完竣後，其公告徵收處分之執行，不因被徵收土地權利關係人依前二項規定提出異議或提起行政救濟而停止。
    徵收補償價額經復議或行政救濟結果有變動者，其應補償價額差額，應於其結果確定之日起三個月內發給之。
第二十三條 （分割、合併、移轉、設定負擔或使用之禁止）
    被徵收之土地或土地改良物自公告日起，除於公告前因繼承、強制執行或法院之判決而取得所有權或他項權利，並於公告期間內申請登記者外，不得分割、合併、移轉或設定負擔。土地權利人或使用人並不得在該土地為建築改良物之新建、增建、改建或採取土石、變更地形或為農作改良物之增加種植。其於公告時已在工作中者，應即停止。
    共有分管之耕地，部分被徵收者，土地所有權人得於徵收補償地價發給完竣前或核定發給抵價地前，申請共有物分割登記或應有部分交換移轉登記，不受前項不得分割、移轉規定之限制。
第二十四條 （土地登記簿之效力）
    被徵收土地或建築改良物之所有權或他項權利，以公告之日土地登記簿或建築改良物登記簿記載者為準。但於公告前因繼承、強制執行、法院之判決或其他依法律規定取得土地或建築改良物之所有權或他項權利而未經登記完畢者，其權利人應於徵收公告期間內，向該管直轄市或縣（市）主管機關申請將其權利備案。
    被徵收土地因前條第二項規定辦理登記，其權利以登記後土地登記簿記載者為準。
第二十五條 （徵收、補償費之繼承）
    被徵收之土地，所有權人死亡未辦竣繼承登記，其徵收補償費得由部分繼承人按其應繼分領取之；其已辦竣公同共有繼承登記者，亦同。
    前項規定，於本條例施行前尚未領取徵收補償費之土地，適用之。
第二十六條 （徵收補償保管專戶）
    直轄市或縣（市）主管機關應於國庫設立土地徵收補償費保管專戶，保管因受領遲延、拒絕受領或不能受領之補償費，不適用提存法之規定。直轄市或縣（市）主管機關應於本條例規定應發給補償費之期限屆滿次日起三個月內存入專戶保管，並通知應受補償人。自通知送達發生效力之日起，逾十五年未領取之補償費，歸屬國庫。
    前項保管專戶儲存之補償費應給付利息。以實收利息照付。
    未受領之徵收補償費，依第一項規定繳存專戶保管時，視同補償完竣。
    第一項未受領補償費保管辦法，由中央主管機關定之。
    前四項規定，於本條例施行前未辦竣提存之未受領補償費，準用之。
第二十七條 （進入被徵收土地內工作之限制及例外）
    需用土地人應俟補償費發給完竣或核定發給抵價地後，始得進入被徵收土地內工作。但國防、交通、水利、公共衛生或環境保護事業，因公共安全急需先行使用者，不在此限。
第二十八條 （限期遷移）
    被徵收土地或土地改良物應受之補償費發給完竣或核定發給抵價地後，直轄市或縣（市）主管機關應通知土地權利人或使用人限期遷移完竣。
    應受領遷移費人無可考或所在地不明，致其應遷移之物件未能遷移者，直轄市或縣（市）主管機關應公告三十日限期遷移完竣。
    徵收範圍內應遷移之物件逾期未遷移者，由直轄市或縣（市）主管機關或需用土地人依行政執行法執行。
第二十九條 （墳墓之處理）
    徵收範圍內應行遷葬之墳墓，需用土地人應申請當地墳墓主管機關依墳墓設置管理條例規定辦理，並將情形詳細記載列冊，報請直轄市或縣（市）政府備案。
第 三 章　　徵　收　補　償
第三十條 （補償地價之基準及加成補償）
    被徵收之土地，應按照徵收當期之公告土地現值，補償其地價。在都市計畫區內之公共設施保留地，應按毗鄰非公共設施保留地之平均公告土地現值，補償其地價。
    前項徵收補償地價，必要時得加成補償；其加成補償成數，由直轄市或縣（市）主管機關比照一般正常交易價格，提交地價評議委員會於評議當年期公告土地現值時評定之。
第三十一條 （建築改良物及農作改良物之補償費）
    建築改良物之補償費，按徵收當時該建築改良物之重建價格估定之。
    農作改良物之補償費，於農作改良物被徵收時與其孳息成熟時期相距在一年以內者，按成熟時之孳息估定之；其逾一年者，按其種植及培育費用，並參酌現值估定之。
    建築改良物及農作改良物之補償費，由直轄市或縣（市）主管機關會同有關機關估定之；其查估基準，由中央主管機關定之。
第三十二條 （土地改良物之補償）
    徵收土地公告前已領有建築執照或於農地上為合法改良土地，依第二十三條第一項規定停止工作者，其已支付之土地改良費用，應給予補償。
第三十三條 （合法營業損失之補償）
    建築改良物原供合法營業之用，因徵收而致營業停止或營業規模縮小之損失，應給予補償。
    前項補償基準，由中央主管機關定之。
第三十四條 （發給遷移費之情形及查估基準）
    徵收土地或土地改良物時，有下列情形之一，應發給遷移費：
    一、依第五條第一項第一款或第二款規定遷移者。
    二、徵收公告六個月前設有戶籍之人口必須遷移者。但因結婚或出生而設籍者，不受六個月期限之限制。
    三、動力機具、生產原料或經營設備等必須遷移者。
    四、因土地一部分之徵收而其改良物須全部遷移者。
    五、水產養殖物或畜產必須遷移者。
    前項遷移費查估基準，由中央主管機關定之。
第三十五條 （應有之負擔及清償）
    被徵收之土地或建築改良物應有之負擔，除申請發給抵價地者依第四十一條及第四十二條規定辦理外，其款額計算，以該土地或建築改良物應得之補償金額為限，由該管直轄市或縣（市）主管機關於發給地價補償費或建築改良物補償費時為清償結束之。
    前項所稱應有之負擔，指他項權利價值及依法應補償耕地三七五租約承租人之地價。
第三十六條 （設定權利之消滅及債權額之清償）
    被徵收之土地或建築改良物原設定之他項權利因徵收而消滅。其款額計算，該管直轄市或縣（市）主管機關應通知當事人限期自行協議，再依其協議結果代為清償；協議不成者，其補償費依第二十六條規定辦理。
第三十六條之一 （補償費辦法之訂定）
    被徵收土地或土地改良物，其補償費之核計、核發對象、領取補償費應備文件等事項之辦法，由中央主管機關定之。
第 四 章　　區　段　徵　收
第三十七條 （區段徵收範圍勘定後之禁止事項）
    公告禁止建築改良物之新建、增建、改建或重建及採取土石或變更地形。
    前項禁止期間，不得超過一年六個月。
第三十八條 （區段徵收之申請程序及必備書件）
    需用土地人申請區段徵收土地，應檢具區段徵收計畫書、徵收土地圖冊及土地使用計畫圖，送由當地直轄市或縣（市 ）主管機關邀集需用土地人及土地所有權人舉行說明會後，報請中央主管機關核准。
    內政部申請區段徵收時，準用前項規定報請行政院核准。
第三十九條 （現金補償原則）
    區段徵收土地時，應依第三十條規定補償其地價。除地價補償得經土地所有權人申請，以徵收後可供建築之抵價地折算抵付外，其餘各項補償費依第三十一條至第三十四條規定補償之。
    抵價地總面積，以徵收總面積百分之五十為原則。因情況特殊，經上級主管機關核准者，不在此限。但不得少於百分之四十。曾經農地重劃者，該重劃地區部分不得少於百分之四十五。
第四十條 （發給抵價地之申請程序及處理程序）
    實施區段徵收時，原土地所有權人不願領取現金補償者，應於徵收公告期間內，檢具有關證明文件，以書面向該管直轄市或縣（市）主管機關申請發給抵價地。該管直轄市或縣（市）主管機關收受申請後，應即審查，並將審查結果，以書面通知申請人。
    土地所有權人依前項規定申請發給抵價地時，得就其全部或部分被徵收土地應領之補償地價提出申請。
    申請發給抵價地者，對其土地之權利義務，於接到該管直轄市或縣（市）主管機關核定發給抵價地通知時終止。經核定發給抵價地之土地所有權人，得向直轄市或縣（市）主管機關申請，經徵得徵收機關同意後，改按原徵收補償地價發給現金補償。
    申請發給抵價地者，直轄市或縣（市）主管機關不受第二十條第一項發給期限之限制。
    經核定發給抵價地且未依第三項規定改按原徵收補償地價發給現金補償者，其應領之抵價地由該管直轄市或縣（市）主管機關於規劃分配後，囑託該管登記機關逕行辦理土地所有權登記，並通知原土地所有權人定期到場接管。未按指定期限接管者，視為已接管。
第四十一條 （被徵收土地有耕地租約或設定他項權利或限制登記者之處）
    土地所有權人申請發給抵價地之原有土地上訂有耕地租約或設定他項權利或限制登記者，除第四十二條另有規定外，直轄市或縣（市）主管機關應通知申請人限期自行清理，並依規定期限提出證明文件。
    申請人未依前項規定辦理者，直轄市或縣（市）主管機關應核定不發給抵價地。
    直轄市或縣（市）主管機關經核定不發給抵價地者，應於核定之次日起十五日內發給現金補償。
第四十二條 （發給抵價地設定抵押權或典權）
    土地所有權人申請發給抵價地之原有土地上設定有抵押權或典權者，原土地所有權人及該他項權利人得申請於發給之抵價地設定抵押權或典權，申請時並應提出同意塗銷原有土地抵押權或典權之證明文件。
    依前項規定於發給之抵價地設定抵押權或典權，其權利範圍、價值、次序等內容，由原土地所有權人及他項權利人協議定之。
    依第一項設定之抵押權或典權，應於抵價地登記時，同時登記；並應於登記後通知該他項權利人。
第四十三條 （區段徵收公有土地之規劃開發及分配）
    區段徵收範圍內之公有土地，管理機關應以作價或領回土地方式撥供該管區段徵收主管機關統籌規劃開發、分配。但區段徵收前已作為第四十四條第一項第二款用地使用者，應無償撥供主管機關統籌規劃開發。
    前項以作價方式提供者，其地價準用第三十條規定計算。以領回土地方式提供者，其領回土地面積按區段徵收之抵價地面積比率計算，配回原管理機關，配回之土地應以第四十四條第一項第二款以外之公共設施用地為優先，並依區段徵收計畫處理。
第四十四條 （區段徵收範圍內土地之處理方式）
    區段徵收範圍內土地，經規劃整理後，除依前條規定配回原管理機關外，其處理方式如下：
    一、抵價地發交被徵收土地所有權人領回。其應領回抵價地之面積，由該管直轄市或縣（市）主管機關按其應領地價補償費與區段徵收補償地價總額之比率計算其應領之權利價值，並以實際領回抵價地之單位地價折算之。
    二、道路、溝渠、公園、綠地、兒童遊樂場、廣場、停車場、體育場所及國民學校用地，無償登記為當地直轄市有、縣（市）有或鄉（鎮、市）有。
    三、前款以外之公共設施用地，得由主管機關依財務計畫需要，於徵收計畫書載明有償或無償撥供需地機關或讓售供公營事業機構使用。
    四、國民住宅用地、安置原住戶或經行政院專案核准所需土地得以讓售。
    五、其餘可供建築土地，得予標售、標租或設定地上權。
    依前項第一款規定領回面積不足最小建築單位面積者，應於規定期間內提出申請合併，未於規定期間內申請者，該管直轄市或縣（市）主管機關應於規定期間屆滿之日起三十日內，按原徵收地價補償費發給現金補償。
    第一項第二款以外之公共設施用地，如該事業得許民營者，其用地應依第一項第五款之規定辦理。
    依第一項第三款至第五款撥用或讓售地價及標售底價，以開發總費用為基準，按其土地之位置、地勢、交通、道路寬度、公共設施及預期發展等條件之優劣估定之。
    依第一項第五款標租或設定地上權時，其期限不得逾九十九年。
    第一項第五款土地之標售、標租及設定地上權辦法，由各級主管機關定之。
第四十五條 （抵價地之計算基準）
    實施區段徵收時，直轄市或縣（市）主管機關應預計區段徵收土地平均開發成本，並斟酌區段徵收後各街廓之位置、地勢、交通、道路寬度、公共設施及預期發展情形，估計區段徵收後各路街之路線價或區段價，提經地價評議委員會評定後，作為原土地所有權人領回抵價地之計算基準。
第四十六條 （應領與實際領回抵價地面積有所增減之處理）
    區段徵收土地所有權人應領抵價地面積與實際領回抵價地之面積有所增減時，依下列規定處理：
    一、實際領回抵價地之面積超過應領之面積者，就其超過部分按評定區段徵收後地價繳納差額地價。
    二、實際領回抵價地之面積小於應領之面積者，就其不足部分按評定區段徵收後地價發給差額地價。
    前項第一款應繳納之差額地價，經限期繳納，屆期仍未繳納者，得移送法院強制執行。
    未繳納差額地價之抵價地，不得移轉或設定他項權利。
第四十七條 （差額地價之減輕）
    區段徵收範圍內不妨礙都市計畫事業及區段徵收計畫之既成建築物基地或已辦竣財團法人登記之私立學校、社會福利、慈善事業、宗教團體用地，得按原位置保留分配，並減輕其依前條規定應繳納之差額地價，其減輕比例由主管機關視實際情形定之，並載明於區段徵收計畫書。
第四十八條 （區段徵收程序及補償之準用）
    區段徵收之程序及補償，本章未規定者，準用第二章及第三章規定。
第 五 章　　撤 銷 徵 收
第四十九條 （辦理撤銷徵收之情形）
    已徵收之土地，需用土地人應切實按核准計畫及所定期限使用。在未依徵收計畫完成使用前，需用土地人應每年檢討其興辦事業計畫，並由其上級事業主管機關列管。有下列情形之一者，應辦理撤銷徵收：
    一、因作業錯誤或工程變更設計，致原徵收之土地不在工程用地範圍內者。
    二、公告徵收時，都市計畫已規定以聯合開發、市地重劃或其他方式開發者。
    三、依徵收計畫開始使用前，因都市計畫變更，規定以聯合開發、市地重劃或其他方式開發者。
    四、依徵收計畫開始使用前，其興辦之事業改變或興辦事業計畫經註銷者。
    五、已依徵收計畫開始使用，尚未依徵收計畫完成使用之土地，因情事變更，致原徵收土地之全部或一部已無使用之必要者。
    前項規定，於本條例施行前公告徵收之土地，適用之。
第五十條 （辦理撤銷徵收之程序）
    撤銷徵收由需用土地人向中央主管機關申請之。但需用土地人未申請者，原土地所有權人得向該管直轄市或縣（市）主管機關請求之。
    該管直轄市或縣（市）主管機關收受申請後，應會同需用土地人及其他有關機關審查，其符合前項規定者，由需用土地人向中央主管機關申請之；其未符合規定者，該管直轄市或縣（市）主管機關應將處理結果函復原土地所有權人。
    原土地所有權人不服前項處理結果時，得向中央主管機關請求之，經土地徵收審議委員會審議符合規定者，得由中央主管機關逕予撤銷。
第五十一條 （核准撤銷徵收後之作業）
    原核准徵收機關於核准撤銷徵收後，應將原案通知該管直轄市或縣（市）主管機關。
    直轄市或縣（市）主管機關於收到原核准徵收機關通知核准撤銷徵收案時，應公告三十日，並通知原土地所有權人於一定期間內繳清應繳回之徵收價額，發還其原有土地。未於一定期間內繳清應繳回之徵收價額者，不予發還，仍維持原登記，並不得依第九條規定申請收回該土地。
    前項一定期間，不得少於六個月。
    於第二項公告前，徵收價額已提存法院或已依第二十六條規定存入專戶保管尚未歸屬國庫者，應由直轄市或縣（市）主管機關逕行領取之，並發還土地予原土地所有權人。
    第二項所稱應繳回之徵收價額，指補償地價、地價加成補償及遷移費。但第三十四條第一項規定之人口或物件已遷移者，其遷移費無須繳回。
    前項補償地價，於徵收前設定有他項權利或耕地租約者，包括他項權利人或耕地承租人原受領之價金。
第五十二條 （撤銷徵收後權利之准予或不予回復）
    撤銷徵收後，徵收前原設定之他項權利及耕地租約不予回復。但依第四十二條規定由原土地所有權人及他項權利人申請於發給之抵價地設定抵押權或典權者，其原抵押權或典權准予回復。
第五十三條 （土地改良物撤銷徵收之準用）
    前四條規定，於土地改良物撤銷徵收時準用之。
第五十四條 （土地改良物一併辦理撤銷徵收之情形）
    土地撤銷徵收後，原一併徵收之土地改良物應一併辦理撤銷徵收。但該土地改良物已滅失者，不在此限。
    前項土地改良物與徵收當時相較已減輕其價值，而仍得為相當之使用者，原需用土地人得就其現存部分酌定價額，一併辦理撤銷徵收。
第五十五條 （撤銷徵收之土地與一併辦理撤銷徵收之土地改良物所有權）
    撤銷徵收之土地與一併辦理撤銷徵收之土地改良物原所有權人相同者，應同時繳清土地及其土地改良物應繳回之徵收價額後，發還其原有之土地及現存之土地改良物。
第 六 章　　附　則
第五十六條 （徵收之土地，提供民間機構投資建設）
    徵收之土地，得於徵收計畫書載明以信託、聯合開發、委託開發、委託經營、合作經營、設定地上權或出租提供民間機構投資建設。
    本條例施行前申請徵收之土地，經申請中央主管機關備案者，得依前項規定之方式提供民間機構投資建設。
第五十七條 （地上權之取得）
    需用土地人因興辦第三條規定之事業，需穿越私有土地之上空或地下，得就需用之空間範圍協議取得地上權，協議不成時，準用徵收規定取得地上權。但應擇其損害最少之處所及方法為之。
    前項土地因事業之興辦，致不能為相當之使用時，土地所有權人得自施工之日起至完工後一年內，請求需用土地人徵收土地所有權，需用土地人不得拒絕。
    前項土地所有權人原設定地上權取得之對價，應在徵收補償地價內扣除之。
    地上權徵收補償辦法，由中央目的事業主管機關會同中央主管機關定之。
第五十八條 （徵用私有土地或土地改良物之要件、程序、及使用補償費）
    國家因興辦臨時性之公共建設工程，得徵用私有土地或土地改良物。
    徵用期間逾三年者，土地或土地改良物所有權人得請求需用土地人徵收所有權，需用土地人不得拒絕。
    依前項規定請求徵收土地所有權者，不得再依第九條規定申請收回其土地。
    第二章規定，於徵用土地或土地改良物時，準用之。但因情況緊急，如遲延使用土地或土地改良物，公共利益有受重大危害之虞者，得經中央主管機關核准後，先行使用該土地或土地改良物。
    徵用土地或土地改良物，應發給所有權人或地上權、典權、地役權、永佃權、耕作權人使用補償費；其每年補償費，土地依公告土地現值百分之十計算，土地改良物依徵收補償費百分之十計算。徵用期間不足一年者，按月計算之；不足一月者，按日計算之。
    因徵用致土地改良物必須拆除或未能回復為徵用前之使用者，準用第三十一條規定給予補償。
第五十九條 （優先購買權）
    私有土地經依徵收計畫使用後，經過都市計畫變更原使用目的，土地管理機關標售該土地時，應公告一個月，被徵收之原土地所有權人或其繼承人有依同樣條件優先購買權。但優先購買權人未於決標後十日內表示優先購買者，其優先購買權視為放棄。
第六十條 （尚未辦竣結案者之處理）
    本條例施行前，已公告徵收但尚未辦竣結案者，除本條例另有規定外，應依其公告徵收時所依據之法律規定，繼續辦理結案。
第六十一條 （申請收回之辦理）
    本條例施行前公告徵收之土地，其申請收回，仍依施行前之規定辦理。
第六十二條 （施行細則）
    本條例施行細則，由中央主管機關定之。
第六十三條 （施行日）
    本條例自公布日施行。

# 附錄三 立法院提案文
2003年10月日7臨時提案-爭取高鐵田中車站一般徵收案

對於高鐵田中站，民國92年10月7日立法委員魏委員明谷等二十一人以台灣南北高速鐵路土建工程已近尾聲，而桃園、新竹、台中、台南、嘉義等五大車站站區及聯外道路興建方案都已審核通過，即將發包，後來增加的苗栗、彰化、雲林三站，除彰化站外，苗栗、雲林車站也已完成規劃經內政部通過，刻正進行徵收作業中，唯獨彰化車站迄今未有任何進展，一再延宕的結果，將造成高鐵通車時，彰化站無法隨同營運，地方民眾十分心急，唯恐喪失振興地方產業之先機，建請行政院儘速通過彰化縣政府建議之高鐵車站一般徵收案，並由中央全額補助徵收站區土地所需之四億元經費，以儘速辦理高鐵彰化車站興建工程，促進地方發展，帶動中部地區繁榮，提出提案。
    說明台灣高速鐵路為國內近年來最重大建設，關係全國交通運輸、產業發展及地方繁榮，從中央到地方無不期待能藉高速鐵路的興建振興經濟，發展地方特色，讓台灣更具競爭力，一掃近幾年經濟不景氣的陰霾。行政院採取「一車站、一特色」方案，將各高鐵車站站區附近土地依各地之文化、專業背景規劃其專屬之特色產業，例如，桃園車站因鄰近中正國際機場即規劃為「機場經貿特區」，彰化車站因彰化縣積極發展花卉產業則擬規劃為「國家花卉園區」，期使由高鐵快捷的運輸，發展各地方特色產業，進而帶動地方發展，提供就業機會。
    高鐵原本僅於桃園、新竹、台中、嘉義、台南、左營等設有車站，後因民意要求增設苗栗、彰化及雲林三高架車站，含四股道及二邊式月台。其中彰化車站係位於田中、社頭之間，緊鄰田中花卉園區，不僅可規劃為「國家花卉園區」，因台鐵集集線將延伸至田中站，因此高鐵彰化車站將兼具轉運功能，為進入南投地區的觀光入口，是中部地區發展的樞紐，是以彰化車站之重要性可見一斑。且彰化縣擁有一百三十一萬人口，為全國第四大縣，縣內農業及工業皆於國內佔有重要地位，高鐵為國家最重要之建設，全縣縣民引頸期盼，然相較於同時增列的雲林、苗栗車站都已完成規劃作業，經內政部通過，雲林車站於九十二年年七月決標，雲林縣政府更宣布最遲將於九十五年營運，彰化車站站區及聯外道路的規劃及徵收進度遠遠落後，站區土地之徵收經費甚至都還沒有財源，形同二等國民，而高鐵彰化路段已於九十二年八月二十二日完成最後一根箱型樑吊裝作業，象徵主體工程已大致完成，眼見彰化車站站區毫無進展，地方人士十分焦急，紛紛將矛頭指向彰化縣政府，指責縣政府延宕設站，恐將喪失振興地方產業之先機。事實上，雲林、苗栗站是以區段徵收方式開發，需有一定時程，而彰化縣政府擬將站區土地以一般徵收方式來進行開發，只需徵收站體土地，僅有八公頃，徵收經費四億元，只待交通部通過其申請案，經費有著落即可開始徵收作業，亦不需很多時間即可完成全部徵收工作，土地馬上可以交給高鐵公司，進行站體興建工程，其進度應不致落後其他兩車站。
   彰化縣政府係將高鐵彰化車站納入「國家花卉園區特定區計畫」，且列為優先發展區，係採都市計畫方式，規劃高鐵車站週邊土地之使用及管制，經估計高鐵彰化車站用地面積約需七．八三公頃，因用地非屬都市土地，按「都市土地使用管制規則」第十一條第一項第七款規定應變更為特定專用區，需經縣政府區委會審議通過。是以倘於縣政府新訂都市計畫作業未完成前，同時先以一般徵收方式取得車站用地，確可縮短徵收時程。有鑑於高鐵新增三站之辦理進度，彰化車站已落後苗栗、雲林二站，倘採彰化縣政府建議於花卉園區特定區計畫未完成前先以一般徵收取得車站用地，於節省時程方面較為可行，且可舒緩地方民眾及民代要求儘速設站營運之陳情壓力。是以彰化車站開發之關鍵仍在交通部，地方政府及民眾一致希望交通部能儘速通過彰化縣政府一般徵收申請案，並補助四億元站區土地徵收費，彰化車站即可進行施工。
提案人：魏明谷
連署人：段宜康、洪奇昌、鄭國忠、簡肇棟、陳金德、郭俊銘、李文忠、蕭美琴、邱太三、林岱樺、黃政哲、林濁水、賴勁麟、周慧瑛、周雅淑、李鎮楠、李明憲、邱永仁、蔡啟芳、鄭余鎮