彰化縣政府中程個案計畫-財政處

計畫名稱：推展縣內製酒產業積極參與酒品認證計畫
# 一、計畫緣起
（一）依據
中程施政計畫策略績效目標七之實施計畫。
（二）未來環境預測
１、自開放菸酒申請產製許可執照，菸酒進口業者紛紛設立；環視目前市面販售之菸酒品牌眾多，且私、劣、偽等菸酒品混充其中，致消費者難以辨識其合法與否及真偽，嚴重影響消費者身心健康及社會經濟安定。
２、國內飲用酒文化隨著民眾生活品質提升需求日殷，對酒品飲用安全之意識亦隨之升高，酒品認證機制及優質酒類將成為民眾選購酒品之依據。
（三）問題評析
１、依財政部部統計，目前國內許可之製酒業者為457家，迄今通過酒品認證之廠商僅25家、154項酒品，通過認證之廠商比例僅5.47%。另統計目前縣內合法酒製造業者共63家，通過酒品認證計有4家(其中2家組織型態為公司，另2家為酒莊)，通過認證之酒品數量僅12項酒品，明顯偏低，無法提供民眾進一步安全無虞的飲用酒選擇。
２、目前國內製酒產業，以他縣市為例，係結合多方資源，以產銷班或農會組織方式經營，資源無虞匱乏；反觀縣內製酒業者多以個別農民自營之小型酒莊，受限人力、物力影響，對於參與酒品認證機制，普遍意願不高。
# 二、計畫目標
（一）目標說明
輔導縣轄內酒製造業者通過優質酒品認證或輔導縣內所產酒品增加認證數量。
（二）達成目標之限制
１、製酒業者者參與計劃之意願。
２、中央對優質酒品認證政策宣導不足及缺乏誘因。
（三）預期績效指標及評估基準
１、於期程內輔導縣內酒製造業者，每年有業者通過優質酒品認證或縣內所產酒品每年增加酒品認證數量。
２、認證作業依據財政部酒品認證標誌作業要點辦理。

策略績效目標	衡量指標
	衡量指標	評估 / 體制	評估 / 方式	衡量標準	年度 / （目標值 / 權數）
					100	101	102	103
推展縣內製酒產業積極參與酒品認證	轄內酒製造業者通過優質酒品認證或輔導增加酒品認證數量	1	統計數據	輔導業者通過優質酒品認證或輔導增加酒品認證數量	1家 / (個)	1家 / (個)	1家 / (個)	1家 / (個)
					4%	4%	4%	4%

三、現行相關政策及方案之檢討
（一）現行相關政策及方案
優質酒品認證制度係行政院財政部所推之政策，惟政策宣導不足，致民眾對於優質酒品、認證標章之認識不足；更缺乏誘因，影響業者參與本項制度之意願。
（二）執行檢討
１、建請中央持續擴大密集宣導，並提供誘因，使業者能積極參與。
２、本府賡續於各活動中加強菸酒法令及優質酒品宣導。
四、執行策略及方法
（一）主要工作項目
輔導業者參與優質酒品認證及增加酒品認證數。
（二）分期（年）執行策略
自100至103年度分4年執行。
（三）執行步驟(方法)與分工
期別	年度	實施內容	執行單位
第1期	100	輔導業者通過優質酒品認證或輔導增加酒品認證數量。	財政處
第2期	101	輔導業者通過優質酒品認證或輔導增加酒品認證數量。	財政處
第3期	102	輔導業者通過優質酒品認證或輔導增加酒品認證數量。	財政處
第4期	103	輔導業者通過優質酒品認證或輔導增加酒品認證數量。	財政處

五、期程與資源需求
# （一）計畫期程：分4期執行。
# （二）所需資源說明
１、執行人力：由財政處菸酒管理科現有人力支應，涉及酒品認證專業業務由酒品認證機關之技術委員執行。
２、本府經費及認證機關經費。
# （三）經費來源及計算基準
１、經費來源
本計劃所需經費由中央私劣菸酒查緝績效考核獎助金支應。
２、計算基準
依需求預估並按實執行。
# （四）經費需求（含分年經費）
        單位：千元
# 六、預期效果及影響
年度 / 財源	未來年度				總需求
	100	101	102	103
中央考核獎助金	150	150	150	150	600
縣府預算	0	0	0	0	0
合計	150	150	150	150	600

１、製酒業者商號、商品能見度提升。
２、提供消費者安心選購的參據及飲用安全。
３、帶動農村產業經濟活絡，提升農產品附加、利用價值。
彰化縣政府中程個案計畫-財政處

計畫名稱：賡續推動電子化庫款支付作業
一、計畫緣起
（一）依據
中程施政計畫策略績效目標九之實施計畫。
（二）未來環境預測
隨著電腦科技與網際網路發展快速，推動全面電子化庫款支付作業有其必要性，並可有效提高行政效率及服務品質。
（三）問題評析
由於各個作業系統之不同及經費問題，以致造成系統修改及連結之困難。
二、計畫目標
（一）目標說明
為減少縣庫支票付款風險，各項經費之支出，加強以通匯方式辦理庫款移轉，使庫款支付達到迅速、安全、正確之目標。
（二）達成目標之限制
由於匯款與否，係依債權人之意旨，故需加強宣導儘量採取匯款方式辦理，以增進行政效能。
（三）預期績效指標及評估基準
以每年通匯存帳金額占總支付金額之比率，據以作為評估標準。
策略績效目標	衡量指標
	衡量 指標	評估體制	評估 / 方式	衡量標準	年度 / （目標值 / 權數）
					100	101	102	103
電子化庫款支付作業（6%）	提升通匯存帳比率，減少支票簽發張數	1	統計數據	通匯存帳金額/總支付金額x100%	66%	66.5%	67%	67.5%
					6%	6%	6%	6%

三、現行相關政策及方案之檢討
本府辦理支付，係依據各機關學校簽開付款憑單之付款方式為之，因此將加強宣導以匯款方式辦理。
四、執行策略及方法
（一）主要工作項目
對於各項經費之支出，加強以通匯方式辦理庫款移轉，提升通匯存帳比率。
（二）分期（年）執行策略
１、100年通匯存帳金額占總支付金額之比率達66%。
２、101年通匯存帳金額占總支付金額之比率達66.5%。
３、102年通匯存帳金額占總支付金額之比率達67%。
４、103年通匯存帳金額占總支付金額之比率達67.5%。
五、期程與資源需求
（一）計畫期程：自100至103年度分4年執行。
（二）所需資源說明：以現有人力配合辦理。
六、預期效果及影響
（一）可簡化及縮短庫款作業流程，撙節郵資〈預估每年約15萬元〉，並達無紙化環境，且符合目前國際之間因應全球暖化所提倡之節能減碳措施（可節省：紙張、碳粉、水電能源等）。
（二）可加強便民服務及節省電話撥接時間〈預估每年約1萬通〉，及提供更快速與便捷之服務。
（三）減少使用縣庫支票〈預估每年約5萬張，郵資約125萬元〉付款風險，提高服務品質。
七、附則
有關機關配合事項：
本府及所屬各機關學校配合推動以通匯方式辦理庫款移轉，提升通匯存帳比率。

彰化縣政府中程個案計畫-財政處

計畫名稱：擴大集中支付計畫
# 一、計畫緣起
(一)依據
中程施政計畫策略績效目標四之實施計畫。
(二)未來環境預測
本縣為農業縣，稅收並不豐厚，中央統籌分配稅及上級政府補助收入是最主要財源，約占歲入總額68-74%，財政自主性偏低；又罰款、規費等收入占歲入比率甚小，財源成長幅度有限，歲入出差短僅得以舉債來支應，加上本縣累計公共債務比率逼近法定上限，舉債空間有限，是以財政狀況非僅困窘且彈性甚小，為抒緩此一困境，爰推動擴大集中支付，節省利息支出，落實節流措施。
(三)問題評析
本計畫主要工作項目為系統修改與連接，所涉及之系統包含支付系統、會計系統及公庫銀行等系統，如其中一系統無法配合修改將無法實施。
# 二、計畫目標
(一)目標說明
本處為擴大資金運用範圍，降低資金運用成本，將傳統「財政管理」方式，轉化為主動、創新之「政府企業化經營」，方能使財政應用效能達極大化。故擬將目前散置在各基金專戶帳戶存款納入縣庫存款戶集中支付，使所有基金專戶存款作最大化運用。爰此，本案以擴大集中支付之計畫，落實節流理念，本案係以擴大集中支付為目標，達成目標之方式有如下圖之單軌及雙軌制集中支付。

單軌制集中支付 　　　　 　 雙軌制集中支付

本府統籌運用
本府統籌運用

搭配調度

台銀-縣庫存款戶
土銀-縣庫存款戶
台銀-縣庫存款戶

各基金

各專戶

各專戶

各基金
各專戶
公務預算

各基金

公務預算

公務預算

 (二)達成目標之限制
雙軌制集中支付目前受限於法令限制，需由土地銀行推動法令解釋或修正事宜。
 (三)預期績效指標及評估基準
以納入集中支付之基金及專戶數占設於公庫銀行之基金及專戶數(不含零用金專戶)為評估基準。
策略績效目標	衡量指標
	衡量指標	評估 / 體制	評估 / 方式	衡量標準	年度 / （目標值 / 權數）
					100	101	102	103
擴大集中支付計畫（6%）	納入集中支付之基金及專戶數	1	統計數據	納入集中支付之基金及專戶數/設於公庫銀行之基金及專戶數×100%	15%	30%	45%	60%
					6%	6%	6%	6%

# 三、現行相關政策及方案之檢討
現行相關政策及方案
現行集中支付僅辦理公務預算部分，對於因政策及法律所設立之基金及專戶均無納入集中支付。
執行檢討
因基金及專戶均無納入集中支付，致其資金閒置，不利統一調度和管理，造成本府需向外借款支付高額利息，而基金專戶卻僅領低額利息收入的困境。
# 四、執行策略及方法
(一)主要工作項目
１、財政處支付科：
（１）確認系統編碼格式。
（２）修改支付系統，修改內容包含接收臺銀收入及支付檔案、接收會計系統產製之付款憑單檔案、產製收入支出對帳單等事宜。
（３）作業系統測試。
２、財政處財金科：
（１）接洽臺銀、土銀系統修改事宜。
（２）動支經費簽辦事宜。
（３）發文通知臺灣銀行彰化分行帳戶餘額移轉及銷戶事宜。
３、主計處：
（１）負責委請廠商規劃程式擷轉基金及專戶支付資料至支付系統。
（２）會計系統由支付傳票改為付款憑單列印。
（３）檢討會計作業流程。
（４）作業系統測試上線。
４、計畫處：協助本府系統修改事宜。
  (二)分期執行策略
1. 第一期：預訂納入本府18處及本府所屬環保局、消防局、警察局、文化局、衛生局、地方稅務局、動物防疫所等單位所管理之部分基金及專戶。(計有35戶，不含零用金戶及特殊原因未納入)
2. 第二期：預計納入本府設於土地銀行之部分基金專戶(不含特殊原因未納入) ，另土銀系統開發配合事宜，需於法規許可後，並俟推動台銀集中支付已正式上線並趨於穩定後，再予以納入。
 (三)執行步驟(方法)與分工
期別	年度	實施內容	執行單位
第1期	100	納入本府18處及環保局、消防局、警察局、文化局、衛生局、地方稅務局、動物防疫所等單位所管理之部分基金及專戶(計有35戶，不含零用金戶及特殊原因未納入)	財政處、主計處、計畫處
第2期	101-103	預計納入本府設於土地銀行之部分基金專戶(不含特殊原因未納入)	財政處、主計處、計畫處

五、資源需求
 (一)所需資源說明
１、人力資源：以本處、主計處、計畫處現有編制內人力為基礎。
２、財力資源：本府自籌預算經費辦理。
(二)經費來源及計算基準
經費由計畫處、本處、主計處年度預算辦理，不足時簽請核准動支預備金辦理。
(三)經費需求(含分年經費) 單位：千元
年度 / 財源	未 來 年 度				總需求
	100	101	102	103
縣府預算	740	0	0	0	740
合計	740	0	0	0	740

註：土銀基金專戶納入集中支付經費需求，需依第一期臺灣銀行實施後實際軟硬體設備環境與評估設置於土銀之基金專戶系統連結問題及土銀方面所實際規劃建置等事宜後，本府計畫處資訊科始能對於經費需求再重新評估，故本表未予列入。
# 六、預期效果及影響
(一)預期效果
本處職司財源籌措與歲入工作，如何有效開源節流為最主要的目標，截至99年11月底止本府府內18處及所屬7局1所包含零用金共有130戶基金及專戶，餘額52.52億元。
本府與臺銀簽訂之透支利率為0.95%，給予基金專戶利息參考臺銀活期存款利率0.12%。
１、採單軌制臺銀基金專戶35戶納入集中支付，預估可節省透支利息1,647萬元，利息支付予基金專戶208萬元，可淨節省利息支出1,439萬元。(加計本府已調借之款項，節省利息支出可達2,000萬元)
２、採雙軌制臺、土銀基金專戶納入集中支付，預估可節省透支利息4,096萬元，利息支付予基金專戶517萬元，可淨節省利息支出3,579萬元。
(二)影響
    原基金及專戶由實體帳戶改為虛擬帳戶，於縣庫存款戶項下統一調度，分帳管理，且收支作業方式改變，收入傳票改為至公庫服務網登打收入繳款書繳入該基金分戶，付款則從支出傳票改為付款憑單並由本府財政處支付科開立支票，非由各基金專戶出納開立。
彰化縣政府中程個案計畫-財政處

計畫名稱：賡續推動專戶款項電匯轉帳服務
# 一、計畫緣起
（一）依據
中程施政計畫策略績效目標十之實施計畫。
（二）未來環境預測
隨著政府推動基礎建設、社會福利、公共事務···等業務增長及採購廠商遍及全省各地之因素，簡化匯款程序，以加速公款支付，是提升便民服務之要素。
（三）問題評析
１、廠商常因小額貨款或外縣市長途往返而延遲領款以致本府付款作業時效不佳；經由電匯轉帳服務可減少領款之勞頓、時間及支票代收時程，達到「即匯即收」之便捷性。
２、各專戶支票開立件數多，且支票領取後未兌現件數亦增；經由電匯轉帳服務可撙節郵寄支票郵資公帑及減少未兌現支票數量，並精省人力、物力。
# 二、計畫目標
（一）目標說明
推動專戶款項電匯轉帳服務，可減少廠商到府領款程序，達到「便民」及加速公款支付作業時效。
（二）達成目標之限制
１、因匯款意願操之在受款人，本府僅被動執行，提高匯款率，仍需不斷宣導，請廠商配合辦理。
２、現階段匯費皆由台銀吸收，若需受款人自付時，恐降低受款人轉匯意願。
（三）預期績效指標及評估基準
以每年申辦件數與匯款件數相較比例，據為評估基準。
策略績效 / 目標	衡量指標
	衡量 / 指標	評估 / 體制	評估 / 方式	衡量標準	年度 / （目標值 / 權數）
					100	101	102	103
推動專戶款項電匯轉帳服務，加速公款支付時效	當年度匯款件數	1	統計數據	當年度匯款件數/當年度簽發支票件數× / 100%	25％	30％	35％	40％
					6％	6％	6％	6％

# 三、現行相關政策及方案之檢討
（一）現行相關政策：檢具匯款同意書或轉帳清冊才能匯款。
（二）方案之檢討：廠商時常遺漏檢具資料而無法轉匯。
四、執行策略及方法
（一）主要工作項目
直接於收據、發票上加註匯款資料：1、戶名2、匯款銀行3、帳號。即依據資料轉匯各受款人。
（二）分期（年）執行策略：
１、100年匯款件數占當年度簽發支票件數比率25%。
２、101年匯款件數占當年度簽發支票件數比率30%。
３、102年匯款件數占當年度簽發支票件數比率35%。
４、103年匯款件數占當年度簽發支票件數比率40%。
（三）執行步驟(方法)與分工
１、請業務單位於採購時宣導廠商匯款資訊。
２、廠商領款時，以範例當面推展匯款之便捷。
五、期程與資源需求
（一）計畫期程：自100至103年度分4年執行。
（二）所需資源說明
人力資源：通告或以公務信箱email各處承辦人就付款案件配合辦理，宣導領款人檢具匯款同意書請款。
六、預期效果及影響
（一）精簡領款作業流程：無須再以「電話」通知領款（預估每年約1萬2千通）。
（二）撙節公帑：節省郵資、電話費之支出（預估每年約16萬元）。
（三）減少廠商領款奔波：廠商省卻到府領款之時間及車程勞頓（預估每年約1萬2千次），且能快速領款及確保提款安全。
（四）便利作帳：將支票領取之控制權轉化為本府，匯款後即能整理帳目，方便結帳。
七、附則
有關機關配合事項：由本府各處宣導領款人檢具匯款同意書請款。
彰化縣政府中程個案計畫-建設處

計畫名稱：賡續辦理「擬定擴大彰化市都市計畫」暨「變更彰化市都市計畫（第二次通盤檢討）」
一、計畫緣起
（一）依據
縣長政見第2項第1點暨中程施政計畫策略績效目標一之實施計畫。
（二）未來環境預測
彰化市之發展，在中山高及台1線為區域聯外道路時期，主要交通節點在彰化市之西區及北區，但隨著中二高及中彰快速道路的通車，彰化市東區形成另一個交通節點。配合既有之彰南路與彰興路，東區儼然成為彰化市對外交通最為便利的地區，其發展潛力及區域內部醞釀的發展壓力亦隨即產生；同時，僅以烏溪相隔的高鐵台中站通車營運，也為彰化市東區帶來發展的契機與挑戰。在此環境變化下，彰化市之發展勢必重整，實有必要就彰化市未來的發展定位及區位加以審視，以掌握發展先機。
（三）問題評析
透過都市計畫的擬定與發展策略，將可引導或壓迫台化廠區的轉型發展，以彈性的開發手段與土地管制，形塑彰化市新中心區。
二、計畫目標
（一）目標說明
１、完成「擴大彰化市都市計畫」的擬定暨原彰化市都市計畫範圍的通盤檢討。
２、改善舊有聚落生活環境。
３、誘導台化廠區轉型與升級。
４、提供優質居住環境。
（二）達成目標之限制條件
台化廠區的改變除了透過都市土地的引導與管制外，尚需企業本身自發性的動力。
（三）預期績效指標及評估基準
１、預期績效指標
發布「擬定擴大彰化市都市計畫」案暨「變更彰化市都市計畫（第二次通盤檢討）」案，形塑彰化市新中心區。
２、評估基準
依都市計畫法規定程序擬定「擴大彰化市都市計畫」及辦理原彰化市都市計畫範圍通盤檢討，經本縣都市計畫委員會、內政部都市計畫委員會審議通過，並發布實施。
策略績效目標	衡量指標
	衡量指標	評估 / 體制	評估 / 方式	衡量標準	年度 / （目標值 / 權數）
					100	101	102	103
賡續辦理彰化市東區都市計畫暨變更彰化市都市計畫區第二次通盤檢討 / （6%）	完成都市計畫通盤檢討	1	進度控管	1.完成都市計畫草案並辦理公開展覽與說明會25% / 2.完成本縣都市計畫委員會審議50% / 3.完成內政部都市計畫委員會審議75% / 4.完成都市計畫核定與發布實施(不含擴大彰東地區)100%	25%	50%	75%	100%
					6%	6%	6%	8%

三、現行相關政策及方案之檢討
（一）現行相關政策及方案
「擴大彰化市都市計畫案」於98年6月15日獲得內政部營建署的正式公文核定，同意以縣府申請的方案1026.5公頃辦理。核定案中確立了未來擴大都市計畫擬定作業將以整體規劃、分兩期擬定方式辦理，第一期擬定面積約600公頃（包括優先發展區及已發展區），其中包含未來台中捷運烏日文心北屯線延伸至彰東地區路線的配合規劃，以及新城市中心未來整體發展願景。第二期擬定面積約426.5公頃（後期發展區），將於第一期擬定都市計畫地區之都市計畫發展用地開發達80﹪或現況人口達計畫人口80﹪，或產業發展具有具體開發計畫時，開始辦理擬定都市計畫作業，未辦理擬定都市計畫前仍依據非都市土地使用管制規定管理。
「變更彰化市都市計畫（第一次通盤檢討）案」於93年8月發布實施，已逾5年，依都市計畫法26條規定都市計畫每3年內或5年內至少應通盤檢討一次，兩案合併辦理都市計畫擬定及通盤檢討作業。
（二）執行檢討
由於都會區之次核心定位及交通區位之提升，彰化市城鄉發展勢必作一調整，重新檢視彰化市之新定位及土地使用區位，對於已發展地區及可發展區應儘速納入都市計畫地區並予以明確管制與指導，以發揮台中都會區次核心區應有之住、商、產業、交通轉運等機能，與都會區主核心區台中市相互支援、呼應。
四、執行策略及方法
（一）主要工作項目
１、擬定都市計畫並提送各級都市計畫委員會審議後發布實施。
２、辦理都市計畫通盤檢討並提送各級都市計畫委員會審議後發布實施。
（二）分期(年)實施策略
１、擴大彰化市都市計畫目前已取得內政部核定範圍函，核定面積為1,026.5公頃，第一期擬定計畫面積為600公頃（包括優先發展區及已發展區），第二期擬定計畫面積426.5公頃（後期發展區）不納入本中期計畫。
２、本案於99年3月26日起至99年4月26日止公告都市計畫辦理範圍圖，並公開徵求公民、團體意見，業於100年4月25日起至100年5月25日止辦理公開展覽，100年5月18日舉辦說明會，後續依都市計畫審議程序辦理。
３、本案預計於103年完成。
（三）執行步驟（方法）與分工
期別	年度	實施內容	執行單位
第1期	100	提出規劃草案並辦理公開展覽及說明會	建設處
第2期	100、101	本縣都市計畫委員會審議通過。	建設處
第3期	101、102	內政部都市計畫委員會審議通過。	建設處
第4期	102、103	擴大計變更彰化市都市計畫發布實施並測定都市計畫樁	建設處

五、資源需求
（一）所需資源說明
本案辦理權責涉及府內、外多數單位，如工務處、教育處、水利資源處、地政處、文化局、環保局、彰化市公所、農田水利會、公路總局等，相關單位間的資料提供與意見協調或有缺漏。
（二）經費來源及計算基準
１、經費來源
本案所需經費中央政府並無相關專案經費可申請補助，故需由本府編列預算支應。
２、計算基準
（１）擴大彰化市都市計畫申請面積共600公頃，都市計畫樁約1,000支。
（２）「擴大暨變更彰化市都市計畫（第二次通盤檢討）案」業於98年12月31日發包完成，總經費1,466萬7,450元整。樁位測定及埋設約7,000元/支。
（三）經費需求
    單位：千元
年度 / 財源	以前年度已列預(概)算數累計(A)	未 來 年 度					總需求 / (A+B)
		100	101	102	103	小計(B)
中央補助
縣府預算	14,667.450	100	100	100	7,100	7,400	22,067.45
合計	14,667.450	100	100	100	7,100	7,400	22,067.45

六、預期效果及影響
（一）預期效果
１、舊有聚落可透過都市更新或未來建物改建、重建時，須依都市計畫規定留設公共設施，可大幅改善生活環境。
２、台化產區納入產專區或其他發展分區，可有效引導產業轉型，帶動週邊地區之發展。
３、依都市計畫土地管制與彈性開發手段，提高土地利用價值，增加地方稅收。
（二）計畫影響
１、透過本計畫推動可擴大產業投資誘因，並提升地方競爭力。
２、順應中科及兩岸三通的機會，提高能見度，並與台中都會的發展接軌。
彰化縣政府中程個案計畫-建設處

計畫名稱：擬定彰南花卉園區特定區計畫
一、計畫緣起
（一）依據
中程施政計畫策略績效目標二之實施計畫。
（二）未來環境預測
１、本計畫以產業及觀光發展為主軸，即以花博會場附近一帶為主要的發展核心區。未來隨重大建設陸續完成，改變附近地區之社經發展結構，進而吸引人流、物流等相關產業或服務業聚集，屆時方可能衍生服務人口定住之需求。
２、依彰化國家花卉園區整體發展計畫對國內外旅遊市場的分析與推估，至民國100年彰化縣觀光旅遊市場需求為3,351,457人次（依彰化縣佔中部區域比例估算）或4,011,604人次（依彰化縣佔全國比例估算）。本計畫採400萬人次作為近程預測基準。
（三）問題評析
１、範圍內大多為台糖土地及私人土地，倘需投入開發成本，土地問題尚須解決。
２、範圍內尚無明顯之產業進駐。
二、計畫目標
（一）目標說明
１、促進彰南地區花卉產業轉型以花卉科技、研發服務為主。
２、改善公共設備、公共設施及建構完整交通路網。
３、維護農業生產、生活與生態環境之永續發展。
（二）達成目標之限制。
１、土地取得方式尚須與地主協商。
２、未來開發經費來源尚未明確。
（三）預期績效指標及評估基準。
１、分期分區方式辦理。
２、各級都市計畫委員會審議情形。
策略績效目標	衡量指標
	衡量指標	評估 / 體制	評估 / 方式	衡量標準	年度 / （目標值 / 權數）
					100	101	102	103
推動彰南花卉園區特定區計畫 / （6%）	完成特定區計畫	1	進度控管	1.完成都市計畫草案25% / 2.辦理公開展覽與說明會50% / 3.完成本縣都市計畫委員會審議75% / 4.完成內政部都市計畫委員會審議100%	25%	50%	75%	100%
					6%	6%	6%	8%

三、現行相關政策及方案之檢討
有關計畫範圍內第一單元內多數為台糖土地，俟後將與台糖公司進行土地協議合作開發，俟後依據協議結果辦理。倘若協商未成，預計採區段徵收方式辦理。
四、執行策略及方法
（一）主要工作項目。
１、對於現況自然資源及人文環境進行調查。
２、擬定特定區計畫並對於土地使用分區及公共設施作合理之配置。
３、擬定都市計畫並提送各級都市計畫委員會審議後發布實施。
（二）分期（年）執行策略
為加速推動計畫區之開發，本計畫區將依發展趨勢、土地權屬特性及開發可行性，預計採分期分區進行，並排除已取得完成區段徵收作業之高速鐵路用地，及原有合法工廠及住宅區，分二個開發單元辦理，開發期程得視縣府實際辦理進度估計如下：
１、第一開發單元：總作業時程(含公共設施興闢)為3年。
２、第二開發單元：於第一開發單元公共設施興闢完成後辦理，總作業時程(含公共設施興闢)為5年。
（三）執行步驟(方法)與分工
本計畫皆由本處進行規劃並提送本縣都市計畫委員會及內政部都市計畫委員會審議，並依據委員意見修正辦理。
五、期程與資源需求
（一）計畫期程
本計畫依都市計畫法第5條之規定，計畫年期訂為25年，計畫目標年訂為民國120年。
（二）所需資源說明。
１、本府農業處對於苗木專區及溪州公園俟後之經營管理計畫。
２、中央主管機關專案補助費用及縣府配合預算經費。
３、本案涉及單位如農業處、地政處、城觀處、台糖公司、農田水利會等，相關單位尚須相互配合，以供規劃之完整性及合理性。
（三）經費來源及計算基準
本計畫開發財源可由開發主體－彰化縣政府－向平均地權基金貸款或由向金融機構貸款籌措，或委由專業開發團體進行開發並負責籌措經費。
（四）經費需求（含分年經費）。
１、擬定都市計畫細部計畫規劃費用為194萬元。
２、本計畫區第一開發單元採與台糖公司協議合作方式，預估台糖公司取回土地比例47.80%，其他私有地主比照之，實際比例應依都市計畫審議為準；第二開發單元採市地重劃方式開發，其開發總費用預估約65億元，另於細部計畫中估算之。預估土地所有權人平均重劃負擔比例20.08%，實際比例應以核定之重劃計畫書為準。
單位：千元
年度 / 財源	以前年度已列預(概)算數累計(A)	未 來 年 度					總需求 / (A+B)
		100	101	102	103	小計(B)
中央補助
縣府預算		100	2,536	100	100	2,836	2,836
合計		100	2,536	100	100	2,836	2,836

六、預期效果及影響
（一）以策略性計畫引導彰南地區花卉及觀光產業發展，建設兼具花卉、園藝產業發展、主題觀光的花卉休閒城市。
（二）配合高鐵彰化車站特定區及橋下道路興闢，帶動產業投資進駐，形塑彰南地區門戶意向。
七、附則
有關機關配合事項：農業處之園藝及花卉產業相關發展計畫。
彰化縣政府中程個案計畫-建設處

計畫名稱：賡續辦理本縣都市計畫通盤檢討
一、計畫緣起
（一）依據
中程施政計畫策略績效目標三之實施計畫。
（二）未來環境預測。
依據都市計畫法第26條之規定，擬定計畫機關每三年內或五年內至少應通盤檢討一次，依據發展情況，並參考人民建議作必要之變更。對於非必要之公共設施用地，應變更其使用。本縣31個都市計畫區中，大多數計畫區現行計畫已超過上開規定之檢討年限，故本府將先針對由縣府擬定的都市計畫區辦理通盤檢討，並視財政狀況適度補助鄉、鎮公所辦理其轄區都市計畫之通盤檢討作業。
（三）問題評析
１、地方實際發展迅速，現有計畫已無法迎合未來發展需求，加之自然環境變遷，國土保育及都市防災特別受到重視，應於都市計畫中詳細檢討規劃。
２、本縣都市計畫區在過去都市計畫通盤檢討及專案通盤檢討時訂定的許多附帶條件整體開發地區，迄今仍未完成開發，部分附帶條件內容不合時宜或過於嚴苛，以致影響開發意願。因此，需藉由通盤檢討方式檢討附帶條件內容，以對現行劃定為整體開發之土地作有效的運用。
３、本縣現行都市計畫圖底圖之地形圖多為民國60、70年代測製，比例尺多僅為1/3000，且地形地貌已有巨大變化，不符實際需求。因而本府已於97至100年在內政部的補助下，陸續完成本縣都市計畫區一千分之一地形圖之測製作業，將可作為未來都市計畫書圖重製的基礎。
二、計畫目標
（一）目標說明
１、完成都市計畫書圖重製。
２、完成通盤檢討作業。
（二）達成目標之限制
１、區內環境複雜，土地權屬及管轄涉及眾多中央機關及本縣多個鄉鎮公所，整合協調不易。
２、都市計畫審議時程不易掌握。
３、部分都市計畫區跨鄉鎮、甚至八卦山特定區跨縣（南投縣），需協調轄區各機關意見以統籌辦理。
（三）預期績效指標及評估基準。
１、第一階段先行完成都市計畫圖重製作業，作為通盤檢討基礎。
２、第二階段辦理通盤檢討作業，發布實施。
策略績效目標	衡量指標
	衡量指標	評估 / 體制	評估 / 方式	衡量標準	年度 / （目標值 / 權數）
					100	101	102	103
賡續辦理本縣都市計畫區通盤檢討 / （6%）	辦理都市計畫通盤檢討作業	1	統計數據	新辦處數	1處	1處	1處	1處
					6%	6%	6%	8%

三、現行相關政策及方案之檢討
（一）配合、協調都市計畫區內相關機關單位及土地權屬單位之政策方向（如鄉鎮市公所、國家公園管理處、林務局、國營事業單位等），規劃都市計畫區之發展。
（二）協調本府各處重大施政計畫，相關需求亦應納入本次通盤檢討一併辦理。
（三）都市計畫區內公共設施用地應依地方發展現況及實際需求，檢討開闢現況，並作必要的調整。
（四）附帶條件整體開發地區應檢討其可行性，於通盤檢討中擬具具體可行方案並積極推動。
四、執行策略及方法
（一）主要工作項目。
１、都市計畫圖重製。
２、都市計畫書圖疑義檢討。
３、通盤檢討辦理。
（二）分期（年）執行策略。
100至103年每年至少新辦1處都市計畫區通盤檢討，共計至少推動4個通盤檢討計畫。
（三）執行步驟(方法)與分工。
期別	年度	實施內容	執行單位
第1期	100	都市計畫圖重製及疑義檢討與都市計畫通盤檢討，辦理期程預計4年。	建設處、地政處、各鄉鎮市公所及有關單位、彰化縣都市計畫委員會、內政部都市計畫委員會
第2期	101	都市計畫圖重製及疑義檢討與都市計畫通盤檢討，辦理期程預計4年。	建設處、地政處、各鄉鎮市公所及有關單位、彰化縣都市計畫委員會、內政部都市計畫委員會
第3期	102	都市計畫圖重製及疑義檢討與都市計畫通盤檢討，辦理期程預計4年。	建設處、地政處、各鄉鎮市公所及有關單位、彰化縣都市計畫委員會、內政部都市計畫委員會
第4期	103	都市計畫圖重製及疑義檢討與都市計畫通盤檢討，辦理期程預計4年。	建設處、地政處、各鄉鎮市公所及有關單位、彰化縣都市計畫委員會、內政部都市計畫委員會

五、期程與資源需求
（一）計畫期程：民國100年至103年。
（二）所需資源說明
１、人力資源
（１）行政管理：以建設處城鄉計畫科現有編制內人力為基礎，並洽詢各鄉鎮公所對應課室所屬人員配合。
（２）執行實施：辦理委託規劃案招標，委由民間專業顧問公司協助辦理。
２、財力資源
所需計畫經費由本府編列預算經費支應。
（三）經費來源及計算基準。
１、經費來源：本府編列預算支應。
２、計算基準：辦理都市計畫書圖重製及通盤檢討之經費約為7,500元/公頃。
（四）經費需求（含分年經費）。
依據都市計畫區估算所需經費，除100年辦理八卦山脈風景特定區計畫第三次通盤檢討案經費為新台幣8,000千元外，其餘年度（辦理其他都市計畫區）預計各為新台幣5,000千元。
        單位：千元
年度 / 財源	以前年度已列預(概)算數累計(A)	未 來 年 度					總需求 / (A+B)
		100	101	102	103	小計(B)
中央補助
縣府預算	34,200	8,000	5,000	5,000	5,000	23,000	57,200
合計	34,200	8,000	5,000	5,000	5,000	23,000	57,000

六、預期效果及影響
本案完成後，將提升本縣計畫區都市計畫圖精確度，並解決各都市計畫區內發展需求，及前次通盤檢討未及完成之檢討項目，促進地方發展。

彰化縣政府中程個案計畫-建設處

計畫名稱：員林火車站周邊都市更新地區都市更新計畫案（延續性）
一、計畫緣起
（一）依據
中程施政計畫策略績效目標五之實施計畫。
（二）未來環境預測
配合「員林市區鐵路高架化計畫」，未來火車站區包括鐵道及車站設施都將立體化發展，鐵路高架化及員林火車站站區改建後產生之騰空土地經整體更新規劃，透過公有土地扮演引領都市更新的觸媒角色，以解決長期受鐵路阻隔產生之商業衰頹及交通困厄問題。
（三）問題評析
員林鎮屬於南彰化商業金融重鎮，具有地區性商業生活圈服務中心功能，尤其火車站周邊地區為員林鎮商業發展之核心，但因長期受鐵路阻隔無法串聯，繼而產生市中心地區居住品質不佳及公共設施服務不足的問題，透過都市更新計畫的擬定與發展策略，將可提供員林市區運輸、停車、販賣、商業及休憩之服務，大幅改善車站周邊地區空間環境。
二、計畫目標
（一）目標說明
１、創造一種到達感。
２、改善開放空間品質。
３、整合公共運輸系統。
４、強化商業機能發展。
（二）達成目標之限制條件
員林火車站更新地區以公有地應扮演帶動都市更新建設之觸媒角色，針對規劃範圍內閒置或尚無開發計畫之公有地，劃定適當規模之優先更新單元，透過公部門之整合及協調，推動都市更新建設，惟更新單元土地建物權利關係人因涉公私有權屬複雜，整合極為不易，辦理期程冗長，因此無法預期更新辦理時程。
（三）預期績效指標及評估基準
１、預期績效指標
藉都市更新計畫之推動，運用多元招商工具，傳達投資機會與條件訊息，吸引投資者參與都市更新。
２、評估基準
依都市計畫委員會或都市更新審議委員會審議決議修改計畫及製作定案之都市更新計畫書。
策略績效目標	衡量指標
	衡量指標	評估 / 體制	評估 / 方式	衡量標準	年度 / （目標值 / 權數）
					100	101	102	103
積極推動都市更新 / （6%）	辦理都市更新計畫	1	進度控管	1.先期規劃完成50%(10%) / 2.先期規劃完成(25%) / 3.都市計畫變更及更新計畫完成60%(40%) / 4.都市計畫變更及更新計畫完成(50%) / 5.關聯性工程規劃設計(75%) / 6.權利變換計畫及招商計畫(100%)	10%	25%	40%	50%
					6%	6%	6%	8%

三、現行相關政策及方案之檢討
（一）現行相關政策及方案
本案為行政院95年1月25日核定「加速推動辦理都市更新方案」提列為政府主導推動50處都市更新地區之一;並於95年7月完成都市更新先期規劃作業，針對站區週邊辦理都市更新之可行性、站區空間機能需求、都市更新策略等，提供整體策略規劃。
本案之擬定即依據都市更新條例第7條規定，以「員林市區鐵路高架化計畫」為基礎，配合「員林火車站區更新計畫可行性分析暨策略規劃」為指導，提擬劃定「員林火車站周邊都市更新地區」，並針對本更新地區範圍訂定都市更新計畫，作為擬定都市更新事業計畫之指導。
（二）執行檢討
希冀藉由推動火車站周邊環境地區都市更新，透過都市更新計畫、優先更新單元招商計畫等方式，以公有地扮演帶動都市更新建設之觸媒角色，啟動員林火車站周邊之都市再發展，提升地區活力，復甦社會經濟發展。
四、執行策略及方法
（一）主要工作項目
１、基礎調查整合及分析。
２、優先更新單元開發評估與規劃辦理。
３、都市更新單元土地權利關係人及居民意願調查。
４、擬定都市更新計畫。
５、優先更新單元招商計畫。
（二）分期(年)實施策略
１、本案都市更新地區位於員林火車站附近，為員林都市計畫區核心商業地區及交通運輸樞紐，為本次劃定之都市更新地區，包括東起中山路、西至新生路、北臨靜修路、南迄員鹿路、民生路，面積計約12.14公頃，劃定都市更新範圍。
２、第一期工作內容為都市更新地區內基礎資料收集工作、文化資源調查及資料建置、優先更新單元建築物立面與建築物結構調查分析、優先更新單元內土地、合法建築物所有權人及其他權利關係人資料建置、優先更新單元開發評估與規劃、都市更新單元土地權利關係人及居民意願調查。第二期工作內容為擬定都市更新計畫、優先更新單元招商計畫。
３、本案預計於101年完成。
（三）執行步驟（方法）與分工
期別	年度	實施內容	執行單位
第1期	100	都市更新地區內基礎資料收集工作、文化資源調查及資料建置、優先更新單元建築物立面與建築物結構調查分析、優先更新單元內土地、合法建築物所有權人及其他權利關係人資料建置、優先更新單元開發評估與規劃、都市更新單元土地權利關係人及居民意願調查。	建設處
第2期	101	擬定都市更新計畫、優先更新單元招商計畫	建設處

五、資源需求
（一）所需資源說明
本案辦理權責涉及府內、外多數單位，如工務處、地政處、員林鎮公所、交通部臺灣鐵路管理局等，相關單位間資料提供與意見協調或有缺漏。
（二）經費來源及計算基準
１、經費來源
本案所需經費550萬元整，其中440萬元由內政部營建署專案補助，並納入「100年度都市更新委外規劃補助計畫」，另110萬元由本府編列預算支應。
２、計算基準
（１）員林火車站周邊都市更新地區都市更新計畫案（延續性）規劃面積共12.14公頃。
（２）本案預計於100年2月28日發包完成，總經費550萬元整。
（三）經費需求
   單位：千元
年度 / 財源	以前年度已列預(概)算數累計(A)	未 來 年 度					總需求 / (A+B)
		100	101	102	103	小計(B)
中央補助	2,900	2,200	2,200	0	0	4,400	7,300
縣府預算	100	550	550	0	0	1,100	1,200
合計	3,000	2,750	2,750	0	0	5,500	8,500

六、預期效果及影響
（一）預期效果
１、為計畫區內之老舊建物地區，透過都市更新機制加強民眾整合意願，以加速更新發展。
２、後站地區配合鐵路高架化及都市計畫變更程序後，透過都市更新機制，採大街廓整體開發規劃，提供百貨零售商業發展基礎;運用都市設計手法，針對開放空間、建築設計方面等進行整體規劃，並有效串聯前後站之車流及人行動線，塑造後站地區創意及特色之入口意象。
３、員林火車站周邊地區為員林鎮商業發展之核心，而前站地區因商業發展年代較早，周邊土地利用已趨飽和，本區擬保全既有都市紋理，透過都市更新機制，帶動前站地區之商業活動再發展之契機。
４、鐵路高架化後，站區南端高架鐵軌下方空間，規劃一開放空間，以提供停車空間及開放活動場所，並提供高架鐵道下穿透視野空間。
（二）計畫影響
１、員林鐵路高架化騰空土地進行整體更新規劃，透過公有土地扮演引領都市更新的觸媒角色，解決因縱貫鐵路所阻隔之前後站交通問題，並提升地方競爭力。
２、作為本縣辦理都市更新計畫執行典範。
彰化縣政府中程個案計畫-建設處

計畫名稱：彰東經貿展覽園區可行性規劃與評估
一、計畫緣起
（一）依據
中程施政計畫策略績效目標六之實施計畫。
（二）未來環境預測
１、本縣近年來重大建設不斷，中科二林園區已於98年底正式開工，而彰南產業園區、二林精密機械園區亦將陸續開發，推動中的以及本縣既有的工業區，使得本縣兼具雄厚傳統產業基礎與新興科技產業利基。
２、為整合彰化地區之研發能量，擬於「擴大彰化市都市計畫」範圍內劃定產業專區—「彰東經貿展覽園區」，期能支援、帶動本縣之經濟發展與產業升級，並可提供周圍量產型園區之研發支援，孕育扶植新創產業，並作為學術與創新研發結合之平台。
（三）問題評析
本研究係對經貿展覽園區之設置進行可行性評估，未來都市計畫推動期程、土地開發方式、資金來源、招商情況等，都可能影響該園區之實質建設進度。
二、計畫目標
（一）目標說明
１、界定「彰東經貿展覽園區」之區位、面積與發展定位。
２、藉由分析有關市場、技術、財務、法律等各面向，以確立本開發計畫之可行性。
３、提出本案開發方式、財務計畫、執行方式等建議。
４、建立彰東經貿園區未來之營運管理機制。
（二）達成目標之限制條件
本研究與都市計畫辦理時程恐有時間落差，評估規劃之內容可能與屆時實際發布之內容有些許落差。
（三）預期績效指標及評估基準
依期程逐步完成提送工作計畫書、期初報告、期中報告、期末報告等工作項目。
策略績效目標	衡量指標
	衡量指標	評估 / 體制	評估 / 方式	衡量標準	年度 / （目標值 / 權數）
					100	101	102	103
彰東經貿展覽園區可行性規劃與評估(6%)	完成可行性規劃與評估	1	進度控管	1.預定上網招標(5%) / 2.決標(10%) / 3.提送工作計畫書(20%) / 4.期初報告(40%) / 5.期中報告(60%) / 6.期末報告(90%) / 7.結案(100%)	20%	60%	100%
					6%	6%	6%

三、現行相關政策及方案之檢討
（一）現行相關政策及方案
擴大暨變更彰化市都市計畫案，其中刻正辦理彰化市都市計畫區通盤檢討作業。
（二）執行檢討
本研究案辦理將參酌都市計畫方向進行動態調整，並適時將成果回饋予都市計畫研擬過程。
四、執行策略及方法
（一）主要工作項目
１、園區設置可行性分析研究。
２、建議經貿園區之適當基地。
３、規劃建立彰東經貿園區願景及發展策略。
４、園區整體規劃配置與環境形塑。
５、提供彰東經貿園區開發模式及財務分析。
６、招商行銷策略規劃。
（二）分期(年)實施策略
本計畫預訂自民國100年至102年分期執行辦理：
１、100年7月~100年8月，上網招標。
２、100年9月，委託服務案決標。
３、100年7月，規劃單位提送工作計畫書。
４、101年1月，辦理期初報告。
５、101年7月，辦理期中報告。
６、102年4月，辦理期末報告。
７、102年8月，預訂結案。
（三）執行步驟（方法）與分工
期別	年月份	實施內容	執行單位
第1期	100年7月~100年8月	預定上網招標。	建設處
第2期	100年9月	委託服務案決標。	建設處
第3期	100年11月	規劃單位提送工作計畫書。	建設處
第4期	101年1月	辦理期初報告。	建設處
第5期	101年7月	辦理期中報告。	建設處
第6期	102年4月	辦理期末報告。	建設處
第7期	102年8月	預訂結案	建設處

五、期程與資源需求
（一）計畫期程：如「四、執行策略及方法」第（三）項。
（二）所需資源說明
１、人力資源
以建設處人力為基礎，輔以受託規劃單位提供規劃、簡報、辦理會議等必要人力。
２、物力資源
辦理調查、會議、參訪等所需場地、設備、交通工具等，由建設處及受託規劃單位安排提供。
３、財力資源
所需計畫經費由縣款支應。
（三）經費來源及計算基準
１、經費來源
本研究計畫經費由縣款支應。
２、計算基準
可行性規劃研究之辦理項目及其粗估費用為：
（１）可行性分析：250萬元。
（２）發展定位及基地選址分析：200萬元。
（３）開發規劃方案建議：250萬元。
（４）營運管理方式之規劃：250萬元。
以上合計約為950萬元。
（四）經費需求(本計畫由100年執行至102年)
 單位：千元
年度 / 財源	未 來 年 度			總需求
	100	101	102
縣款	9,500	0	0	9,500
合計	9,500	0	0	9,500

六、預期效果及影響
（一）預期效果
１、為彰東經貿展覽園區之建置提供參考方向。
２、分析相關法令、程序、財務計畫、環境影響等面向，建立經貿展覽園區發展及經營模式。
３、吸引文化活動，提升本縣文化水準，並討論公共開放空間規劃配置，有助未來都市意象營造。
４、調查市場狀況及產業資源，分析地區發展之優劣勢，做為日後建立產學合作平台、產業創新交流之基礎。
（二）計畫影響
１、使土地使用規劃具有彈性，指標性產業設施將使擴大彰化市都市計畫案訴求更明確。
２、有助提升都市景觀並適度檢討公共設施服務水準。
七、附則
有關機關配合事項
配合事項	配合方法	應配合完成時間 / (年、月)	配合機關 / (單位)
政支援	提供地籍資料、土地開發相關法令及案例諮詢	100年~102年	地政處

彰化縣政府中程個案計畫-建設處

計畫名稱：彰化縣二林精密機械產業園區申請工業區編定計畫
一、計畫緣起
（一）依據
縣長政見第3項第5點暨中程施政計畫策略績效目標七之實施計畫。
（二）未來環境預測
１、國內製造業在經濟成長貢獻度仍明顯高於全經濟。機械業號稱「工業之母」，台灣之機械業近二十餘年來在高科技產業發展之助導下，正朝高速、高精密及高附加價值之製程設備產業供應鏈方向發展。
２、包括台中縣市及彰化縣在內之中彰地區一向為我國機械及下游金屬製品業之大本營，而機械業亦為中彰地區長期來之最優勢產業。
３、中科進駐台中縣市、台中市精密機械科技創新園區供不應求等現象，足可證明台中地區之兩兆產業與機械業正在攜手共寫高科技與傳統產業同步升級之新頁。
４、中科四期(二林園區)於97年獲行政院核准設置，將激發製程設備產業及其上游零組件與耗材產業在產能提升與用地上之需求。此外，彰化地區機械業近年來因技術及品質無法與國內相關產業同步升級，至外移者眾且呈現發展萎縮現象。鑑此，為期台中地區工具機與高科技電子業間已掀起之產業效應波瀾能進一步往上游零組件與金屬材料等基礎領域激盪，以帶動彰化地區金屬關鍵零組件業之轉型升級，進而提升下游系統產業包括工具機與製程設備業產品精密度與附加價值；且為加強建構縣內產業發展佈局，厚植產業發展基礎，乃以大格局思維勘選中期四期二林園區北側台糖萬興農場為主約352.88公頃土地，循產業創新條例申請編定為「彰化縣二林精密機械產業園區」。
（三）問題評析
本縣西南角地區開發一向落後，希望能藉本園區之開發，扶植人力密集之機械產業，以補足進駐門檻高之科學工業園區，全面帶動西南角地區之整體產業發展。
二、計畫目標
（一）目標說明
二林精密機械產業園區開發之目的在藉由中彰地區密集之地緣與產業發展關係及緊鄰中科四期擴大次世代光電產業族群之優勢區位，為中部地區之機械設備業及金屬製品業開闢一處兼具內外部效益之永續發展園地。
（二）達成目標之限制
１、環保及反對開發之意識漸強，本案放流水排放點成為關鍵議題，與園區邊界緊鄰之周邊居民間之互動亦存有變數。
２、本府相關局處整體推動體制是否完整。
（三）預期績效指標及評估基準
分年度逐項完成上述目標並依據考核制度辦理考核獎懲作業。
策略績效目標	衡量指標
	衡量 / 指標	評估 / 體制	評估 / 方式	衡量標準	年度 / （目標值 / 權數）
					100	101	102	103
彰化縣二林精密機械產業園區申請工業區編定計畫 / （10%）	1、擬定相關報告提送中央審查	1	進度控管	1.擬定及提送用水計畫書予經濟部水利署審查(20%) / 2.環境影響說明書予經濟部工業局轉行政院環保署審查(60%) / 3.可行性規劃報告(含開發計畫)予內政部營建署審查 (100%)	100%	0%	0%	0%
					10%	0%	0%	0%
	2、相關報告書獲中央審查同意通過	1	進度控管	1.用水計畫書通過審查(20%) / 2.環境影響說明書通過審查(60%) / 3.可行性規劃報告(含開發計畫)通過審查(100%)	0%	100%	0%	0%
					0%	10%	0%	0%
	3、取得開發許可及獲准編定	1	進度控管	1.取得內政部開發許可(50%) / 2.經濟部同意編定(100%)	0%	0%	100%	0%
					0%	0%	10%	0%

三、現行相關政策及方案之檢討
（一）2015年國家產業發展願景，產業-光電與半導體之發展目標將由2005年之兩兆產值提升到2015年之三兆產值，而機械業則被列為繼光電及半導體兩兆產業後之第三個兆元產業。
（二）依產業創新條例申請取得同意編定為產業園區。
四、執行策略及方法
（一）主要工作項目
擬定申請設置產業園區之相關申請書件，並取得開發許可及獲准編定。
（二）分期（年）執行策略
本計畫自97年度起辦理。
１、第一階段為擬定申請設置產業園區之相關申請書件，並提送中央審查，預計100年度可完成。
２、第二階段為申請設置產業園區之相關申請書件獲中央主管機關審查同意通過，預計101年度可完成。
３、取得開發許可及獲准編定為產業園區，預計102年度可完成。
（三）執行步驟(方法)與分工
年度	實施內容	執行單位
100年	擬定申請設置產業園區之相關申請書件及提送中央主管機關審查。	建設處
101年	申請設置產業園區之相關申請書件獲中央主管機關審查同意通過。	建設處、地政處、工務處、農業處、水資處、環保局
102年	取得開發許可及獲准編定為產業園區。	建設處、工務處、農業處、地政處、水資處、環保局

五、期程與資源需求
（一）所需資源說明
１、作業人力：由本府現有人力支應，涉及專業人力部分委由相關專業單位支援。
２、經費
（二）經費來源及計算基準
１、經費來源：
　　本計畫申請編定所需經費由彰化縣工業區開發管理基金編列預算支應。
２、計算基準：依需求預估並按實執行
　申請編定委託規劃費。
（三）經費需求（含分年經費）
計畫申請編定經費 單位：千元
年度 / 財源	以前年度	未 來 年 度		總需求
	99	100	101-102
縣府預算	12,485.621	1,825.216	8,289.163	22,600

六、預期效果及影響
（一）預期效果
１、增加就業機會：本園區之開發估計可引進直接就業員工包括產業用地(生產事業用地)約23,800人，產業用地(相關產業用地)約1,000人，社區中心、管理中心與學校用地就業人口200人，合計可提供25,000個直接就業機會。
２、提高土地產值：依本計畫推估，本園區產業用地(生產事業用地)全部投入生產後，每年約有700億元產值。
３、增加政府稅收：共有營利事業所得稅17.5億元，個人綜合所得稅13.08億元及房屋稅11億元，營業稅35億元。
４、增進地區所得：預計至民國110年可衍生約215億元之國民所得收入。
５、間接經濟效益包括：提高土地價值與效益、促進地區產業轉型與升級、創造間接就業機會、帶動地區發展與繁榮等。
（二）計畫影響
　　本計畫開發許可係由中央審議，再加上近來環保團體阻擾及民眾意見高漲，致產業園區開發許可之取得更顯不易。
七、附則
有關機關配合事項
配合事項	配合方法	應配合完成時間 / (年、月)	配合機關 / (單位)
取得開發許可及獲准編定	中央主管機關審議時府內相關局處整體同調推動並提供相關同意文件及必要的協助	100年7月 / 至 / 102年6月	建設處、工務處、農業處、地政處、水資處、環保局

彰化縣政府中程個案計畫-建設處

計畫名稱：彰南產業園區申請工業區變更編定開發計畫
一、計畫緣起
（一）依據
縣長政見第3項第4點暨中程施政計畫策略績效目標八之實施計畫。
（二）未來環境預測
１、彰化縣雖為傳統產業之重鎮，惟其發展向來多落於彰化北部地區，彰化南部地區則相對較慢，為平衡南北之發展差異，有必要於彰南地區設置一生產重鎮。期能藉由規劃良好之生產環境以吸引優勢產業進駐，進而引進就業人口及產業之群聚效應，以改善彰南地區之產業環境與體質，增加地方就業，活絡地方之產業活動。
２、為促進轄內土地資源之有效利用、提升土地經濟價值、提供合法建廠用地、加促產業發展，並引進工商服務業活動，提供當地民眾就業機會及帶動地方繁榮，決議加速本園區之開發。
（三）問題評析
縣府接收本計畫園區開發後卻逢國內製造業陸續移往中國、亞洲金融風暴及921大地震等重大改變事件，招商受到阻礙，致使本迄今尚未完成開發，惟近年因國外產業環境之改變、政府提出各項優惠獎勵措施、中科四期確定設置於二林基地等因素，帶動中部地區之產業發展，導致產業界對中部地區設廠之需求亦隨之提高。
二、計畫目標
（一）目標說明
１、計畫園區位於彰化縣南端之台糖水尾農場，東北距中山高速公路北斗交流道6公里，開發範圍東至省道台1線、西抵溪州大排與永基二圳幹線交界處，南以濁水溪水尾堤防及溪州垃圾資源回收廠相鄰，北側則臨溪州大排與高鐵；整個園區範圍則為高鐵、省道台1線及145縣道及永基二圳等線性設施貫穿分割為8個區塊。
２、計畫園區在行政轄區上隸屬溪州、埤頭及竹塘3個鄉鎮，計畫編定面積為98.28公頃。
（二）達成目標之限制條件
１、本園區可行性規劃報告、環評差異分析、用水計畫等作業，尚須送中央政府相關單位審查，審查時程無法預計。
２、本案開發金額過大且開發時程無法預期，增加資金投入風險，造成現階段開發商參與甄選意願不高。
３、未來進駐廠商進駐園區須協助其設計、興建、營運等作業，本府是否已成立單一窗口，協助其順利營運。
４、園區得由本府成立管理機構，或委託工業主管機關或公民營事業設置，其管理機構是否已建立完成。
（三）預期績效指標及評估基準
１、本計畫以計畫園區開始開發年度即民國99年度為評估基礎。
２、計畫園區採分期方式進行，第一期開發時程為民國99年起至民國102年，第二期開發時程為民國101年起至民國103年，第三期開發時程為民國104年起至民國106年。
３、未來園區開發處理方式係將可供使用之生產事業用地及相關產業用地等以出售方式處理，未來出售比例可據以做為績效評估基準。
策略績效目標	衡量指標
	衡量 / 指標	評估 / 體制	評估 / 方式	衡量標準	年度 / （目標值 / 權數）
					100	101	102	103
彰南產業園區申請工業區變更編定開發計畫 / （12%）	1、園區報編完成率	1	進度控管	取得開發許可及完成園區編定作業	0%	100%	0%	0%
					12%	0%	0%	0%
	2、完成開發商徵選率	1	進度控管	辦理完成開發商徵選及土地協調相關作業	0%	100%	0%	0%
					0%	6%	0%	0%
	3、完成徵收	1	進度控管	辦理完成全區徵收相關作業	0%	0%	100%	0%
					0%	0%	6%	0%
	4、彰南產業園區開發完成率	1	進度控管	開發率=開發面積/第1期總面積×100%	0%	15%	25%	40%
					0%	6%	6%	12%

三、現行相關政策及方案之檢討
本園區係依促進產業升級條例核准編定為彰南產業園區，而產業創新條例業於99年5月12日公布實施，因此本園區須釐清其適用法令與未來廠商設廠所須遵循之法令依據。
四、執行策略及方法
（一）主要工作項目
本計畫主要工作項目為1.園區報編作業2.開發單位甄選作業3.用地取得作業4.工程設計作業5.開發工程施工作業6.土地出售作業7.進駐廠商建廠作業8.園區管理中心營運作業。
（二）分期(年)實施策略
本計畫自99至106年分年執行辦理：彰南產業園區第一期開發工程預定自民國101年6月起辦理公共工程發包及施工，預定102年12月完成第一期開發工程；第二期工程預定於民國102年1月辦理第二期開發工程細部設計與第二期開發工程發包及施工，預定於103年12月完成第二期開發作業；第三期工程預定於民國104年1月辦理第三期開發工程細部設計與第三期開發工程發包及施工，預定106年12月完成第三期開發作業。惟實際辦理第二、三期之時程將依前一期工程之推展及實際招商情形而調整。
（三）執行步驟（方法）與分工
期別	年度	實施內容	執行單位
第1期	99~102	完成園區第一期工程開發作業、土地租（出）售作業。	本府建設處、地政處、工務處、本縣環保局、溪州鄉公所、埤頭鄉公所、竹塘鄉公所
第2期	101~103	完成園區第二期工程開發作業、土地租（出）售作業。	本府建設處、地政處、工務處、本縣環保局、溪州鄉公所、埤頭鄉公所、竹塘鄉公所
第3期	104~106	完成園區第三期工程開發作業、土地租（出）售作業。	本府建設處、地政處、工務處、本縣環保局、溪州鄉公所、埤頭鄉公所、竹塘鄉公所

五、資源需求
未來園區之開發可依據「促進產業升級條例」第35條之規定委託公民營事業辦理開發、租售及管理等業務，本府無須編列相關開發經費。
  　計畫園區開發工程經費概估表如下： 單位：千元
項目		第一期	第二期	第三期	合計
一、編定、規劃調查費用		42,100	26,110	16,790	85,000
二、土地費用		829,380	435,290	364,310	1,628,980
三、開發工程費用		460,130	648,920	295,020	1,404,070
直 / 接工 / 程費	1.假設工程	9,740	5,810	4,450	20,000
	2.整地工程	97,390	58,100	44,510	200,000
	3.滯洪池工程	31,000	24,500	18,900	74,400
	4.道路、排水工程	232,900	112,520	144,280	489,700
	5.配水池工程		70,000		70,000
	6.污水處理廠工程		250,000		250,000
	7.景觀工程	32,820	13,740	33,060	79,620
	8.管理中心工程		80,000
	9.停車場工程	7,590	5,200	27,560	40,350
	10.雜項工程	14,610	8,720	6,680	30,000
	小計	426,040	628,590	279,440	1,334,070
間接工程		34,090	20,330	15,580	70,000
四、行政作業費用		90,400	99,430	71,000	260,830
五、代辦費		142,210	120,980	74,710	337,900
六、預備費		42,600	62,860	27,940	133,400
七、履約保證金手續費		2,110	1,790	1,100	5,000
總計		1,608,930	1,395,380	850,870	3,855,180

六、預期效果及影響
（一）預期效果
本園區規劃產業用地可出售面積約為65.86公頃，第一、二期預計引進旗艦型廠商進駐，第三期產業用地規劃提供可出售土地約8.32公頃，全區開發完成後約可提供50家左右進駐，創造5,500個就業機會，年產值達240億元。
（二）計畫影響
本園區開發應可促進所在地區土地資源之有效利用、提升土地經濟價值、提供合法建廠用地、加速產業發展，並引進工商服務業活動，提供當地民眾就業機會，帶動地方繁榮。
七、附則
有關機關配合事項
配合事項	配合方法	應配合完成時間 / (年、月)	配合機關 / (單位)
園區用地徵收	用地徵收計畫書報核	101年6月	地政處
園區用地取得	用地取得協調及地上物補償查估	101年8月	相關鄉鎮公所及地政事務所

彰化縣政府中程個案計畫-建設處

計畫名稱：「彰化縣地方產業創新研發推動計畫」地方型SBIR
一、計畫緣起
（一）依據
      中程施政計畫策略績效目標九之實施計畫。
（二）未來環境預測
與中國簽訂ECFA之後，與面對全球化的競爭，縣內以中小企業為主之廠商需要面臨積極轉型之必要，技術的提升與創新商品的研發更是重要課題，本府需更積極輔導廠商進行產業升級，提高附加價值，才能應付更競爭的市場。
（三）問題評析
中小企業投入研發及創新的動力及意願較低，需要提升其意願，另廠商因多為中小企業，對於計畫之執行管考作業，需要加強輔導。
二、計畫目標
（一）目標說明
１、推動彰化縣中小企業技術升級。
２、提供中小企業與產學界一共同合作之平台。
３、建立完善的計畫管理、推廣與成效追蹤機制。
（二）達成目標之限制
１、縣內廠商的申請意願。
２、廠商執行計畫之能力。
３、國內外景氣之影響。
（三）預期績效指標及評估基準
１、補助廠商家數。
２、帶動廠商投入研發人力。
３、提升廠商營業金額。
策略績效目標	衡量指標
	衡量 / 指標	評估 / 體制	評估 / 方式	衡量標準	年度 / （目標值 / 權數）
					100	101	102	103
「彰化縣地方產業創新研發推動計畫」（地方型SBIR） / （6%）	補助廠商家數	1	統計數據	補助家數	15家	15家	15家	15家
					6%	6%	6%	10%

三、現行相關政策及方案之檢討
 (一) 現行相關政策及方案
      經濟部小型企業創新研發推動計畫。
（二）執行檢討
      為配合經費因素採批次審查機制，對申請廠商有規劃期限上之限制。
四、執行策略及方法
（一）主要工作項目
１、推動彰化縣小型企業創新研發計畫。
２、提供迅速、便捷的計畫諮詢、申請、審查服務。
３、建立完善的計畫管理、推廣與成效追蹤機制。
（二）分期（年）執行策略
      本計畫自100至103年分年執行辦理。
１、100年：完成99年度受補助廠商執行管考作業，並針對99年度執行情形進行檢討，提出100年度修正計畫策略並執行100年度廠商申請、審查、補助核定作業。
２、101年：完成100年度受補助廠商執行管考作業，並針對100年度執行情形進行檢討，提出100年度修正計畫策略並執行101年度廠商申請、審查、補助核定作業。
３、102年：完成101年度受補助廠商執行管考作業，並針對101年度執行情形進行檢討，提出100年度修正計畫策略並執行102年度廠商申請、審查、補助核定作業。
４、103年：完成102年度受補助廠商執行管考作業，並針對102年度執行情形進行檢討，提出100年度修正計畫策略並執行103年度廠商申請、審查、補助核定作業。
 （三）執行步驟(方法)與分工
五、期程與資源需求
期別	年度	實施內容	執行單位
第1期	100	完成100年度申請、審查、補助作業及99年後續管考作業。	建設處、本府招商行動辦公室、工策會、本縣各大專院校
第2期	101	完成101年度申請、審查、補助作業及100年後續管考作業。	建設處、本府招商行動辦公室、工策會、本縣各大專院校
第3期	102	完成102年度申請、審查、補助作業及101年後續管考作業。	建設處、本府招商行動辦公室、工策會、本縣各大專院校
第4期	103	完成103年度申請、審查、補助作業及102年後續管考作業。	建設處、本府招商行動辦公室、工策會、本縣各大專院校

（一）計畫期程：100年~103年。
（二）所需資源說明
１、人力資源：
（１）行政管理：以本處現有人力為主，配合招商行動辦公室支援配合為主。
（２）執行實施：有經濟部補助款及自籌款支應補助經費，交受補助廠商執行計畫。
２、財力資源：由經濟部補助及本府自籌款支應。
（三）經費來源及計算基準。
１、經費來源：
  　（１）中央補助：經濟部地方產業創新研發補助計畫經費補助。
（２）本府自籌：本府自籌配合預算。
２、計算基準：依據經濟部98及99年度核定補助本府匡列之配合款2倍經費，本府98及99年分別編列500萬元，經濟部核定1,000萬元。
（四）經費需求（含分年經費）
      單位：千元
年度 / 財源	未 來 年 度				總需求
	100	101	102	103
中央補助	10,000	10,000	10,000	10,000	40,000
縣府預算	5,000	5,000	5,000	5,000	20,000
合計	15,000	15,000	15,000	15,000	60,000

六、預期效果及影響
（一）預期效果
１、在本縣完成5場次計畫宣導說明會，出席業者250人次。
２、完成20家（含）以上小型企業廠商計畫審查與簽約，除政府補助款外，至少帶動小型企業投入研發經費新台幣壹仟伍佰萬元。並引發小型企業投入研發人力700人月，學術界投入協助研發人力150人月。
３、藉由學術界的投入，加強產學合作，促進產業技術升級。
（二）產業效益：
１、促成小型企業再投資新台幣3,000萬元擴充生產設備，增加僱用員工人數150人。
２、受補助廠商完成技術/產品開發後第一年，預估增加產值新台幣5,000萬元。
３、提升彰化縣境內運輸工具、機械小五金為主的金屬製品製造業、紡織業、塑膠製品製造業等特色產業之產值，提高市場競爭力。
彰化縣政府中程個案計畫-建設處

計畫名稱：加強本縣地方特色產業發展與行銷
一、計畫緣起
（一）依據
中程施政計畫策略績效目標四之實施計畫。
（二）未來環境預測
１、本縣特色產業及優良產品眾多，有知名的白蘭氏博物館、台明將玻璃館、中興穀堡觀光工廠、社頭的織襪、及葡萄酒莊、豐富的地方傳統美食、創意商品等等，研擬行銷策略規劃，落實行銷計畫，將彰化縣的優質產品及特色產業行銷至全國及世界各地，提升本縣地方產業能見度及活絡商機。
２、隨著大陸觀光客來台旅遊人數增加，為台灣各地特色產業及伴手禮店家帶來新的商機，各縣市政府紛紛投入資源輔導及行銷在地特色產業及伴手禮店家，協助在地店家提升知名度以掌握此商機。本縣規劃並結合在地文化產業辦理各項大型活動計畫，例如十大伴手禮、花在彰化系列活動暨媽祖遶境產業嘉年華活動辦理「產業策展活動」，提供行銷平台，展售行銷自有產品，增加廠商間產品技術交流及良性競爭，提高產品價值與知名度，創造產業新契機。
（三）問題評析
本縣擁有許多優質的特色產業及伴手禮產品，因店家規模多屬中小型，資源有限，使得店家於市場上面臨生存競爭壓力遽增，需要政府投入資源協助行銷、推廣及輔導，近年來本縣透過各種行銷管道，提供國內或國外行銷平台，辦理展售活動，行銷本縣優質的特色產業，更可以建立一資訊平台整合本縣各種特色產業，展現各種產業產品、特色及工廠所在地，俾利生產者與消費者查詢交易，進而活化產業各項行銷機能，創造本縣產業更多商機。
二、計畫目標
（一）目標說明
計畫每年皆能舉辦本縣特色產業及伴手禮推廣活動，使其成為彰化縣之特色，進而提升本縣地方特色產業及伴手禮知名度，增加產品競爭力，帶動彰化縣相關產業及經濟的發展。
（二）達成目標之限制條件
１、招商家數，需要本縣店家配合計畫執行，方能容易成功。
２、展攤現地之空間規劃。
３、經費有限。
４、本府各局室、本縣各鄉鎮市及各駐驆宮廟之聯繫配合作業順暢。
５、活動行銷推廣機制建立，需要長期並有計畫規劃整合。
（三）預期績效指標及評估基準
藉由每年辦理1場大型的特色產業及伴手禮推廣活動、及2場大型的工商特色產業展售活動，行銷本縣優質伴手禮，並藉由問卷調查方式作為評估是否達到上述目標。
策略績效目標	衡量指標
	衡量指標	評估 / 體制	評估 / 方式	衡量標準	年度 / （目標值 / 權數）
					100	101	102	103
加強本縣地方特色產業發展與行銷 / （12%）	1、特色產業推廣活動	1	統計數據	辦理場次	1場次	1場次	1場次	1場次
					6%	6%	6%	8%
	2、辦理產業展售活動		統計數據	辦理場次	1場次	1場次	1場次	1場次
					6%	6%	6%	8%

三、現行相關政策及方案之檢討
（一）現行相關政策及方案
本計畫並無相關法令之限制，需要本縣相關特色產業及伴手禮店家支持並配合本府辦理的活動計畫，以落實本縣推動產業政策「彰化走出去，世界走進來」。
（二）執行檢討
１、連續2年辦理十大伴手禮甄選及行銷活動，不僅提供了店家一個相互競爭與觀摩學習的舞台，也有效地行銷本縣優質伴手禮目的，需要賡續以有系統之方式來輔導與行銷，提升本縣地方特色產業及伴手禮知名度，活絡本縣商業經濟。
２、連續辦理4年產業策展活動，行銷本縣工商特色產業，不僅提供了廠商曝光機會，也提供生產廠商直接與消費者互動的機會，藉由過年期間讓來自全省消費者進一步認識本縣優質產業，也帶動廠商更多商機。
四、執行策略及方法
（一）主要工作項目
１、辦理特色產業推廣活動：
（１）建立店家願意參與名冊。
（２）辦理行銷或輔導活動。
２、辦理產業展售活動：
（１）廣邀策展單位並招募本縣合法廠商，參展廠商得贊助合作相關行銷活動。
（２）提供參展及展售攤位，吸引人潮，推廣並行銷縣轄內工商產業產品，提升廠商能見度及活絡商機。
（３）為參展廠商意願及招商順遂，得標廠商於策展期間，每日得以一定額度購買展售商品連結參展廠商產品採促銷方式，以吸引活動人潮。
（二）執行步驟（方法）與分工
期別	年度	實施內容	執行單位
第1期	100	1場大型的特色產業及伴手禮推廣活動、2場大型的工商特色產業展售活動	建設處
第2期	101	1場大型的特色產業及伴手禮推廣活動、2場大型的工商特色產業展售活動	建設處
第3期	102	1場大型的特色產業及伴手禮推廣活動、2場大型的工商特色產業展售活動	建設處
第4期	103	1場大型的特色產業及伴手禮推廣活動、2場大型的工商特色產業展售活動	建設處

五、資源需求
（一）所需資源說明
大型的特色產業及伴手禮推廣活動每年約需經費250萬元、花在彰化系列活動產業策展每年約需經費60萬元、媽祖遶境活動產業策展每年所需經費約73萬元，合計為383萬元。
（二）經費來源及計算基準
本項計畫經費由本府編列預算支應。
經費需求

        　　單位：千元
年度 / 財源	未 來 年 度				總需求
	100	101	102	103
中央補助
縣府預算	3,830	3,830	3,830	3,830	15,320
合計	3,830	3,830	3,830	3,830	15,320

六、預期效果及影響
（一）預期效果
１、提升本縣地方特色產業及伴手禮知名度。
２、提高媒體曝光率。
３、提高廠商能見度及知名度
４、活絡本縣商機。
（二）計畫影響
提供行銷平台，帶動買氣，提升本縣優質特色產品的知名度及競爭力，並透過在地民眾或是遠道而來的國內外觀光客購買，促進本縣相關產業及經濟的發展。
彰化縣政府中程個案計畫-教育處

計畫名稱：開辦國中小免費營養午餐並推動「週一無肉日」計畫
一、計畫緣起
（一）依據
縣長政見第7項第2點暨中程施政計畫策略績效目標六之實施計畫。
（二）未來環境預測
　１、經調查發現繳不起午餐費的學生有增加之趨勢，若全面補助國民中小學學生營養午餐可以降低家庭的經濟衝擊，立即照顧到縣民的生活。
２、由於全球暖化危機迫在眉睫，節能減碳已是各國政府所重視的課題。倘能推動學校營養午餐「週一無肉日」(Meat Free Monday)，期許把「吃蔬減碳愛地球」的理念以實際行動帶進學校現場。
（三）問題評析
１、近年來受到金融海嘯影響，造成全世界經濟發展嚴重停滯、失業率增高的現象，臺灣也深受其影響。且根據教育部調查，98年2月繳不起午餐費的學生高達24萬人，若以國中小學生250萬人計算，幾乎每10人就有1人繳不起午餐費。因此本府從98年2月的新學期開始全面開辦國中小免費營養午餐。
２、除了重視營養午餐的品質外，為接軌國際，並於99年2月新學期推行營養午餐「週一無肉日」計畫。根據「台灣地區學童營養調查報告」顯示，學童在魚肉豆蛋類攝取方面都呈現過量現象，研究也指出吃過多的肉類容易導致許多慢性疾病的發生，期許經由推動「週一無肉日」的活動，推廣健康概念，改變學童飲食型態，進而喚起家長重視蔬食的必要性，將節能減碳的觀念落實到家庭生活之中，同時與國際接軌，一起為地球盡份心力。
３、其衡量指標如下：
策略績效 / 目標	衡量指標
	衡量指標	評估 / 體制	評估 / 方式	衡量標準	年度 / （目標值 / 權數）
					100	101	102	103
開辦國中小免費營養午餐	辦理國中小免費營養午餐	1	統計數據	受惠校數	218校	218校	218校	218校
					10%	10%	10%	10%

二、計畫目標
（一）目標說明
１、持續開辦國中小免費營養午餐並推動「週一無肉日」計畫。
２、提升學校午餐品質及落實各校推動學生營養教育。
（二）達成目標之限制
開辦國中小免費營養午餐所需經費龐大，為地方財源一大負擔。
（三）預期績效指標及評估基準
１、補助本縣公私立國民中小學，包含本縣公立各國民中小學、私立精誠高中國中部和文興高中國中部與國立彰化啟智學校國小部普通班學生共218校營養午餐經費。
２、上述218校營養午餐推動「週一無肉日」計畫。
三、現行相關政策及方案之檢討
（一）現行相關政策
目前中央僅補助貧困學生午餐所需經費，其他非貧困學生所需午餐經費皆由本府自籌。
（二）方案檢討
開辦國中小免費營養午餐所需經費龐大，將積極爭取中央補助本府貧困學生午餐費。
四、執行策略及方法
（一）主要工作項目
１、開辦國中小免費營養午餐。
２、推動營養午餐「週一無肉日」計畫。
３、提升學校午餐品質與落實各校推動學生營養教育。
（二）分期(年)實施
自100年至103年執行。
（三）執行步驟(方法)與分工
五、期程與資源需求
年度	內容	執行單位
100年 / 至103年	辦理國中小免費營養午餐	本府教育處、各國民中小學
	推動「週一無肉日」計畫	本府教育處、各國民中小學
	提升午餐品質與落實各校營養教育	本府教育處、本縣衛生局、各國民中小學

（一）計畫期程：100年至103年。
（二）所需資源說明
　１、學校配合：本縣各國中小配合推動免費營養午餐「週一無肉日」。
２、財力資源：所需計畫經費由中央補助及本府自籌預算經費支應。
（三）經費來源及計算基準：
１、經費來源
（１）中央補助貧困學生午餐經費。
（２）本府自籌預算經費。
２、計算基準
（１）補助本縣公私立國民中小學接受義務教育之在校使用學校午餐學生。
（２）外訂餐盒學校補助：國小每生每餐補助午餐費新台幣(以下同)40元為上限；國中每生每餐補助午餐費45元為上限。
（３）自辦午餐學校補助：國小每生每月補助午餐費680元；國中每生每月補助午餐費720元。上列補助金額均已包括每生每學期基本費200元及燃料費160元在內。
（四）經費需求
每一年所需經費約11億元整。
年度	100年	101年	102年	103年	總計
經費	11億	11億	11億	11億	44億

六、預期效果及影響
開辦國中小免費營養午餐，配合未來城市發展主流，強調教育力和社福力之深度，進而提升整體競爭力，提高縣民之認同。推行營養午餐「週一無肉日」，把「吃蔬減碳愛地球」的理念以實際行動帶進學校現場。亦可養成學生喜愛蔬食少吃肉的習慣，有效促進學生之健康，將正確飲食觀念發端學生，擴及家庭成員，提高家長重視蔬食之重要，並將節能減碳之觀念落實進入家庭。
七、附則
有關機關配合事項：請本縣衛生局協助稽查外訂餐盒廠商公司之衛生安全之情況，並輔導廠商取得HACCP認證。
彰化縣政府中程個案計畫

計畫名稱：中科聯外道路
一、計畫緣起
（一）依據
縣長政見第1項第6點暨中程施政計畫策略績效目標四之實施計畫。
（二）未來環境預測
１、台灣地區經濟結構重心已由農業型態轉變為工業、科技業及休閒旅遊業型態，交通需求量隨之增加，故應重新考量規劃整體交通運輸路網以應此環境轉變。
２、配合中部科學園區開發計畫，進一步提升二林基地之聯外條件，並因應園區開發成立後，未來所增加之交通量而導致交通壅塞問題，規劃六條聯外道路，配合園區建設期程，予以拓寬或闢建。
（三）問題評析
國科會中科四期基地遴選委員會評定由本縣二林基地勝出，該計畫初步估計將投資超過4,000億元，創造25,000人以上就業機會，園區之成立勢必對該區域交通造成衝擊。
二、計畫目標
（一）目標說明
藉由本聯外道路的闢建，供中科四期二林園區開發期間及開發完成後營運期間之交通運輸需求。
（二）達成目標之限制條件
１、用地取得之經費與沿線拆遷補償問題。
２、路線方案及路廊構築方式與地方共識。
３、對現地環境造成之影響。
（三）預期績效指標及評估基準
１、平均旅行時間及距離縮短。
２、地區性服務功能提升。
３、往來相關重要道路便捷化（國道1號、省道台19、76線）。
策略績效目標	衡量指標	評估 / 體制	評估 / 方式	衡量標準	年度 / （目標值 / 權數）
					100	101	102	103
持續推動彰化生活圈道路系統建設計畫	1、148線11K-13K拓寬改善工程	1	進度控管	1.規劃評估15% / 2.設計預算書35% / 3.用地取得50% / 4.工程發包55% / 5.工程施工75% / 6.工程驗收100%	35%	50%	55%	75%
					5%	5%	5%	5%
	2、129線拓寬及改線工程	1	進度控管	1.規劃評估15% / 2.設計預算書35% / 3.用地取得50% / 4.工程發包55% / 5.工程施工75% / 6.工程驗收100%	15%	50%	55%	75%
					2.5%	2.5%	2.5%	2.5%

三、現行相關政策及方案之檢討
（一）現行相關政策及方案
１、重大交通建設計畫核定機關為行政院，是否符合地方交通需求，有待整合。
２、重大交通建設計畫所需經費龐大，非地方財源所能負擔，多仰賴中央補助經費辦理，造成計畫執行之不確定性。
３、本計畫方案目前已陸續執行中。
（二）執行檢討
執行期間將遭遇地方溝通協調、相關經費取得等問題，應予排除。
四、執行策略及方法
（一）主要工作項目
１、可行性評估
２、工程規劃設計。
３、舉行公聽會。
４、相關用地取得。
５、工程施工。
（二）分期(年)實施策略
自100至103年度分3期執行。
執行步驟（方法）與分工
１、彰129線拓寬工程：
期別	年度	實施內容	執行單位
第1期	100	工程規劃設計	工務處
第1期	101	用地取得	工務處
第2期	102 / 103	工程施工（完工）	工務處

　２、縣道148線拓寬工程：
期別	年度	實施內容	執行單位
第1期	100	用地取得	工務處
第2期	101 / 102 / 103	用地取得工程施工（完工）	工務處

五、資源需求
（一）所需資源說明
１、作業人力：所需作業人力部分由本府現有人力提供，涉及專業人力委請外界支援。
２、配合工程需要需籌措興建經費。
（二）經費來源及計算基準
１、經費來源
工程用地購地費及工程施工費等由中央補助款支應。
２、計算基準：依需求預估並按實執行。
（1）用地費：依所需徵收用地面積以公告現值徵收補償。
（2）工程費：依道路面積每平方公尺造價估算經費。
３、經費需求 單位：千元
（１）彰129線拓寬工程：
年度 / 財源	未 來 年 度			總需求
	101	102	103
中央補助	166,083	186,714	182,286	535,083
縣府預算	36,457	40,986	40,014	117,457
合計	202,540	227,700	222,300	652,540

（２）縣道148線拓寬工程：
年度 / 財源	未 來 年 度				總需求
	100	101	102	103
中央補助	35,990	157,488			193,478
縣府預算	7,900	34,571			42,471
合計	43,890	192,059			235,949

六、預期效果及影響
（一）預期效果
１、建構中科二林園區完整交通路網。
２、縮短本縣西南角交通旅行時間，節省行車成本。
３、促進城鄉整體均衡發展，提高土地使用率，營造各鄉鎮地區發展機能。
計畫影響
本計畫屬重大交通建設，所需經費龐大非本府所能負擔，中央補助與否將影響計畫之執行。

彰化縣政府中程個案計畫-工務處

計畫名稱：員林市區鐵路高架化計畫
一、計畫緣起
（一）依據
中程施政計畫策略績效目標六之實施計畫。
（二）未來環境預測
１、台灣地區隨著時代變遷，產業結構已由第一級產業之農業型態轉變為第二、三級產業之工商業及服務業型態，交通旅運需求大幅增加，有必要提升本縣重要交通場站運輸效能。
２、為配合未來員林市區火車站周邊之都市發展，員林市區火車站周邊之交通運輸動線必需全面檢討改善
（三）問題評析
員林火車站地區為員林鎮商業中心，因縱貫線鐵路自北向南貫穿市區，將市區分隔為東西兩部分，僅由地下道或平交道進行連絡；另因員林火車站前道路狹窄，交通系統不良，造成交通擁擠、居住品質低落等問題。
二、計畫目標
（一）目標說明
透過鐵路高架化、站區重新規劃及土地再利用計畫，將原本被鐵路隔絕之員林市區東西兩側都市空間串聯起來，以暢通交通動線，並活絡地方社經活動。
（二）達成目標之限制條件
１、與當地居民之協調溝通。
２、對現地環境造成之影響。
（三）預期績效指標及評估基準
１、紓解員林火車站區域之交通壅塞問題。
２、活絡地方經濟。
３、經由高架站區規劃，提升火車站旅運效能。
策略績效目標	衡量指標
	衡量指標	評估 / 體制	評估 / 方式	衡量標準	年度 / （目標值 / 權數）
					100	101	102	103
活絡交通動線改善交通秩序及擁擠問題	1、辦理員林市區鐵路高架化計畫	1	進度控管	配合年度工程進度撥付工程配合款 / 1.100年配合款71,015千元 / 75% / 2.101年配合款26,998千元85% / 3.工程進度95% / 4.工程完工啟用100%	75%	85%	95%	100%
					2%	2%	5%	5%

三、現行相關政策及方案之檢討
（一）現行相關政策及方案
１、重大交通建設計畫所需經費相當龐大，實非地方財源所能自行負擔，需仰賴中央補助經費辦理，相對造成計畫執行之不確定性。
２、本計畫本府配合經費高達約6.6億元，造成本府財源龐大負擔。
３、本計畫由交通部鐵路改建工程局辦理用地取得及相關施工作業。
（二）執行檢討
配合執行期間將遭遇地方民眾溝通協調、及本府配合款之經費取得等問題，均應設法解決。
四、執行策略及方法
（一）主要工作項目
１、工程規劃設計。
２、舉行公聽會。
３、相關用地取得。
４、工程施工。
（二）分期(年)實施策略
自95至101年度分4期執行，其中95至99年度已執行工程規劃設計、用地取得及先期工程施工及部分主體工程施工，100年將續執行第3期主體工程施工，配合款計71,015千元，101年將執行第4期後續工程施工；配合款計26,998千元。
（三）執行步驟（方法）與分工
期別	年度	實施內容	執行單位
第1期	95	工程規劃設計 / 工程用地取得	交通部鐵路改建工程局
	96	工程用地取得	交通部鐵路改建工程局
第2期	97	先期工程施工	交通部鐵路改建工程局
第3期	98	主體工程施工	交通部鐵路改建工程局
	99	主體工程施工	交通部鐵路改建工程局
	100	主體工程施工	交通部鐵路改建工程局
第4期	101	後續工程施工	交通部鐵路改建工程局

五、資源需求
（一）所需資源說明
１、作業人力：由交通部鐵路改建工程局現有人力支應，本府配合部分人力支援，涉及專業人力部分委由相關專業單位支援。
２、配合經費。
（二）經費來源及計算基準
１、經費來源
本計畫所需經費將爭取中央編列預算支應。
２、計算基準：依需求預估並按實執行。
（１）用地費：依所需徵收用地面積以公告現值徵收補償。
（２）工程費：依鐵路施設長度估算經費。
（三）經費需求
     單位：千元
年度 / 財源	以前年度已列預(概)算數累計(A)	年 度					總需求 / (A+B)
		96	97	98	99	100	101	小計(B)
中央補助	50,882	50,883	422,979	866,704	1,139,324	639,138	242,980	3,362,008	3,412,890
縣府預算	117,551	173,500	46,998	96,301	126,592	71,015	26,998	541,404	658,955
合計	168,433	224,383	469,977	963,005	1,265,916	710,153	269,978	3,903,412	4,071,845

六、預期效果及影響
（一）預期效果
１、消除沿線3處平交道、5處地下道及1處陸橋，使交通更順暢。
２、活絡員林火車站周邊社經活動，促進該地區整體發展。
３、配合國家整體經濟建設，滿足未來區域發展所衍生之交通需求。

（二）計畫影響
本計畫屬重大交通建設，所需經費龐大非本府所能負擔，中央補助與否將影響計畫之執行。
彰化縣政府中程個案計畫-工務處

計畫名稱：台中都會區捷運系統綠線延伸至彰化縣先期作業計畫
一、計畫緣起
（一）依據
縣長政見第１項第9點暨中程施政計畫策略績效目標六之實施計畫。
（二）未來環境預測
台中都會區以台中為主要核心，地理範圍涵蓋台中市、台中縣以及彰化縣與南投縣之部分鄉鎮市，本地區範圍內，各主要都市之社經活動皆息息相關，但卻又各自保有其活動型態及都市風格，都會區交通系統經由國道、省、縣、鄉道之連接，串聯起都會區往來之車流及生活脈動。
目前台中都會區之大眾運輸分別由台鐵及台中、豐原、彰化、員林、南投、仁友、巨業等公路客運業者提供服務。由於客運業者基於營運收益考量，路線多集中在市中心區，營運路權多有重疊，忽略外圍鄉鎮之大眾運輸服務，致使都市外圍地區之發展強度無法提升，影響都會區整體均衡發展。
有鑑於此，「台中都會區大眾捷運系統目標年整體規劃」由紅、藍、綠線組成全長69.3公里捷運路線，由交通部高速鐵路工程局於93年3月22日將「臺中都會區大眾捷運系統優先路線規劃」報告書陳報交通部層轉行政院審議，並於93年11月23日奉行政院核定優先興建台中市北屯至高鐵台中站之捷運綠線，未來整體建設一但完成將使台中縣、市形成緊密之生活圈，將造成彰化縣於都市競爭中失去再成長機會；爰推動台中都會區捷運系統綠線延伸至彰化縣各鄉鎮計畫，提供縣民更便捷之大眾運輸服務，將利於加速地方發展。
二、計畫目標
（一）目標說明
興建大眾捷運系統之主要目標在提供安全、快速、舒適及準時之高水準運輸服務，以滿足大眾行的需求，本先期作業計畫之目標為完成台中都會區捷運系統綠線延伸至彰化市G20場站土地聯合開發案之可行性研究，將從整體財務計畫之觀點，審慎評估捷運延伸線之沿線及場站周邊的土地開發效益，並研究其如何挹注未來捷運建設成本，或透過聯合開發及附屬事業設施提高計畫自償率，以減輕政府財政負擔；並將配合本府已辦理之彰化市擴大都市計畫案，預留相關場站開發所需土地，以減少未來實質開發之土地成本負擔及土地徵收阻力，增進開發案之整體效益。
（二）達成目標之限制條件
因捷運整體路網(紅、藍、綠3條路線共計69.3公里)及後續路網建設經費相當龐大，因目前各級政府財政拮据，無法同時興建，故建議採分期方式辦理。98年10月「臺中都會區大眾捷運系統路網檢討規劃」報告已將綠線延伸至彰化東區部分列入核心路網，交通部高鐵局將密切配合彰化地區未來旅運需求實際發展狀況，適時檢討捷運綠線，逐步延伸之可行性，為計畫目標達成之影響因素。
（三）預期績效指標及評估基準完成可行性研究報告。
策略績效目標	衡量指標	評估 / 體制	評估 / 方式	衡量標準	年度 / （目標值 / 權數）
					100	101	102	103
六、活絡交通動線改善交通秩序及擁擠問題	3、規劃台中捷運烏日文心北屯線（綠線）延伸至彰化G20站開發案	1	進度控管	1.招標公告20% / 2.簽約40% / 3.期初/期中簡報60% / 4.期末簡報及結案驗收100%	60%	100%	-%	-%
					2%	2%	0%	0%

三、現行相關政策及方案之檢討
台中都會區大眾捷運路網細部規劃之遠期發展路網建設路線已包含至彰化縣，惟經交通部表示「台中都會區捷運系統烏日文心北屯線」為優先興建路線，後續捷運路線之興建，將依都市發展及政府財政等因素考量，適時辦理規劃設計。該優先興建路線之終點站緊鄰彰化縣，本計畫係針對台中都會區捷運系統綠線延伸至彰化G20場站土地聯合開發案進行可行性評估，期能將可行性研究案結案報告續報請行政院核定，以利台中都會區捷運系統綠線將延伸至本縣部分一併規劃設計及施工，共享捷運帶來之交通便利，並配合彰化市東區擴大都市計畫案之執行，帶動彰化市之發展。
四、執行策略及方法
（一）主要工作項目
１、評估台中都會區捷運系統綠線延伸至彰化市東區地區發展現況與預測。
２、台中都會區捷運系統綠線延伸至彰化市東區運輸需求預測檢討、技術可行性評估、路線。
３、台中都會區捷運系統綠線延伸至彰化市東區車站初步規劃、經費概估、效益評估、綜合評估與建議等。
（二）分期（年）實施策略
１、100年度─辦理「臺中捷運綠線延伸至彰化G20場站周邊土地整合發展可行性研究」專業機構評選及委託作業。
２、101年度－辦理「臺中捷運綠線延伸至彰化G20場站周邊土地整合發展可行性研究」期初報告、期中報告審查。
３、102年度－辦理「臺中捷運綠線延伸至彰化G20場站周邊土地整合發展可行性研究」期末報告審查；並將結案報告提報交通部及台中市政府，以爭取臺中捷運綠線延伸至彰化部分納入臺中捷運綠線一併進行工程細部設計及施工；同時，研究案資料將納入彰化市東區擴大都市計畫案一併規劃考量。
（三）執行步驟（方法）與分工
期別	年度	實施內容	執行單位
第1期	100	辦理專業機構評選及委託作業。	彰化縣政府工務處
第2期	101	辦理「臺中捷運綠線延伸至彰化G20場站周邊土地整合發展可行性研究」期初報告、期中報告審查。	彰化縣政府工務處
第3期	102	1.辦理「臺中捷運綠線延伸至彰化G20場站周邊土地整合發展可行性研究」期初報告、期末報告審查。 / 2.將結案報告提報交通部及台中市政府，爭取臺中捷運綠線延伸至彰化部分納入臺中捷運綠線一併進行工程細部設計及施工。 / 3. 可行性研究案資料納入彰化市東區擴大都市計畫案一併規劃考量。	彰化縣政府工務處

五、資源需求
（一）所需資源說明
本先期計畫係進行「臺中捷運綠線延伸至彰化G20場站周邊土地整合發展可行性研究」，擬委託專業顧問機構辦理，需研究計畫經費及行政作業投入，以控管計畫進度如期達成計畫目標。
（二）經費來源及計算基準
１、本計畫總經費預估新台幣600萬元，業務執行單位為本府工務處。
２、經費來源：分向行政院經濟建設委員會及交通部爭取辦理經費。
（三）經費需求
    單位：千元
年度 / 財源	未 來 年 度				總需求	備 註
	100	101	102	103
中央補助	6,000	0	0	0	6,000
縣府預算	0	0	0	0	0
合計	6,000	0	0	0	6,000

六、預期效果及影響
（一）預期效果
１、發展彰化縣大眾捷運系統，活絡地方經濟。
２、帶動台中都會區與彰化市之整體均衡發展，避免產生磁吸效應。
（二）計畫影響
１、配合運輸需求分析，規劃彰化縣最佳捷運路線、設站區位及場站開發規模。
２、配合擴大彰化市東區擴大都市計畫案之執行，以期減少捷運開發之阻力，提高捷運運輸效能。

彰化縣政府中程個案計畫-工務處

計畫名稱：台74線彰濱台中聯絡道路
一、計畫緣起
（一）依據
１、縣長政見第１項第1點暨中程施政計畫策略績效目標五之實施計畫。
２、本聯絡道為東西快彰濱台中線之一段，原由省住都處辦理，原規劃路線因地方強烈反對，經奉行政院核列為第3優先路段。行政院93年底核復同意由國工局先行展開「可行性研究」、「工程規劃」及「環境影響評估」工作，國工局參據前省住都處辦理情形，配合都市、交通及河川治理等相關計畫，綜合考量工程、地質、社經、用地等，自烏溪南岸台61線西濱快速公路研擬可行之路廊方案銜接國道3號和美交流道作為後續規劃設計作業依據。
（二）未來環境預測
１、台灣地區經濟結構重心已由農業型態轉變為工業、科技業及休閒旅遊業型態，交通需求量隨之增加，故應重新考量規劃整體交通運輸路網以應此環境轉變。
２、本縣以和美交流道、彰化系統交流道、王田交流道及快官交流道等聯通台中縣市及南投縣，本聯絡道之建置，可提升本縣濱海重要開發計畫(彰濱工業區、彰濱遊樂區等)效益與效能，對沿線之區域發展計畫(伸港鄉全興都市計畫區、伸港鄉水尾都市計畫區、全興工業區)亦甚有助益。
３、配合中部科學園區開發計畫、清泉岡國際機場建設計畫、台中捷運規劃、高鐵台中站特定區開發計畫、雲林離島工業區發展計畫，多核心(台中市、彰化市、南投市)環狀交通路網得以建構完整。
４、鑒於上述環境考量，本聯絡道確有闢建之必要。
（三）問題評析
國道3號和美交流道之設置位本縣北部，惟聯絡地方之道路未盡完整，另和美、伸港、線西地區具有省道台61線、台17線及縣道134線、139線等南北走向道路，急需闢建本聯絡道供作東西走向道路，促進整體路網更趨完善，並提升省道台61線快速公路之運輸效益及週遭鄉鎮聯繫功能。
二、計畫目標
（一）目標說明
１、連接國道3號及省道台61線，構成北彰化地區完整之高快速公路網
２、建構全興、彰濱工業區與台中港區便捷交通網路，發揮整體運輸效益。
３、提供伸港、線西及和美等鄉鎮便捷進出高快速公路，提升地方交通動能與投資能量，厚植經濟成長潛能。
（二）達成目標之限制條件
１、用地取得之經費與沿線拆遷補償問題。
２、路線方案及路廊構築方式與地方共識。
３、對現地環境造成之影響。
４、都市計畫局部變更。
（三）預期績效指標及評估基準
１、平均旅行時間及距離縮短。
２、地區性服務功能提升。
３、往來相關重要道路便捷化（國道3號、省道台61線、台17線及縣道134線、139線等）。

策略績效目標	衡量指標	評估 / 體制	評估 / 方式	衡量標準	年度 / （目標值 / 權數）
					100	101	102	103
積極推動六大路網建設計畫	2、東西向快速道路台中彰濱線彰濱聯絡道	1	進度控管	1.工程預算經費核定列編55% / 2.工程標案完成發包75% / 3.工程開工施工85% / 4.工程完工通車100%	90%	10%	-	-
					10%	10%	10%	10%

三、現行相關政策及方案之檢討
（一）現行相關政策及方案
１、重大交通建設計畫核定機關為行政院，是否符合地方交通需求，有待整合。
２、重大交通建設計畫所需經費龐大，非地方財源所能負擔，多仰賴中央補助經費辦理，造成計畫執行之不確定性。
３、本計畫方案由交通部台灣區國道新建工程局辦理可行性評估作業。
（二）執行檢討
執行期間將遭遇地方溝通協調、相關經費取得等問題，應予排除。
四、執行策略及方法
（一）主要工作項目
１、高架構築方案須辦理環境影響評估。
２、工程規劃設計。
３、舉行公聽會。
４、相關用地取得。
５、工程施工。
（二）分期(年)實施策略
自100至101年度分2期執行。
（三）執行步驟（方法）與分工
期別	年度	實施內容	執行單位
第1期	100	工程用地取得 / 工程施工	交通部台灣區國道新建工程局
第2期	101	工程施工(完工 )	交通部台灣區國道新建工程局

五、資源需求
（一）所需資源說明
１、作業人力：由交通部台灣區國道新建工程局現有人力支應，本府配合部分人力支援，涉及專業人力部分委由相關專業單位支援。
２、經費。
（二）經費來源及計算基準
１、經費來源
本計畫所需經費將爭取中央編列預算支應。
２、計算基準：依需求預估並按實執行。
（１）用地費：依所需徵收用地面積以公告現值徵收補償。
（２）工程費：依道路面積每平方公尺造價估算經費。
（三）經費需求
  單位：千元
年度 / 財源	未 來 年 度		總需求
	100	101
中央補助	1,149,000	511,000	1,660,000
縣府預算
合計	1,149,000	511,000	1,660,000

六、預期效果及影響
（一）預期效果
１、建構本縣完整交通路網，有效連結省道台61線及國道3號，提升西濱快速公路機能。
２、強化本縣與台中、南投等縣市之聯繫，配合中部各縣市重要開發計畫，可因應未來區域發展所衍生之交通需求。
３、促進本縣大和美地區整體發展(彰濱工業區、全興工業區、彰濱遊樂區、伸港鄉全興都市計畫區、伸港鄉水尾都市計畫區等)。
（二）計畫影響
本計畫屬重大交通建設，所需經費龐大非本府所能負擔，中央補助與否將影響計畫之執行。
七、附則
有關機關配合事項
配合事項	配合方法	應配合完成時間 / (年、月)	配合機關 / (單位)
工程用地取得	用地取得協調及地上物補償查估	100年3月	相關鄉鎮公所及地政事務所

彰化縣政府中程個案計畫-工務處

計畫名稱：東西向快速公路漢寶草屯線台19線以西路段闢建計畫
一、計畫緣起
（一）依據
１、縣長政見第1項第2點暨中程施政計畫策略績效目標五之實施計畫。
２、本計畫路段前因民眾抗爭無法獲得地方共識而導致闢建作業受阻，為促進本縣大二林地區整體發展並建構本縣完整交通路網，研擬起點改為銜接台61線之替代路線方案並恢復闢建。
（二）未來環境預測
１、台灣地區隨著時代變遷，經濟結構重心已由農業型態轉變為工業、科技業及休閒旅遊業型態，相對交通需求量亦顯著增加，為因應此環境轉變，城鄉間之交通運輸路網需重新考量規劃。
２、配合本縣未來重要開發計畫，週邊交通路網亦需建構完善。
３、基於上述未來環境考量，研擬起點改為銜接台61線之替代路線方案並恢復闢建。
（三）問題評析
東西向快速公路漢寶草屯線目前僅剩台19線以西路段尚未闢建，造成本快速公路運輸效益受限且連絡本縣相關鄉鎮之交通聯繫效益亦受限，故為使本快速公路有效發揮東西向聯繫要道之功能，確有需要恢復本計畫路段之闢建。
二、計畫目標
（一）目標說明
藉由本計畫路段之闢建，提供本縣西南角大二林地區等鄉鎮及南投縣草屯鎮間之交通運輸動線及相關交通要道之串聯，構成本線交通路網之完整，促進相關地區之整體發展。
（二）達成目標之限制條件
１、用地取得不易。
２、路線方案地方共識整合不易。
３、對現地環境造成之影響。
（三）預期績效指標及評估基準
１、往來沿線各相關交通要道時間縮短。
２、往來沿線各鄉鎮間所需時間縮短。
３、利用此一計畫路段之闢建使往來相關重要道路（國道1號、國道3號、省道台1線、省道台19線及省道台61線等）更便捷。
策略績效目標	衡量指標	評估 / 體制	評估 / 方式	衡量標準	年度 / （目標值 / 權數）
					100	101	102	103
積極推動六大路網建設計畫（10%）	1、東西向快速公路台76線草屯漢寶線台19線以西路段	1	統計數據	1.可行性評估審議通過20% / 2.完成環境影響評估委託服務案30% / 3.環境影響評估審議通過35% / 4.工程規劃設計55% / 5.工程用地取得及工程招標65%	20%	30%	35%	55%
					2%	2%	2%	2%

三、現行相關政策及方案之檢討
（一）現行相關政策及方案
１、重大交通建設計畫核定機關為行政院，是否與地方交通需求相符合，有其整合之空間。
２、重大交通建設計畫所需經費相當龐大，實非地方財源所能負擔，需仰賴中央補助經費辦理，相對造成計畫執行之不確定性。
３、本計畫路段替代路線之可行性評估本府已送交通部公路總局循序報核。
（二）執行檢討
執行期間將遭遇地方民眾陳情、溝通協調、相關經費取得等問題，應設法排除。
四、執行策略及方法
（一）主要工作項目
１、計畫可行性評估。
２、環境影響評估。
３、工程規劃設計。
４、舉行公聽會。
５、相關用地取得。
６、工程施工。
（二）分期(年)實施策略：自100至103年度執行。
（三）執行步驟（方法）與分工
期別	年度	實施內容	執行單位
第1期	100	可行性評估、環境影響評估	交通部公路總局、彰化縣政府
第2期	101	環境影響評估、規劃設計	交通部公路總局
第3期	102	工程用地取得	交通部公路總局
第4期	103	工程用地取得、工程施工	交通部公路總局

五、資源需求
（一）所需資源說明
１、作業人力：由交通部公路總局現有人力支應，本府配合部分人力支援，涉及專業人力部分委由相關專業單位支援。
２、經費
（一）經費來源及計算基準
１、經費來源
本計畫所需經費將爭取中央編列預算支應。
２、計算基準：依需求預估並按實執行。
（１）用地費：依所需徵收用地面積以公告現值徵收補償。
（２）工程費：依道路面積每平方公尺造價估算經費。
（二）經費需求
        單位：千元
年度 / 財源	未 來 年 度				總需求
	100	101	102	103
中央補助	300,000	700,000	3,500,000	3,500,000	8,000,000
縣府預算
合計	300,000	700,000	3,500,000	3,500,000	8,000,000

六、預期效果及影響
（一）預期效果
１、提供本縣及南投縣間之交通需求。
２、紓解省道台61線、縣道148線、150線及152線之車流。
３、促進本縣大二林地區整體發展並建構本縣完整交通路網。
（二）計畫影響
本計畫屬重大交通建設，所需經費龐大非本府所能負擔，中央補助與否將影響計畫之執行。
七、附則
有關機關配合事項
配合事項	配合方法	應配合完成時間 / (年、月)	配合機關 / (單位)
工程用地徵收	用地徵收計畫書報核	103年6月	地政處
工程用地取得	用地取得協調及地上物補償查估	103年10月	相關鄉鎮公所及地政事務所

彰化縣政府中程個案計畫

計畫名稱：高速鐵路彰化站區聯外道路系統改善計畫
一、計畫緣起
(一)依據：
１、縣長政見第1項第7點暨中程施政計畫策略績效目標之三實施計畫。
２、為因應高鐵彰化站之設立等相關建設陸續完工通車後，交通部高鐵局乃 續推動高鐵彰化車站站區聯外道路系統改善計畫，高鐵彰化站聯外道路系統改善原已規劃有3項聯外道路改善工程，為因應彰化縣東側地區之發展，並配合中二高彰濱快官段、彰化市東外環道(台74甲線)及漢寶草屯線快速公路(台76線)林厝交流道及高鐵彰化站之設立等相關建設陸續完工通車後，彰化─北斗走廊之幹道系統均以台一線為主要聯絡幹道，各鄉鎮之往來皆需借道台一線轉縣道、鄉道，形成台一線廊帶過重之負荷。為減輕因上述情況可能造成此路廊之道路飽和與交通瓶頸，並考量彰化地區整體交通路網完善發展，本案遂於93年10月5日奉交通部指示，由公路總局納入「整合137線改線新闢工程等案」（八卦山環道闢建計畫）辦理可行性研究。其後於民國96年7月完成「整合137線改線新闢工程、台76線至高鐵彰化站、高鐵彰化站至溪州台一線高鐵橋下平面道路及高鐵彰化站至雲林縣林內鄉與台3線銜接之可行性評估」報告，並經多次審議修正。復經行政院經建會98年7月6日召開會議審議結論：「本計畫第一優先路段高鐵聯外道路部分，請交通部衡酌設站期程進度審慎考量聯外道路建設啟動時機，並循既有『高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫』辦理修正計畫納入」。
(二)未來環境預測。
１、本計畫完成後，將可有效提升目前在彰化---員林鎮路廊之台一線、縣道137線及縣道141線之交通服務水準，帶動地方繁榮等功能。
２、改善社頭、田中、二水、溪州等鄉鎮之聯外道路，進而促進各該地方發展。
（三）問題評析：本計畫路線主線起於縣道137線交界附近，行經漢寶草屯線快速道路(台76線)林厝交流道，再經員林、社頭等鄉鎮銜接高鐵彰化地區，計畫路廊包括員林、永靖、社頭、田尾、田中、等5個鄉鎮，未來隨著重大交通建設的相繼完成，相信可為彰化縣整體均衡發展帶來契機，進而創造未來永續發展的環境。
二、計畫目標
(一)目標說明：就彰化生活圈整體路網架構來看，本計畫路線擔負彰化縣主要核心發展軸之功能，不但可串連中山高、中二高、東西向快速道路等高快速公路系統，更可分擔員林---社頭、田中---二水走廊之台一線及高鐵彰化車站之聯外道路交通需求，且高鐵彰化特定區、彰南科技園區、溪州工業區、中科二林基地、大城海埔地工業區等重大建設計畫均設置於生活圈南側，預計將為此一廊帶帶來眾多之就業人口。未來本計畫道路完工後，配合前述重大開發計畫與交通建設之推動、WTO產業之轉型，將建設彰化生活圈新型態之觀光產業，同時配合經營需求，整體規劃金融、電訊等基礎服務建設，促進商業繁榮發展，達成均衡彰化南北發展之願景。
(二)達成目標之限制：
１、與當地居民之協調溝通。
２、對現地環境造成之影響。
(三)預期績效指標及評估基準：
１、配合高鐵彰化站啟用及車站特定區開發之交通需求，研擬一條最佳、便捷之路線配置，提昇該等計畫區聯外交通之服務水準，促進該兩項計畫之發展及服務效果。
２、有效紓解高速鐵路客運旅次。
策略績效目標	衡量指標	評估 / 體制	評估 / 方式	衡量標準	年度 / （目標值 / 權數）
					100	101	102	103
辦理重大交通工程建設	1、員林至田中新闢道路工程	1	進度控管	1.規劃評估(含環境影響評估)20% / 2.設計預算書35% / 3.用地取得50% / 4.工程發包55% / 5.工程施工75% / 6.工程驗收100%	20%	35%	55%	75%
					5%	5%	5%	5%
	2.彰95線延伸工程	1	進度控管	1.規劃評估15% / 2.設計預算書35% / 3.用地取得50% / 4.工程發包55% / 5.工程施工75% / 6.工程驗收100%	15%	50%	75%	100%
					2.5%	2.5%	2.5%	2.5%

三、現行相關政策及方案之檢討：
(一)現行相關政策及方案：
１、重大交通建設計畫所需經費都相當龐大，實非地方財源所能負擔，需仰賴中央補助經費辦理，相對造成計畫執行之不確定性。
1. 本計畫本府所需經費高達約35.66億元，將造成本府財源之龐大負擔。
2. 引入碳中和概念落實節能減碳設計
(1)採用節能LED路燈
(2)採用太陽能發電儲能設備
(3)智慧化生活創新應用，降低旅次需求
(4)綠色環境，植栽綠美化
(二)執行檢討：執行期間將遭遇地方民眾溝通協調、相關經費取得等問題，應設法排除。
四、執行策略及方法
(一)主要工作項目：
１、計畫工程規劃設計
２、舉行公聽會
３、相關用地取得
４、計畫工程施工
（二）分期（年）執行策略：自99年至103年共分四期。
（三）執行步驟(方法)與分工：
路段		里程	長度	用地拆遷	工程	總經費	權責單位
			(公尺)	補償經費	建設費	(仟元)
				(仟元)	(仟元)
高鐵彰化車站站區聯外道路系統改善	員林至田中新闢道路工程	0K+000~9K+690	9,690	1,069,260	2,354,780	3,424,040	彰化縣政府
	彰95延伸工程	10K+270~ 11K+135	865	66,990	75,030	142,020
	合計		10,555	1,136,250	2,429,810	3,566,060

五、期程與資源需求
（一）計畫期程：自99年至103年共分四期。
（二）所需資源說明：
１、所需作業人力由本府工務處現有人力支應，涉及專業人力部分委由相關專業單位支援。
２、配合計畫執行期程籌措相關所需經費。
（三）經費來源及計算基準：
１、經費來源：本計畫所需經費爭取由中央編列相關預算支應。
２、計算基準：依需求預估並按實執行
 （1）用地費：依所需徵收用地面積以公告現值徵收補償。
（2）工程費：依施設長度估算經費。
（四）經費需求（含分年經費）：
   分年資金表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：千元
高鐵彰化站區聯外道路系統改善計畫		100	101	102	103	104	合計
	用地取得	2,500	1,133,750				1,136,250
	工程建設費	44,000	55,197	1,120,553	1,146,060	64,000	2,429,810
	合計	46,500	1,188,947	1,120,553	1,146,060	64,000	3,566,060

六、預期效果及影響
（一）預期效果：
１、改善社頭、田中、二水、溪州等鄉鎮之聯外道路，進而促進各該地方發展。
２、配合國家整體經濟建設，因應未來區域發展所衍生之交通需求。
（二）計畫影響：本計畫屬重大交通建設，所需相關經費龐大非本府所能負擔，中央補助與否將影響計畫之執行。
七、附則
（一）替選方案之分析及評估：無替選方案
（二）有關機關配合事項：
配合事項	配合方法	應配合完成時間 / (年、月)	配合機關 / (單位)	備註
工程用地徵收計畫書報核		101.06	地政處
工程用地取得協調及地上物補償查估		103.06	相關鄉鎮公所

彰化縣政府中程個案計畫-農業處

計畫名稱：強力推銷本縣農特產品
一、計畫緣起
（一）依據
縣長政見第5項第1點暨中程施政計畫策略績效目標三之實施計畫。
（二）未來環境預測
１、農特產品展售促銷計畫：結合當地農民、產銷班、農會系統，以產地直銷、宅配到家服務與農會技術輔導經營等方式，提升農民收益，活絡地方產業經濟，推廣本縣優質農特產品。
２、彰化縣休閒農業系列活動計畫：行銷推廣休閒農業與異業結盟發展多元化行銷策略，將本縣休閒農場推廣增加曝光率。
３、花在彰化計畫：輔導彰化縣花卉產業跳脫既有農業生產行銷模式，朝高經濟價值方向規劃發展。
４、彰化縣景觀苗木生產專區計畫：邁入行銷時代，現有的產銷與經營管理模式亟待創新，因此，可透過苗木生產專區的規劃，整合現有觀賞苗木花卉產業的價值鏈，提供並創造集生產與展售於一處的生產基地，讓原本零散的生產鏈，因空間與資訊阻隔之交易成本不再，受聚集經濟效應得以展開新的契機，從單純、不穩定與資訊不明的產銷架構，邁入生產與銷售緊密結合，創造高附加價值的產業鏈。
（三）問題評析
１、農特產品展售促銷計畫：本縣具有多樣的生鮮之農產品，惟在產銷調節上及銷售管道上，仍需要更多的展售促銷方式。加工製品的農特產品，增加認證及產銷履歷，以增強消費者吃的健康之信心。
２、彰化縣休閒農業系列活動計畫：本縣休閒農場皆為小型觀光果園、農園、小型牧場轉型而來，雖然保有傳統農業生產之特色惟多元豐富量不足。
３、花在彰化計畫：歷年來因花卉生產之收益比水稻蔬果收益為佳，故花卉生產面積逐年增加，進口花卉數量亦有所成長，惟國人花卉消費量成長幅度並未同步增加，為避免花卉生產過剩花價暴跌，損及農民收益，擬繼續藉由舉辦大型花展，促進花卉消費，減緩花價波動，維護農民合理收益。
４、彰化縣景觀苗木生產專區計畫：苗木花卉產業面臨轉型與急速變遷壓力，傳統市場消費主力「切花類」大幅萎縮，逐漸被苗圃與盆花所取代，依種植面積來看，彰化縣切花類與苗木類所佔比例自1993年後差距日益擴大，2002年苗圃類已高達55.3%，同期切花類僅佔38.9%，反映其市場需求之殷切。
二、計畫目標
（一）目標說明
１、農特產品展售促銷計畫：積極行銷本縣優質的農特產品，提升本縣農業升級。
２、彰化縣休閒農業系列活動計畫：積極行銷推廣休閒農場心靈饗宴之旅。
３、花在彰化計畫：為行銷彰化花卉產業，提供民眾春節期間適合闔家遊憩的好去處，本府舉辦花在彰化系列活動。花在彰化活動係串連彰南花卉生產重鎮，以全民參與及展現地方特色方式，共同行銷彰化花卉產業及各鄉鎮特色。
４、彰化縣景觀苗木生產專區計畫：為發展台灣深具潛力之苗木花卉產業，利用彰化縣現有苗木花卉產地條件，透過「觀賞苗木生產專區計畫」，逐步結合苗木花卉生產、買賣交易、展覽、教育推廣與遊憩等功能。
（二）達成目標之限制
１、農特產品展售促銷計畫：生鮮農產品因具有季節性，常因量多而有競爭之壓力，需透過多元的銷售管道以解決產量過剩之問題，加工之農特產品，較侷限於現有的包裝方式，無法發展更多元化。
1. 彰化縣休閒農業系列活動計畫：申請休閒農場其地上物及各項設施之限制眾多，且其目的為保有土地之完整及從事農業工作為主要目的，致有心想轉行為休閒農業之業者礙於限制無法申請。
2. 花在彰化計畫：大部分的遊客多來自「彰化縣市」，但基本上，因花在彰化活動之辦理期間為春節假期，所以，在此同時，全國各地無論是民間業者(如遊樂園)、地方政府，甚至各大廟宇，其實也都舉辦著各種大大小小不同的活動，想吸引遊客前往觀光、消費。所以我們認為在這個「競爭激烈」的時間點，仍有6成多遊客來自當地，應可表示此活動足以吸引地方居民。此外，雖然離「彰化走出去，世界走進來」之政策目標還有距離，但先透過地方民眾的支持，然後受到全國民眾肯定，最後再把目標市場推展至國外，是一個踏實的做法，尤其是我國花卉品質，如蘭花、洋桔梗等，已慢慢受到世界各國肯定，所以，當這些花卉在國外銷售熱賣之際，相信也會引起大家對「花之原鄉—彰化」的好奇與興趣。
3. 彰化縣景觀苗木生產專區計畫：國內觀賞苗木花卉產業亦面臨著轉型與西進外移的困境，歸納其原因包括土地資源有限、土地租期(長期取得)困難及人力資源不足、運銷成本高。
（三）預期績效指標及評估基準
策略績效 / 目標	衡量指標
	衡量指標	評估 / 體制	評估 / 方式	衡量標準	年度 / （目標值 / 權數）
					100	101	102	103
農特產品展售促銷(10%)	1.農產品展售	1	統計數據	農產品展售場次	6場	6場	7場	7場
					3%	3.5%	3.5%	3.5%
	2.持續辦理花在彰化活動	1	統計數據	參觀人數	70萬人	70萬人	70萬人	70萬人
					3%	4%	4%	4%
	3.辦理休閒農業系列活動	1	統計數據	場次	6場	6場	6場	6場
					2%	2.5%	2.5%	2.5%
	4.苗木生產專區招租	1	統計數據	招租率%	100%	-	-	-
					2%	-	-	-

三、現行相關政策及方案之檢討
（一）現行相關政策及方案
１、農產品展售方面：
（１）行政院農業委員會每年度研提「建構國產農產品直銷通路及展售促銷」計劃活動，假台北希望廣場辦理農特產品展售促銷活動，配合本縣農產品之生產季節，推動葡萄週、柚子週等系列行銷。
（２）配合「花在彰化」，辦理農特產品展售促銷活動。
（３）配合「鹿港慶端陽」系列活動，辦理農特產品展售促銷活動。
（４）配合「媽祖文化祭」遶境祈福活動，辦理農特產品展售促銷活動。
1. 辦理休閒農業系列活動：休閒農業輔導管理辦法。
2. 辦理花在彰化活動：2011花在彰化活動本府僅投入1200萬的預算下，即創造出約92萬的遊客人數，分別為田尾公路花園約50萬人，萬景藝苑約2萬人，中興穀堡約1萬5,000人，其中僅溪州公園短短11天就吸引了38萬6,639人參觀（每日3萬5,149人），略高於去年2010花在彰化同時段的平均每日入園人數(3萬1,621人)，主要可歸因於今年活動期間，中南部適逢連日的好天氣，加上配合台北國際花博彰化週行銷，每日於溪州公園現場發放2000張折價券。
3. 苗木生產專區招租：專區共計分割為87出租單元，共計53.12公頃，除2單元為樹木銀行外，1.1公頃 ，另85單元辦理標租，100年4月，招商進駐率約100％，26家廠商進駐85個單元，承租面積約34.7公頃，約17公頃花卉、17.7公頃苗木栽培。
（二）執行檢討
１、農產品展售方面：台北希望廣場活動期間，農委會農糧署對於舉辦之縣府及農會實施考評，並提供考評結果與普遍缺失，針對缺失部分予以改進；於「花在彰化」活動結束後，辦理檢討改善會議；與鹿港鎮公所及鹿港農會，檢討展售促銷地點與顧客反應度；與當地之農會，檢討展售促銷地點與顧客反應度。
２、辦理休閒農業系列活動：礙於法令規範及本縣業者經營作風趨於保守。
３、辦理花在彰化活動：為充分了解遊客對2011花在彰化系列活動的滿意度，本府於活動期間每天進行遊客滿意度問卷調查，共回收486份有效問卷，其中對於2011花在彰化整體活動的滿意程度經統計分析，遊客非常滿意佔35.3％，滿意佔49.2％，尚可佔15.1％，不滿意的僅有0.4％。整體而言活動滿意度高達84.5％。更有高達86.3％意再重遊本府辦理的類似活動。
４、苗木生產專區招租：目前本縣景觀苗木生產專區已不敷使用，擬另於台灣糖業股份有限公司土地原溪州農場規劃觀賞苗木專區約20公頃，以彌補本縣景觀苗木生產專區土地不足之窘境。
四、執行策略及方法
（一）主要工作項目
１、辦理農特產品展售促銷活動。
２、休閒農業場、休閒農業區輔導推廣及行銷推廣。
３、辦理花在彰化活動。
４、建立共同運銷制度，降低成本，提高競爭力；建立花卉苗木產銷公園形象，鼓勵園區業者趣味化與多元化的產品展示；品種研發創新：透過研究學者及生產業者研發新品種，並申請品種權，研究單位並透過公開程序完成技術轉移給國內業者，提高商品價值；輔導設施化栽培：台灣農民財力本身不夠雄厚，協助爭取中央提供一些補助措施，才有發展的契機。
（二）分期（年）執行策略
１、農產品展售：
1. 休閒農業系列活動：4年期中程計畫，100-101年推廣休閒農場參與戶外較學與環境教育法之訓練場所，102-103年輔導業者開發各項伴手禮並請業者參與海外行銷推廣活動。
  期別	年度	實施內容	執行單位
  	100-101	配合縣府年度系列活動，推廣行銷農特產品展售。 / 假台北希望廣場，加強行銷本縣之農特產品。	農業處
  	102-103	1.配合縣府年度系列活動，推廣行銷農特產品展售。 / 2.假台北希望廣場，加強行銷本縣之農特產品。 / 3.結合當地農民及產銷班、農會系統，推廣行銷農特產品。	農業處

2. 花在彰化活動
重要工作項目	工 作 數 量		預算金額 / (千元)		實施地點	備註
	期程計畫目標 / (1)月至年(4)月	每年度預定舉辦場次目標	農糧署 觀光局 經費	其他配合經費
101-103年 / 花在彰化	1	1(場)	4,500	10,000	彰化縣

苗木生產專區招租：
（三）執行步驟(方法)與分工。
期別	年度	實施內容	執行單位
	100-101	彰化縣景觀苗木生產專區53.12公頃，除公共設施17.32公頃外，可供廠商承租之土地計35.8公頃。於98年12月12日開園後，已促進苗木產業發展。26家廠商進駐85個單元，承租面積約28.5公頃，本府保留2.5公頃目前規劃做為本縣樹木銀行。於100年4月，進駐率已達100%,預計約可吸引民間投入資金達三億6,586萬元(不含苗木作物及資材成本)。	農業處
	101-103	目前本縣景觀苗木生產專區已不敷用，擬另於台灣糖業股份有限公司土地原溪州農場規劃觀賞苗木專區約20公頃以彌補本縣景觀苗木生產專區土地不足之窘境。然目前該用地屬台灣糖業股份有限公司所有，若要開發，仍須該公司同意。此外，其使用分區為特定專用區，編定使用地類別為特地目的事業用地，未來倘同意開發使用，需由原台糖公司之事業主管機關經濟部同意，變更為農牧用地後，本府即可依該農牧用地接受業者辦理農業設施容許使用。	農業處

１、農特產品展售促銷計畫：配合本府每年舉辦「花在彰化」、「鹿港慶端陽」、「媽祖文化祭」、「跨年晚會」及「台北希望廣場」等活動，辦理農特產品展售促銷活動，除讓在地民眾對各鄉鎮之農特產品有更多的認識外，亦可讓全省之民眾了解本縣農特產品的特色。
1. 辦理休閒農業系列活動：推廣行銷休閒農場結合異業策略聯盟，行銷推廣休閒農場之戶外較學、環境教育之場所，積極推廣行銷休閒農場休閒農業區研發各項辦手禮,行銷世界並請業者參予海外宣傳。
2. 花在彰化：為行銷彰化花卉產業，提供適合民眾闔家遊憩的好去處，本府每年於春節期間舉辦花在彰化系列活動。花在彰化係串連彰南花卉生產重鎮，以全民參與及展現地方特色方式，共同行銷彰化花卉產業及各鄉鎮特色。活動地點自永靖鄉台一線兩側景觀苗木區起，沿省道台一線串連田尾公路花園、北斗美食區、溪州鄉萬景藝苑至溪州公園及中興穀堡。
3. 彰化縣景觀苗木生產專區計畫：
（１）與學術單位合作，訂定高品質作業流程規範，核發標章，塑造本專區優質品牌形象；
（２）設立外銷展售專區；
（３）整合電子商務之技術，提供國內外即時拍賣或現場預約苗木花卉產品之服務；
（４）防疫工作是未來重點：加強輔導病毒預防的技術，完全把病毒徹底的革除，才能在外銷方面有所斬獲。
五、資源需求
（一）所需資源說明
研提計劃向行政院農業委員會農糧署申請推廣行銷等經費、本府配合款，並請各局處、各鄉鎮市公所、轄內農漁會、合作社(場)等，協助行銷各項活動辦理。
１、研提計劃向行政院農業委員會申請推廣行銷等經費，並請休閒農場業者協助各項活動辦理。
２、本府配合款、農糧署經費補助、觀光局經費補助、農民團體(農會)配合、本府各局處支援、各鄉鎮公所、媒體廣告行銷本活動之辦理。
３、研提計劃向行政院農業委員會申請經費補助，並請苗木生產專區業者配合各項政策推行。
（二）經費來源及計算基準
１、行政院農業委員會農糧署補助事項業務經費及縣款編列預算。
２、行政院農業委員會補助事項業務經費。
３、100-103年：縣府配合款約1,000萬元；農委會農糧署經費補助每年約新臺幣400萬元；交通部觀光局經費補助每年約新臺幣50萬元
４、農委會經費補助、本府配合款。
（三）經費需求（含分年經費）
１、農產品展售：100年度3,380萬元、101年度3,380萬元、102年度3,400萬元、103年度3,400萬元。
1. 休閒農業系列活動：100年度600萬、101年度600萬、102年度600萬、103年度600萬。
2. 花在彰化系列活動：每年活動經費支出約需新臺幣1,400萬元。
3. 苗木生產專區招商：100年度1,000萬元、101年度1,000萬元、102年度1,000萬元、103年度1,000萬元。
六、預期效果及影響
預期效果
１、藉由多管道之行銷方式，使本縣轄內之各鄉鎮市農會、區漁會、合作社(場)及農民，在活動中能推廣本縣優質之農特產品，亦讓本縣之農特產品增加曝光率，提升知名度。
1. 本府目前積極輔導有意轉型之農園、果園、牧場及農林漁牧業者從事觀光休閒產業；現代人壓力大若能親近大自然則可紓解壓力，讓我們之身、心、靈得以平靜。
2. 經濟效益分析部分，經統計分析後，每年活動之舉辦，預估直接經濟效益最少可提升達新台幣約2億元，間接經濟效益最少可達新台幣5億元，若扣除社會成本，如周邊交通影響、環境影響及社會治安影響等要件，預估經濟效益約在新台幣3億元以上。
3. 本府近年積極推動「精緻農業產業」相關工作，以期透過縣內花卉及苗木產業之群聚優勢與多項重大交通建設的逐步落實，帶動彰南地區花卉、苗木生產、研發與銷售的轉型升級。
（二）影響
１、增加全省民眾對於本縣農特產品的認識與消費，提升縣內農漁會、合作社(場)及農民之生產技術，朝向認證、履歷制度，走向健康、安全農產品目標，促進本縣農特產品之多元行銷觀念，實現一鄉鎮一特色之產業發展方向。
1. 彰化縣好山好水廣大之平原孕育各項優質農特產品民風純樸，帶領有意轉型休閒農業之業者，利用原有之資源擴大經營並行銷其周邊產品及該區域之農特產品，增加農民之收入。
2. 增進國人對花卉之興趣促進花卉消費，提升花農生產技術，增進縣內花農經驗交流，提升花卉多元化行銷觀念，實現永續農業與富麗農村之產業發展願景。
3. 彰化縣景觀苗木生產專區」的推動與設置除滿足市場之殷切需求外，更促進產業轉型為精緻化與高附加價值化、強化地方產業鏈、提升國際競爭力及創新產銷等產業升級之綜合效益，為彰南地區邁向國家級花卉園區不可缺少的關鍵起點。
彰化縣政府中程個案計畫-農業處

計畫名稱：全力植樹，建設彰化為陽光森林城市
一、計畫緣起
（一）依據
縣長政見第4項第3點暨中程施政計畫策略績效目標四之實施計畫。
（二）未來環境預測
樹木生長的過程中，樹葉會進行光合作用，將空氣中的二氧化碳轉換成木質，也因此植樹可以減少大氣中二氧化碳的含量。全球暖化問題日益嚴重，如何降低二氧化碳排放量，近年來已成國際熱門話題。「京都議定書」要求締約國，將二氧化碳排放量恢復到1990年以前的水準，締約國可以透過造林、發展再生能源或改善製程等方式降低排放，進而控制溫室效應。
（三）問題評析
台灣人口佔全球0.3%，但二氧化碳排放量佔全球百分之一，居全球第22名，顯示二氧化碳排放量相對偏高。我國雖不是「京都議定書」的締約國，但未來勢必也會被迫配合減碳，所以現在就應該未雨綢繆，預做因應。
二、計畫目標
（一）目標說明
有感於台灣國土山坡地及平地之綠資源分布不均，平原地區缺乏大面積綠地，又面對加入WTO後的國際競爭，國內農業產業結構面臨調整，針對停產釋出之農地，輔導長期休耕並改以造林，增加平原地區森林綠地面積，以創造優質的農村森林生態環境，並加強都市林建造，增加民眾休閒空間，提升都會區生活環境品質，改善都市城鎮生態景觀。 為此，政府宣示讓台灣成為永續發展的綠色矽島及配合各項國際公約規範要求，並因應世界貿易組織（WTO）之經濟自由化精神，行政院農業委員會推動「平地造林計畫」，其目的為後世子孫打造一個舒適、和諧、潔淨、安全的綠色新環境。
（二）達成目標之限制條件
１、由於現行休耕補助政策，無須工作即可領取補助，以致農民造林意願不高。
２、造林期限20年，時限過長。
（三）預期績效指標及評估基準
１、計畫預期效益：
指標項目	單位	預 期 成 果
		100年度	101年度	102年度	103年度
新植	公頃	15	15	15	15

２、其他政策效益或不可量化效益：以新植造林面積來增加平地綠化面積。
３、業務面向策略績效目標衡量標準：
策略績效目標	衡量標準
	衡量指標	評估體制	評估方式	衡量標準	年度 / （目標值/權數）
					100	101	102	103
推動綠美化及生態保育	推廣平地造林	1	統計數據	實際完成造林面積	15公頃	15公頃	15公頃	15公頃
					3％	3％	3％	3％

三、現行相關政策及方案之檢討
（一）現行相關政策及方案
１、行政院施政藍圖
　　依據現階段政府施政策略三「保障能源與糧食安全」項下之工作重點「產業結構與能源結構的改變—發展永續造林植草，發揮吸碳及蓄水功能」，推動綠色造林計畫。
２、愛台12建設
　　綠色造林計畫即為愛台12建設計畫之第10項，藉以達成提高森林覆蓋率，發展平地休閒遊憩產業及維護臺灣綠色資源之基礎公共建設利基。
３、水旱田利用調整後續計畫
　　「綠色造林計畫」鼓勵平地休耕地造林，配合「水旱田利用調整後續計畫」之休耕直接給付，將政府經費支出發揮最大功效。
４、加強森林永續經營計畫
　　達全國綠色造林整體成效，爰本會林務局整合於歷年規劃之「加強森林永續經營計畫」中，辦理「平地景觀造林及綠美化計畫」等，予以經費調整並整併工作項目列入「綠色造林計畫」。
（二）執行檢討
配合中央政策與經費來源分年度進行推廣宣導。
四、執行策略及方法
（一）主要工作項目
１、除於例行召開的「水旱田執行會議及活化休耕田說明會」中宣導平地造 林計畫，預訂每年辦理2場平地造林計畫宣導會。
２、印製平地造林計畫及保護森林的宣導摺頁及製作宣導品，該民眾更加了 解平地造林計畫之內涵及森林法之相關規定。
３、於媒體上宣導平地造林計畫。。
（二）分期(年)實施策略
本計畫自100至103年每年執行辦理，每年以推廣15公頃計。
（三）執行步驟（方法）與分工
重要工作項目	工作 / 比重 / ％	預定 / 進度	100~103年
			1-3月	4-6月	7-9月	10-12月
新植	30	工作量 / 或內容	受理申請勘查及苗木配撥	受理申請勘查及苗木配撥	檢測 / 整理造冊	核發獎勵金
		累計 / 百分比	25	50	75	100
撫育	60	工作量 / 或內容	受理補植造林輔導及檢測	受理補植造林輔導及檢測	受理補植造林輔導及檢測 / 整理造冊	發獎勵金
		累計 / 百分比	25	50	75	100
政策宣導、造林輔導、造林抽測等業務	10	工作量 / 或內容	抽測 / 宣導 / 輔導	抽測 / 宣導 / 輔導	抽測 / 宣導 / 輔導	抽測 / 宣導 / 輔導
		累計 / 百分比	25	50	75	100
累計總進度	百分比		25	50	75	100

五、資源需求
（一）所需資源說明
１、人力資源
（１）行政管理：以農業處現有編制內人力為基礎，並由各鄉鎮公所對應課室所屬人員配合。
（２）執行實施：由中央補助經費支應
２、物力資源
相關植栽苗木由林務局南投林區管理處及本府農業處提供。
３、財力資源
所需計畫經費由中央補助經費支應。
（二）經費來源及計算基準
１、經費來源
中央專案補助－農委會平地造林計畫（為主要經費來源）。
２、計算基準
依據農委會核定補助參加平地造林計畫第1年21萬元，每年推廣15公頃計算，21萬元×15公頃＝315萬元
經費需求 　　　 單位：千元
	100年新植平地造林	101年新植平地造林	102年新植平地造林	103年新植平地造林	總需求
中央補助	3,150	3,150	3,150	3,150	12,600
縣府預算
合計	3,150	3,150	3,150	3,150	12,600

六、預期效果及影響
溫室氣體減量（主要指CO2）勢在必行，以減緩全球暖化。為使目標如期達成，除以能源政策與能源結構調整外，實施新植造林是可以最低成本，達成溫室氣體減量之方法。本計畫目標明確，符合國際潮流及環保議題，臺灣身為地球村之一員，願依據相關公約精神，承擔共同之責任，以追求生態環境之永續發展
七、附則
有關機關配合事項
配合事項	配合方式	應配合完成時間 / (年、月)	配合機關
受理民眾申請	受理民眾申請參加平地造林、文件初審、協助檢測、提領清冊製作	每年12月前	各鄉鎮市公所

彰化縣政府中程個案計畫－社會處

計畫名稱：拓展社區多元發展，邁向社區營造
一、計畫緣起
(一) 依據：
縣長政見第8項第3點暨中程施政計畫策略績效目標三之實施計畫。
(二) 未來環境預測：
１、台灣經濟發展雖造就豐富的物質生活條件，卻也衍生了經濟成長下社會人口、勞動市場、家庭功能及價值觀念等變遷所引發人口高齡化、少子化、離婚率上升、家庭功能式微、貧富差距擴大等社會轉型所產生的問題。
２、社區是居民生活所在，無論人的關懷或是環境的開發保護，關係著居民生活品質，社區永續經營及人的參與將是社區兩大執行策略，如何形塑社區特色，強化社區意識與能力，是未來必須正視之課題。
３、社區發展協會是政府施政最基本的組織單位，社區多元發展可帶動基層建設進步與發展，結合相關資源，擴大補助社區活動經費，活化社區潛力，培力社區軟實力，對人與環境之間更能尊重與維護。
(三) 問題評析：
１、資源不足：
社區發展協會係屬人民團體性質，社區本身環境、條件及經費有限，倘資源不足恐妨礙社區進步或形成停擺狀態。
２、人力需求：
社區發展工作端賴社區人力自主性的推動，「人力」是社區最大資產，志工人力的維持與擴展是許多社區要努力的課題。
３、預算的充實：
近年來，本縣財源拮据，中央對於社區發展的補助經費也限縮，影響社區發展業務上的推動。
二、計畫目標
(一) 目標說明
１、擴大編列社區活動經費：
為活絡社區團結力與情感交流，辦理各項社區研習、教育訓練、班隊表演及民俗節慶等各項社區福利服務的活動，擴大編列預算及經費補助，有助社區蓬勃發展。
２、社區志工倍增計畫：
輔導社區招募志工，協助社區辦理志工基礎及特殊訓練，解決人力上的需求，俾利社區工作推動。
３、加強社區幹部培訓：
強化宣導機制，落實教育輔導，提供社區幹部研習及訓練機會，加強社區領導人及志工幹部正確的社區工作理念與方法。
４、規劃社區前瞻性發展方案：
為促進社區永續發展，輔導社區發展自主財源，將規劃具有前瞻性的方案，例如：「社區產業市集」、「社區童軍」、「評選樂活社區」等創新方案。
(二) 達成目標之限制條件：
１、本府編列預算有限，再多經費，仍無法滿足社區經常門或資本門之補助，長久之計，必須由社區運用資源，開闢財源，才能免除社區依賴公部門之窘境。
２、社區幹部年齡偏高學歷偏低，在幹部研習之學習效果上不足，吸收新知能力有限，影響社區幹部推動會務之能力。
３、新近志工熱力有餘，經一段時日後，經不起耐力考驗，部分紛紛求去，影響志工士氣與人員招募。
４、政府為減少失業率，招募多元就業者至社區就業，造成同工不同酬困境，產生無給職志工比較心理，難為社區幹部。
５、社區童軍皆為求學青少年，訓練後雖有滿腔服務理念，奈何課業及升學壓力，加上家長配合度低，社區組織童軍團及推動工作，備極辛苦。
(三) 預期績效指標及評估基準
１、爭取內政部或其他中央部會經費，並透過本縣社造小組機制，為社區爭取財源，同時灌輸社區幹部減少依賴政府經費核自籌財源之能力與觀念。
２、分階辦理社區幹部研習及高峰論壇，使社區幹部精益求精，正確之社區概念與做法，為社區付出與奉獻。
３、不斷招募志工與訓練，重視訓練品質，淘汰不適任者，積極鼓勵與表揚，建立志工善性文化，減低流失率。
４、區隔有給職者與志工工作內容，盡量勿有重疊工作，以提振志工工作士氣。

策略績效目標	衡量指標
	衡量指標	評估 / 體制	評估 / 方式	衡量標準	年度 / （目標值 / 權數）
					100	101	102	103
健全人民團體組織，辦理社會運動業務 / （3%）	1.輔導人民團體立案及法規諮詢	1	統計數據	人民團體立案數	70案	40案	40案	40案
					1%	1%	1%	1%
	2.補助人民團體辦理各項公益活動	1	統計數據	補助案件	150案	90案	90案	90案
					1%	1%	1%	1%
	3.辦理慶典節目及表揚大會等活動	1	統計數據	場次	5場	5場	5場	5場
					1%	1%	1%	1%
維護社區守望相助隊人身安全，強化社區治安成效。 / （1%）	補助守望相助隊數	1	統計數據	補助隊數	100隊	100隊	105隊	105隊
					1%	1%	1%	1%

拓展社區多元發展，邁向社區營造 / （7%）	1.補助社區辦理各項福利服務活動	1	統計數據	辦理場次	200場	100場	100場	100場
					2%	2%	2%	2%
	2.補助社區活動中心修繕及充實內部設施設備	1	統計數據	補助社區活動中心數	80案	40案	40案	40案
					1.5%	1.5%	1.5%	1.5%
	3.辦理社區幹部研習訓練活動，推動福利社區化方案	1	統計數據	場次	10場	7場	7場	7場
					1.5%	1.5%	1.5%	1.5%
	4.推廣社區產業市集，發展社區經濟	1	統計數據	場次	1場	1場	2場	2場
					1%	1%	1%	1%
	5.推廣社區童軍，社區工作向下紮根	1	統計數據	成立團數	10團	10團	10團	10團
					1%	1%	1%	1%

三、現行相關政策及方案之檢討
（一）現行相關政策：
本縣26鄉鎮市計有589個村里，有523個立案社區，有392個社區設有生產建設基金、402個有社區活動中心、社區守望相助隊108隊、設有100個社區照顧關懷據點，且持續增加中。為協助社區能夠建立起一個可兼顧環境、經濟、社會與人文的「永續社區」解決「社區資源不足」、「社區人才缺乏」…等問題，本府將採取的主要具體措施包括：
１、強化公所輔導功能：
為加強鄉鎮市公所對於社區發展業務之關心，連結縣府與鄉鎮市公所及各社區發展協會之聯繫，輔導本縣26鄉鎮市公所進行社區發展業務之推動。
２、持續加強辦理「幸福產業市集」：
強化與提昇社區能力，輔導社區發展自有產業，以定點、定時及永續經營之方式進行。設計美觀、便利可拆解組裝的攤位，補助社區購置。由本府透過網絡及媒體等方式協助社區行銷，讓「彰化社區產業市集」成為彰化旅遊新景點。
３、結合文化觀光、社區導覽創造樂活新社區：
規劃社區樂活路線，培養社區永續發展之潛能，展現彰化縣社區陽光活力與熱情，提高社區知名度，帶動社區產業發展，達到行銷、宣揚社區特色之美。
　４、結合大專院校輔導社區及培訓人才：
考量地方特色、人文條件培訓草根幹部及專業社工人才，讓社區不因理事長的改選而走樣，也不因激情消退而倦怠。藉由專家學者的經驗與指導，共同推動社區發展工作。
（二）方案之檢討：
１、召開業務及活動檢討會，檢討利弊得失，改進缺失，避免重蹈覆轍，策勵將來。
２、透過社區會員大會或研習活動中，溝通說明及應配合事項，減少社區推動障礙，共創雙贏局面。
四、執行策略及方法
（一）主要工作項目：
１、辦理社區幹部研習訓練，社區人力有系統的掘才、育才及用才。
２、規劃「社區薪傳結盟」方式推動「福利社區化」方案。
３、辦理社區發展及社區建設計畫。
４、社區守望相助隊保險費，維護社區守望相助隊人身安全
５、社區新價值，規劃社區發展前瞻性方案。
（二）執行策略：
１、本計畫自100年至103年逐年辦理，落實執行。
２、持續辦理社區幹部研習訓練、強化以「社區薪傳結盟」方式推動「福利社區化」方案、逐年增加預算編列，擴大社區經費補助。
３、規劃社區發展前瞻性方案，例如：配合百年全運遴選「樂活社區」、「社區童軍」、「社區產業市集」等創新方案
（三）執行方法：
１、社區幹部研習訓練，社區人力有系統的掘才、育才及用才。
（１）舉辦2場次「社區幹部研習」及1場次「社區高峰論壇」。
（２）辦理「縣長有約-社區幹部培力座談」。
(３）辦理社區志工研習訓練。
２、規劃「社區薪傳結盟」方式推動「福利社區化」方案
（１）辦理「福利社區化旗艦計畫」。
（２）以「母雞帶小雞」的模式輔導社區。
（３）辦理定期「福利社區化」聯繫會報。
（４）舉辦「福利社區化」成果展示暨觀摩活動。
（５）辦理社區觀摩學習活動。
３、配合「百年全運在彰化」活動，評選「樂活社區」評選「樂活社區」15個，藉供觀摩學習，未來並將接待與運動會的選手、貴賓及相關團體，投入行銷彰化的工作，宣揚彰化之美。
４、社區工作向下紮根，積極推廣「社區童軍」
（１）鼓勵青少年走入社區輔導10個社區籌組社區童軍隊
（２）結合學校等教育單位辦理社區童軍推廣工作。
５、發展社區經濟，推廣「社區產業市集」
（１）鼓勵社區發展地方特色產業，增加社區自主財源，擇本縣適當地點規劃辦理「社區產業市集」。
（２）「社區產業市集」可與其他活動結合辦理，呈現走動式的推廣，俾利社區產業能更加活絡。
６、辦理社區發展及社區建設計畫
（１）補助社區活動中心修繕及充實內部設施設備。
(２)補助社區辦理各項福利服務活動、人力資源訓練、班隊研習、社區經驗交流及慶典活動…等精神倫理活動
７、維護社區守望相助隊人身安全，強化社區治安成效
（１）配合警政單位鼓勵社區籌組守望相助隊。
（２）編列預算補助社區守望相助隊員保險費。
五、資源需求
（一）所需資源說明：
１、人力資源
（１）行政管理：
以社會處社會行政科現有編制內人力為基礎，並結合各公所社會課所屬人員配合。
（２）專業輔導：
由社會處社區服務組現有社工（督導）員為人力基礎，輔導社區會務、社區營造與溝通協調。
（３）執行人力：
本縣525個社區幹部與志工人力，推動社區各面向服務工作。
（二）經費來源及計算基準：
１、由政府預算、中央補助、社區自籌及結合民間資源辦理
２、計算基準依「彰化縣政府對民間團體補（捐）助經費辦理要點」及社區實際需求辦理。
（三）經費需求：　　　　　　　　　　　　　 單位：千元
年度 / 財源	未 來 年 度				總需求
	100	101	102	103
內政部	5,000	5,000	5,000	5,000	20,000
縣府預算	40,000	40,000	40,000	40,000	160,000
合計	45,000	45,000	45,000	45,000	180,000

六、預期效果及影響
（一）預期效果：
１、邁向全方位社區發展工作：
推動「福利社區化」方案，建立社區互助合作模式，輔導社區辦理多元化福利服務，落實「在地人照顧在地人」的理念。
２、擴大補助社區活動費用：
充實預算編列，輔導社區辦理各項福利服務活動。
３、活化社區活動中心功能再造：
補助社區活動中心修繕及充實內部設備，提升社區活動中心的使用率。
４、落實社區志願服務理念：
結合民間資源，落實志願服務在地化、社區化，建立社區民眾互助觀念與管理機制，充分發揮志願服務功能，進而協助政府推動預防性福利服務工作，提升整體民眾生活品質。
５、積極發展「社區童軍」：
社區工作向下紮根，鼓勵青少年走入社區，輔導社區成立「社區童軍團」，結合教育單位辦理各項「社區童軍」推廣活動。
６、推廣「社區產業市集」：
創造社區新價值，增加社區自主財源，鼓勵社區發展地方特色產業，有系統的輔導社區以自食其力方式永續經營。
（二）計畫影響：
本計畫將讓社區多元化發展，落實社區永續經營及向下紮根的工作，提升社區居民對政府的認同，並將「社區」成為福利輸送的管道及政府推動社會福利服務工作的一大助力。
七、附則
彰化縣政府推動福利社區化流程圖

社區實地查訪
辦理研習培訓幹部
函知查訪結果並請社區提報實施計畫

函知公所實地查訪日
函知公所提報計畫
擬定計畫及簽呈

辦理年度社區評鑑
社工員依責任鄉鎮市定期輔導
定期召開聯繫會報或工作檢討會報

彰化縣政府中程個案計畫-社會處

計畫名稱：敬老禮金每位長輩1,000元計畫
一、計畫緣起
（一）依據
縣長政見第8項第2點暨中程施政計畫策略績效目標
八之5實施計畫。
（二）未來環境預測
老人是家庭與社會的無價之寶，彰化縣截至99年8月底為止，65歲以上老人已經多達16萬691人，為發揚傳統敬老倫理精神，本府藉由重陽佳節前夕，致贈敬老禮金，期以表達政府對長輩敬重關懷美意，並喚起社會各界對長輩之尊重。
（三）問題評析。
１、本府於96年以前，重陽敬老禮金之發放金額僅新台幣500元，然隨著國民所得高，上開金額顯已不顯往日價值，勢必應參考目前物價指數，適時檢討後調整，以維政府關懷長者之誠意。
２、本府於96年以前，執行重陽敬老禮金發放工作，皆係以年滿80歲至99歲之老人為發放對象，唯依老人福利法第2條「本法所稱老人，指年滿65歲以上之人。」規定，已將老人之年齡明文規定在案，爰宜將合於上揭規範者全部納為發放對象。
二、計畫目標
（一）目標說明
為改進重陽敬老工作，從97年度起，規劃以設籍本縣年滿65歲至99歲之老人，每人發放重陽敬老禮金新台幣1,000元，以資符合社會實際需求。
（二）達成目標之限制
重陽敬老禮金原發放對象資格係以年滿80至99歲之老人，每人發放新台幣500元，唯將發放對象資格調整至年滿65歲至99歲之老人，每人發放新台幣1,000元，勢必增加縣庫負擔。
（三）預期績效指標及評估基準
１、符合法定年齡之老人均可領取重陽敬老禮金，落實老人福利政策。
２、逐年完成上述目標並適時調整發放金額。
策略績效 / 目標	衡量指標
	衡量指標	評估 / 體制	評估 / 方式	衡量標準	年度 / （目標值 / 權數）
					100	101	102	103
八、充實老人教育、文康與休閒生活	敬老禮金每位長輩一千元	1	統計數據	實際發放人數	160000	160000	160000	160000
					0.5%	0.5%	0.5%	0.5%

三、現行相關政策及方案之檢討
逐年編列是項預算經費，並依實際需求檢討發放方式，期以營造不同重陽敬老氣氛，俾讓民眾認同政府推動老人福利工作。
四、執行策略及方法
（一）主要工作項目
本計畫以各鄉鎮市公所為執行範圍，並規劃於每年重陽節前一個月內執行發放。
（二）分期（年）執行策略
本計畫溯自97年起執行，並逐年檢討發放成效。
（三）執行步驟(方法)與分工
年度	實施內容	執行單位
97	完成97年度年滿65歲至99歲之老人，每人發放重陽敬老禮金新台幣1,000元工作。	社會處、各鄉鎮市公所
98	完成98年度年滿65歲至99歲之老人，每人發放重陽敬老禮金新台幣1,000元工作。	社會處、各鄉鎮市公所
99	完成99年度年滿65歲至99歲之老人，每人發放重陽敬老禮金新台幣1,000元工作。	社會處、各鄉鎮市公所

五、期程與資源需求
（一）計畫期程：本案計畫以一年為一期程，並逐年辦理。
（二）所需資源說明
１、人力資源
（１）行政管理：以社會處編制內人力為基礎，並洽詢各鄉鎮市公所對應課室所屬人員配合。
（２）執行實施：由本府自籌預算經費支應，並請各鄉鎮市公所協調各村里長配合發放工作。
２、物力資源：
相關重陽敬老禮金紅包袋由本府依程序採購後提供。
３、財力資源：
所需計畫經費由本府自籌預算經費支應。
（三）經費來源及計算基準。
１、經費來源：
本府自籌配合預算經費。
２、計算基準：
依據本府主計處「每月鄉鎮人口結構統計表」推估翌年年滿65歲至99歲之老人成長人數，再以每人新台幣1,000元為基準計算編列預算經費數。
（四）經費需求（含分年經費） 單位：千元
年度 / 財源	未 來 年 度				總需求
	100	101	102	103
縣府預算	164,000	164,000	165,000	165,000	658,000
合計	164,000	164,000	165,000	165,000	658,000

六、預期效果及影響
（一）預期效果
符合法定老人規定，落實執行老人福利政策。
（二）計畫影響
展現政府對長輩敬重關懷美意，並喚起社會各界尊重長輩意識。
七、附則
（一）替選方案之分析及評估
本縣老人人口比例較他縣市為高，唯縣政財源比例相較為低，然因老人人口比例較高，對各項老人福利措施更應積極推行，俾避免影響老人相關權益。
（二）有關機關配合事項
配合事項	配合方法	應配合完成時間	配合機關
行政支援	發放名冊調查印製、重陽敬老禮金請領、紅包袋彌封、發放方式規劃、發放場所擇定、執行發放工作	每年度99重陽節前夕	社會處、各鄉鎮市公所
發放工作	配合各村里重陽敬老禮金發放工作	每年度99重陽節前夕	各村里辦公室

彰化縣政府中程個案計畫-社會處

計畫名稱：彰化縣政府婦女生育補助實施計畫
一、計畫緣起
（一）依據
縣長政見第8項第1點暨中程施政計畫策略績效目標九之3實施目標。
（二）未來環境預測
１、台灣每年生育率節節下降屢創歷史新低，據經建會推估，民國111年後，台灣的總人口數將開始負成長。
根據OECD分析，生育率持續降低對經濟將造成負面影響，年輕人要扶養的老人數太多，勞動人口減少，將使經濟減緩，平均每人財富縮減，依靠工作人口繳稅所支應的社會福利與公共設施也會有財源匱乏。而下一代年輕人的負擔沉重，資源分配不公，也容易造成世代間的衝突。
（二）問題評析
１、社會環境及家庭結構之變化：以往三代同堂之農業社會已漸由小家庭及雙薪家庭普遍存在，造成子女照顧人力之短缺，必需至外尋覓保母協助照料子女，沉重的經濟負擔，使婦女生產意願低落。
２、養育子女費用逐年提升：消費指數日益飆高，除奶粉、尿布等生活必需品價格昂貴外，處於目前多元教育體制下，家長對子女教育費用支出日益提高，造成許多夫妻對於生育子女心生畏懼。
二、計畫目標
（一）目標說明
預計100年完成「生育補助資訊化」，透過電腦軟體之應用，使補助申請流程透明化、資訊化、便利化，縮短申請及撥款時程，簡便申辦手續以提高民眾服務滿意度。
（二）達成目標之限制
１、人力不足：因資訊系統尚未完成，受理生育補助案目前皆由社會處審核並人工登打資料，相關作業程序繁複且無專責人力。
２、發放金額不足：一胎僅提供1次1萬元生育津貼，於減輕養育子女之經濟負擔稍嫌不足。
３、相關配套措施需藉由各局處配合須能完成：如生育補助改由現金發放需由各戶政事務所配合。
（三）預期績效指標及評估基準
１、預期績效指標
100至103年度發放4萬胎生育津貼。
２、評估基準
策略績效目標	衡量指標	評估 / 體制	評估 / 方式	衡量標準	年度 / （目標值 / 權數）
					100	101	102	103
九、建構婦幼幸福家園	辦理婦女生育補助	1	統計數據	受益人數	11000人	11000人	11000人	11000人
					1%	1%	1%	1%

３、現行相關政策及方案之檢討
（１）現行相關政策及方案。
（２）本縣鄉鎮市公所陸續開辦生育補助有：彰化市公所、芬園鄉公所、鹿港鎮公所、線西鄉公所、和美鎮公所、伸港鄉公所、員林鎮公所、社頭鄉公所、田中鎮公所、竹塘鄉公所等公所。
（３）提供婦女生育禮盒：北斗鎮公所。
４、執行檢討
由於本縣僅部分鄉鎮市公所實施，造成福利資源不均及民眾之抱怨。
四、執行策略及方法
（一）主要工作項目
１、擬定簽核實施計畫，爭取、編列經費，印製宣傳簡介，並運用各類媒體及方式宣導。
２、受理民眾申請、審核及發放。
３、進行計畫評估及修正。
（二）分期（年）執行策略
１、第一階段(100年)
「生育補助資訊化」透過電腦軟體之應用，使補助申請流程透明化、資訊化、便利化，縮短申請及撥款時程，簡便申辦手續以提高民眾服務滿意度。
２、積極邀請相關局處研議「提升生育競爭力策略方案」並提供生育補助幸福百寶箱。
３、檢討補助發放方式：目前以支票發放方式，無法使申請者及時領受縣府的美意，參考其他縣市及民眾意見於戶政事務所申請生育補助時，及時發放現金、祝賀卡及幸福百寶箱，最為民眾所期待。
４、第二階段(101-103年)：持續積極邀集各相關局處檢討修訂「持續提升生育競爭力」方案。
（三）執行步驟(方法)與分工
期別	年度	實施內容	執行單位
第1階段	100	擬定簽核實施計畫，爭取、編列經費，印製宣傳簡介，並運用各類媒體及方式宣導(社會處) / 擬受理民眾申請並運運電腦資訊化審核及發放(各戶政事務所) / 擬由戶政事務所於民眾申請時協助發放婦女生育補助金及祝賀卡 / 針對持續「提升生育競爭力」方案，擬定簽核實施計畫，爭取、編列經費，印製宣傳簡介，並運用各類媒體及方式宣導(社會處)	社會處及各戶政事務所
第2階段發放期	101-103	持續積極邀集各相關局處檢討修訂「持續提升生育競爭力」(相關各局處)	社會處、各戶政事務所及相關各局處

五、期程與資源需求
（一）計畫期程
１、分年執行：
（１）「生育補助資訊化」透過電腦軟體之應用，使補助申請流程透明化、資訊化、便利化，縮短申請及撥款時程，簡便申辦手續以提高民眾服務滿意度。
（２）研議持續「提升生育競爭力」方案：
Ａ．101-103年：持續積極邀集各相關局處檢討修訂「持續提升生育競爭力」方案。
Ｂ．所需資源說明。
（３）財力資源：縣政府。
（４）人力資源：各戶政事務所、縣政府各相關局處。
２、經費來源及計算基準
（１）逐年由本府自籌預算並爭取公益彩券經費。
（２）一般家庭婦女生育津貼每胎1次補助1萬元。
（３）幸福百寶箱每胎補助乙份。
３、經費需求（含分年經費）	　　 　　單位:千元
年度 / 財源	以前年度已列預(概)算數累計(A)	未 來 年 度					總需求(A+B)
		100	101	102	103	小計(B)
中央補助
縣府預算	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	440,000	550,000
合計	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	440,000	550,000
備註	上列預算尚未包含祝賀卡等之經費

六、預期效果及影響
（一）預期效果
使產婦因縣府的協助，得以補充優質營養，提升生育品質，並提升本縣生育率。
（二）計畫影響
發放對象由低收入戶的照顧、再擴及中低收入家庭進而一般家庭之婦女，除落實社會救助減輕民眾的生育負擔外，進而達到鼓勵生育，提高生育率之預期目標。
七、附則
有關機關配合事項
配合事項	配合方法	應配合完成時間(年、月)	主要配合機關(單位)
計畫宣導 / 受理案件及補助發放 / 持續「提升生育競爭力」方案之執行	發放宣傳單張及申請表件 / 受理案件及補助發放 / 研議修定「提升生育競爭力」方案後並編列100-103年之經費並加強落實執行	100年1月-103年12月	民政處、各戶政事務所及縣府各相關局處

彰化縣政府中程個案計畫-地政處

計畫名稱：員林184公頃市地重劃
（本縣第八期員林都市計畫整體開發單元1-10市地重劃）
一、計畫緣起
（一）依據
縣長政見第2項第2點暨中程施政計畫策略績效目標三（1）、(2）之實施計畫。
（二）未來環境預測
員林鎮的都市發展向為彰南經濟中心，在都市的空間架構上，藉由30米的外環道路，串聯都市開放空間，提升環境品質，以鄰里性小型公設取代原本規劃的體育場等大型的公共設施，減少地主負擔比例，提高開發意願，並進一步帶動員林鎮的發展。
（三）問題評析
員林鎮的發展受限於原有都市計畫已不敷使用，交通向來極為擁擠，建地及公共設施嚴重不足，生活品質欠佳，為紓解市區交通，改善市容，於員林鎮都市計畫第3次通盤檢討時將都市計畫外圍的農業區變更為住宅區，並規劃30米的外環道路，藉以改善市區交通及提供充足的公共設施用地與建地。
二、計畫目標
（一）目標說明
１、透過市地重劃整體開發，於短期內達到發展與繁榮的積極目標。
２、重劃後各宗土地均成坵塊方整、面臨道路適合建築使用之土地，提高土地利用價值及引導都市正常發展。
３、開闢30米外環園道，改善市區交通。
４、提供充足的公共設施用地，提升居住品質。
（二）達成目標之限制
１、土地所有權人配合的程度。
２、工程規劃設計及施工順利程度。
（三）預期績效指標及評估基準
１、96-97年度都市計畫作業階段。
２、97-98年度都市計畫核定、市地重劃計畫書核定。
３、98-99年度完成全區之測量、地上物查估作業、重劃前後地價查估作業及公共工程接續施工。
４、本工程預計於101年底完成，102年辦理財務結算及撰寫重劃成果報告。
三、現行相關政策及方案之檢討
策略績效目標	衡量指標
	衡量指標	評估 / 體制	評估 / 方式	衡量標準	年度 / （目標值 / 權數）
					100	101	102	103
加速都市發展，促進土地利用	1、員林市地重劃區，完成開闢公共設施	1	進度控管	(執行期間：99-102年) / 施工進度達20% (25%) / 施工進度達40% (40%) / 施工進度達60% (55%) / 施工進度達80%(75%) / 工程完成(95%) / 工程驗收結案(100%)	40%	75%	100%	-%
					3%	3%	3%	0%
	2、員林市地重劃區，完成土地分配及地籍整理	1	統計數據	完成土地分配草圖(15%) / 召開配地說明會（30%） / 完成土地分配公告(80%) / 辦理分配成果土地登記（100%）	30%	80%	100%	-%
					2%	2%	2%	0%

（一）現行相關政策及方案
本案之細部計畫已於98年3月4日經本縣都市計畫委員會第181次會議審定，計畫分為10個開發單元，全區擬定1個細部計畫，採市地重劃方式開發，藉由交換分合，重新釐整地籍，減少共有現象及消除畸零土地，並由土地所有權人共同負擔區內道路、溝渠、兒童遊樂場、鄰里公園、廣場、綠地、國民小學、國民中學、停車場、零售市場等10項用地及工程費用、重劃費用與貸款利息，節省政府財政支出。
（二）執行檢討
本區工程介面多，加以員林鐵路高架化工程亦同時動工，各項工程需彼此配合，增加施工困難度。
四、執行策略及方法
（一）主要工作項目
１、勘選重劃地區及意願調查。
２、籌編經費。
３、重劃計畫書之擬定、核定及公告通知。
４、測量、調查及地價查估。
５、土地改良物或墳墓拆遷補償及工程規劃設計、施工。
６、土地分配設計及負擔計算。
７、召開土地分配公聽會。
８、重劃成果公告。
９、土地點交及地籍整理。
１０、抵費地標售。
１１、重劃經費結算公告。
１２、撰寫重劃成果報告書。
（二）分期（年）執行策略
員林184公頃市地重劃劃分為10個單元，全區整體開發，施工順序依序為：
１、第l期：單元1、單元2、單元10。
２、第2期：單元3、單元4、單元8、單元9。
３、第3期：單元5、單元6、單元7。
（三）執行步驟(方法)與分工
項次	年度	實施內容	執行單位
1	96-97	都市計畫細部計畫擬定及審議。	建設處
2	97-98	1.細部計畫之公告實施。 / 2.完成全區之基本設計。 / 3.籌編經費。 / 4.全區之測量、查估作業招標。	建設處 / 地政處
3	98-99	1.完成全區測量及查估作業。 / 2.籌編經費。 / 3.實施市地重劃。	地政處
4	99-101	1.地上物補償及拆除。 / 2.籌編經費。 / 3.工程施工及土地分配。	地政處
5	101-102	1.地籍檢測及土地登記、交接。 / 2.工程驗收及接管。 / 3.財務結算及重劃成果報告。	地政處

五、期程與資源需求
（一）計畫期程：98年至102年。
（二）所需資源說明
市地重劃為自償性，所需經費由本府先行向金融行庫借貸，再由地主按受益比例分擔，並以重劃區內未建築土地折價抵付，即為抵費地，於處分後優先償還貸款。
（三）經費來源及計算基準
１、經費來源：本縣市地重劃基金編列預算支應，再向金融行庫借貸。
２、計算基準： 單位：千元
執行項目	單 價	數量	合 計
公共設施工程費（含物調）	3,936,602	1式	3,936,602
地上物拆遷補償費	1,611,435	1式	1,611,435
重劃行政作業費（含專案管理及監造費、規劃設計費、工程管理費）	443,214	1式	443,214
貸款利息	740,905	1式	740,905
合 計	6,732,156		6,732,156

（四）經費需求（含分年經費）　　　 單位：千元
年度 / 財源	未 來 年 度				總需求
	98	99	100	101
中央補助	0	375,000	175,000	175,000	725,000
管線單位分擔費用	0	150,472	150,472	150,472	452,226
縣府預算 / (業務基金)	2,576,644	709,143	1,323,294	946,659	5,555,740
合計	2,576,644	1,234,615	1,648,766	1,272,131	6,732,156

六、預期效果及影響
（一）預期效果
１、促進市地利用，實現地盡其利：土地經過市地重劃交換分配後，每一筆都形狀方正且直接面臨道路，使各宗土地均利於建築使用，達到地盡其用的目標。
２、公共設施完善、提升生活品質：重劃區內之道路、水溝、兒童遊樂場、鄰里公園、廣場、綠地、國中、國小、停車場、零售市場等10項公共設施用地於重劃時取得，各項公共設施完善，道路、溝渠、停車場、兒童遊樂場、鄰里公園、廣場、綠化工程均完成設置，自來水、瓦斯、電力、電信裝設齊全，生活環境舒適方便。
３、消弭都市計畫所產生不公平的現象：市地重劃係基於「受益者負擔」之公平原則而實施，可平衡因都市計畫規劃（如有住宅區、商業區、公共設施用地等）所產生之不公平，是都市土地比較公平的土地開發方式。
４、減少共有的糾紛，健全地籍資料：重劃後減少共有土地的情形，避免共有人間產生土地利用或界址之糾紛，且重劃地區應重新實施地籍測量，進行土地登記，完成新的地籍圖簿，健全地籍資料。
（二）計畫影響
１、加速員林鎮的轉型。
２、提供公共設施用地，提升生活品質。
七、附則
（一）替選方案之分析及評估
為加速本區的開發，本區開發方式依都市計畫規定應以市地重劃方式開發，無替代方案。
（二）有關機關配合事項
都計單位對於都市計畫細部計畫的規劃內容及訂定時程，影響市地重劃的成敗及開發時程，應於規劃時與重劃單位妥為協調。
（三）其他有關事項
重劃區內外區域排水及農田水利會灌溉溝渠的銜接與整治仍需縣府水利資源處及彰化農田水利會共同配合，才能使重劃後區內外淹水的情況獲得改善。
彰化縣政府中程個案計畫-行政處

計畫名稱：全面提升採購效率及品質計畫
一、計畫緣起
（一）依據
縣長政見第10項第1點暨中程施政計畫策略績效目標二之實施計畫。
（二）未來環境預測
放眼未來全球環境發展以「網路取代馬路」之資訊化服務、響應節能減碳、民眾積極參與公共事務的時代，如何「加速行政效率，透明政務」才是誠信縣政、滿足縣民的根基，尤以「政府採購作業」最為重要，故促進政府資訊化、透明化，提升採購效率及品質，實為刻不容緩的課題。
（三）問題評析
機關辦理採購業務遭遇到之瓶頸，一則採購人員異動頻繁，業務銜接不易，二則採購人員對於採購法規不甚熟悉，影響縣政推行之效率與品質；另一方面，採購法規及相關法令龐雜，自「政府採購法」實施後，配合目前國內機關採購實務及需要，相關法令不斷修正更新，各機關因應不及，為加強採購專業智識及採購實務經驗，舉辦採購座談會、法令宣導等教育訓練課程則更顯迫切。
二、計畫目標
（一）目標說明
藉由積極輔導推動政府電子採購計畫、提供電子領投標作業，賡續辦理採購專業人員訓練及擴增電子採購分區座談會等宣導訓練活動，帶領本縣行政團隊，全面提升採購效率及品質，為邁向幸福好城市願景而努力。
（二）達成目標之限制
１、為提升本府暨所屬機關人員採購智能，本縣辦理採購業務教育訓練不遺餘力，提高座談會場次及採購專業人員訓練班班次；然囿於人力及預算，目前這二類採購業務教育訓練辦理次數仍無法滿足單位需求。
２、洽請縣內機關提供場地支援辦理教育訓練，仍需視該配合機關場次之使用狀況而定，訓練時程安排不易。
（三）預期績效指標及評估基準
為全面提升採購效率及品質，逐項完成年度目標值：提供電子領標作業績效、提供電子投標作業績效、電子採購分區座談會場次、採購專業人員訓練班班次。
策略績效目標	衡量指標
	衡量指標	評估 / 體制	評估 / 方式	衡量標準	年度目標值
					100	101	102	103
全面提升採購效率及品質（20%）	1.提供電子領標作業績效。	1	統計數據	電子領標率（提供電子領標標案件數 /標案總件數× 100%	97％	97％	97％	98 / ％
					5%	5%	5%
	2.提供電子投標作業績效	1	統計數據	電子領標率（提供電子領標標案件數 /標案總件數× 100%	70％	75％	80％	85 / ％
					5%	5%	5%	5%
	3.電子採購分區座談會	1	統計數據	電子採購分區座談會場次	8 / 場	8 / 場	8 / 場	8 / 場
					5%	5%	5%	5%
	4.採購專業人員訓練班	1	統計數據	採購專業人員訓練班班次	2 / 班	1 / 班	1 / 班	1 / 班
					5%	5%	5%	5%

三、現行相關政策及方案之檢討
（一）近年「電子領標」廠商數大幅增加，但提供廠商「電子投標」部分，仍有少數機關未為提供，應再加強宣導、擴大宣導對象，並輔導本縣各機關提供24小時便捷服務，提供電子領投標達成率，打造更透明之領投標環境。
（二）各單位為推動縣政辦理採購，因採購人員異動頻繁，採購品質及效率易受影響，故對採購專業人員基礎訓練需求日增。
四、執行策略及方法
（一）主要工作項目
１、積極輔導推動政府電子採購計畫、提供電子領投標作業
使用網際網路資訊科技技術，整合共同供應契約採購，及政府採購業務生命週期中之招標公告、領標、投標、決標等作業，提供電子領投標作業，廠商24小時網路直接繳費並下載招標文件，減少機關文件販售人力及準備時間，並避免廠商圍標及節省往返機關時間與人力，建立一安全、可靠及便捷之網路交易環境，以提升政府採購行政效率。
２、賡續辦理採購專業人員訓練及電子採購分區座談會等宣導訓練活動。
３、編列經費配合主管機關訂定時程，調集採購專業人員實施在職 訓練，另賡續電子採購分區座談會等輔導活動，宣導對象亦由原採購單位人員、主（會）計、政風人員，擴大為所有採購相關人員，以滿足採購專業能力之學習需求，透過宣導訓練，經驗分享與傳承，延續並提升政府採購行政品質。
（二）分期（年）執行策略：
本計畫自100至103年度執行。
（三）執行步驟(方法)與分工
年度	實施內容	執行單位
100	辦理100年電子採購分區座談會、採購專業人員訓練班，積極輔導推動政府電子採購計畫、提供電子領投標作業，培訓政府採購菁英，並開發本府採購資訊化系統，提升採購效率及品質	行政處採購科、本縣各機關學校等
101	辦理101年電子採購分區座談會、採購專業人員訓練班，積極輔導推動政府電子採購計畫、提供電子領投標作業，培訓政府採購菁英，並開發本府採購資訊化系統，提升採購效率及品質	行政處採購科、本縣各機關學校等
102	辦理102年電子採購分區座談會、採購專業人員訓練班，積極輔導推動政府電子採購計畫、提供電子領投標作業，培訓政府採購菁英，並開發本府採購資訊化系統，提升採購效率及品質	行政處採購科、本縣各機關學校等
103	辦理103年電子採購分區座談會、採購專業人員訓練班，積極輔導推動政府電子採購計畫、提供電子領投標作業，培訓政府採購菁英，並開發本府採購資訊化系統，提升採購效率及品質。	行政處採購科、本縣各機關學校等

五、期程與資源需求
（一）計畫期程：自100至103年度依策略績效目標逐年執行。
（二）所需資源說明
１、人力資源
100年經費編列有限，本府以採購科現有人力為基礎，自辦採購專業訓練班，以合理撙節教育訓練「代訓機構委辦」之預算費用。
２、物力資源
採購座談會洽請本縣各機關意願提供場地支援；採購專業人員訓練班由本府提供場地。
３、財力資源
經費由本處統籌編列預算。
（三）經費來源及計算基準
１、經費來源
經費由本處統籌編列預算。
２、計算基準
依「採購專業人員訓練計畫」第20條所定訓練費用，基礎訓練班（80小時）每員9000元整，每班人數以80人為限。
（四）經費需求（含分年經費）
　單位：千元
財源 年度 / 計畫項目		100年度	101年度	102年度	103年度	總 計
縣 / 府 / 預 / 算	１、開發本府採購資訊化系統，全面提升採購效率及品質	2,500	840	840	840	5,020
	2、 積極輔導推動政府電子採購計畫、提供電子領投標作業。	20	20	20	20	80
	3、 賡續辦理採購專業人員訓練及電子採購分區座談會等宣導訓練活動	820	820	820	820	3,280

六、預期效果及影響
 （一）藉由積極輔導推動政府電子採購計畫、提供電子領投標作業，充分達到資訊公開化及透明化之目標，減輕廠商往返人力及時間成本，更可避免圍標情事發生，有效減少廠商自行使用交通工具至招標機關領標所導致之二氧化碳排放量。
 （二）賡續辦理採購專業人員訓練及擴增電子採購分區座談會等採購法令宣導活動，以面對面溝通方式與採購人員交流，藉以強化採購人員專業智識並提升工作效率，徹底落實採購品質的監督與確保，進而達成提升採購作業效益及採購績效的目標，塑造效率縣府形象，並使縣府採購作業更公開、公平、透明化，共同為邁向幸福好城市願景而努力。
七、附則
（一）替選方案之分析及評估
有關採購專業人員訓練需求，一可依「採購專業人員訓練計畫」委由代訓機構辦理，二可採以自辦方式辦理。自辦培訓之優點為較能撙節經費開支，缺點則為採購同仁承辦業務負擔加重。為解決因自辦所造成長期加班之人力缺口壓力，擬積極爭取預算，委由代訓機構辦理，期為本縣培植更多、更優秀之採購菁英。
（二）有關機關配合事項
採購座談會洽請本縣各機關意願提供場地支援，及相關協助。
彰化縣政府中程個案計畫-政風處

計畫名稱：「工程施工查核標準作業流程」委託研究計畫
一、計畫緣起
（一）依據
縣長政見第10項第2點、99年7月16日簽奉縣長核定之「彰化縣公共工程施工查核執行策略」報告暨中程施政計畫策略績效目標九之實施計畫。
（二）未來環境預測
１、隨著國民年所得提高，民眾對於優質的生活環境亦日趨重視，且「公共工程品質」與民眾生命財產攸關，公共工程品質必然為民眾所關切。
２、科技日新月異，施工方法不斷推陳出新。近期行政院公共工程委員會在品質政策面向提出「全生命週期品質管控」及「公共工程標案履歷制度」，期全面提升公共工程之效率與品質。
（三）問題評析
本縣工程查核業務歷經多年執行成果，雖相當程度得以提升縣內公共工程品質，惟有部分工程缺失有待加強改進，爰提出本計畫進行資料蒐集與研究，俾促進全面公共工程品質之提升。
二、計畫目標
（一）目標說明
１、分年分階段委外執行「工程施工查核標準作業流程」之建置。
２、落實宣導機制與教育輔導，以強化工程主辦機關、專案管理或監造單位及承攬廠商之品質觀念與執行能力。
３、引入全民督工-蒲公英培訓與推廣計畫機制，協助通報不良工程案件。
（二）達成目標之限制條件
１、作業經費來源是否充裕。
２、本府各局處、本縣各鄉鎮市聯繫配合作業是否順暢。
３、縣民對全民督工-蒲公英培訓與推廣計畫機制是否建立。
（三）預期績效指標及評估基準
１、分年度逐項完成上述目標並依據考核制度辦理獎懲作業。
２、依行政院公共工程委員會訂頒之「工程施工查核小組績效考核作業要點」及「全民監督公共工程實施方案考核作業規定」，據以做為評估基準。
３、策略績效目標與衡量指標（依據中程施政計畫策略績效目標九之實施計畫）
策略績效目標	衡量指標
	衡量指標	評估 / 體制	評估 / 方式	衡量標準	年度 / （目標值/權數）
					100	101	102	103
推動工程查核暨抽驗計畫	施工查核標準作業流程委外研究	1	統計數據	是否完成發包作業	1件	1件	1件	1件
					2％	2％	2％	2％

三、現行相關政策及方案之檢討
（一）現行相關政策及方案
１、行政院公共工程委員會訂頒之「工程施工查核小組組織準則」、「工程施工查核小組作業辦法」、「公共工程施工品質管理作業要點」。
２、行政院公共工程委員會訂頒之「全民監督公共工程實施方案」。
３、節能減碳為政府重大政策，查核小組應依行政院公共工程委員會訂頒之「公共工程品質查核措施改進方案」作業手冊，列為主要查核項目，並作成紀錄。
（二）執行檢討
前述相關法令尚缺乏細部執行指導與規範，爰製訂「工程施工查核標準作業流程」以使各級品管單位有所依循。
四、執行策略及方法
（一）主要工作項目
「工程施工查核標準作業流程」主要包括小組選案與準備階段、一、二級品管準備階段、查核會議、紀錄函送＆缺失改善階段、審查階段、檢核、回饋等七大階段（詳『彰化縣公共工程施工查核執行策略』附件7）。【備註：99年度查核小組業已委外辦理缺失改善範例與施工查核研習】。
（二）分期(年)實施策略
本計畫自100年至103年分年執行辦理：
１、100年度，委外辦理施工改善要領、施工查核暨督工業務宣導品、施工查核研習、查核標案選取機制。
２、101年度，委外辦理品管文件範例、全民督工宣導短片、施工查核年報、施工查核研習。
３、102年度，委外辦理全民督工-蒲公英培訓與推廣計畫、施工查核研習、施工查核論壇。
４、103年度，委外辦理施工查核資訊網建置、優質工程觀摩、施工查核研習。
（三）執行步驟（方法）與分工
期別	年度	實施內容	執行單位
第1期	100	辦理施工改善要領、施工查核暨督工業務宣導品、施工查核研習、查核標案選取機制。	本府工程施工查核小組、服務廠商
第2期	101	辦理品管文件範例、全民督工宣導短片、施工查核年報、施工查核研習。	本府工程施工查核小組、服務廠商
第3期	102	辦理全民督工-蒲公英培訓與推廣計畫、施工查核研習、施工查核論壇。	本府工程施工查核小組、服務廠商、全民督工-蒲公英培訓計畫參訓人員
第4期	103	辦理施工查核資訊網建置、優質工程觀摩、施工查核研習。	本府工程施工查核小組、服務廠商

五、資源需求
（一）所需資源說明
１、人力資源
（１）行政管理：以工程施工查核小組現有編制內人力為基礎，並與服務廠商密切配合。
（２）執行實施：透過施工查核研習與宣導，促使各工程主辦機關於執行施工查核業務時配合辦理。
２、財力資源
所需計畫經費由本府自籌預算經費支應。
（二）經費來源及計算基準
１、經費來源
本府自籌本預算經費。
２、計算基準
依需求預估並按實執行。
（三）經費需求
單位：千元
年度 / 財源	未 來 年 度				總需求
	100	101	102	103
縣府預算	300	400	400	400	1,500
合計	300	400	400	400	1,500

六、預期效果及影響
（一）預期效果
１、徹底改造各級品管單位逐級要求重視品管措施，據以強化縣轄工程施工品質並確保公共安全。
２、透過查核作業指引、工程品質查核及輔導機制等方法的積極推動，以強化工程主辦機關、專案管理或監造單位及承攬廠商之品質觀念與執行能力。
３、藉由全民督工-蒲公英培訓與推廣計畫，以民間力量監督政府施政，協助政府部門及早發現相關缺失，並謀求改善。
（二）計畫影響
１、提升縣民對公共工程品質水平的認同。
２、可彰顯政府重視民眾心聲，共創優質公共建設之決心。
七、附則
有關機關配合事項
配合事項	配合方法	應配合完成時間 / (年、月)	配合機關 / (單位)
參與施工查核研習	積極參與施工查核小組所舉辦之查核研習，以了解最新資訊脈動並增進本質學能	各年度舉辦研習時程	本府暨所屬一級機關、各鄉鎮市公所工程主辦機關
工程施工查核	依所建置完成之標準作業規範辦理相關查核作業	各年度所完成之建置項目	本府暨所屬一級機關、各鄉鎮市公所工程主辦機關

彰化縣政府中程個案計畫-城市暨觀光發展處

計畫名稱：行銷觀光新彰化
一、計畫緣起
（一）依據
１、行政院98.8.4.審查「六大新興產業規劃—觀光拔尖領航方案行動計畫」（草案）會議結論辦理。
２、縣長政見第5項第3點暨中程施政計畫策略績效目標一之實施計畫。
３、配合縣長政見行銷優質的休閒觀光及推展彰化地方小吃之特色。
（二）未來環境預測
在今日各縣市競爭激烈的觀光環境中，本府每年舉辦觀光活動，帶動區域觀光發展，並結合觀光資源力量，帶動觀光產業發展，以達到「行銷優質的休閒觀光」、「推展彰化地方小吃之特色」的施政目標。因此，配合「百年全運會」、「臺灣燈會」、「中程施政計畫」等「行銷觀光新彰化」具備提供更高旅遊品質的潛力，以滿足遊客高品質旅遊之需求，並且提升彰化觀光產值。
（三）問題評析
１、為配合民國100年全國運動會在彰化、2012臺灣燈會在彰化，本處積極辦理「百年全運會」、「臺灣燈會」旅遊及行銷工作計畫，以持續整合各方觀光資源，舉辦重大觀光活動，營造友善旅遊環境，提高獎勵旅遊誘因，加強宣傳推廣地方特色小吃，達成「行銷優質的休閒觀光」、「推展彰化地方小吃之特色」的目標。
２、配合交通部觀光局「六大新興產業規劃—觀光拔尖領航方案行動計畫」，打造鹿港成為國際觀光魅力示範據點，舉辦「花在彰化」、「鹿港慶端陽－台灣十大地方民俗節慶活動」、「王功漁火節」，及舉辦「彰化肉圓節」、「百年全運會」開幕典禮等創造金氏世界紀錄，吸引國人及大陸觀光客到本縣旅遊消費，提升彰化觀光產業整體收入。
二、計畫目標
（一）目標說明
１、創造具有地方特色的節慶活動，並永續推動行銷彰化特色。
２、行銷地方特色小吃，編印美食宣傳文宣品。
３、結合公私部門力量，共同推動觀光旅遊活動。
（二）達成目標之限制條件
１、計畫構想是否符合民眾、遊客需求將是觀光行銷之關鍵性成功因素。
２、上級補助機關經費是否能持續補助為最重要因素。
３、行銷計畫是否具特色、吸引力，會影響到民眾、遊客想要旅遊之意願。
（三）預期績效指標及評估基準
１、舉辦觀光活動帶動區域觀光發展：
（１）舉辦「鹿港慶端陽」及「彰化肉圓節」等2場大型觀光活動，並協助行銷「花在彰化」及「王功漁火節」等2場大型觀光活動。
（２）舉辦「新春祈福、鷹揚八卦、彰化縣媽祖繞境嘉年華、陽光彰化單車遊、彰化跨年晚會」等5場次觀光活動。
２、結合觀光資源力量帶動觀光產業發展：
（１）出版發行彰化觀光文宣品如彰化觀光導覽摺頁、1895八卦山抗日保台史蹟館摺頁、鹿港國際觀光魅力據點宣傳摺頁、彰化觀光護照、彰化美食手冊、彰化宣傳影片等，每年至少2種。
策略績效目標	衡量指標
	衡量指標	評估體制	評估方式	衡量標準	年度（目標/權數）
					100	101	102	103
一、行銷觀光新彰化	1、舉辦觀光活動帶動區域觀光發展	1	統計數據	活動總場次	7場次	7場次	7場次	7 場次
					8％	8％	8％	8％
	2、結合觀光資源力量帶動觀光產業發展	1	統計數據	發行旅遊文宣品數量	2種	2種	2種	2種
					4％	4％	4％	4％

三、現行相關政策及方案之檢討
（一）現行相關政策及方案
１、配合交通部觀光局「六大新興產業規劃—觀光拔尖領航方案行動計畫」加強整合彰化觀光旅遊行程。
２、配合交通部觀光局「旅行台灣‧感動100」，建立觀光行銷體系。
３、舉辦具特色之觀光節慶活動，形塑彰化觀光形象與特色。
４、結合政府及民間資源，共同推展觀光旅遊事業。
（二）執行檢討擬訂
  １、全年活動場次超過7場次。
  ２、活動效益成果滿足遊客需求。
四、執行策略及方法
（一）主要工作項目
１、舉辦觀光活動，帶動區域觀光發展：行銷推廣本縣重大觀光活動（辦理花在彰化、鹿港慶端陽、王功漁火節、陽光彰化單車遊、新春祈福、彰化肉圓節、彰化跨年晚會）。
２、結合觀光資源力量，帶動觀光產業發展：出版發行彰化觀光文宣品如彰化觀光導覽摺頁、1895八卦山抗日保台史蹟館摺頁、鹿港國際觀光魅力據點宣傳摺頁、彰化觀光護照、彰化美食手冊、彰化宣傳影片等，每年至少2種。
（二）分期(年)實施策略
    本計畫計分100-103年4年分3期執行辦理行銷觀光新彰化。
（三）執行步驟（方法）與分工
五、期程與資源需求
期別	年度	實施內容	執行單位
第一期	100-101	1.舉辦觀光活動帶動區域觀光發展。 / 2.結合觀光資源力量帶動觀光產業發展。	城觀處
第二期	101-102	1.舉辦觀光活動帶動區域觀光發展。 / 2.結合觀光資源力量帶動觀光產業發展。	城觀處
第三期	102-103	1.舉辦觀光活動帶動區域觀光發展。 / 2.結合觀光資源力量帶動觀光產業發展。	城觀處

（一）計畫期程
自100年至103年4年分3期執行辦理，預訂103年執行完畢。
（二）所需資源說明：
１、上級補助經費。
２、縣府自籌財源。
３、依據實際需求編列各年度行銷業務費預算數執行。
（三）經費來源及計算基準
經費來源原則報請中央補助，不足部分由本府自籌經費辦理。
經費需求
        　　　　　　　　　　　　　　單位：千元
年度 / 財源	以前年度已列預（概）算數累計（A）	未來年度					總需求（A＋B）
		100	101	102	103	小計（B）
中央補助	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	12,000	15,000
本府預算	22,000	22,000	20,000	22,000	22,000	88,000	1000,000
合計	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	100,000	1015,000

六、預期效果及影響
（一）預期效果
１、結合全縣觀光資源力量、帶動本縣觀光產業發展。
２、提供便利、豐富、迅速、親切的旅遊與服務，帶動區域觀光發展。
３、提升本縣觀光旅遊的知名度與曝光率，吸引國內遊客及日本、大陸觀光客源，創造觀光經濟效益。
（二） 計畫影響
１、配合行政院98年8月24日院臺交字第0980049106號函核定「六大新興產業發展計畫－觀光拔尖領航方案行動計畫」，建構質量並進的觀光榮景，打造台灣成為亞洲重要旅遊目的地。
２、因應中央全面開放大陸人事來台觀光旅遊政策，創造最大觀光經濟效益。
３、配合「百年全運會」、「臺灣燈會」、「中程施政計畫」等，「行銷觀光新彰化」具備提供更高旅遊品質的潛力，以滿足遊客高品質旅遊之需求，並提升彰化觀光產值。
七、附則
（一）替選方案之分析及評估
本計畫推動過程如遇不可抗力因素如地震、風災、水災、政策修正等特殊因素，致部分執行成效無法如期達成，將修正計畫內容；如遇經費拮据預算刪減，將檢討經費分配並積極爭取中央補助預算來源，作為替代方案。
（二）有關機關配合事項
本計畫將結合本縣各鄉鎮市公所、觀光產業、學術界、協會共同參與，以擴大發揮執行績效。
彰化縣政府中程個案計畫-城市暨觀光發展處

計畫名稱：提升觀光旅遊品質
一、計畫緣起
（一）依據
１、行政院98.8.4.審查「六大新興產業規劃—觀光拔尖領航方案行動計畫」（草案）會議結論辦理。
２、縣長政見第5項第3點暨中程施政計畫策略績效目標二之實施計畫。
３、配合中程個案計畫－行銷觀光新彰化。
（二）未來環境預測
在今日各縣市競爭激烈的觀光環境中，遊客數量的增加並非觀光行銷的唯一目標。考慮到國人及各地遊客逐漸追求更高滿意度的旅遊水準，「提升旅遊品質」更能達到「行銷優質的休閒觀光」的施政目標。因此，配合「百年全運會」、「臺灣燈會」、「中程施政計畫」等「提升觀光旅遊品質」具備提供更高旅遊品質的潛力，以滿足遊客高品質旅遊之需求，並且提升彰化觀光產值。
（三）問題評析
１、為配合民國100年全國運動會在彰化、2012臺灣燈會在彰化，本處積極辦理「百年全運會」、「臺灣燈會」旅遊及行銷工作計畫，以持續整合各方觀光資源，推動觀光志工倍增計畫，營造友善旅遊環境，提高獎勵旅遊誘因，加強宣傳推廣地方特色小吃，達成觀光行銷與旅遊品質同步提升的目標。
２、配合交通部觀光局「六大新興產業規劃—觀光拔尖領航方案行動計畫」，打造鹿港成為國際觀光魅力示範據點，吸引國人及大陸觀光客到本縣旅遊消費，提升彰化觀光產業整體收入。
二、計畫目標
（一）目標說明
１、「觀光旅遊品質」從觀光客的「想要旅遊」開始，而到他們在旅遊過程中所獲得的「滿意度」為止，而「提升觀光旅遊品質」則是要提高觀光客的「滿意度」。
２、「提昇觀光旅遊品質」的一致目標有四：
（１）提高遊客的滿意度。
（２）服務品質的改善，成功、永續的企業經營。
（３）環境資源、節能減碳、自然及人文資產的保護。
（４）旅遊人次及旅遊品質的平衡。
（二）達成目標之限制條件
１、觀光產業追求「觀光客量的增加」，不知還有更重要的指標：
如何提升觀光產業服務品質。
２、如何提升遊客的滿意度。
（三）預期績效指標及評估基準
１、補助觀光團體辦理觀光訓練：每年補助各觀光旅遊相關單位，辦理觀摩、考察、參訪、訓練、活動，提供觀光產業、團體一個全方位的經驗交流平台。
２、培訓觀光導覽解說人員：配合內政部推動志工倍增計畫，每年招募培訓觀光導覽解說人員達100位以上。
策略績效目標	衡量指標
	衡量指標	評估體制	評估方式	衡量標準	年度（目標/權數）
					100	101	102	103
二、提升觀光旅遊品質（11%）	1、補助觀光團體辦理觀光訓練	1	統計數據	補助觀光團體家數	5家	5家	5家	5家
					5％	5％	5％	5％
	2、培訓觀光導覽解說人員	1	統計數據	培訓人次	100人次	100人次	100人次	100人次
					6％	6％	6％	6％

三、現行相關政策及方案之檢討
（一）現行相關政策及方案
１、配合交通部觀光局「六大新興產業規劃—觀光拔尖領航方案行動計畫」加強整體觀光旅遊行程及周邊服務的滿意度調查及設計。
２、建立優質觀光解說服務機制。
３、結合政府及民間資源，共同推展觀光旅遊事業。
（二）執行檢討擬訂
計畫構想是否符合民眾、遊客需求將是提升觀光品質之關鍵性成功因素。
四、執行策略及方法
（一）主要工作項目
１、提升觀光旅遊品質
（１）培訓彰化觀光導覽解說、休閒活動企劃及經營管理人才。
（２）統合相關觀光資源，建立詳實檔案及完善的旅遊服務網路，並進一步擴充與發展旅遊諮詢機台的建置。
（３）補助觀光團體辦理觀光訓練，推動觀光志工倍增計畫，協助遊客瞭解觀光資源（滿足遊客興緻）及導引遊客之活動（保護環境、節能減碳）。
（二）分期(年)實施策略
      本計畫計分100-103年4年分3期執行辦理提升觀光旅遊品質。
（三）執行步驟（方法）與分工
五、期程與資源需求
期別	年度	實施內容	執行單位
第一期	100-101	1. 補助觀光團體辦理觀光訓練 / 2. 培訓觀光導覽解說人員	城觀處
第二期	101-102	1. 補助觀光團體辦理觀光訓練 / 2. 培訓觀光導覽解說人員	城觀處
第三期	102-103	1. 補助觀光團體辦理觀光訓練 / 2. 培訓觀光導覽解說人員	城觀處

（一）計畫期程
自100年至103年4年分3期執行辦理，預訂103年執行完畢。
（二）所需資源說明：
１、上級補助經費。
２、縣府自籌財源。
３、依據實際需求編列各年度行銷業務費預算數執行。
（三）經費來源及計算基準
經費來源原則報請中央補助，不足部分由本府自籌經費辦理。
經費需求
　　　　　　　 單位：千元
年度 / 財源	以前年度已列預（概）算數累計（A）	未來年度					總需求（A＋B）
		100	101	102	103	小計（B）
中央補助	0	0	0	0	0	0	0
本府預算	0	300	300	300	300	1200	1200
合計	0	300	300	300	300	1200	1200

六、預期效果及影響
（一）預期效果
１、結合全縣觀光資源力量、帶動本縣觀光產業發展。
２、提供便利、豐富、迅速、親切的旅遊諮詢與服務帶動區域觀光發展。
３、提升觀光服務相關產業之服務品質與水準，型塑本縣高品質服務形象。
４、提昇本縣觀光旅遊的知名度與曝光率，吸引國內遊客及日本、大陸觀光客源，創造觀光經濟效益。
（二） 計畫影響
１、配合行政院98年8月24日院臺交字第0980049106號函核定「六大新興產業發展計畫－觀光拔尖領航方案行動計畫」，建構質量並進的觀光榮景，打造台灣成為亞洲重要旅遊目的地。
２、因應中央全面開放大陸人事來台觀光旅遊政策，創造最大觀光經濟效益。
３、配合「百年全運會」、「臺灣燈會」、「中程施政計畫」等，「提升觀光旅遊品質」具備提供更高旅遊品質的潛力，以滿足遊客高品質旅遊之需求，並提升彰化觀光產值。
七、附則
（一）替選方案之分析及評估
本計畫推動過程如遇不可抗力因素如地震、風災、水災、政策修正等特殊因素，致部分執行成效無法如期達成，將修正計畫內容；如遇經費拮据預算刪減，將檢討經費分配並積極爭取中央補助預算來源，作為替代方案。
（二）有關機關配合事項
本計畫將結合本縣各鄉鎮市公所、觀光產業、學術界、協會共同參與，以擴大發揮執行績效。
彰化縣政府中程個案計畫-城市暨觀光發展處

# 計畫名稱：推動彰化縣全縣自行車道路網計畫
一、計畫緣起
（一）依據
１、縣長政見第5項第3點暨中程施政計畫策略績效目標三之實施計畫。
２、配合行政院體育委員會99年至102年中程計畫中「改善運動環境，滿足民眾運動需求」施政重點目標與執行節能減碳政策，透過有系統的規劃自行車路網，以點、線、面方式串連本縣重要觀光資源，以吸引運動人潮至本縣，增加觀光旅宿商機，營造多元便利的旅遊環境。
（二）未來環境預測
近幾年全球暖化影響生態與環境日趨嚴峻，且隨著油價的起落，許多民眾轉而使用大眾運輸工具，或無污染的自行車，目前彰化縣自行車運輸仍以「遊憩、休閒」使用為主，為因應未來10年本縣城市競爭力的提升與民眾使用自行車轉變為「通勤、生活」的趨勢，如何建構完善與安全的自行車系統，並營造友善的自行車環境，打造低碳綠色運輸，是目前與未來面臨的新課題。
（三）問題評析
目前彰化縣自行車路網部份係由各鄉鎮市公所自行建置，欠缺串連與連結機制，亦缺乏完善的自行車道標誌、標線、號誌、導覽牌，及自行車休憩點與補給站等定點服務空間，急需導入全縣自行車道路網計畫為最高指導原則，鑑於此，本計畫依據本縣地方環境與旅遊特性，將縣內區域網路劃分為「八卦山生態體訓自行車主題區」、「東螺糖軌自行車主題區」、「八堡遊蹤自行車主題區」、「田尾郵驛尋跡自行車主題區」及「彰濱追風自行車主題區」等五大系統，以分期分年逐一分階段實施，以提升自行車路網設施之服務水準，增加觀光旅宿商機，營造多元便利的旅遊環境。
二、計畫目標
（一）目標說明
彰化縣是「台灣單車的故鄉」，有國際知名的美利達自行車公司在彰化，目前已建構完成八卦山國家級登山車自行車道、東螺溪自行車道，及田尾公路花園百花齊Fun自行車道，其中田尾公路花園百花齊Fun自行車道經過全國最大的花卉專業栽培區，沿途萬紫千紅、百花盛開，有如進入花海國度，為統合現有自行車路網、統一自行車道指標系統、強化服務網路、加強行銷策略及後續管理維護與安全機制等事項，透過全縣自行車道路網計畫，建構五大特色主題區，打造全縣低碳綠色運輸路網，並滿足未來民眾與遊客需求的轉變。
（二）達成目標之限制
１、中央補助經費挹注數額不確定。
２、土地使用同意權取得不易。
３、重要服務據點選定與地方共識。
４、後續管理維護機制導入民間參與不易。
５、與各局處或各單位橫向協調作業不易。
（三）預期績效指標及評估基準
１、100年度：執行設置自行車道公里數，預期目標值為10公里。
２、101年度：執行設置自行車道公里數，預期目標值為7公里。
３、102年度：執行設置自行車道公里數，預期目標值為5公里。
４、103年度：執行設置自行車道公里數，預期目標值為3公里。
策略績效目標	衡量指標
	衡量指標	評估體制	評估方式	衡量標準	年度（目標/權數）
					100年	101年	102年	103年
三、建構綠色自行車網絡計畫	建構自行車道路網	1	統計數據	設置自行車道公里數	10公里	7公里	5公里	3公里
					6％	6％	6％	6％

三、現行相關政策及方案之檢討
（一）現行相關政策及方案
推動全縣自行車道路網計畫所需經費龐大，非地方財源所能負擔，多仰賴中央補助經費辦理，造成計畫執行之不確定性。
（二）方案檢討
執行期間將遭遇地方溝通協調、相關經費取得等問題，應予排除。
四、執行策略及方法
（一）主要工作項目
１、自行車規劃設計。
２、用地土地使用同意權取得。
３、道路指示標誌設置取得道路主管機關同意。
４、自行車工程施工。
（二）分期（年）執行策略。
自100至103年度分3期執行。
（三）執行步驟(方法)與分工
期別	年度	執行步驟	分工執行單位
第1期	100至101	工程規劃設計。 / 工程用地土地使用權取得同意。 / 道路指示標誌設置取得道路主管機關同意。 / 工程施工。	彰化縣政府（城市暨觀光發展處、工務處、地政處） / 交通部公路總局第三區養護工程處。 / 經濟部水利署第三河川局。
第2期	101至102		彰化縣政府（城市暨觀光發展處、工務處、地政處） / 交通部公路總局第三區養護工程處。 / 台糖公司。
第3期	102至103		彰化縣政府（城市暨觀光發展處、工務處、地政處） / 交通部公路總局第三區養護工程處。

五、期程與資源需求
（一）計畫期程
（二）所需經費挹注
期別	年度	實施內容
第1期	100至101	全國路網串連計畫。
第2期	101至102	東螺糖軌自行車計畫。
第3期	102至103	田尾郵驛尋跡自行車計畫。

１、上級補助經費。
２、縣府自籌財源。
３、人力資源分配：分工執行單位之人員配合。
（三）經費來源及計算基準
１、經費來源：本計畫所需經費將爭取中央編列預算支應。
２、計算基準：依據自行車長度與鋪設材質估算經費。
（四）經費需求（含分年經費）
單位：千元
六、預期效果及影響
年度 / 財源	未 來 年 度				總需求
	100	101	102	103
中央補助	50,500	18,000	18,000	18,000	104,500
縣府預算	2,778	2,000	2,000	2,000	8,778
合計	53,278	20,000	20,000	20,000	113,278

（一）強化現有遊憩據點之自行車服務機能與服務範圍，提升據點吸引力。
（二）提供另一種運具使用路網的可行性，有效降低機動車輛的使用，達到節能減碳之成效。
（三）可與鄰近縣市自行車路線進行串連，除共同發展外，亦能提供跨區域型遊客良好的服務機能。
七、附則
（一）替選方案之分析及評估
本計畫係經本府與專家學者審核通過，據以研擬成行動計畫，因此無替選方案，若推動過程遇特殊因素致部分執行成效無法如期達成，將自行檢討修正計畫內容；若經費拮据，將檢討經費運用方式並積極上級單位補助經費挹注，作為替代方案。
（二）有關機關配合事項

配合事項	配合方法	配合機關(單位)
工程用地土地使用權取得同意	地籍資料取得。 / 用地主管機關儘速同意自行車施作。	彰化縣政府（地政處）。 / 交通部公路總局第三區養護工程處。 / 經濟部水利署第三河川局。 / 台糖公司。
道路指示標誌設置取得道路主管機關同意	道路主管機關儘速同意設置自行車道路指示標誌。	彰化縣政府（工務處）。 / 交通部公路總局第三區養護工程處。

彰化縣政府中程個案計畫-城市暨觀光發展處

# 計畫名稱：彰化縣觀光旗艦計畫
一、計畫緣起
（一）依據
１、縣長政見第5項第3點暨中程施政計畫策略績效目標五六之實施計畫
２、爭取交通部觀光局經行政院98年8月24日院臺交字第0980049106號函核定之六大新興產業發展規劃-觀光拔尖領航方案行動計畫，發揮中部觀光產業主軸，增加旅客來彰化縣旅遊次數，延長駐留景點時間，以提振地方觀光產業與提升觀光產值收入。
（二）未來環境預測
由於國民旅遊帶動地方經濟發展，發展觀光已成為目前各縣市政府積極推動的政策之一，如何營造友善的旅遊環境，改善遊憩觀光據點軟硬體設施、鼓勵觀光產業升級、發展多樣性國民旅遊活動，並強化本縣具競爭力的觀光資源，注入新意增加遊客來本縣的旅遊次數，提振城市競爭力，是未來各地方政府應面對之新課題。
（三）問題評析
１、缺乏點、線、面整合性觀光遊憩系統的規劃。
彰化縣位於臺灣本島中部，北界以大肚溪為界與台中海岸平原相鄰，南鄰雲林，以濁水溪為界，東倚八卦山台地，與南投相隔，西連鹿港而面臨臺灣海峽，海岸線長達50公里，是全省唯一未與中央山脈相連的縣分。彰化優良的地理區位不但為早期漢人登陸發展的重要據點，彰化的角色如同南北商務的集散中心，是各地文物精華薈萃的重要節點。由此觀之，彰化縣不但擁有中部最豐富的古蹟、歷史建築與工藝等人文歷史內涵外，近年來由於環境保護意識高漲，彰化獨特的生態資源亦逐漸嶄露頭角，八卦山的灰面鷲、臺灣獼猴、彰化大肚溪與東螺溪河口溼地生態等，亦代表了彰化珍貴的自然資源，另多項獨占鰲頭特色產業，如田尾園藝的花卉、自行車零件製造商等產業的群聚及臺灣玻璃博物館、白蘭式健康博物館等產業博物館的林立，證實彰化縣確實擁有自然、人文歷史與產業合一等多元的城市魅力，惟因本縣欠缺大山大水的特殊吸引力資源，又缺乏點、線、面整合性觀光遊憩系統的規劃，因此如何透過創意的行銷本縣優質休閒觀光，吸引旅客目光，延長駐留景點時間，提振地方觀光產業，是彰化縣整體觀光發展的重要策略與計畫。
２、未能善用在地優勢特色及整合軟硬體配套資源
本縣過去已完成的觀光建設，皆未善用在地優勢特色及整合軟硬體配套資源，造成多數景點建設風貌雷同、缺乏特色及辨識度，鑑於此，如何發掘本縣具競爭力的觀光亮點，亦屬本縣整體觀光發展的重要策略與計畫之一。
二、計畫目標
（一）目標說明
１、鑑於微笑之鄉鹿港小鎮，是台灣唯一同時保存清代、日治時期老街的單一聚落，亦是台灣最豐富之藝匠小鎮，屬本縣具競爭力的觀光亮點之一，為使鹿港成為具國際競爭力的觀光魅力據點，計畫將原有觀光遊憩據點規模提升至1.5倍以上，提高國內（外）觀光客的來訪頻率及停留時間，進而帶動區域內周邊景點及觀光產業之發展。
２、為加強本縣具競爭力的觀光產品，持續針對本縣發展趨於成熟的觀光景點，強化其差異性、獨特性及優越性，並注入新意以吸引遊客，將利基點結合發展帶狀觀光，以帶來雙贏或多贏的觀光效益，提升競爭力。
（二）達成目標之限制
１、中央補助經費挹注數額不確定。
２、土地使用同意權取得不易。
３、重要服務據點選定與地方共識。
４、後續管理維護機制導入民間參與不易。
５、與各局處或各單位橫向協調作業不易。
（三）預期績效指標及評估基準
　１、99年度：辦理「競爭型國際觀光魅力據點示範計畫」中歷史街區漫步計畫、中山路景觀改善計畫、天后宮周邊環境改善計畫、公會堂空間整修建置、日式宿舍展演（體驗）空間整修建置、旅遊服務空間及設置、停車場改善計畫、定點多國語言導覽系統建置等9案工程規劃設計。
２、100年度：辦理「競爭型國際觀光魅力據點示範計畫」中歷史街區漫步計畫、中山路景觀改善計畫、天后宮周邊環境改善計畫、公會堂空間整修建置、日式宿舍展演（體驗）空間整修建置、旅遊服務空間及設置、停車場改善計畫、定點多國語言導覽系統建置及99年度「區域旗艦計畫」等9案工程發包。
３、101年度：執行100年度「區域旗艦計畫」之工程發包。
策略績效目標	衡量指標
	衡量指標	評估體制	評估方式	衡量標準	年度（目標/權數）
					100年	101年
六、彰化縣觀光旗艦計畫	爭取相關觀光工程計畫	1	統計數據	發包件數	9件	1件
					6％	3％

三、現行相關政策及方案之檢討
（一）現行相關政策及方案
推動觀光旗艦計畫所需經費龐大，非地方財源所能負擔，多仰賴中央補助經費辦理，造成計畫執行之不確定性。
（二）方案檢討
執行期間將遭遇地方溝通協調、相關經費取得等問題，應予排除。
四、執行策略及方法
（一）主要工作項目
１、觀光旗艦計畫之可行性評估。
２、工程規劃設計。
３、用地之土地使用同意權取得。
４、地方、權責機關或單位溝通協調。
５、工程施工。
（二）分期（年）執行策略
自99至101年度分3期執行。
（三）執行步驟(方法)與分工
期別	年度	執行步驟	分工執行單位
第1期	99-100	觀光旗艦計畫之可行性評估。 / 工程規劃設計。 / 用地之土地使用同意權取得。 / 地方、權責機關或單位溝通協調。 / 工程施工。	1.彰化縣政府（城市暨觀光發展處、工務處、建設處） / 2.彰化縣文化局 / 3.彰化縣鹿港鎮公所
第2期	100-101		彰化縣政府（城市暨觀光發展處）

五、期程與資源需求
（一）計畫期程
（二）所需資源說明
期別	年度	實施內容
第1期	99至100	競爭型國際觀光魅力據點示範計畫。
第2期	100至101	區域觀光旗艦計畫。

１、經費挹注
（１）上級補助經費。
（２）縣府自籌財源。
２、人力資源分配：分工執行單位之人員配合。
（三）經費來源及計算基準
１、經費來源：本計畫所需經費將爭取中央編列預算支應。
２、計算基準：依據預估施作面積、範圍與材料估算經費。
（四）經費需求（含分年經費）。
單位：千元
六、預期效果及影響
年度 / 財源	未 來 年 度			總需求
	99	100	101
中央補助	72,752	154,881	19,000	246,633
縣府預算	3,826	8,155	1,000	12,981
合計	76,578	163,036	20,000	259,614

（一）競爭型國際觀光魅力據點示範計畫
１、遊客人數提升：預估可將觀光遊客人數由42萬（人次/年）提升至63萬（人次/年），另國際旅客部份，則預估達到10,416（人次/年）。
２、帶動投資效益：由於遊客人數增加，據點變多提高旅客住宿率，可望帶動民間投資觀光旅館、自行車租賃系統、相關餐飲服務業、工藝產品與展售等，以整體觀光產業而言，每次旅遊花費約1,989元/每人次，預估每年可帶來約12億5,300萬元觀光收益。
（二）區域觀光旗艦計畫
１、改進既有公共設施，建置優質生活環境。
２、藉由華陽公園設施之整建，強化本區生態植栽的建立，提升全區之景觀美感以及生態機能。
３、提升本區整體人文景觀以及遊憩品質。
４、藉由吊橋之設置，強化本區域的遊憩資源串聯，提升風景區整體遊憩潛力。
５、透過公園主題之建立，吸引更多觀光由外來遊客駐足。
６、預計增加開放空間面積4,300平方公尺、綠化面積2,000平方公尺。
七、附則
（一）替選方案之分析及評估。
本計畫於推動過程遇特殊因素致部分執行成效無法如期達成，將自行檢討修正計畫內容；若經費拮据，將檢討經費運用方式並積極上級單位補助經費挹注，作為替代方案。
（二）有關機關配合事項

配合事項	配合方法	配合機關 / (單位)
用地之土地使用同意權取得	1.地籍資料取得。 / 2.用地主管機關儘速同意遊憩據點工程施作。	1.彰化縣政府（地政處、建設處） / 2.彰化縣鹿港鎮公所。
地方、權責機關或單位溝通協調	請協助儘速於預定期限內完成溝通協調工作。	彰化縣鹿港鎮公所。
工程規劃設計及工程施工	請儘速於預定期限內完工。	彰化縣政府（工務處） / 彰化縣鹿港鎮公所 / 彰化縣文化局

彰化縣政府中程個案計畫-城市暨觀光發展處

# 計畫名稱：彰化縣陽光綠地營造計畫
一、計畫緣起
（一）依據
中華民國99年4月13日府法制字第0990087819號令發布暨中程施政計畫策略績效目標九之實施計畫。
（二）未來環境預測
增加社區內戶外休憩活動場所，並促進居民彼此間互動交流空間，凝聚社區意識。
（三）問題評析
近年來，本縣財源、公園綠地開闢及後續維護管理均受管制，無法充分執行全部提案。
二、計畫目標
（一）目標說明
由本府各機關及轄境內公所結合個人、社區、村里及民間團體提供適宜之土地，藉以鼓勵共同參與進行「環境綠美化」之工作，達成展現環境特色、增加視 野美感並提升生活品質等效益。
（二）達成目標之限制
執行個案分散於26鄉鎮市社區中，後續維護不易管理。
（三）預期績效指標及評估基準。
１、提升民眾享有公園綠地使用面積。
２、消除閒置空間髒亂。
策略績效目標	衡量指標
	衡量指標	評估體制	評估方式	衡量標準	年度（目標/權數）
					100年	101年	102年	103年
八、彰化縣陽光綠地營造計畫	整頓彰化縣公私有閒置土地	1	統計數據	執行件數	3件	3件	3件	3件
					11％	11％	11％	11％

三、現行相關政策及方案之檢討
（一）現行相關政策及方案
１、鼓勵民眾參與進行環境綠美化之工作。
２、以減量設計，有效達成閒置空間綠美化
（二）執行檢討
後續管理以提案人或單位執行之。
四、執行策略及方法
（一）主要工作項目
１、利用彰化縣公私有閒置土地，增闢綠地空間，美化環境並營造優質生活環境。
２、消除環境髒亂，增加居民休憩空間。
（二）分期（年）執行策略
本計畫自100-103年度分4期執行。
（三）執行步驟(方法)與分工
五、期程與資源需求
期別	年度	實施內容	執行單位
第1期	100	辦理公私有土地綠美化。	城市暨觀光發展處
第2期	101	辦理公私有土地綠美化。	城市暨觀光發展處
第3期	102	辦理公私有土地綠美化。	城市暨觀光發展處
第4期	103	辦理公私有土地綠美化。	城市暨觀光發展處

（一）計畫期程：本計畫自100年自103年分年執行辦理。
（二）所需資源說明
      經費來源：縣款編列預算。
（三）經費來源及計算基準
    本計畫經費由縣府自籌100%，依據實際編列預算執行。
（四）經費需求（含分年經費）
單位：千元
年度 / 財源	未來年度				總需求	備註
	100	101	102	103
縣府預算	2500	10000	10000	10000	31000

六、預期效果及影響
（一）預期效果
１、提升社區居民居住空間品質：增加公園綠地面積，提供居民生活休憩空間，及視覺綠化效果。
２．提高社區凝聚力：透過自行維護管理，有助於提升居民互動比例，及對社區認同感。
３、改善生活環境品質：改善閒置空間髒亂感，增加綠化面積，有助於適度降低噪音傳播與空氣污染。
４、影響
消除閒置髒亂環境，加強都市計畫環境美感，提升生活品質與環境。
七、附則
替選方案之分析及評估
本計畫於98年開始執行，以簡易綠美化，減少硬體設施為主要，已有效增加綠地休憩空間，惟每年編列經費有限，未能執行全數提案，建議可採行社區自主性開闢閒置空地綠美化方式辦理。
彰化縣政府中程個案計畫-城市暨觀光發展處

# 計畫名稱：台灣城鄉風貌整體規劃示範計畫
一、計畫緣起
（一）依據
中程施政計畫策略績效目標八之實施計畫。
（二）未來環境預測
１、綠地公園建設功能在提供居民日常休閒去處，並強化土地含水與保水性能，增加綠地面積，達到適度降低噪音傳播與空氣污染。
２、改善地方整體生活環境，包括鄰里公共生活空間與公園綠地系統、通勤與通學綠廊、生活節點與廣場等，有效提升優質的生活品質。
（三）問題評析
本縣非屬都會型城市，對於縣境公園綠地較為分散，管理維護不易。
二、計畫目標
（一）目標說明
１、本縣擬加強輔導具優勢案件予以提報爭取補助。
２、辦理景觀總顧問諮詢團隊，協助本縣相關城鄉規劃給予協助並提供專業意見。
３、辦理風貌計畫案件輔導、諮詢、管考。
（二）達成目標之限制條件
１、中央補助補助經費比以往年減少。
２、各鄉鎮市公所提案是否合乎減量設計為考量。
（三）預期績效指標及評估基準
１、分年度逐項完成補助案件。
２、調查方式統計歷年城鄉風貌辦理案件後續維護管理，據以做為檢討。
策略績效目標	衡量指標
	衡量指標	評估體制	評估方式	衡量標準	年度（目標/權數）
					100年	101年	102年	103年
七、創造城鄉新風貌整體示範計畫	1、結合景觀總顧問推動景觀綱要計畫及相關研討會	4	統計數據	辦理次數	3次	3次	3次	3次
					6％	6％	6％	6％
	2、爭取相關城鄉建設及工程計畫	1	統計數據	辦理次數	15件	8件	8件	8件
					6％	6％	6％	6％

三、現行相關政策及方案之檢討
（一）現行相關政策及方案
１、內政部營建署「台灣城鄉風貌整體規劃示範計畫」中央經費補助為主要經費來源。
２、辦理彰化縣環境景觀總顧問執行計畫，協助城鄉風貌案件審查。
（二）執行檢討
配合中央政策與經費來源分年度進行開發，於規劃設計完成後進行工程作業。
四、執行策略及方法
（一）主要工作項目
１、結合景觀總顧問推動景觀綱要計畫：配合內政部城鄉風貌計畫，組織專業團隊針對本縣各項重大景觀議題與施政計畫，協助建立景觀品質維護策略，並辦理城鄉風貌計畫申請、審核、執行、管考等工作。
２、爭取相關城鄉建設及工程計畫：以延續並整合彰化平原文化、產業地景與生態廊道共構與串聯為目標，協助爭取城鄉風貌示範計畫規劃設計及工程施作等補助計畫。
（二）分期(年)實施策略
本計畫自100至103年度分年執行辦理，各年度配合例行性工作計畫，以完成補助案件。
（三）執行步驟（方法）與分工
期別	年度	實施內容	執行單位
第1期	100	完成99年度城鄉風貌補助案件及辦理100年度城鄉風貌補助案件。	城市暨觀光發展處、各鄉鎮市公所
第2期	101	完成100年度城鄉風貌補助案件及辦理101年度城鄉風貌補助案件。	城市暨觀光發展處、各鄉鎮市公所
第3期	102	完成101年度城鄉風貌補助案件及辦理102年度城鄉風貌補助案件。	城市暨觀光發展處、各鄉鎮市公所
第4期	103	完成102年度城鄉風貌補助案件及辦理103年度城鄉風貌補助案件。	城市暨觀光發展處、各鄉鎮市公所

五、資源需求
（一）所需資源說明
所需計畫經費由中央補助及本府自籌預算經費支應。
（二）經費來源及計算基準
內政部營建署台灣風貌整體規劃示範計畫補助80%，執行單位自籌款20%。(各年度配合款比例依各年度補助作業須知調整之)
（三）經費需求 　 單位：千元
年度 / 財源	未 來 年 度				總需求
	100	101	102	103
中央補助	86,860	20,000	20,000	20,000	146,860
縣府或鄉鎮自籌	1,604.5	5,000	5,000	5,000	16,604.5
合計	88,464.5	25,000	25,000	25,000	163464.5

六、預期效果及影響
（一）預期效果
１、提升社區居民居住空間品質：增加公園綠地面積，提供居民生活休憩空間，及視覺綠化效果。
２、改善生活環境品質：增加綠化面積，有助於適度降低噪音傳播與空氣污染，及增強土地含水與保水性能。
（二）計畫影響
１、提升縣民對環境美化及居住水平的認同。
２、有效提升本縣城鄉風貌景觀。
彰化縣政府中程個案計畫-水利資源處

計畫名稱：加速河川疏濬、區域排水整治計畫
一、計畫緣起
（一）依據
縣長政見第2項第5點暨中程施政計畫策略績效目標一、二之實施計畫。
（二）未來環境預測
近年來由於全球氣候異常，降雨急遽，水文極端現象明顯，受災範圍與程度均遠較過去為烈，若於颱風豪雨期間，降雨強度相當集中的話，將造成當地嚴重淹水。本縣排水多為2~5年重現期距，經由排水系統整治規劃需提升達10年重現期距、25年不溢堤之保護標準，惟經由已完成規劃之排水系統概估改善經費高達400億元，實為相當龐大之經費，非短時間可全部改善，需以循漸進方式逐年逐期辦理整治，水利建設為百年大計，當以提升排水功能降低水患威脅，保障人民生命財產安全為首要目標，未來相關單位配合水質淨化，景觀綠美化改善環境，可營造親子化的空間。
（三）問題評析
本縣區域排水多數未經綜合治水規劃即進行現況改善，造成大部分排水皆有排洪容量不足情形，為此經濟部水利署水利規劃試驗已陸續完成本縣各排水系統綜合治水檢討規劃，依規劃案改善期別配合各項治理工程期程完成後，將可有效的減少本縣淹水情形。
二、計畫目標
（一）目標說明
１、改善、維護及緊急搶修排水路。
２、系統性治理縣內區域排水，逐漸降低各地淹水情事。
（二）達成目標之限制條件
１、本府需配合辦理治理工程用地之取得，並需負擔工程用地費之30%。
２、本縣排水系統經綜合治水檢討規劃後，多數需辦理治理改善，所需經費龐大，水患治理計畫經費將無法支應，且本府執行單位人力不足，故僅能依現有經費及人力逐年分期改善。
（三）預期績效指標及評估基準
每年改善、維護及緊急搶修排水路長度約45萬5,000公尺。
策略績效目標	衡量指標
	衡量指標	評估 / 體制	評估 / 方式	衡量標準	年度 / （目標值 / 權數）
					100	101	102	103
一、 / 加速排水建設改善居住環境(15%）	1、改善及維護排水路	1	統計數據	改善及維護排水路長度	5000公尺	5000公尺	5000公尺	5000公尺
					5%	5%	5%	15%
	2、維護及緊急搶修排水路	1	統計數據	維護及緊急搶修排水路長度	447000公尺	450000公尺	450000公尺	450000公尺
配合中央辦理水患治理計畫（10%）	3.改善排水路	1	統計數據	改善排水路長度	3000公尺	3000公尺	3000公尺	-公尺

三、現行相關政策及方案之檢討
（一）現行相關政策及方案
現行水利工程大多數因經費不足僅能就現況改善，而非依規劃報告整治。
（二）執行檢討
現況改善無法解決排洪容量不足問題。
四、執行策略及方法
（一）主要工作項目
１、接受中央執行機關委託辦理本縣排水治理工程。
２、爭取中央補助辦理排水應急工程。
（二）分期(年)實施策略
「易淹水地區水患治理計畫」分3階段辦理，第1階段於95-96年度辦理，第2階段於97-99年度辦理，第3階段於100-102年度辦理。
（三）執行步驟（方法）與分工
期別	年度	實施內容	執行單位
第1期	100-102	1.改善、維護排水路及緊急搶修排水路 / 2.配合易淹水地區水患治理計畫第3階段實施計畫	1.本府以自籌經費辦理改善、維護排水路及緊急搶修排水路。 / 2.本府針對各排水瓶頸淤積段依急要程度爭取易淹水地區水患治理計畫-應急工程。 / 3.由本府與經濟部水利署第四河川局依分工檢討規劃原則執行，辦理「石笱排水改善工程」等14件治理工程。
第2期	103	改善、維護排水路及緊急搶修排水路	本府以自籌經費辦理改善、維護排水路及緊急搶修排水路。

五、資源需求
（一）所需資源說明
本縣轄管經經濟部公告之縣管區域排水數為215條若加計中小排水數量龐大，多數需辦理改善，經完成規劃之改善經費高達400億元，實為相當龐大之經費，非短時間可全部改善，需以循漸進方式逐年逐期辦理整治。
（二）經費來源及計算基準
１、本府自籌經費辦理改善、維護排水路及緊急搶修排水路。
２、爭取易淹水計畫工程費由中央依水患治理特別條例全額支應。（三）經費需求(含分年經費) 單位：千元
年度 / 財源	以前年度已列預 / (概)算數累計(A)	未 來 年 度					總需求 / (A+B)	備註
		100	101	102	103	小計(B)
中央補助	200,000	147,600	100,000	100,000	0	347,600	547,600	治理工程經費除外
縣府預算	170,000	167,500	170,000	170,000	170,000	677,500	847,500
合計	370,000	315,100	270,000	270,000	170,000	1,025,100	1,395,100

六、預期效果及影響
（一）預期效果
１、可系統性治理縣內區域排水，逐漸減少各地淹水情事。
２、建立維護搶(修)險開口契約，對於縣轄水利設施突發性之損壞及局部淤積瓶頸範圍，大幅縮短約1個月進場搶修及清淤時間，可避免災害持續擴大保障生命財產安全，並降低水患威脅。
（二）影響
將可以發揮整體排水效益，提供民眾較佳生活環境與保障。
彰化縣政府中程個案計畫-水利資源處

計畫名稱：建置彰化縣水情中心計畫
一、計畫緣起
（一）依據
縣長政見第2項第4點暨中程施政計畫策略績效目標三之實施計畫。
（二）未來環境預測
由於台灣位於西太平洋颱風路徑要衝，常遭受颱風之狂風暴雨侵襲。近年來，復由於聖嬰現象影響造成氣候異常、極端暴雨事件日益頻繁，氣象預報仍無法精準地預測洪水之來襲時間及規模。防災緊急應變已由被動搶救提昇為主動研判，平時之相關災害資料準備、收集、分析、彙整，是相當重要的工作，以備災害發生的同時，能於第一時間提供可靠的資訊作為救災決策支援，以降低淹水造成之損害。
（三）問題評析
近年來，本縣財政拮据，受預算排擠水情建置經費耑賴中央少額補助，無法充分落實，經由已完成規劃之水情災情監測與監控系統概估改善經費高達5,000萬元，實為相當龐大之經費，非短時間可全部改善，本府依排水重要性循序漸進方式逐期建置監測系統，並逐年持續更新與針對地區需求進行調整，以建置符合實際需求與應用功能的水情中心。
二、計畫目標
（一）目標說明
本計畫係針對本縣之水文資訊整合及決策需求，規劃建立全縣之「水情中心」，藉由各固定式抽水站及移動式抽水機等防洪設施安裝適當之遠端監測資料蒐集設備，以期由「防洪設施監控暨水情中心（簡稱水情中心）」掌握有關之抽水機運轉及水閘門啟閉狀況等資料，並可由「水情中心」以集中方式即時監看隨選之防洪設施設備。
（二）達成目標之限制條件
１、觀測資料來源與取得問題：水文觀測資料為測預報系統最重要的資訊來源。由於彰化縣地區相關水情觀測資訊內容，主要皆為外部單位所有，必須儘速與各單位取得協調，以便獲取各單位之觀測資訊內容。在進行資料取得過程中，首要必須解決解決網路連結與資訊安全之問題，避免因通訊問題造成無法接收資料的問題。
２、地層下陷資訊整合：由於彰化縣部份地區仍持續有地層下陷之可能。而近年來水利署相關單位對地層下陷區域有相當多的研究應用成果。若能與水利署等單位進行合作取得研究成果與觀測資訊，將可以將地層下陷資訊應用於洪水預警報作業之中，對於可能發生淹水之地層下陷區域提供預警資訊。
３、預報模式發展：預報系統內容可分為資料收集、資料分析與處理、水文水理運算、與模式成果輸出，對應之工作內容相當多元。但理想的預報作業平台需要具備相關模組功能可抽換之特性，且必須持續更新與針對地區需求進行調整，以符合實際需求與應用功能。
（三）預期績效指標及評估基準
     對於易淹水地區建置監測監控儀器外站，期間建置數量詳列如下表：
策略績效 / 目標	衡量指標
	衡量指標	評估體制	評估 / 方式	衡量標準	年度 / （目標值 / 權數）
					100	101	102	103
防潮閘門之檢修、維護管理工作及區域排水附屬水門維護管理及建置彰化縣水情中心監控監測各項水情，以降低淹水損害 / (5%)	(2%）	1	統計數據	監測監控儀器外站數	55個	3個	3個	3個
					2%	2%	2%	2%

三、現行相關政策及方案之檢討
（一）現行相關政策及方案
本計畫主要以水情中心之軟硬體建置規劃設計為主，並結合「防洪設施監測」及「洪災預警決策」等二大目的為主軸，應用水文觀測系統及資訊技術以規劃設計水情中心建置之相關作業，未來可充分掌握水文資訊、分析水文情勢並提升水資源管理及決策品質，達到彰化地區水情資訊管理最佳化之目標。其針對個別主題進行規劃工程分析及估價建置，針對整體系統彙整後進行整體之工程分析及估價建置。
（二）執行檢討
針對日後在執行時作整體中心階段開發順序的考量，基本上將以需求急迫性來區分為近程、中程及遠程階段計畫。並將系統屬性區分為一般查詢應用系統；業務輔助應用系統、業務專屬自動化應用系統及整合型應用管理系統等四類，並按四年中長程計畫分年建置。
四、執行策略及方法
（一）主要工作項目
１、防洪測預報系統建置。
２、水情展示系統及決策支援系統建置。
３、水情災害應變中心資通訊設備及防洪設施監控系統。
（二）分期(年)實施策略
      就業務屬性而言，本案水災水情中心以水利資源處統籌、水利管理科為先行主要推動業務科、並請計畫處、行政處、工務處、建設處、社會處、地政處及本縣消防局就業務專業適時支援，後續擴充土石流水情監測則以水土保持科負責。
      對於期程部分，因整體計畫相當龐大，故必須有較佳之推動方式與執行策略，以整體性觀點區分推動期為近、中、遠程三階段推動「建置彰化縣水情中心」分3階段辦理，第1階段於100年度辦理，第2階段於101年度辦理，第3階段於102-103年度辦理。
（三）執行步驟（方法）與分工
期別	年度	實施內容	執行單位
第1期	100	移動式抽水機(GPS)系統及設備建置、水位及水尺站系統及設備建置、CCTV站系統及設備建置、水情中心裝修及視聽工程	水利資源處 / (水利管理科)
第2期	101	水位、水尺及CCTV站系統及設備外站擴充、水文測預報整合平台建置、落實資料整合管理機制	水利資源處 / (水利管理科及水土保持科)
第3期	102-103	水位、水尺及CCTV站系統及設備外站擴充、決策支援系統建置、擴充地理空間資料倉儲應用	水利資源處 / (水利管理科及水土保持科)

五、資源需求
（一）所需資源說明
本計畫於本縣建置「水情中心」，藉由各固定式抽水站及移動式抽水機等防洪設施安裝適當之遠端監測資料蒐集設備，以期由防洪設施監控暨水情中心（簡稱水情中心）掌握有關之抽水機運轉及水閘門啟閉狀況等資料，並可由水情中心以集中方式即時監看隨選之防洪設施設備，並以用無線通信做為備援路徑。
（二）經費來源及計算基準
１、向經濟部水利署逐年爭取各項水災水情軟硬體建置經費，小計3,500萬元整，並向農委會水土保持局逐年爭取各項土石流水情軟硬體建置經費，小計1,000萬元整。總計建置經費4,500萬元整。
２、本府自籌經費辦理機房及水情中心硬體設置，計500萬元整。
（三）經費需求 (含分年經費)
        單位：千元
年度 / 財源	未 來 年 度					總需求 / (A+B)	備註
	99、100	101	102	103	小計(B)
中央補助	30,000	5,000	5,000	5,000	45,000	45,000
縣府預算	5,000	0	0	0	0	5,000
合計	35,000	5,000	5,000	5,000	45,000	50,000

六、預期效果及影響
（一）預期效果
１、未來可充分掌握水文資訊、分析水文情勢並提升水資源管理及決策品質。
２、有效減輕淹水造成之損害、免除水患威脅，並確保民眾生命財產安全。
（二）影響
短中期系統推動完成並有具體成效，另同仁於配合單位對整體系統的認知亦有一定程度的了解與共識，可進一步納入如抽水站遠端監控及其他關聯業務等投資較大且複雜之相關研究與計畫推動，以達到全面管理與監控，保護縣民生命安全的最終目標。
因應未來國土資訊倉儲體系與彰化縣政府空間資訊倉儲的運作與逐步推動，處內倉儲供應平台宜積極開始整合規劃。水情中心的空間資訊系統可為其基礎，日後進行各單位需求整合後，可考慮由其擴大而成供應平台，以充分利用投資的各項空間軟體資源。
彰化縣政府中程個案計畫-警察局

計畫名稱：加強預防偵查犯罪執行計畫
一、計畫緣起
（一）依據
縣長政見第9項、中程施政計畫策略績效目標一之實施計畫暨內政部警政署函頒規定。
（二）未來環境預測
本轄黑道、幫派曾一度猖獗，且依附於地方政治派系，但近年來不斷採取「掃黑、肅槍、緝毒、肅竊……」及「現階段強化治安措施、治平專案」等強力查辦下，已充分展現治安成效，幫派與聚合分子均已解散，然而尚有部分黑道角頭匿居幕後，或以合法掩護非法，危害社會治安。加上整體經濟環境不佳，進而衍生社會上詐騙、討債公司等新興犯罪型態，甚有因科技發達，犯罪者藉由相關網路技術實施犯罪行為，藉以逃避警方追查。面對未來變化多端的犯罪型態，必須順應時代潮流隨時創新犯罪偵查方法，加強犯罪現場採證工作，提升犯罪偵查技能並充實各項偵查與鑑識裝備，才能打擊日新月異之犯罪手法。
（三）問題評析
    為因應日新月異之犯罪手法，有效達成改善社會治安，穏定社
會秩序，警察局目前除持續執行各項治安作為，掃除黑道幫派、肅清槍毒、偵破重大刑案、提升行政效率、積極為民服務外，並在既有刑事實驗室良好基礎上，輔以警察局各分局鑑識小組採證及推動機車、自行車、農漁機具（馬達）等烙（刻）碼等各項犯罪預防作為，確保治安穩定，進而提升改善治安能量，創造優良投資環境，來滿足民眾「長治久安」之理想。但對於電腦科技等新興犯罪型態，例如像無線網路網管業者（如公共場所免費WiFi）毫無管控機制，在未訂定相關法令規範業者前，對於是類案件偵查勢必雪上加霜，此部分仍有待相關單位溝通，研擬草案規範解決。
二、計畫目標
（一）目標說明
發揮警察整體功能，運用社會治安情報諮詢，結合民間資源，建立全民共同防衛力量，並藉由警察勤務措施與各項查緝工作，進而提高預防及偵查犯罪成果，以有效淨化治安環境，提供縣民生活安全之空間。
（二）達成目標之限制
１、新興不可預知的犯罪手法與型態。
２、經費來源。
（三）預期績效指標及評估基準
１、改善本縣治安環境，提供民眾安全生活空間。
２、提升民眾認識犯罪手法，以降低被害機會。
３、充實偵防器材，發揮偵查犯罪能力。
４、評估基準採刑案破獲率為計算標準「以前3年（96、97、98
）之平均破獲率為基準數）」，並以每年逐漸提升0.5％為
評估基準，評估計算方式如下：
達成目標值=（本年度刑案破獲率─前3年刑案破獲率平均值/0.5）×100%。
策略績效目標	衡量指標
	衡量指標	評估體制	評估 / 方式	衡量標準	年度 / （目標值 / 權數）
					100	101	102	103
發揮警察整體功能，淨化治安環境（25%）	1、提升全般刑案破獲率	1	統計 / 數據	破獲率(年度破獲數－前3年破獲數平均值/前3年破獲數平均值)×100%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
					10%	10%	10%	10%
	2、竊盜犯罪提高破獲率	1	統計 / 數據	破獲率(年度破獲數－前3年破獲數平均值/前3年破獲數平均值)×100%	1%	1%	1%	1%
					10%	10%	10%	10%
	3、暴力犯罪提高破獲率	1	統計 / 數據	破獲率(年度破獲數－前3年破獲數平均值/前3年破獲數平均值)×100%	1%	1%	1%	1%
					5%	5%	5%	5%

三、現行相關政策及方案之檢討
（一）現行相關政策及方案
１、為貫徹政府強化社會治安之宣誓，函頒「現階段強化治安措施」，強力掃蕩組織犯罪、暴力討債、人口販運、非法槍械、製（販）毒、詐欺集團、汽機車解體工廠、職業賭博等危害治安之犯罪根源，即實施「現階段強化治安措施」，期程自99年9月1日起至11月30日止，為期3個月。
２、為確實發揮政府行政團隊功能，具體展現行動力量，提升偵防犯罪效能，改善社會治安，確保安寧生活環境，讓民眾感受政府維護治安之努力與成效，內政部函頒『各縣市治安狀況督導評核方案』-掃除黑道幫派、打擊詐欺犯罪、檢肅槍枝毒品、防制民生竊盜、維護校園安全、保護婦幼安全等治安重點工作，並由各縣市警察局執行，以期「降低發生數，提升破獲率」，有效打擊不法與保障民眾生命財產安全，實施期程自99年9月1日至99年11月30日止。
（二）執行檢討
１、各項專案實施期間均為短期，達成治安改善效果有限。
２、各項專案重點項目不同，僅針對社會較矚目項目執行，無法全面涵蓋刑事偵防工作。
四、執行策略及方法
（一）主要工作項目
１、預防犯罪宣導。
２、檢肅各類毒品。
３、掃除非法槍械。
４、執行反詐騙工作。
５、積極打擊竊盜犯罪。
（二）分期(年)實施策略
  １、本計畫分100-103年4年分期執行治安改善工作。
２、有關檢肅毒品及掃除非法槍械工作，因97年與98年查獲基數為新高，再創新高不易，故上述二項工作績效在100年至103年維持水平水準。
３、執行反詐騙工作方面，將以本縣98年、99年查獲集團性詐欺案平均9件131人為基準，100年至103年將以每年提升5％為目標。
４、積極打擊竊盜犯罪部分，100年起將以本縣96-99年平均破獲率逐年提升0.5%為目標。
（三）執行步驟（方法）與分工
期別	年度	實施內容	執行單位
全期	100-103	充實偵防與設備及執行各項預防與偵查犯罪工作	警察局

五、期程與資源需求
（一）計畫期程：縣長競選政見暨內政部警政署函頒規定。
（二）所需資源說明
  １、經費。
２、人力。
３、協調。
４、執行效率。
（三）經費來源及計算基準
１、警察局刑事業務費目前由縣府編列預算（99年為1173萬3,000元）。
２、通聯費用每年不足約400萬元、刑事辦案活動費不足500萬元、犯罪預防活動及宣導品不足100萬元、贓車辨識系統建置及維護費不足200萬元、蒐證器材汰舊換新及耗材經費不足300萬元，合計每年約需增編1,500萬元，預估4年增編預算約需6,000萬元。
（四）經費需求

加強預防偵查犯罪執行計畫經費需求表 　 單位：千元
年度 / 財源	以前年度已列預(概)算數累計(A)	未 來 年 度					總需求 / (A+B)	備 / 註
		100	101	102	103		小計(B)
中央補助	0
縣府預算	46,932	15,000	15,000	15,000	15,000		60,000	106,932
鄉鎮自籌	0
業務基金	0
合計	46,932	15,000	15,000	15,000	15,000		60,000	106,932

六、預期效果及影響
（一）預期效果
  １、增加民眾對治安工作信心。
  ２、改善縣民生活品質。
３、保障縣民生命財產安全。
（二）計畫影響
１、新興犯罪型態能否有效遏制。
２、犯罪預防宣導成效是否良好。
３、經費來源是否充足。
三項問題如能解決，本計畫之推動將可順利完成。

彰化縣政府中程個案計畫-彰化縣衛生局

計畫名稱：協助重大傷病就醫計畫
一、計畫緣起
（一）依據
縣長政見第4項第1點暨中程施政計畫策略績效目標一之實施計畫。
（二）未來環境預測
社會大眾知識水準得提高，對於醫療服務的品質隨著增加，所以需建立安全、有效、以病人為中心、適時、效率、的緊急醫療服務體制，才能符合醫療需求。
（三）問題評析
重大傷病患，若未立即適當給予醫療照護，容易有危及生命的情形發生，所以應有跨醫院間的處理單位能迅速密切的協調，並及時提供轄內醫院重大傷患能正確快速轉診的醫療需求，使其救護系統更完善運作。
二、計畫目標
（一）目標說明
將急重症病患轉診詢床服務與轉診品質監控列為重要工作項目，希望藉由重大傷病協助中心的服務可以改善現況，減少重症病患滯留急診的時間，使有限的醫療資源得到最大的運用。
（二）達成目標之限制條件
１、醫院的急診醫護人力是否充足。
２、醫院急診醫學部門如有會診個案，是否能得到適當專科支援。
（三）預期績效指標及評估基準
分年度逐項完成，並以轉診服務人次做為評估基準。
策略績效 / 目標	衡量指標
	衡量指標	評估 / 體制	評估 / 方式	衡量標準	年度 / （目標值 / 權數）
					100	101	102	103
整合本縣緊急醫療資源，建構妥善緊急醫療網	辦理協助重大傷病就醫計畫	1	統計數據	3家醫院24小時聯絡窗口協助重大傷病患轉診服務人次	2000人次	2200人次	2400人次	2600人次
					1％	1％	1％	1％

三、現行相關政策及方案之檢討
（一）現行相關政策及方案
１、98年行政院衛生署已進行醫院緊急醫療能力分級評定作業。評核醫院緊急醫療服務品質，提供轉診就醫的參考。
２、重大傷病患的症狀可依醫院的緊急醫療能力分級（中重度），規劃轉診至於適當的醫院救治。
（二）執行檢討
落實醫院轉診時病患的相關處置情形。
四、執行策略及方法
（一）主要工作項目
１、針對重大傷病患者急性期的處置，整合轄內重大傷患醫療資源，使跨醫院、跨單位間能迅速密切的協調，能及時提供轄內醫院（財團法人彰化基督教醫院、秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院、行政院衛生署彰化醫院3家醫院）各設立24小時聯絡窗口，協助各類重大傷患能正確快速轉診的醫療需求，使其救護系統更完善運作。
２、本縣急救責任醫院於收治重大傷病患後，依醫院設備及功能是否收治，若由醫院決定轉送應依本協助中心規範送至適當醫院治療，轉送前應由醫師與接收醫院窗口聯繫，以備收治相關事宜，收治醫院不能以其他因素拒絕收治。
３、落實品質監控：依緊急醫療救護資訊系統通報辦法，監控各急救責任醫院資訊通報作業。確實掌握醫院病床數、人力、品質指標。
（二）分期(年)實施策略
本計畫自100至103年執行辦理：
１、100年服務人數為2000人次。
２、101年經由協助中心服務人數為2200人次。
３、102年經由協助中心服務人數為2400人次。
４、103年經由協助中心服務人數為2600人次。
（三）執行步驟（方法）與分工
期別	年度	實施內容	執行單位
第1期	100	由3家醫院24小時聯絡窗口協助重大傷病患轉診服務。	彰化縣衛生局 / 財團法人彰化基督教醫院 / 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 / 行政院衛生署彰化醫院
第2期	101	由3家醫院24小時聯絡窗口協助重大傷病患轉診服務。	彰化縣衛生局 / 財團法人彰化基督教醫院 / 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 / 行政院衛生署彰化醫院
第3期	102	由3家醫院24小時聯絡窗口協助重大傷病患轉診服務。	彰化縣衛生局 / 財團法人彰化基督教醫院 / 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 / 行政院衛生署彰化醫院
第4期	103	由3家醫院24小時聯絡窗口協助重大傷病患轉診服務。	彰化縣衛生局 / 財團法人彰化基督教醫院 / 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 / 行政院衛生署彰化醫院

五、資源需求
（一）所需資源說明
１、人力資源
以衛生局現有編制內人力為基礎，並洽詢各財團法人彰化基督教醫院、秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院、行政院衛生署彰化醫院所屬人員配合辦理。
２、物力資源
相關就醫設備由相關醫院配合提供。
（二）經費來源及計算基準
以本局醫政業務及中央補助本局100年度建立優質緊急醫療救護體系計畫項下勻支。
六、預期效果及影響
（一）預期效果
１、重大傷病患能於短時間內獲得妥善醫療服務，以降低併發症及死亡率。
２、重大傷病協助中心的服務可以改善急診傷患的滯留的情形。
（二）計畫影響
１、重大傷病患因協助就醫後而康復，減少醫療成本及社會資源得支出。
２、適當的轉診服務，使有效的醫療資源得到最大的運用。
彰化縣政府中程個案計畫-彰化縣衛生局

計畫名稱：加強監控違規廣告及查核非法管道賣藥計畫
一、計畫緣起
（一）依據
行政院衛生署補助地方政府計畫書點暨中程施政計畫策略績效目標四之實施計畫。
（二）未來環境預測
有鑒於電視、電台及網路等傳媒，藉由相關傳媒宣播藥物、化粧品廣告，深深影響社會大眾之消費行為，非法管道販售藥物等問題，影響國民健康及消費者權益甚鉅，本縣執行計畫外並配合行政院衛生署食品藥物管理局加強偽劣假藥取締及用藥安全宣導計畫，對於不法藥物及瘦身減肥、宣稱醫療效能之不實廣告加強稽查，以保障國人就醫、用藥、容貌、身體之健康及安全。
（三）問題評析
近年來，本縣財源拮据，經費及人力不足，針對不實、誇大之廣告，無法進行全面監視（聽）及查處工作。
二、計畫目標
（一）目標說明
１、設置專線電話，方便民眾用藥諮詢、檢舉不法及本局對民眾之正確用藥宣導等服務。
２、執行監視轄內之地方台及購物台頻道宣播藥物、化粧品廣告每週至少20小時。
３、執行監視衛生署指定分配之全國性及購物台頻道宣播藥物、化粧品廣告每週至少20小時。
４、執行監控網路、報章及雜誌宣播藥物、化粧品廣告監控每月5件。
５、針對市集攤販、國術館、青草店、超商、檳榔攤、廟前廣場、老人集會場所、情趣用品店、網路藥局等業者是否涉及違規販賣藥物或無照藥商，每月定期查核2次，另視需求不定期加強查核。
６、於本局網頁發布新聞及查獲違規事項，以提醒消費大眾注意，導正民眾之用藥觀念與行為。
７、辦理藥物、化粧品業者及傳播媒體業者宣導講習：
針對縣內藥局（商）、製造或販賣業、電台、有線電視臺業者辦理講習會，以增進法規認知，降低違規率。
８、積極配合行政院衛生署食品藥物管理局加強偽劣假藥取締及用藥安全宣導計畫、台灣高等法院檢察署研提「檢察機關查緝非法廣播電台、有（無）線電視頻道銷售非法藥物、健康食品案件執行方案」，辦理。
９、加強查核非法偽禁藥。
（二）達成目標之限制條件
加強不實廣告監控，對於電視、電台之違規廣告情事，應能有所遏止，針對電台宣播違規廣告情事，因監錄時常發現頻道干擾現象，監錄內容不清，且對於地下電台監錄，因資料查詢不易，實務執行查處困難。
（三）預期績效指標及評估基準
針對視聽媒體加強監控，減少不實誇大廣告，以淨化民眾視聽，除以稽查為手段外，亦加強民眾藥物、化粧品安全宣導，以導正民眾習慣，減少因使用不當而造成健康受損之事件。
策略績效 / 目標	衡量指標
	衡量指標	評估 / 體制	評估 / 方式	衡量標準	年度 / （目標值 / 權數）
					100	101	102	103
加強辦理藥政業務工作管理	1、自行監控藥物、化粧品違規廣告	1	統計數據	完成件數	110件	110件	110件	110件
					1.6%	1.6%	1.6%	1.6%
	2、監控藥物化粧品廣告違規	1	統計數據	時數	4000小時	4000小時	4000小時	4000小時
					1.6%	1.6%	1.6%	1.6%
	3、加強領有及未領有管制藥品登記證之機構業者管制藥品管理稽核及輔導工作	1	統計數據	督導家次	400家次	400家次	400家次	400家次
					1.6%	1.6%	1.6%	1.6%

三、現行相關政策及方案之檢討
（一）現行相關政策及方案
１、行政院衛生署對地方衛生局藥物食品類績效綜合考評作業計畫。
２、藥事法、化粧品管理條例。
（二）執行檢討
配合中央政策與年度計畫執行。
四、執行策略及方法
（一）主要工作項目
      加強監測違規廣告及查核非法管道賣藥案件
（二）分期(年)實施策略
本計畫自100至103年分年執行辦理：
１、100年度，加強監測違規廣告及查核非法管道賣藥。
２、101年度，加強監測違規廣告及查核非法管道賣藥。
３、102年度，加強監測違規廣告及查核非法管道賣藥。
４、103年度，加強監測違規廣告及查核非法管道賣藥。
（三）執行步驟（方法）與分工
期別	年度	實施內容	執行單位
第1期	100	完成100年度加強監測違規廣告及查核非法管道賣藥計畫。	藥政科、衛生稽查科
第2期	101	完成101年度加強監測違規廣告及查核非法管道賣藥告管理工作計畫。	藥政科、衛生稽查科
第3期	102	完成102年度加強監測違規廣告及查核非法管道賣藥計畫。	藥政科、衛生稽查科
第4期	103	完成103年度加強監測違規廣告及查核非法管道賣藥計畫。	藥政科、衛生稽查科

五、資源需求
（一）所需資源說明
１、人力資源
（１）行政管理：以藥政科、衛生稽查科現有編制內人力為主。
（２）執行實施：由中央補助及本府自籌預算經費支應辦理。
２、財力資源
所需計畫經費由本府自籌預算經費支應。
（二）經費來源及計算基準
１、經費來源
本府自籌配合預算經費。
２、計算基準
本縣自編縣款10萬5,000元。
（三）經費需求
單位：千元
年度 / 財源	未 來 年 度				總需求
	100	101	102	103
縣府預算	105	105	105	105	420
合計	105	105	105	105	420

六、預期效果及影響
（一）預期效果
針對視聽媒體加強監控，減少不實誇大廣告，以淨化民眾視聽，除以稽查為手段外，亦加強民眾藥物化粧品、及用藥安全宣導，以導正民眾習慣，減少因使用不當而造成健康受損之事件。
（二）計畫影響
１、提升縣民藥物化粧品、及用藥安全認知。
２、減少不實誇大廣告，淨化民眾視聽。

彰化縣政府中程個案計畫-彰化縣衛生局

計畫名稱：彰化縣衛生局食品違規廣告管理工作計畫
一、計畫緣起
（一）依據
行政院衛生署對地方衛生局藥物食品類績效綜合考評作業計畫暨中程施政計畫策略績效目標五之實施計畫。
（二）未來環境預測
隨科技進步，資訊傳遞方式更加多元化，對閱聽民眾影響層面甚鉅，然而與食品安全相關問題常涉及專業知識，雖可經由報章、雜誌之閱讀，而獲知相關資訊仍可能是片段不完整，當面對專業知識不足，反而聽信誇大不實廣告購入來源不明或不當食用而造成身體及金錢損失。鑒於電視、電台及網路等傳媒，資訊傳遞迅速且深遠，藉由相關傳媒宣播廣告，深深影響社會大眾之消費行為。
（三）問題評析
近年來，本縣財源拮据，經費及人力不足，針對不實、誇大之廣告，無法進行全面監視（聽）及查處工作。
二、計畫目標
（一）目標說明
１、針對電視、電台、網路及平面媒體(含報章雜誌、傳單、看板)等食品違規廣告加強取締並處分。
２、於本局網頁發布新聞，以提醒消費大眾注意，導正民眾之觀念與行為。
３、辦理食品業者及傳播媒體業者宣導講習：
針對縣內食品製造或販賣業者辦理講習會，以增進法規認知，降低違規率。
（二）達成目標之限制條件
加強不實廣告監控，對於電視、電台之違規廣告情事，應能有所遏止，惟本縣幅員廣濶，縣內有二大頻道系統，宣播節目並不完全相同，囿於經費，架設之系統對於南彰化地區之宣播節目無法監控，常造成業務執行上之困擾。另針對電台宣播違規廣告情事，因監錄時常發現頻道干擾現象，間路內容不清，且對於地下電台監錄，因資料查詢不易，實務執行查處困難。
（三）預期績效指標及評估基準
針對視聽媒體加強監控，減少不實誇大廣告，以淨化民眾視聽，除以稽查為手段外，亦加強民眾食品安全宣導，以導正民眾習慣，減少因使用不當而造成健康受損之事件。
策略績效 / 目標	衡量指標
	衡量指標	評估 / 體制	評估 / 方式	衡量標準	年度 / （目標值 / 權數）
					100	101	102	103
落實食品衛生安全，加強食品衛生(含營業衛生)管理工作	食品違規標示及廣告查緝	1	統計數據	查緝件數	300件	310件	320件	330件
					2%	2%	2%	2%

三、現行相關政策及方案之檢討
（一）現行相關政策及方案
１、行政院衛生署對地方衛生局藥物食品類績效綜合考評作業計畫。
２、食品衛生管理法。
（二）執行檢討
配合中央政策與年度計畫執行。
四、執行策略及方法
（一）主要工作項目
加強監測食品違規廣告案件
（二）分期(年)實施策略
本計畫自100至103年分年執行辦理：
１、100年度，加強監測食品違規廣告案件。
２、101年度，加強監測食品違規廣告案件。
３、102年度，加強監測食品違規廣告案件。
４、103年度，加強監測食品違規廣告案件。
（三）執行步驟（方法）與分工
期別	年度	實施內容	執行單位
第1期	100	完成100年度食品違規廣告管理工作計畫。	食品衛生科、衛生稽查科
第2期	101	完成101年度食品違規廣告管理工作計畫。	食品衛生科、衛生稽查科
第3期	102	完成102年度食品違規廣告管理工作計畫。	食品衛生科、衛生稽查科
第4期	103	完成103年度食品違規廣告管理工作計畫。	食品衛生科、衛生稽查科

五、資源需求
（一）所需資源說明
１、人力資源
（１）行政管理：以食品衛生科、衛生稽查科現有編制內人力為主。
（２）執行實施：由中央補助及本府自籌預算經費支應辦理。
２、財力資源
所需計畫經費由本府自籌預算經費支應。
（二）經費來源及計算基準
１、經費來源
本府自籌配合預算經費。
２、計算基準
本縣自編縣款5萬元。
（三）經費需求
  單位：千元
年度 / 財源	未 來 年 度				總需求
	100	101	102	103
縣府預算	50	50	50	50	200
合計	50	50	50	50	200

六、預期效果及影響
（一）預期效果
針對視聽媒體加強監控，減少不實誇大廣告，以淨化民眾視聽，除以稽查為手段外，亦加強民眾食品安全宣導，以導正民眾習慣，減少因使用不當而造成健康受損之事件。
（二）計畫影響
１、提昇縣民食品安全認知。
２、減少不實誇大廣告，淨化民眾視聽
彰化縣政府中程個案計畫-彰化縣衛生局

計畫名稱：社區整合式健康篩檢計畫（簡稱萬人健檢）
一、計畫緣起
（一）依據
１、縣長政見第4項第2點暨中程施政計畫策略績效目標六之實施計畫。
２、行政院衛生署國民健康局衛生保健計畫。
（二）未來環境預測
１、生活型態改變造成國人各項慢性疾病之發生率及死亡率增加。
２、社會環境及經濟壓力使民眾忽略定期健康檢查及自我保健，進而造成因癌症死亡人數增加，故公共衛生3段5級預防策略有待普及。
３、整合社區資源和人力，提供以民眾需求為中心的整合性篩檢服務。
（三）問題評析
１、不良之健康行為根深蒂固，改變非一蹴可及。
２、篩檢率偏低。
３、受檢異常民眾後續轉介追蹤執行困難。
４、經費來源有限。
二、計畫目標
（一）目標說明
透過篩檢項目及服務之整合，以有限資源，提供有效完善之社區健康篩檢服務，對於篩檢項目異常之民眾，提供必要轉介照護服務，以早期發現個案並早期治療，以期達到預防保健之目的。
（二）達成目標之限制條件
１、民眾對預防保健認知不足。
２、後續轉介追蹤流程複雜。
３、補助經費減少。
（三）預期績效指標及評估基準
１、疾病篩檢異常轉介流程建立。
２、疾病篩檢達成率。
３、篩檢異常後續轉介追蹤完成率。
４、重要癌症篩檢目標篩檢率。
５、提供民眾適切的衛生教育，培養建立優質健康生活環境。
策略績效 / 目標	衡量指標
	衡量指標	評估 / 體制	評估 / 方式	衡量標準	年度 / （目標值 / 權數）
					100	101	102	103
用心呵護鄉親健康，推行萬人健檢	1、辦理整合式健康篩檢服務	1	統計數據	辦理場次	31場次	31場次	31場次	32場次
					2.5%	2.5%	2.5%	2.5%
	2、整合式健康篩檢	1	統計數據	篩檢完成率	100%	100%	100%	100%
					1%	1%	1%	1%
	3、整合式健康篩檢異常個案追蹤	1	統計數據	完成率	70%	70%	70%	70%
					0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
	4、腹部肝癌超音波篩檢服務	1	統計數據		7570人次	7570人次	7570人次	7570人次
					2%	2%	2%	2%

三、現行相關政策及方案之檢討
（一）現行相關政策及方案
結合癌症防治計畫、社區健康管理平台建置計畫、整合式預防保健服務計畫，整合社區資源和人力，提供以民眾需求為中心的整合性篩檢服務。
（二）執行檢討
１、人力及經費龐大對地方政府財政影響頗大。
２、轉介資源銜接功能應再擴增，以符合疾病篩檢原則。
３、民眾主動受檢意願低，影響出席受檢。
四、執行策略及方法
（一）主要工作項目
１、民眾教育宣導，從平時做起。
２、工作人員繼續教育訓練。
３、社區整合式健康篩檢服務。
４、社區到點篩檢服務。
５、異常個案後續轉介追蹤。
６、轉介流程建立。
（二）分期(年)實施策略
本計畫將逐年增加篩檢場次及提高民眾受檢率。
（三）執行步驟（方法）與分工

期別	年度	實施內容	執行單位
第 １ 期	100	1.工作人員及志工繼續教育訓練。 / 2.社區整合式健康篩檢服務。 / 3.試辦與醫療院所結合辦理篩檢活動。 / 4.異常個案後續轉介追蹤。 / 5.試辦異常個案進入個案管理模式。 / 6.試辦醫療院所進入衛生所提供異常個案後續追蹤流程。	衛生局、衛生所 / 衛生局、衛生所、醫療院所 / 衛生局、衛生所、醫療院所 / 衛生局、衛生所、醫療院所 / 衛生局、衛生所、醫療院所 / 衛生局、衛生所、醫療院所
第 2 期	101	1.社區整合式健康篩檢服務。 / 2.醫療院所參與辦理篩檢活動。 / 3.異常個案後續轉介追蹤。 / 4.異常個案進入個案管理模式。 / 5.醫療院所進入衛生所提供異常個案後續追蹤流程。	衛生局、衛生所、醫療院所
第3期	102	同上	衛生局、衛生所、醫療院所
第4期	103	同上	衛生局、衛生所、醫療院所

五、資源需求
（一）所需資源說明
１、經費。
２、人力。
３、採檢品質。
４、醫療院所配合。
（二）經費來源及計算基準
依據「行政院衛生署國民健康局」編列補助經費辦理。
（三）經費需求
  單位：千元
年度 / 財源	以前年度已列預(概)算數累計(A)	未 來 年 度					總需求 / (A+B)
		100	101	102	103	小計(B)
中央補助	4,725	3,583	3,583	3,583	3,583	14332	19057
縣府預算	3,770	5,992	5992	5992	5992	23968	27738
合計	8,495	9,575	9,575	9,575	9,575	38300	46795

六、預期效果及影響
（一）預期效果
１、建立社區醫療服務資源整合平台。
２、民眾定期主動參與篩檢。
３、提高疾病篩檢率。
４、提升異常個案追蹤完成率。
（二）計畫影響
１、經費來源。
２、民眾對預防保健認知不足。
３、健康行為養成難度高。
彰化縣政府中程個案計畫-彰化縣衛生局

計畫名稱：嬰幼兒健康照護計畫
一、計畫緣起
（一）依據
１、0~3歲嬰幼兒健康管理工作計畫暨中程施政計畫策略績效目標七之實施計畫。
２、內政部「外籍與大陸配偶照顧輔導措施」93.09.10台內戶字第0930070555號函修正辦理。
（二）外來環境預測
１、新移民潮的問題
依據內政部戶政司統計台灣地區近年（89-92年）中外聯姻對數比率維持在11%以上，本縣中外聯姻對數比率維持在12.6 %以上，平均每8-9 對結婚者中有一對為國際聯姻，異國婚姻中外籍配偶除發生生活適應問題外，其夫妻間因教育、年齡差距和語言隔閡等影響，潛藏著生育健康及子女教養等危機，尤其是外籍婚配所生之子女日增，其育兒問題將影響嬰幼兒未來的健康，而此種現象將是整個社會的責任。
２、新台灣之子的問題
內政部戶政司統計台灣地區每年新生兒遞減，每年出生嬰兒生母為外籍媽媽者更是占有一定比率，又衛生署出生通報統計資料（91-93年），本縣出生嬰兒生母為外籍媽媽者占總生產數近14%，平均每7 位新生兒中有一位是外籍配偶所生，孕養下一代之重責已不容忽視。
３、生活適應的問題
婚配移民衍成事實，外籍配偶對健康與照顧子女之信念受跨文化、習俗、教育等之不同，及特殊語言、文字等影響，又對我國相關醫療保健制度不甚明瞭，政府有責任及早提供介入服務。
（三）問題評析
１、內政部93年統計資料顯示結婚登記中外聯姻對數占總結婚對數比率23.82%。彰化縣結婚對數有7,302對，其中中外聯姻有1,502對，占20.57%以上；這些國際聯姻者造成人口與家庭結構重大變革，相形也影響下一代養育問題，婦女本身基本權益及需求無法提供適切的照護，對我國人民健康品質與未來人口素質影響深遠。
２、異國聯婚面臨本身生活適應差異、語言溝通及文化不同及外籍配偶生育與養育問題等等，因此，婦女保健與嬰幼兒照護需求相對增強。
３、依據行政院衛生署國民健康局出生通報統計資料，彰化縣（93年）接生醫療院所網路通報出生資料14,287筆中，外籍母親生產者（1,930筆）占總出生數13.5%。嫁入台灣家庭外籍婦女大多是年輕媽媽，需擔負起生育、照顧家人及面對即刻要克服的語言、文化與生活上的適應等問題。調查資料發現迫切需要的是育兒知識、語言學習與孩子溝通及如何做副食品。
４、本縣93年出生之中低體重(>=2000~<2500gm)為750案，占全年出生數的5.5%，出生體重愈低面臨的問題通常愈多，在早產兒基金會研究結果顯示生長遲緩常發生在出生體重愈低的新生兒，尤其在矯正年齡6至12個月時最明顯，隨著週產期醫療的進步及全民健保的實施，相對會有更多的低體重兒存活下來，也顯示長期追蹤個案發展之重要性。
５、內政部93年統計資料未成年（15~19歲）生育率為10％，而本縣未成年生育率高達13％，該年齡層均為在學中之學生，往往需中斷目前的學業及踏入家庭照顧小孩，在身、心未俱健全及小孩照顧小孩的狀態下，如何養育健康的下一代及提供正確的育兒知識，將是努力的婦幼重點工作。
二、計畫目標
（一）目標說明
１、建立衛生所健兒門診服務流程。
２、提升衛生所嬰幼兒保健-優質健兒門診服務品質。
３、建立嬰幼兒異常個案之轉介就醫及追蹤管理系統。
４、加強衛生所基層醫護人員嬰幼兒保健服務的專業知能。
５、規劃提供外籍與大陸配偶相關醫療保健服務，維護健康品質。
６、輔導協助外籍與大陸配偶處理其子女之健康，並對發展遲緩兒童提供早期療育服務。
（二）達成目標之限制條件
１、現行衛生所工作項目繁雜，工作人員數不足，健康管理工作不易確實執行。
２、爲了解及掌控衛生所工作人員業務工作推動狀況，填報報表繁雜且費時。
３、兒童發展監測之通報率，常因家長意願而降低，如何協助並發揮公共衛生護士在其預防保健服務的角色更顯重要。
４、新移民之問題所涉層面廣泛，包括婚配關係之外配個人適應（文化、語言、生活習性）與其權益（身分權），及所衍生之配偶家庭乃至家族與新成員（新台灣之子）等重要人口結構改變，跨局室合作更顯得重要。
５、新移民之各項法令制度未完備，增加基層在推動該業務之困難度。
（三）預期績效指標及評估基準
策略績效 / 目標	衡量指標
	衡量指標	評估 / 體制	評估 / 方式	衡量標準	年度 / （目標值 / 權數）
					100	101	102	103
嬰幼兒健康照護	1、嬰幼兒健康管理涵蓋率	1	統計數據	涵蓋率	20％	20％	20％	20％
					1%	1%	1%	1%
	2、外籍與大陸配偶醫療生育保健服務	1	統計數據	建卡率	95%	95%	95%	95%
					1%	1%	1%	1%

三、現行相關政策及方案之檢討
（一）現行相關政策及方案
１、推動優質健兒門診服務。
２、0~6歲兒童發展遲緩篩檢。
３、「外籍配偶照顧輔導基金」運用之外籍配偶生育節育補助措施。
４、外籍與大陸配偶逐一建卡，提供保健服務。
（二）執行檢討
１、部分衛生所空間老舊及狹小，無法完整且優質提供健康管理服務。
２、部分衛生所主任兼醫師未具小兒科資格或無醫師，針對心臟聽診工作無法確切執行。
３、衛生所工作人員針對提供健康檢查的服務內容，迫切需要持續性教育訓練，以提升專業智能。
４、新移民之各項法令與制度依外配需求與現行改變，從事該業務之基層衛生所與醫療院所人員，如有異動或未接收新訊息常影響個案之服務品質，更難提供相關服務。
５、外籍與大陸配偶之資料庫尚未建置完整，常使基層人員於服務時花費龐大人力抄錄資料，又該族群人口居住狀況常有異動或不確定，也造成基層花費人力頗大，更是治安上的隱憂。
四、執行策略及方法
（一）主要工作項目
１、建立衛生所健兒門診服務流程。
２、提升衛生所嬰幼兒保健-優質健兒門診工作服務品質。
（１）定期召開本計畫工作小組及聯繫會議。
（２）辦理年度工作說明會，並定期召開工作檢討會，以清楚了解工作重點及模式。
（３）加強衛生所輔導，了解優質健兒門診工作推動之困難及進度，改善建立優質健兒門診服務模式。
３、建立嬰幼兒疑似異常個案之轉介就醫及追蹤管理系統
（１）保健工作，期能早期發現，提供早期轉介治療，並列冊管理疑似異常個案。
（２）建立個案健康資料，做為建立兒童正常生長發育常模參考。
（３）加強疑似發展遲緩個案通報與轉介。
４、種子人員進階培訓，建立衛生所輔導評價標準
（１）聘請專家、學者規劃培訓進階課程。
（２）安排種子人員至衛生所、醫療院所實習（見習）相關工作。
（３）藉由專家、學者的指導，提升個案健康管理服務品質及了解個案常見疾病的專業能力。
（４）培訓種子人員協助推動優質健兒門診相關個案管理工作。
（５）培訓種子人員分組至各衛生所定期輔導並實施個案管理過程評鑑。
５、加強衛生所基層醫護人員嬰幼兒保健服務的專業能力及品質。
（１）辦理職前、繼續教育訓練研習。
（２）辦理進階在職訓練：培訓專業人力以提昇個案管理服務品質。
６、利用大眾傳播媒體宣導
（１）配合電視媒體、報章雜誌及電腦跑馬燈等大眾傳播，協助推動政策的宣導，促使民眾了解及善加利用。
（２）印製相關宣導單張及海報，以利衛生所及醫療院所工作人員之推廣。
（３）辦理衛生教育座談會宣導正確的保健觀念。
７、提供外籍與大陸配偶妥適之生育保健
（１）提供普及、多元化之計畫生育服務：包括保險套、口服避孕藥、子宮內避孕器、結紮手術諮詢等之供應及服務，並對經濟弱勢者提供必要之費用補助。
（２）輔導外籍與大陸配偶加入全民健康保險，並鼓勵外籍與大陸配偶定期接受孕產期預防保健服務。
（二）分期（年）實施策略

100年度	101年度	102年度	103年度
1.全縣27所衛生所推動優質健兒門診工作。 / 2.辦理醫護人員教育訓練2場次。 / 3.定期辦理工作檢討會4場次。 / 4.辦理成果發表會1場次。 / 5.辦理轄內0~3歲嬰幼兒個案健康照護管理。 / 6.辦理大眾傳播媒體宣導1場次。 / 7.結合戶政系統宣導保健業務。 / 8.彙整嬰幼兒健康照護衞教指導宣導單張。 / 9.持續建立完整異常個案轉介工作流程。 / 10.建立完整疑似發展遲緩通報流程，以期早期發現早期治療。 / 11.輔導改善衛生所優質健兒門診服務空間。 / 12.報表電腦化。 / 13.建立完整的門診服務工作內容及流程。 / 14.個案管理紀錄單的品質監控（完整性、正確性）。 / 15.促進及保護育齡外籍與大陸配偶之生育健康：100年至103年新婚建卡率達90％。	1.全縣27所衛生所推動優質健兒門診工作。 / 2.辦理醫護人員教育訓練2場次。 / 3.定期辦理工作檢討會4場次。 / 4.辦理成果發表會1場次。 / 5.辦理轄內0~3歲嬰幼兒個案健康照護管理。 / 6.制定0~3歲嬰幼兒異常疾病工作手冊。 / 7.辦理工作人員個案管理服務過程評鑑。 / 8.個案管理紀錄單的品質監控（完整性、正確性）。 / 9.促進及保護育齡外籍與大陸配偶之生育健康：100年至103年新婚建卡率達90％。	1.全縣27所衛生所推動優質健兒門診工作。 / 2.辦理醫護人員教育訓練2場次。 / 3.定期辦理工作檢討會4場次。 / 4.辦理轄內0~3歲嬰幼兒個案健康照護管理。 / 5.制定0~3歲嬰幼兒異常疾病工作手冊。 / 6.辦理工作人員個案管理服務過程評鑑。 / 7.促進及保護育齡外籍與大陸配偶之生育健康：100年至103年新婚建卡率達90％。	1.全縣27所衛生所推動優質健兒門診工作。 / 2.辦理醫護人員教育訓練2場次。 / 3.定期辦理工作檢討會4場次。 / 4.辦理轄內0~3歲嬰幼兒個案健康照護管理。 / 5.辦理工作人員個案管理服務過程評鑑。 / 6.促進及保護育齡外籍與大陸配偶之生育健康：100年至103年新婚建卡率達90％。

五、資源需求
（一）所需資源說明：縣府編列預算。
（二）經費來源及計算基準：衛生業務公共衛生護理與保健業務費項下支應。
（三）經費需求
        單位：千元
年度 / 財源	以前年度已列預(概)算數累計(A)	未 來 年 度					總需求 / (A+B)
		100	101	102	103	小計(B)
中央補助	328	261	261	261	261	1044	1372
縣府預算	100	100	100	100	100	400	500
合計	428	361	361	361	361	1444	1872

六、預期效果及影響
（一）預期效果
１、建構一個0~3歲嬰幼兒健康管理的工作模式。
２、建構一個跨文化健康包容之照護環境。
（二）計畫影響
 １、提供及保障0~3歲嬰幼兒的健康及民眾對服務的滿意度。
　２、促進婦女健康，提升人口品質。
七、附則
有關機關配合事項
配合事項	配合方法	應配合完成時間 / （年、月）	配合機關 / （單位）
提供見習及實習的場所	提供衛生所工作人員進階訓練的場所。	100年10月	醫療院所
提供專業護理的諮詢協助	聘請專家學者於辦理工作檢討會、教育訓練時，提供專業護理協助。	100年1-12月	弘光科技大學

彰化縣政府中程個案計畫-彰化縣衛生局

計畫名稱：社區健康營造計畫
一、計畫緣起
（一）依據
１、行政院衛生署國民健康局「菸害防制計畫」暨中程施政計畫策略績效目標八之實施計畫。
２、行政院衛生署「衛生保健志工研習計畫」。
３、行政院衛生署國民健康局「健康新煮張計畫」。
４、健康促進社區體能檢測列車推廣活動計畫。
（二）未來環境預測
１、健康營造應逐步涵蓋健康促進的整合，強調公共衛生健康錯誤認知，建立良好飲食習慣，定期運動改善體能，並致力於營造健康無菸的生活環境。
２、民眾知識及資訊接收觸點網絡已非平面傳送，應加強經由健康專業知識落實生活化，以吸引社區民眾參與學習掌握健康議題。
３、強調整個社區多個組織或多元的支持網絡，不僅只是特定組織而應擴大社區參與包括各類志工團體，正確健康行銷減少危害。
（三）問題評析
１、社區健康營造歷經挫折、轉型等推動方向回歸落實「保健重於治療」的「預防策略」及健康促進的執行方向。
２、提升跨領域體系效能方面，應達成「強化組織運作」、「營造健康社區發展」及「接軌總體合作」等目標，落實公共衛生預防保健指標。
３、社區及人力資源多元整合以「平均分配」、「發展平衡永續」以「營造快樂健康城市」為理想。
４、不良於健康營造的誘因過多，青少年吸菸、二手菸危害深切影響健康及居住環境。
二、計畫目標
（一）目標說明
１、強化民眾衛生教育知能並落實健康行為。
２、應用多元化之行銷活動，進行社區健康促進理念之宣導，引發民眾對社區健康的自我責任及使命感。
３、針對地區特性和需求，有系統的召募、整合、管理及訂定社區健康營造志工的培訓計畫和工作參考指引。
４、從家庭做起，降低本縣吸菸率，共同營造無菸社區，呼應健康城市理念，塑建健康綠化環境。
（二）達成目標之限制條件
１、健康議題的掌握和落實普遍缺乏績效評估的觀念，未能積極建立與衛生行政體系之間互補互助的夥伴關係。
２、社區健康營造缺乏長期的推動架構，社區資源及人力運用未能奏效。
３、外界誘因大於對健康維護的追求。
（三）預期績效指標及評估基準
１、社區分級將有限資源做有效的運用。
２、提升衛生保健服務品質，落實無菸環境，增進民眾健康。
策略績效 / 目標	衡量指標
	衡量指標	評估 / 體制	評估 / 方式	衡量標準	年度 / （目標值 / 權數）
					100	101	102	103
社區健康營造	1、辦理健康新煮張社區推廣	1	統計數據	辦理班次	100班次	100班次	100班次	100班次
					0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
	2、辦理社區體能檢測列車	1	統計數據	辦理場次	27場次	27場次	27場次	27場次
					0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
	3、辦理菸害防制宣導活動	1	統計數據	辦理場次	100場次	100場次	100場次	100場次
					0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
	4、辦理衛生保健志工教育訓練	1	統計數據	辦理場次	7場次	7場次	7場次	7場次
					0.5%	0.5%	0.5%	0.5%

三、現行相關政策及方案之檢討
（一）現行相關政策及方案
１、結合健康城市理念及實務，以落實本縣社區健康營造及菸害防制業務之推動。
２、發揮衛生局推動社區健康營造之職責，利用現有的組織，參與社區健康營造工作之推動，結合社區資源營造健康社區，使社區民眾達到自發性的健康新生活。
３、加強志工管理與訓練、訂定長、短期的行動規劃與目標。
（二）執行檢討
１、強調社區的參與與動員，卻缺乏組織運作和議題落實執行的規劃或能力；對社區組織特性的了解不足整合常流於形式。
２、健康營造缺乏對健康議題掌握能力，導致健康議題失焦。
３、應落實志工培訓加強法令宣導，共同創造無菸生活環境。
四、執行策略及方法
（一）主要工作項目
１、社區健康營造規劃執行
經由有組織的社區健康學習行動，促進社區組織發展，並參與社區健康計畫的規劃執行，間接促成政府健康決策過程的改變，在建立政府與民間社區健康發展的夥伴關係的同時，也達到社區培力的目標。
２、分不同議題逐年實施：健康新煮張、體適能活動-要活就要動、菸害防制等並需延續辦理系列性活動。
３、培訓社區民眾各項健康認知與能力。
４、志工運用單位管理
（１）有效運用社區志願服務人力，結合資源促進社區人力回饋。
（２）辦理志工研習並加強志工管理與促進參與社區事務。
５、落實菸害防制業務，推動營造無菸生活環境。
（二）分期(年)實施策略
１、分不同議題逐年實施：健康新煮張、體適能活動-要活就要動、菸害防制等並需延續辦理系列性活動。
２、營造無菸環境，從家庭、社區、校園、職場、餐廳做起，減少菸對身體危害。
（三）執行步驟（方法）與分工

期別	年度	實施內容	執行單位
第1期	100-101	辦理健康新煮張小團體學習行動，體適能活動-要活就要動體能檢測。	各衛生所
第2期	101-102	體適能活動-要活就要動、菸害防制。	衛生保健志工
第3期	102-103	辦理健康新煮張、要活就要動、菸害防制。	衛生保健志工、各鄉鎮市區衛生所

五、資源需求
（一）所需資源說明
１、計畫經費。
２、衛生保健志工。
（二）經費來源及計算基準
中央補助經費、縣府自籌經費配合。
（三）經費需求
    單位：千元
年度 / 財源	以前年度已列預(概)算數累計(A)	未 來 年 度					總需求 / (A+B)
		100	101	102	103	小計(B)
中央補助	530	220	220	220	220	880	1410
縣府預算		100	100	100	100	400	400
合計	530	320	320	320	320	1280	1810

六、預期效果及影響
（一）預期效果
１、強化民眾衛生教育知能並落實健康行為。
２、應用多元化之行銷活動，進行社區健康促進理念之宣導，引發民眾對社區健康的自我責任及使命感。
３、針對地區特性和需求，有系統的召募、整合、管理及訂定社區健康營造志工的培訓計畫和工作參考指引。
４、從家庭做起，降低本縣吸菸率，共同營造無菸社區，呼應健康城市理念，塑建健康綠化環境。
（二）計畫影響
１、落實公共衛生預防達到「保健重於治療」策略。
２、社區民眾確實履行健康行為，實踐健康生活。
七、附則
有關機關配合事項
配合事項	配合方法	應配合完成時間 / (年、月)	配合機關 / (單位)
小團體學習行動	辦理健康新煮張 / 體適能活動-要活就要動體能檢測	100年-102年 / 每年4-11月	各社區健康營造中心
菸害衛生教育	法令宣導 / 無菸家庭	100年-103年 / 每年4-11月	衛生所及志工人員
志工教育訓練	規劃辦理教育訓練	100年-103年 / 每年4-11月	衛生所及志工人員

彰化縣政府中程個案計畫-彰化縣衛生局

計畫名稱：擴大流感疫苗接種計畫
一、計畫緣起
（一）依據
１、縣長政見第4項第1點暨中程施政計畫策略績效目標九之實施計畫。
２、衛生署疾病管制局流感疫苗接種計畫
（二）現況分析
衛生署為維護國人健康，避免其因罹患流感導致嚴重發症或死亡，逐年擴大實施對象，90年起，開放所有65歲以上老人公費接種；92年度，將醫療機構之醫護等工作人員、衛生等單位之防疫相關人員、禽畜（雞、鴨、鵝、豬、火雞、鴕鳥）養殖等相關人員，納入公費接種對象；93年度，增加6個月以上2歲以下之幼兒；96年度，增加國小一、二年級學童及衛生保健志工；97年度，增加重大傷病患、2-3歲幼兒及國小三、四年級學童；98年度，增加3歲至國小入學前之幼兒及實施空中救護勤務人員；99年度新增國小五-六年級學童實施為對象。並整合社區衛生醫療資源，推動服務輸送模式的創新，解決社區民眾之健康問題，提供村里設站老人流感接種服務。
二、計畫目的
（一）降低老人及具重大或慢性潛在疾病者因罹患流感導致嚴重的併發症或死亡，積極維護老人等高危險群健康，減少醫療費用支出。
（二）降低幼兒因罹患流感住院之機率，積極維護幼兒健康，減少醫療費用支出。
（三）避免醫護等人員因感染流感而成為傳染源或影響其健康照護工作。
（四）避免人、禽流感病毒基因重組造成之流感大流行發生可能。
（五）降低國小學童罹病率及疾病擴散率進而間接保護高危險族群。
三、達成目標之限制條件
（一）接種對象之接種疫苗之意願。
（二）媒體負面報導影響接種對象接受度。
四、預期績效指標及評估基準
提升流感疫苗接種率，並達成預定目標值，使接種對象產生足夠保護效力，避免造成流感可能之流行。
策略績效 / 目標	衡量指標
	衡量指標	評估 / 體制	評估 / 方式	衡量標準	年度 / （目標值 / 權數）
					100	101	102	103
深入社區，推動社區防疫計畫	擴大流感疫苗接種	1	統計數據	村里設站函涵蓋率	70％	70％	70％	70％
					1％	1％	1％	1％

五、執行策略及方法
（一）轄內之疫苗分配
１、規劃轄區內合約醫療院所之疫苗分配與管控標準，及彈性調撥等因應措施。
２、收到疫苗並完成點收後，除應保留足額之儲備應變及調撥量外，並應依前述分配計畫，儘速將疫苗分發各衛生所及合約醫療院所。
３、疫苗管理：疫苗之點收、運送、儲存及使用、疫苗於運送過程及儲存，均須維持於攝氏2-8°C，不可冷凍，且須避光儲存。
４、加強有關疫苗之使用劑量、注射部位、禁忌、副作用及其他接種時應注意事項。
（二）辦理流感疫苗接種期程及對象宣導事宜
１、計畫執行前辦理「流感疫苗接種計畫說明會」，並張貼海報、懸掛布條等相關宣導事宜。
２、辦理轄區醫療院所之合約簽定查核。
３、配合本縣各項大型活動辦理流感疫苗接種對象宣導。
４、不定期發布新聞稿加強宣導。
５、印製接種同意書、接種後注意事項、接種名冊等相關表格，供接種對象使用。
６、將接種同意書分送轄內國小，由學童先請家長填寫，彙整接種數，以利後續接種作業。
７、協調訂定接種時程，並規劃接種流程，以利作業。
８、因故無法於學校集中接種之學童，請攜帶通知書擇期至所在地衛生所接種。
（三）醫療資源不足區之協調與調度機制之建立
１、選定偏遠地區醫療資源較不足之鄉鎮村里。
２、合約醫療院所參與社區接種站，提升全縣村里設站普及率達70﹪以上。
３、強化社區接種站，增加民眾接種意願及交通便利性提高接種率。
六、資源需求
（一）所需資源說明：縣府編列預算。
（二）經費來源及計算基準
65歲以上老人及滿6 個月以上3 歲以下對象：依原訂之中央負擔2/3，地方負擔1/3 之比例核算其經費來源為縣府編列預算；計算基準為65歲老人年中人口數*接種率及出生6個月至3歲嬰幼兒人口數*接種率之合計數為需求量購買流感疫苗。採購經費分別以前年度決標單價計算。
（三）經費需求
單位：千元
年度 / 財源	未 來 年 度				總需求
	100	101	102	103
中央補助	12,751	12,751	12,751	12,751	51,004
縣府預算	5,000	5,000	5,000	5,000	20,000
合計	17,751	17,751	17,751	17,751	71,004

彰化縣政府中程個案計畫-彰化縣衛生局

計畫名稱：強化藥物食品化粧品安全實驗室網絡專案計畫
一、計畫緣起
（一）依據
１、行政院97年1月15日院台衛字第097000758號函，核備「食品安全與營養白皮書」之「建構食品安全監測網」計畫暨中程施政計畫策略績效目標十之實施計畫。
２、行政院99年8月31日院授主忠字第0990005397A號令，修正發布「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」。
３、行政院99年10月07日院授主忠八字第0990006120號函，同意備查「行政院衛生署補助地方政府推動醫療保健工作處理原則」。
４、行政院衛生署99年8月25日衛署會字第0991360388號函。
５、行政院衛生署食品藥物管理局100年01月31日FDA風字第10011001620號函。
（二）未來環境預測
食品安全衛生關係消費者的健康，衛生主管機關最重要的職責，就是食品衛生檢驗業務。消費者意識抬頭，對食品衛生要求很嚴謹，消費者期待購買合乎衛生安全之食品，需食品衛生檢驗做把關，因此檢驗非常重要，工作之推展由中央（行政院衛生署食品藥物管理局）輔導協助，地方衛生局全力配合。由於各衛生局目前檢驗資源不足之困境無法短期立即解決，在消費者期許政府加強食品衛生管理之需求下，衛生機關必須即時克服上述現有人力資源不足負荷檢驗需求之困境，發揮管理之績效，提升對消費者之服務品質與效能，以達保護消費者之健康與安全之目標。因此建構一個專業、高效能並符合社會需求之衛生檢驗體系，方能配合達成上述目標，許給全民一個健康安全之消費環境。
（三）問題評析
食品檢驗項目可概分為微生物及化學檢驗，包含項目眾多，且民生案件日增，實非單一實驗室能負荷。自95年2月起中部5縣市衛生局配合行政院衛生署藥物食品檢驗局之「建構食品安全監測網」計畫，成立中區聯合分工檢驗體系。本局目前專責檢驗項目包括：食品中人工甘味劑（糖精、環己基代磺醯胺酸鹽）、漂白劑、殺菌劑、色素、防腐劑硼砂等添加物及罐頭類保溫檢查等之檢測。依中央與地方分工辦法，本局需另行檢驗未分工之微生物及食品化學檢驗等項目。本局截至97年10月已向TAF申請並通過所有專責檢驗項目之認證：包含人工甘味劑（糖精、環己基代磺醯胺酸鹽）、二氧化硫、過氧化氫、色素、硼砂等6項檢測，檢驗技術達國際水準。
二、計畫目標
（一）目標說明
１、期中目標：預計1月至6月完成食品檢驗件數979件，4-6月參加國內行政院衛生署食品藥物管理局及國外fapas（英國食品分析能力評析體系）主辦之殺菌劑（過氧化氫）、漂白劑（二氧化硫）、色素、硼砂、人工甘味劑等檢驗之外部能力試驗。
２、期末目標：預計7月至11月完成食品檢驗件數606件、食品檢驗人員相關教育訓練、儀器採購驗收。通過TAF（全國認證基金會）及TFDA（衛生署食品藥物管理局）殺菌劑（過氧化氫）、漂白劑（二氧化硫）、色素、硼砂、人工甘味劑等檢驗之監督評鑑。
（二）達成目標之限制
１、衛生局參加，配合行政院衛生署食品藥物管理局推動區域衛生局聯合分工檢驗體系業務，受理之檢體量眾多，負責檢驗項目包括：罐頭類之保溫檢查及食品中人工甘味劑（糖精、環己基代磺醯胺酸鹽）、漂白劑、殺菌劑、色素、防腐劑硼砂等添加物之檢測。
２、外部能力試驗之挑戰性檢驗人員需每年參加行政院衛生署食品藥物管理局舉辦之年度能力試驗，提昇檢驗技能，確保檢驗結果數據的正確性。
３、配合中央政策，創新服務與提昇效能。除了負責檢驗項目之外，若遇有民生案件罕檢項目或突發事件發生時，本局需配合中央與區域聯合分工檢驗體系來共同因應，亦配合食品藥物管理局的指揮分工，以滿足民眾食品安全之需求，迅速化解民眾對食品安全恐慌之危機。
４、受補捐助之儀器設備，應於所提補助計畫或由衛生局預算中編列該儀器設備修護之經費，以保持該儀器設備之正常運作。如國家遇緊急突發事件，受補助之儀器設備須可配合調度使用。
（三）預期績效指標及評估基準
策略績效 / 目標	衡量指標
	衡量指標	評估 / 體制	評估 / 方式	衡量標準	年度 / （目標值 / 權數）
					100	101	102	103
加強辦理各項公共衛生檢驗工作	強化藥物食品化粧品安全實驗室網絡	1	統計數據	檢驗件次	1585件次	1585件次	1585件次	1585件次
					0.5％	0.5％	0.5％	0.5％

三、現行相關政策及方案之檢討
食品檢驗項目眾多，經費及檢驗人力有限，若遇如三聚氰胺之毒物事件，更是無法負荷，目前以善用物流集中檢驗是良策。唯分工之原則，聯盟縣市之共識需再加強溝通，俾利於新增檢驗項目時業務能順利進行。
四、執行策略與方法
（一）主要工作項目：本局專責之分工檢驗項目包括：罐頭類之保溫檢查及食品中人工味劑（糖精、環己基代磺醯胺酸鹽）、漂白劑、殺菌劑、色素、防腐劑、硼砂等添加物之檢測。
（二）分期（年）執行策略：自100 年1月1日至100 年12月30日止，預計各月辦理計畫之工作及驗項目時業務能順利進行項目數量列如下表，並於規定時間前提出工作成果報告。
年 / 月 / 件次 / 檢驗項目	100年
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	期中	7月	8月	9月	10月	11月	期末	合計
漂白劑（二氧化硫）	70	10	20	40	100	10	250	30	10	30	30	0	100	350
人工甘味劑	110	20	25	60	50	30	295	25	90	20	60	10	205	500
防腐劑（硼酸）	4	1	2	5	5	1	18	3	5	5	2	2	17	35
色素	15	10	20	15	20	4	84	5	2	1	3	5	16	100
殺菌劑（過氧化氫）	7	1	2	30	2	40	82	2	1	5	5	5	18	100
保溫及微生物檢驗	10	20	20	90	20	90	250	80	30	100	20	20	250	500
合計	216	62	89	170	307	175	979	145	138	161	120	42	606	1585

（三）執行步驟(方法)與分工：本局依據行政院衛生署公告之方法執行各項檢驗
序號	專責檢驗項目	公告字號	公佈日期	業務承辦人
1	食品中殺菌劑之檢驗方法	署授食字第0981800288號 / CNS：總號10893類號N6189	2009-08-13	王惠珠
2	食品中人工甘味劑之檢驗方法（糖精與環磺酸）	署授食字第0981800508號	2009-12-17	方寶賓 / 江秀絨
3	食品中漂白劑之檢驗方法	衛署食字第445266號	1983-10-06	劉淑媚
4	食品中色素之檢驗方法	署授食字第0981800288號 / CNS：總號10889類號N6185	2009-08-13	王惠珠
5	食品中防腐劑-硼酸之檢驗方法	署授食字第0981800288號 / CNS：總號10949類號N6190	2009-08-13	江雅真
6	罐頭食品之保溫檢查	衛署食字第621938號	1986-12-10	劉郁馨

五、期程與資源需求
（一）計畫期程
１、第一期程
（１）自100 年1月1日至100年12月30日止，辦理第一期程之工作列如下表，並於7月30日前提出期中之工作成果報告。
（２）期中目標：預計1月至6月完成食品檢驗件數979件，4-6月完成國內行政院衛生署食品藥物管理局主辦之殺菌劑（過氧化氫）、漂白劑（二氧化硫）及國外fapas人工甘味等能力試驗及預計完成儀器招標採購及簽訂合約。
年 / 月 / 預定目標工作項目	100年
	1月	2月	3月	4月	5月	6月
1.年節抽驗	■	■			■	■
2.申請案件	■	■	■	■	■	■
3.聯盟局送驗	■	■	■	■	■	■
4.不定期抽驗	■	■	■	■	■	■
5.品保業務	■	■	■	■	■	■
6.能力試驗（國內及國外）				■		■
7.品質文件修訂			■	■
8.人員訓練			■	■	■	■
9.藥品耗材採購-研擬招標規範 並簽核	■	■	■	■
10.藥品耗材採購-完成招標並簽訂合約				■	■
11.藥品耗材-完成驗收					■	■
12.儀器採購-研擬招標規範並簽核	■	■	■	■	■
13.儀器採購-完成招標並簽訂合約						■

２、第二期程
（１）自100 年7月1日至100年11月30日止，辦理第二期程之工作列如下表，並於12月5日前提出期末之工作成果報告。
（２）期末目標：預計7月至11月完成人員食品檢驗相關訓練、食品檢驗件數606件、儀器採購驗收及通過TAF糖精、殺菌劑（過氧化氫）及防腐劑（硼砂）之監督評鑑。
年 / 月 / 預定目標工作項目	100年
	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1.年節抽驗			■			■
2.申請案件	■	■	■	■	■	■
3.聯盟局送驗	■	■	■	■	■	■
4.不定期抽驗	■	■	■	■	■	■
5.品保業務	■	■	■	■	■	■
6. 能力試驗（國內及國外）		■		■
7.人員訓練	■	■	■	■	■
8.儀器採購-完成交貨安裝測試		■	■
9.儀器教育訓練		■	■
10.完成儀器驗收核銷			■	■
11.期中報告提送	■
12.外部考核業務		■	■	■
13.期末報告						■

（二）所需資源說明-100年經費需求明細如下所列
１、經常門 單位：千元
項目名稱	單位	數量	單價	總價	用 途 說 明
業務費				2,000
教育訓練費	年	1	70	70	實施本計畫辦理區域聯合專責檢驗室加強食品衛生檢驗人員教育訓練費用。
委辦費	年	1	400	400	委託辦理食品檢驗費用
國內組織會費	年	1	120	120	實施本計畫參加TAF實驗室展延認證評鑑及年費等費用。
一般事務費	年	1	210	210	實施本計畫參加國內外專責檢驗項目能力試驗費用。
材料費	年	1	900	900	實施本計畫辦理食品衛生檢驗相關試藥材料及儀器零件等耗材費用。
設施及機械設備養護費	年	1	200	200	實施本計畫辦理食品衛生檢驗儀器及設備之維護及校正費用。
臺澎金馬地區旅費	年	1	100	100	實施本計畫辦理區域聯合專責檢驗室加強食品衛生檢驗之差旅費。
總 計	2,000		中央補助預算： 448千元 / 地方自籌預算： 1552千元

２、資本門 單位：千元
項目名稱	設備名稱	單位	數量	單價	總價	用 途 說 明 及 規 格
設 備 費	光二極體檢出器PDA	套	1	640	640	1.辦理衛生局區域聯合專責分工檢驗人工甘味劑檢驗及確認用。
	實驗室級自動洗滌機	台	1	700	700	1.辦理衛生局區域聯合專責分工檢驗體系，專責之罐頭食品保溫及6項添加物檢驗用
	微生物培養箱	台	1	100	100	1.辦理衛生局區域聯合專責分工檢驗體系，專責之罐頭食品保溫及協助南投局辦理衛生局區域聯合分工檢驗項目之微生物檢測用
	生物安全無菌操作台	台	1	400	400	1.辦理衛生局區域聯合專責分工檢驗體系，專責之罐頭食品保溫及協助南投局辦理衛生局區域聯合分工檢驗項目之微生物檢測用。
總 計				1,840	1,840	中央補助預算：147萬2千元 / 地方自籌預算：36萬8千元

（三）經費來源及計算基準
１、經費來源：
單位：千元
項 目		中央補助預算	地方自籌配合預算	本縣預算	小 計
100年度編列數		1920	496	1424	3,840
以前年度保留數		0	0	0	0
追加減預算數		0	0	0	0
合 計		1920	1856 / 1920		3,840
總 計 / (全年度可支用預算數)		3,840
備註	依據行政院主計處之財力分級級次，彰化縣政府屬於第三級，中央最高補助比率為80％。

２、計算基準：依據行政院主計處之財力分級級次，彰化縣政府屬於第三級，中央最高補助比率為80％。衛生局配合100年行政院衛生署食品藥物管理局之專案計劃，100年補助經費共計為198萬4,000元，其餘為地方自籌經費185萬6,000元。
單位：千元
經 費 來 源
預算 / 科目	用途別 / 科目	申請中央 / 補助經費	地方自籌經費	小 計
	業務費	448	1552	2,000
資本門	設備費	1,472	368	1,840
合 計		1920	1920	3,840
總 計 3,840

（四）經費需求（含分年經費）
單位：千元
年度	100		101		102		103
	地方	中央	地方	中央	地方	中央	地方	中央
資本門	368	1,472	0	俟計畫通過後核定金額	0	俟計畫通過後核定金額	0	俟計畫通過後核定金額
業務費	1552	448	1,500		1,500		1,500
合計	1920	1920	1,500		1,500		1,500
總計	3,840		1,500		1,500		1,500

六、預期效果及影響
（一）配合中央建構並強化區域聯合檢驗分工體系之責100年預計完成中區聯盟本局專責檢驗項目之人工甘味劑檢測500件次、完成漂白劑檢測350件、殺菌劑檢測100件、色素檢測100件、防腐劑硼砂檢測35件、保溫及微生物檢測500件。
（二）確認檢驗品質，提昇檢驗技能
１、100年預計通過TAF糖精、殺菌劑（過氧化氫）及防腐劑（硼砂）之監督評鑑。
２、100年預計參加專責檢驗項目之能力試驗及實驗室間比對，共計6個項目，並至少含一項國外之能力試驗。
（三）充實儀器設備，提昇檢驗效率
本局預計購買包括高液相層析儀光二極體檢出器PDA、實驗室級自動洗滌機、微生物培養箱、生物安全無菌操作台等四項儀器，以提昇專責檢驗項目之檢驗效率。
（四）配合中央政策，創新服務與效能
除了專責檢驗項目之外，若遇到民生案件罕檢項目發生時，本局亦將配合食品藥物管理局的分工，先將檢體做前處理，再將檢液交給食品藥物管理局檢測，滿足社會大眾之需求，迅速化解民眾對食品安全恐慌之危機。
彰化縣政府中程個案計畫-彰化縣衛生局

計畫名稱：慢性病照護網計畫
一、計畫緣起
（一）依據
中程施政計畫策略績效十一之目標實施計畫。
（二）未來環境預測
１、人口老化是21世紀全人類共同面對的問題，根據世界衛生組織的定義，65歲以上老年人口比率達總人口7％即為「高齡化社會」，達到總人口的14％即為「高齡社會」，目前我國人口老化程度雖不若其他國家嚴重，惟人口老化速度卻較各國為快，65歲以上老年人口所占比例由10％加倍至20％僅需20年，到2025年老年人口比例即可達20％，本縣在10多年前即達高齡化社會，在99年8月底更達到12.05％已經接近高齡社會，因此提供完整慢性病照護顯得更重要。
２、由於社會經濟結構的變遷與國人生活方式的改變，慢性疾病已取代急性傳染病成為影響國人健康的主要疾病，其中糖尿病是引起罹患腦血管、心血管、腎臟病等疾病及死亡的重要原因，且發現發生率有逐年上升的趨勢。依據衛生署國民健康局98年7月公佈台灣地區「三高」追蹤調查結果顯示，自民國91年至96年，15歲以上國人在5年內高血糖發生率為千分之7.1，顯示5年內，國內約有13萬人發生高血糖；換言之，一年平均約有2.5萬人發生高血糖。而男性高血糖發生率普遍高於女性，但50到59歲以後，則女性明顯高於男性，且隨著年齡增加，高血糖發生率也隨之增加。值得注意的是，40到59歲族群是高血糖發生率增加最快的族群。另外，調查亦顯示，對於已經患有高血糖的個案，未來發生心血管或腎臟疾病的風險比一般人高，以高血糖個案為例，未來5年內中風及腎臟疾病的危險性分別是2.9倍及2.4倍（國民健康局，2009）。
（三）問題評析
表1發現根據彰化縣94-98年30歲以上參與社區整合式篩檢的民眾，在46,659人中，糖尿病盛行率為11.7%，男性(13.6%)高於女性(11.0%)，65歲以後則女性明顯高於男性，且盛行率也是隨著年齡增加而增加（彰化縣衛生局，2009）。
表1 94-98年彰化縣各年齡層及性別之糖尿病盛行率

１、糖尿病自91年起至今，以ICD-9分類代碼一直高居國人十大死因排行榜的第四位，98年以ICD-10分類代碼則居第五位，佔總死亡人數之5.3%，每十萬人口中更有35.5人死於糖尿病(行政院衛生署統計室，2010）。糖尿病是最複雜且不可逆的慢性代謝性疾病，隨著罹病時間的延長亦將造成全身組織病變，除造成病患失能，更影響病患及家屬生活品質，導致國家醫療資源成本支出增加。1998年健保局表示，糖尿病人的門診次數是一般門診的2.2倍、住院機會是4.4倍、住院天數是2.2倍。因此，每位糖尿病患的平均給付金額，是非糖尿病患4.3倍（蔡世澤，2002）。由此可知，糖尿病是影響健保支出的重要因素，也是政府的沈重負擔。
２、根據2008年行政院衛生署的十大死因統計資料顯示，慢性腎臟疾病（包括腎炎、腎徵候群及腎變性病）是目前台灣十大死因的第十位（衛生署，2009）。美國腎臟病登錄系統（末期腎臟病2007年年報）中，臺灣慢性腎臟病(CKD)盛行率由1996年的1.99％，遽升為2003年的7-9%，2007年台灣的末期腎臟病(ESRD)發生率及盛行率均居世界第一，根據健保局統計至2007年急慢性腎衰竭病患佔整體健康保險人口0.26%左右，卻耗用約7.2%之健保資源，為健保單一給付金額最高的疾病，若再加上每年照顧透析病患之間接花費，則慢性腎臟病所耗用之醫療資源已成為社會與健保財政的沉重負擔。
３、台灣地區目前約112萬糖尿病人就醫，參加團體的病友僅2萬多人，涵蓋率約2％(分母為全國糖尿病就醫人數）(行政院衛生署國民健康局，2010)，預定100年要增加涵蓋率至8% ；本縣於民國93年起，積極鼓勵醫療院所成立糖尿病病友團體，截至目前為止共成立38個病友團體(衛生所27個、醫療院所11個)，分佈如下圖。彰化縣目前約7萬5,524糖尿病人就醫，參加團體的病友僅1,500人，涵蓋率約2.0％。如何增加病友參加團體涵蓋率及人數倍增，為本縣推動之方向。
## 圖1 彰化縣各鄉鎮糖尿病病友支持團體分佈圖
二、計畫目標
（一）目標說明
建構慢性病共同照護網，以提升縣民慢性病照護品質。
（二）達成目標之限制
１、轄區醫療院所參與情形。
２、轄區醫療院所配合度。
３、轄區醫療院所鼓勵參與及配合所需之經費與資源。
（三）預期績效指標及評估基準
策略績效目標	衡量指標
	衡量指標	評估 / 體制	評估 / 方式	衡量標準	年度 / （目標值 / 權數）
					100	101	102	103
建構慢性病共同照護網，完善照護機制	1、提供慢性病患及一般民眾接受免費基本檢查服務	1	統計數據	本縣慢性病患及一般民眾接受檢查身高、體重、血壓、血糖、視力及足部約診檢查服務人次數	120000人次	120000人次	120000人次	120000人次
					2%	2%	2%	2%
	2、辦理糖尿病專業養成繼續教育，以提升照護人員專業服務品質	1	統計數據	訓練場次	6場次	6場次	7場次	7場次
					1%	1%	1%	1%
	3、糖尿病收案管理服務	1	統計數據	完成收案數	3000人	3000人	3000人	3000人
					1%	1%	1%	1%
	4、糖尿病衛教管理服務	1	統計數據	服務人次	9000人次	9000人次	9000人次	9000人次
					1%	1%	1%	1%
	5、完成糖尿病視網膜、腎病、LDL及足部檢查、各項合併篩檢	1	統計數據	篩檢查人次	2000人次	2000人次	2000人次	2000人次
					1%	1%	1%	1%
	6、辦理病友會以強化社區慢性病友認知及提升自我照護能力	1	統計數據	辦理場次	130場次	130場次	130場次	130場次
					1%	1%	1%	1%
	7、加強整合式篩檢之血壓、血糖、血膽固醇篩檢及追蹤服務	1	統計數據	篩檢人數	10000人	10000人	10000人	10000人
					1%	1%	1%	1%

三、現行相關政策及方案之檢討
現行慢性病照護策略多以特定的疾病進行，在中長期持續的推動上須先具備明確的推動架構，有鑑於糖尿病對於國人健康的威脅，中央健康保險局於90 年11月推動「全民健康保險糖尿病醫療給付改善方案試辦計畫」（以下簡稱糖尿病醫療給付改善方案），藉由支付制度的設計，鼓勵醫療院所積極參與各縣市衛生局舉辦之糖尿病共同照護網認證及運作，同時建立品質監控機制，使支付項目與品質監控指標相扣連，並建立可行的糖尿病照護品質監控系統，期能對糖尿病患做整體性照護（中央健康保險局，2006）。
惟「糖尿病醫療給付改善方案」推展至今，因健保給付誘因不足、行政作業繁瑣、個案追蹤不易等種種因素，截至99年止，彰化縣醫療院所參加「糖尿病醫療給付方案」僅61家。依層級別區分：醫學中心1家、區域醫院4家、地區醫院10家、診所21家、衛生所25家，其中基層診所共46家，佔75.4％（如表2）；依行政區分：彰化區14家、員林區10家、鹿港區19家、二林區13家、田中區5家，其中北彰化醫療院所共33家，佔84.6％，南彰化醫療院所僅28家，佔45.9％，顯示彰化縣糖尿病照護醫療資源分布不均，且26鄉鎮市中，有16個鄉鎮僅有衛生所參加「糖尿病醫療給付改善方案」，導致收案數一直無法有效提升（如表3），尤以基層糖尿病的照護服務現況會因糖尿病患者的多寡，直接影響就診時的照護人力調度，再者約診到診率的高低也會影響其運作成本效益，使得眾多基層院所仍在觀望中，或已退出改善方案。因此如何鼓勵醫療院所參與「糖尿病醫療給付改善方案」，以提升照護涵蓋率，則是努力之目標。
表2 彰化縣95- 99年參與健保糖尿病醫療給付改善方案家數
層級別	95	96	97	98	99	100
醫學中心	1	1	1	1	1	1
區域醫院	4	4	4	4	4	4
地區醫院	9	9	9	8	10	11
基層診所	23	18	16	18	21	19
衛生所	20	20	21	23	25	26
合 計	57	52	51	54	61	61
資料來源：彰化縣糖尿病共同照護網登錄資料 / 表3 彰化縣96- 98年參與健保糖尿病醫療給付改善方案病患數 / 醫療機構名稱 98年 99年月 / 註1 / 母體人數 註2 方案人數 照護率 註3 母體人數 註4 方案人數 照護率 / 彰化縣 43,350 20,560 47.43% 50,477 23,065 51.97％ / 台中縣 50,560 13,299 26.30% 103,088 35,034 34％ / 台中市 47,191 14,481 30.69% / 南投縣 17,818 7,437 41.74% 18,793 7,881 48.37％ / 註1 母體人數：為「98年主診斷糖尿病(ICD-9-CM前三碼為250)就醫達2次(含) 以上者，且兩次間隔≦60天（至少一次）之門診人數」 / 註2 方案人數：為「分母ID中，98年有申報P14XXX碼人數」 / 註3 母體人數：為「99年主診斷糖尿病(ICD-9-CM前三碼為250)就醫達2次(含) 以上者，且兩次間隔≦90天（至少一次）之門診人數」 / 註4 方案人數：為「分母ID中，99年有申報P14XXX碼人數」

四、執行策略及方法
（一）主要工作項目
１、鼓勵醫療院所參與「糖尿病醫療給付改善方案」，以提升照護涵蓋率。
２、提升糖尿病醫療照護品質執行率。
３、鼓勵及輔導轄區成立病友團體，並提升病友團體功能。
４、鼓勵轄區醫療院所參與健保局Pre-ESRD 計畫。
５、協助辦理麗睛專案，以提升視網膜篩檢的可近性、方便性及可行性。
（二）分期（年）執行策略
100年：
１、輔導醫療院所以提升糖尿病醫療照護品質四項指標（糖化血色素、空腹血脂、眼底檢查、尿液微量白蛋白）執行率。
２、推動糖尿病共同照護網。
３、輔導轄區醫療院所，以提升本縣參與糖尿病醫療給付改善方案之參與率及收案涵蓋率。
４、協助辦理麗睛專案，以提升視網膜篩檢的可近性、方便性及可行性。
５、規劃及輔導病友團體運作方式及技巧。
101年：
１、持續推動糖尿病共同照護網。
２、提升慢性病照護網人力及技能。
３、強化糖尿病友團體運作功能。
102-103年：
１、持續推動糖尿病共同照護網。
２、評價糖尿病共同照護執行成效。
（三）執行步驟(方法)與分工
期別	年度	實施內容	執行單位
第1期	100	由本局企劃資訊科成年中老年組成立醫療院所輔導團隊。 / 轄區內糖尿病患就醫人數達100人之醫療院所，99年糖尿病醫療照護品質四項指標未較98年提升者，一一親自拜訪及輔導，並鼓勵參與共同照護網認證及糖尿病醫療給付改善方案。 / 醫院級以上醫療機構，每月回報本局當月檢查完成數，建議醫院內部成立管控小組，如無回報則移請院長指導定期召開檢討會議。 / 27家衛生所每月回報四項指標執行率，並針對績效不佳者，於擴大局務會議檢討改善。 / 了解醫療院所執行困境，協助解決問題，以提高收案意願。 / 成立慢性病共同照護網推動小組，並定期召開小組會議及檢討執行成效。 / 規劃不同型態病友團體操作模式，包含一般型團體、病友成長團體，另外鼓勵轄區醫療院所成立糖尿病友團體，並給予本縣糖尿病友成長/糖尿病友團體自我成效評值分析，作為病友自我管理追蹤的指標。 / 依本縣訂定視網膜工作手冊內容進行併發症篩檢、訂定視網膜篩檢品質指標：視力、眼壓及散瞳，並定期檢視有測量視力、眼壓及散瞳之比率。 / 針對偏遠無眼科及有其需求之鄉鎮，辦理麗睛專案，協助聘請眼科醫師設站篩檢，以提升視網膜篩檢的可近性、方便性及可行性。	衛生局、衛生所、醫療院所
第2期	101	持續推動慢性病共同照護網，並定期召開小組會議及檢討執行成效。 / 提升照護人員素質及技能，辦理600人次之繼續教育、照護技能工作坊，並積極鼓勵轄區醫事人員參與CDE考試。 / 訂定衛生所護理人員取得CDE考核辦法，以提升CDE通過比率。 / 規劃衛生所不同型態病友團體操作模式，包含一般型團體、病友成長團體，另外亦針對無醫療門診之衛生所提供兩個病友團體，以增加照護病友涵蓋率，執行方式。 / 鼓勵轄區醫療院所成立糖尿病友團體，並給予本縣糖尿病友成長/糖尿病友團體自我成效評值分析，作為病友自我管理追蹤的指標。 / 辦理病友成長團體運作技巧與分享。 / 訂定糖尿病友成長團體運作評價指標及成員行為改善成效評價指標。	衛生局、衛生所、醫療院所
第3期	102	持續執行慢性病共同照護。 / 繼續辦理人力資源培訓。 / 提供基層醫療院所糖尿病完整照護之團隊。 / 持續慢性病共同照護網計畫、疾病防治照護計畫及其他健康促進計畫。 / 建置以病人為中心的資訊管理系統，利用資訊系統及DQIP統計，分析各醫療院所及衛生所照護執行成效，作為評價之來源。	衛生局、衛生所、醫療院所
第4期	103	持續執行糖尿病共同照護。 / 繼續辦理人力資源培訓。 / 提供基層醫療院所糖尿病完整照護之團隊。 / 持續慢性病共同照護網計畫、疾病防治照護計畫及其他健康促進計畫。 / 建置以病人為中心的資訊管理系統，利用資訊系統及DQIP統計分析，定期及不定期分析各醫療院所及衛生所照護執行成效，作為評價之來源。 / 推動電子化病歷。	衛生局、衛生所、醫療院所

五、期程與資源需求
（一）計畫期程
中華民國100年1月1日至103年12月31日止。
（二）所需資源說明
１、經費。
２、人力。
３、協調。
４、服務品質。
（三）經費來源及計算基準
１、經費主要來源：衛生業務–衛生企劃–業務費(收支對列-糖尿病防治工作計畫)。
２、縣府補助。
３、其他健康促進計畫之代辦經費。
（四）經費需求（含分年經費）
單位：千元
年度 / 財源	未 來 年 度				總需求
	100	101	102	103
中央補助	800	800	800	900	3,300
縣府預算	650	650	650	650	2,600
合計	1,450	1,450	1,450	1,550	5,900

六、預期效果及影響
（一）提高慢性病控制良好之比率，減少併發症發生。
（二）提高糖尿病友、高危險群參加糖尿病友團體涵蓋率。
（三）提升縣民對三高及腎臟病防治之認知。
（四）養成糖尿病患者每年定期接受視網膜篩檢之習慣。
（五）滿足疾病管理或健康管理需求。
（六）建置整合性之資料庫。

彰化縣政府中程個案計畫-文化局

計畫名稱：彰化縣媽祖遶境祈福活動
一、計畫緣起
（一）依據
縣長政見第6項暨中程施政計畫策略績效目標三之實施計畫。
（二）未來環境預測
媽祖是臺灣最普遍的宗教信仰，有愈來愈多的縣市開始辦理媽祖相關活動，彰化縣自97年首次舉辦，98年及99年連續三年舉辦，活動非常成功也獲得各界熱烈迴響，未來必須持續建構多元文化特色，以與其他縣市區隔。
（三）問題評析
近年因聖嬰現象，地球暖化嚴重，台灣發生多次重大災情，為祈求臺灣國泰民安、彰化風調雨順、政通人和五穀豐收，辦理獨具彰化文化特色的媽祖遶境祈福盛會，藉由宗教信仰力量，安定人心，以產生潛移默化之效，端正社會善良風氣，並發展媽祖宮廟的特色，創造文化觀光經濟效益，增加本縣在臺灣及世界舞台的能見度。
二、計畫目標
（一）目標說明
１、建構屬於在地的、本土的、傳統的、自有的宗教民俗文化活動，經由資源整合、文化包裝後，即可成為具國際性規模之定期文化節慶活動，有效帶動地方文化觀光產業。
２、本縣傳統藝術風華再現、振興戲曲：如南管、北管、國樂、布袋戲、歌仔戲、皮影戲、木偶戲等。
３、培植陣頭，並建立薪傳機制，以延伸為全縣性活動，各寺廟自創陣頭特色，藉宗教活動開創舞台、展現人才，以留存優質文化。
４、活動結合彰化縣農工商特產，提供更多行銷機會，促進產業與觀光發展，提振經濟。
（二）達成目標之限制
辦理活動勢必挹注更多的經費，整合宮廟特色與民間資源，辦理傳統與現代視覺表演藝術活動，始能推廣彰化縣各宮廟與文化特色，提升縣民對藝術欣賞的水準，以帶進更多的經濟利益及行銷本縣各項產業與觀光發展。
（三）預期績效指標及評估基準
１、彰化縣媽祖遶境活動結合宗教信仰與傳統文化，拓展媽祖信仰之深度與廣度，參與活動人數逐年成長。
２、推廣視覺表演藝術，加強國際文化交流，每年辦理80場次展演活動
策略績效目標	衡量指標
	衡量指標	評估 / 體制	評估 / 方式	衡量標準	年度 / （目標值 / 權數）
					100	101	102	103
推廣視覺表演藝術，加強國際文化交流（8%）	彰化縣媽祖遶境活動結合宗教信仰與傳統文化，拓展媽祖信仰之深度與廣度	1	統計數據	辦理場次	80場次	80場次	80場次	80場次
					8%	8%	8%	8%

三、執行策略及方法
（一）主要工作項目
１、整合宮廟特色，辦理媽祖遶境與傳統科儀，祈求國泰民安。
２、培植本縣傑出藝文團體，提供本縣藝文團體展演舞台。
３、辦理視覺與表演藝術活動，提升民眾藝術欣賞水準，增加本縣在國內與國際的知名度。
４、結合農工商與觀光資源，行銷本縣產業，促進觀光發展。
５、辦理宗教、民俗、表演、展覽、學術研討、產業展、觀光旅遊等多元活動，建立彰化媽祖遶境獨有特色。
（二）分期（年）執行策略
自100年起至103年每年執行計畫。
（三）執行步驟(方法)與分工。
年度	實施內容	執行單位
100	規劃辦理媽祖遶境祈福活動	文化局等12局處暨彰化重要媽祖宮廟南瑤宮等
101	規劃辦理媽祖遶境祈福活動	文化局等12局處暨彰化重要媽祖宮廟南瑤宮等
102	規劃辦理媽祖遶境祈福活動	文化局等12局處暨彰化重要媽祖宮廟南瑤宮等
103	規劃辦理媽祖遶境祈福活動	文化局等12局處暨彰化重要媽祖宮廟南瑤宮等

五、期程與資源需求
（一）計畫期程
      自100年起至103年止。
（二）所需資源說明
１、人力資源
       以本府文化局暨民政處、新聞處、教育處、城市暨觀光發展處、建設處、社會處、農業處、環保局、警察局、計畫處、衛生局等12局處暨各聯合辦理宮廟人員配合辦理。
  ２、物力資源
      相關物力需求向民間企業募款配合辦理。
  ３、財力資源
      所需計畫經費由本府自籌預算經費及募款支應。
（三）經費來源及計算基準
      配合本府自籌款預算經費及向民間企業募款。
（四）經費需求（含分年經費）
        單位：千元
年度 / 財源	未 來 年 度				總需求
	100	101	102	103
中央補助	0	0	0	0	0
縣府預算	35,000	35,000	35,000	35,000	140,000
合計	35,000	35,000	35,000	35,000	140,000

六、預期效果及影響
（一）預期效果
　１、降低犯罪率，提升幸福滿意度。媽祖遶境加持，將讓民眾心靈有所依偎，諦造祥和社會。
　２、讓彰化縣傳統藝術工作者有更多演出舞台，更讓縣民及國人有機會聆聽/觀 賞到精湛表演活動。
　 ３、增加彰化縣在台灣的能見度，未來期將彰化推向國際舞台，達到「彰化站出去、世界走進來」目標。
　４、帶動彰化縣產業經濟發展，吸引國人甚至世界各國到彰化觀光旅遊增加每年觀光人口。
　５、縮短城鄉差距，藉由本活動辦理各項文化表演活動藝術下鄉，讓海線及南彰化民眾有機會近距離接觸各項表演，讓文化普及化。
（二）影響
本計畫之執行可成就「文化彰化」的美麗願景。
七、附則
    有關機關配合事項
配合事項	配合方法	應配合完成 / 時間(年、月)	配合機關 / (單位)
遶境規劃	與各宮廟溝通鑾轎前進順序、遶境路線、隨駕陣頭及香客接待、停駐之用餐及住宿問題。	每年9-10月	民政處、文化局
展演活動	規劃與辦理藝文展演活動	每年9-10月	文化局、教育處
產業策展	規劃與辦理彰化縣農工商產業展	每年9-10月	建設處、農業處 / 社會處
周邊商品與網站	開發周邊商品、建置媽祖遶境專屬網站行銷活動	每年9-10月	文化局
新聞露出與文宣	統籌新聞發布與行銷彰化	每年9-10月	新聞處、文化局
觀光旅遊	配合媽祖遶境活動，推動彰化縣觀光旅遊行程	每年9-10月	城市暨觀光發展處
醫療救護	醫療服務及相關急救護站	每年9-10月	衛生局
環境保護	環境維護、流動廁所及減少垃圾與空氣汙染	每年9-10月	環保局
安全維護	活動會場安全維護及交通疏導	每年9-10月	警察局

彰化縣政府中程個案計畫-彰化縣文化局

計畫名稱：南北管傳習計畫
一、計畫緣起
（一）依據
中程施政計畫策略績效目標二之實施計畫。
（二）未來環境預測：隨著現代資訊社會的發展，傳統音樂戲曲文化之式微，必無法跟隨時代腳步前進，人才凋零也越見嚴重，傳統文化薪傳後繼無人。
（三）問題評析：如何培育新生代傳統音樂戲曲人才，保留傳統音樂文化，維持薪火相傳的藝術生命力，是目前最急迫的問題。
二、計畫目標
（一）目標說明：
　１、開設南北管及崑曲研習班，培養傳統音樂戲曲之學習人口。
　２、延續藝師之薪傳工作，培植館閣新血。
　３、重現傳統戲曲風華。
（二）達成目標之限制：
１、資深藝師年事已高，老成凋零。
２、傳習課程為自由參與，學員流動率高，無法長期有效地參與培訓。
３、年度經費不足，需向中央申請補助。
４、應由國中小基礎教育著手，向下紮根，以期有更顯著成效。
（三）預期績效指標及評估基準：
１、辦理南北管傳習計畫。
２、安排學員參與各項藝文活動演出。
３、評估基準：報名人數及演出場次。
策略績效目標	衡量指標
	衡量指標	評估 / 體制	評估 / 方式	衡量標準	年度 / （目標值 / 權數）
					100	101	102	103
發揚保存傳統戲曲，戲曲傳承雅音永存（10%）	1、辦理南北管傳習計畫課程開辦招生	1	統計數據	招生學員數	300人	330人	350人	350人
					5%	5%	5%	5%
	2、安排研習學員參與各項藝文活動演出	1	統計數據	辦理場次	10場次	10場次	15場次	15場次
					5%	5%	5%	5%

三、現行相關政策及方案之檢討
（一）現行相關政策及方案：
１、結合縣內南北管館閣資源，充實南北管館員之加入。
２、結合縣內活動，安排傳統音樂戲曲於各地名勝古蹟之演出。
（二）執行檢討：
補助經費額不定，或遇執行單位經費規畫安排，傳習課程之經費較難全面掌控分配。
四、執行策略及方法
（一）主要工作項目：
１、結合館閣資源。
２、促成新生加入館閣，活絡並輔導館閣運作。
３、安排學員參與縣內各項藝文活動演出，增加實際演出經驗，透過景點古蹟之活動，藉此推廣南北管傳統音樂，讓縣民有更多機會參與和享受傳統藝術之內涵。
（二）分期（年）執行策略：
本計畫自100年至103年度預計執行辦理：
１、100年：預計招收300位學員，年度參與演出活動計10場次。
２、101年：預計招收330位學員，年度參與演出活動計10場次。
３、102年：預計招收350位學員，年度參與演出活動計15場次。
４、103年：預計招收350位學員，年度參與演出活動計15場次。
（三）執行步驟(方法)與分工：
期別	年度	實施內容	執行單位
第1期	100	預計招收300位學員 / 年度參與演出活動計10場次	彰化縣文化局
第2期	101	預計招收330位學員 / 年度參與演出活動計10場次	彰化縣文化局
第3期	102	預計招收350位學員 / 年度參與演出活動計15場次	彰化縣文化局
第4期	103	預計招收350位學員 / 年度參與演出活動計15場次	彰化縣文化局

五、期程與資源需求
（一）計畫期程：100年至103年計4年。
（二）所需資源說明：
１、人力資源：由文化局現有編制內人力為基礎，並聘請縣內各館閣師資授課，計畫內容則由專家學者等計畫顧問協助指導。
２、物力資源：傳習計畫所需之樂器，就現有資源適時採購補充。
３、財務資源：所需計畫經費由中央年度補助及本府歲出經費預算支應。
（三）經費來源及計算基準
１、經費來源：
（１）中央年度計畫補助：由國立臺灣傳統藝術總處籌備處補助代辦經費。
（２）本府歲出經費預算。
２、計算基準：
（１）教師鐘點費：每班級之教師、助教之全年度鐘點費。
（２）其他活動所需經費：如交通費、活動保險費、場地佈置費、文宣費等。
（四）經費需求（含分年經費）
單位：千元

年度 / 財源	未 來 年 度				總需求
	100	101	102	103
中央補助	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000
縣府預算	2,500	2,500	2,500	2,500	10,000
合計	3,500	3,500	3,500	3,500	14,000

六、預期效果及影響
（一）預期效果：
１、開拓南北管學習人口。
２、延續傳習工作，薪火相傳。
３、增加館閣新血，活絡館閣運作。
４、形塑本縣傳統文化特色。
（二）影響：
１、延續南北管珍貴無形文化資產生命力。
２、提升本縣文化藝術內涵。
彰化縣政府中程個案計畫-文化局

計畫名稱：藝饗半線文化深耕，發現地方文化觀光之美
一、計畫緣起
（一）依據
縣長政見第5項第3點暨中程施政計畫策略績效目標五之實施計畫。
（二）未來環境預測
１、隨著國民所得的增加，縣民對觀光休閒與藝文活動的需求大幅提升，結合地方觀光產業的文化與展演活動已成為政府施政的重要項目。
２、現代人生活緊張、忙碌，因此透過觀光及藝文活動以洗滌、沉澱、陶冶心靈，將成為不可或缺的部分。
（三）問題評析
近年來，縣民對觀光休閒與藝文活動的需求大幅提升下，縣民對其參與率及認同感已逐漸提升，但經費預算有限下，辦理相關觀光休閒與藝文活動及相關公共建設之質與量，仍有增進改善之空間。
二、計畫目標
（一）目標說明
１、調查縣內暨有觀光及文化資源（如縣民藝文活動需求暨消費行為研究等），以結合藝文活動推動辦理，吸引遊客參觀遊玩。
２、舉辦文化節慶活動，藉以推廣行銷縣內觀光、文化特色及鄉鎮特產。
３、檢討縣內觀光資源及文化活動間之連結性，以提升兩者間之高度連結與資源互用為目標。
４、扶植縣內優秀藝文團隊，融入社區精緻藝術，倡導在地藝術風氣。
（二）達成目標之限制條件
１、縣內旅宿業者家數較少，且鄉鎮景點之連結性不高，不易形成觀光文化圈。
２、作業經費來源是否充裕。
３、本府各局室、本縣各鄉鎮市及各相關單位之聯繫配合作業是否順暢。
４、觀光及文化活動之宣導與推廣管道及機制是否建立。
（三）預期績效指標及評估基準
１、逐項完成上述目標，並依據考核制度辦理考核獎懲作業。
２、委外調查方式，統計彰化縣民藝文活動需求及消費行為等數據，據以作為評估基準。
策略績效目標	衡量指標
	衡量指標	評估 / 體制	評估 / 方式	衡量標準	年度 / （目標值 / 權數）
					100	101	102	103
藝饗半線文化深耕，發現地方文化之美（10%）	1、推動社區總體營造業務	1	統計數據	輔導社區數量	15處	15處	15處	15處
					2%	2%	2%	2%
	2、推動彰化縣地方文化館計畫	1	統計數據	辦理活動場次	80場次	80場次	80場次	80場次
					2%	2%	2%	2%
	3、推廣、策劃辦理各項文化活動	1	統計數據	辦理活動場次	2場次	2場次	2場次	2場次
					2%	2%	2%	2%
	4、辦理青少年寒、暑期活動	1	統計數據	辦理活動場次	2場次	2場次	2場次	2場次
					2%	2%	2%	2%
	5、辦理國際雙年展	1	統計數據	辦理活動場次	1場次	1場次	1場次	1場次
					2%	2%	2%	2%

三、現行相關政策及方案之檢討
（一）現行相關政策及方案
１、針對地方特色活動部份，辦理「客家桐花祭-八卦山遊桐趣」及「台灣跑水節」等，並於活動中帶入地方特色產業或農產品之推廣活動，進一步帶動本縣文化、觀光產業的傳承、進步及發展。
２、社區及地方文化館乃為觀光及文化資源之本，故已針對社區環境之改善，並將善加利用、搭配地方文化館當地人文、藝術、歷史、文化、民俗、工藝、景觀、生態、產業等資源，以利觀光及文化活動的推展，使社區及地方文化館成為推動觀光及藝文展演之據點之一。
（二）執行檢討
配合中央補助及本局年度預算來源進行規劃。
四、執行策略及方法
（一）主要工作項目
１、以尚未開闢之現有觀光及文化資源做為開發對象進行調查及規劃，如彰化縣民藝文活動需求及消費行為等數據之調查，了解民眾需求後，臻善活動辦理之內容及方向。
２、積極辦理各項地方特色文化活動
除辦理「客家桐花祭-八卦山遊桐趣」及「台灣跑水節」等活動外，亦積極策辦其他觀光文化活動，以宣揚地方文化特色，並於活動中加強帶入地方特色文化、特色產品等，以帶動地方文化觀光發展。
３、以活化員林演藝廳營運為重點，增進員林演藝廳軟體營運能力，提高自製節目的比例並委託製作優質演藝活動，藉此搭建與表演團隊合作平台；積極爭取文建會從100年起推動「活化縣市文化中心劇場營運」計畫經費，加強行銷票房能力、培養觀眾、擴大市場。
（二）分期(年)實施策略
本計畫自100至103年度分年執行辦理：
１、100年度：以尚未開闢之現有觀光及文化資源做為開發對象進行調查及規劃，以了解本縣辦理觀光、文化活動之缺失及尚可改善之處。
２、101年度：依據彰化縣民藝文活動需求及消費行為等數據之調查結果，修正活動辦理方向，並持續於各觀光景點、閒置再利用空間、社區、地方文化館及縣內縣外辦理相關藝文活動，如展覽、表演、研習、講座、文化體驗活動等，藉由辦理各項藝文活動，提升民眾文化素養，推廣本縣觀光文化之能見度。
３、102年度：加強「客家桐花祭-八卦山遊桐趣」及「台灣跑水節」等活動之內容外，並爭取中央單位之輔導及配合（如客委會、外交部、觀光局等），以吸引國外遊客參加，擴大活動參與對象之層面。
４、103年度：除加強「客家桐花祭-八卦山遊桐趣」及「台灣跑水節」等活動之內容，並爭取中央單位之輔導及配合外，更將於活動中融入本縣文化創意產業之特色，藉由文化創意產業於活動中之行銷推廣，作為觀光及文化資源結合之工具及平台。
（三）執行步驟（方法）與分工
期別	年度	實施內容	執行單位
第1期	100	以尚未開闢之現有文化資源及文化消費族群做為開發對象進行調查及規劃	彰化縣文化局、各鄉鎮市公所、及各協辦單位
第2期	101	依據彰化縣民藝文活動需求及消費行為等數據之調查結果，臻善活動辦理方向	彰化縣文化局、各鄉鎮市公所、及各協辦單位
第3期	102	辦理「客家桐花祭-八卦山遊桐趣」及「台灣跑水節」等活動，並加強活動與中央單位之配合與聯繫	彰化縣文化局、各鄉鎮市公所、各協辦單位及中央單位
第4期	103	於「客家桐花祭-八卦山遊桐趣」及「台灣跑水節」等活動中，融入本縣文化創意產業之特色	彰化縣文化局、各鄉鎮市公所、各協辦單位及中央單位

五、資源需求
（一）所需資源說明
１、人力資源
（１）行政管理：以彰化縣文化局現有編制內人力為基礎，並洽詢各鄉鎮公所對應課室所屬人員、承包之專業廠商及協辦單位等配合。
（２）執行實施：由中央補助及本局預算經費支應採購並發起相關單位配合辦理。
２、物力資源
相關勞務及財務依程序採購或由各相關單位提供。
３、財力資源
所需計畫經費由中央補助及本局預算經費支應。
（二）經費來源
１、中央補助。
２、本府自籌配合預算經費。
（三）經費需求
    單位：千元
年度 / 財源	未 來 年 度				總需求
	100	101	102	103
中央補助	1,300	1,300	1,300	1,300	5,200
縣府預算	10,100	6,100	6,100	6,100	28,400
合計	11,400	7,400	7,400	7,400	33,600

六、預期效果及影響
（一）預期效果
１、結合本縣文化節慶及產業辦理各類型文化節，呈現本縣風采，促進本縣文化觀光休閒活動。
２、透過觀光及藝文活動以洗滌、沉澱、陶冶心靈，並提升民眾對本縣之認同感。
３、透過展演活動，達到藝術生活化的目的，使彰化縣文化藝術的種籽能於各角落開花結果，提升全民藝術水平。
（二）計畫影響
１、提升縣民對藝文活動、彰化在地特色及生活美學之認知及認同。
２、有效提升本縣觀光、文化活動之推展及能見度。
彰化縣政府中程個案計畫-文化局

計畫名稱：彰化縣文化資產保存維護及再利用計畫
一、計畫緣起
（一）依據
中程施政計畫策略績效目標一之實施計畫。
（二）未來環境預測
隨著國民教育文化水平的提升，縣民文化資產的保存意識抬頭，對文化資產活化再利用的需求大幅提升，文化資產保存及活化再利用已成為政府施政的重要項目。
（三）問題評析
彰化是歷史開發甚早的古城，也因此先民留下許多具珍貴遺產價值的文化資產，本縣目前已指定古蹟39處、登錄歷史建築59處、登錄文化景觀1處，成果斐然，惟多處法定文化資產需保存、活化及再利用，然經費有限，仍有未逮之處。
二、計畫目標
（一）目標說明
透過持續地辦理古蹟保存與歷史建築保存，以使古蹟與歷史建築之硬體空間在原有風貌之保存外，成為更加完善的硬體使用空間，配合相關再利用計畫，以期有效活化、運用古蹟、歷史建築之空間。使民眾及遊客廣為接觸古蹟、歷史建築之空間，將之納入生活圈的一部分，以提升文化特色，加強藝文活動，創造地方文化觀光產業之發展。
（二）達成目標之限制條件
１、私有有形文化資產之指定、登錄牽涉所有權人之意願，甚或會有用地取得乃至不服行政決定之情形；公有有形文化資產之指定、登錄則牽涉後續管理問題。
２、作業經費是否充足。
３、本府各局室、本縣各鄉鎮市及各相關單位之聯繫配合作業是否順暢。
（三）預期績效指標及評估基準
１、逐項完成上述目標，並依據考核制度辦理考核獎懲作業
２、針對本縣有形文化資產進行調查研究，以茲建檔供日後民眾及研究者閱讀使用，據以做為評估基準。
策略績效目標	衡量指標
	衡量指標	評估 / 體制	評估 / 方式	衡量標準	年度 / （目標值 / 權數）
					100	101	102	103
活化古蹟歷史空間，文化資產保存利用（30%）	1、辦理文化資產先期調查研究計畫	1	統計數據	完成件數	1件	1件	1件	1件
					10%	10%	10%	10%
	2、辦理文化資產修復工程或再利用工程之規劃設計	1	統計數據	完成件數	1件	1件	1件	1件
					10%	10%	10%	10%
	3、辦理文化資產修復工程或再利用工程	1	統計數據	完成件數	1件	1件	1件	1件
					10%	10%	10%	10%

三、現行相關政策及方案之檢討
（一）現行相關政策及方案
本縣近年內積極向文建會及相關中央部會申請經費做古蹟歷史建築的調查研究與後續修繕，並透過再利用計畫的爭取與執行，打造各種活化 再利用之空間。近年來已完成鹿港龍山寺、元清觀、道東書院、鹿港鳳山寺、鹿港公會堂、彰化女中紅樓、北斗普度公壇等修復工程，及鹿港文武廟、鹿港公會堂、道東書院等再利用計畫。並完成社頭清水岩寺、北斗中正堂、員林游氏宗祠、溪湖街役場、二林武德殿、員林曹氏開台祖塋等先期調查研究，並積極辦理後續設計及修復工程。
（二）執行檢討
配合中央補助及本局年度預算來源進行規劃。
四、執行策略及方法
（一）主要工作項目
１、文化資產保存維護計畫：辦理鹿港龍山寺、彰化元清觀、馬興陳宅彩繪計畫等等，以及鹿港興安宮、彰化中興庄、溪湖糖廠、二林公學校宿舍群、北斗開基福德祠、二林仁和宮等修復工程。
２、文化資產活化及再利用計畫：辦理鹿港公會堂、永靖公學校、大成幼稚園、彰化武德殿、二林公學校宿舍群、彰化中興庄等活化及再利用工程及相關計畫。
（二）分期(年)實施策略
本計畫自100至103年度分年執行辦理：
１、文化資產保存維護計畫
（１）邀請專家學者召開諮詢會議，對於古蹟周邊景觀配合古蹟本體之修復進行全面規劃，讓修復後之古蹟除保存原有風貌外，增進景觀之美化，讓區民能親近古蹟。
（２）配合縣政府工程管制小組之運作，有效管制工程進度。
（３）除古蹟本體修復外，注重周邊環境景觀整體之規劃。
２、文化資產活化再利用計畫
（１）有效利用閒置歷史空間。
（２）透過諮詢機制，讓閒置空間活化再利用。
（３）結合社區之特性，創造地方文化產業發展新契機。
（三）執行步驟（方法）與分工
期別	年度	實施內容	執行單位
第1期	100	委外經營、成立諮詢小組、委託規劃設計及辦理工程招標事宜	彰化縣文化局、各鄉鎮市公所、及各協辦單位
第2期	101	委託規劃設計及辦理工程招標事宜	彰化縣文化局、各鄉鎮市公所、及各協辦單位
第3期	102	工程施工、閒置空間活化再利用	彰化縣文化局、各鄉鎮市公所、各協辦單位及中央單位
第4期	103	工程施工完成	彰化縣文化局、各鄉鎮市公所、各協辦單位及中央單位

五、資源需求
（一）所需資源說明
１、人力資源
（１）行政管理：以彰化縣文化局現有編制內人力為基礎，並洽詢各鄉鎮公所對應課室所屬人員、各協辦單位等配合。
（２）執行實施：由中央補助及本局預算經費支應採購並發起相關單位配合辦理。
２、物力資源
相關勞務及財務依程序採購或由各相關單位提供。
３、財力資源
所需計畫經費由中央補助及本局預算經費支應。
（二）經費來源
　１、中央補助
２、本府自籌配合預算經費。
（三）經費需求
       單位：千元
年度 / 財源	未 來 年 度				總需求
	100	101	102	103
中央補助	2,500	2,500	2,500	2,500	10,000
縣府預算	1,500	1,500	1,500	1,500	6,000
合計	4,000	4,000	4,000	4,000	16,000

六、預期效果及影響
（一）預期效果
１、有效保存本縣法定有形文化資產，並提供具歷史文化意義之休憩空間。
２、透過文化資產的活化再利用，使文化資產轉型為民眾之生活空間，以洗滌、沉澱、陶冶心靈，並提升民眾對本縣之認同感。
（１）提升縣民對文化資產的瞭解、認知及認同。
（２）有效提升本縣文化資產之保存及活化再利用。

彰化縣政府中程個案計畫-文化局

計畫名稱：引進國內外大型知名表演團體及下鄉舉辦活動提升民眾藝文生活品質計畫
一、計畫緣起
（一）依據縣長政見第6項。
（二）未來文化活動需求預測
隨著國民年所得提高，民眾對於優質的生活環境亦日漸重視，復以政府持續推動社區總體營造，強化民眾對於精神糧食意識的認知需求日殷，希望每年舉辦更多表演活動及邀請世界頂尖樂團至本縣表演。
（三）問題評析
近年來，全國藝文活動明顯提升，需求日漸提高，本縣殷望能像歐美國家及北高兩市，享受到藝文活動盛宴，提升生活品質。
二、計畫目標
（一）目標說明
１、分年度以本縣演藝廳及地方文化館優先執行。
２、檢討鄉鎮學校廣場、位置及涵蓋區域以落實推行理念。
（二）達成目標之限制條件
１、鄉鎮表演場所明顯不足。
２、作業經費來源是否充裕。
（三）預期績效指標及評估基準
分年度逐項完成上述目標。
策略績效目標	衡量指標
	衡量指標	評估 / 體制	評估 / 方式	衡量標準	年度 / （目標值 / 權數）
					100	101	102	103
建設藝文大縣，提升藝文品質（7%）	1.國際交流演出	1	統計數據	辦理場次	1 / 場次	1 / 場次	1 / 場次	1 / 場次
					5%	5%	5%	5%
	2.鄉鎮巡演	1	統計數據	辦理場次	16 / 場次	5 / 場次	5 / 場次	5 / 場次
					2%	2%	2%	2%

三、執行策略及方法
（一）主要工作項目
本計畫以彰化縣立體育館及各鄉鎮市廣場為範圍，融入學校、廟會廣場之目標。
（二）分期(年)實施策略
本計畫自100至103年度分年執行辦理：
１、100至103年度：持續邀請世界知名交響樂團至本縣演出之目標。
２、100至103年度：結合鄉鎮公所學校持續辦理藝文活動、音樂、戲劇、兒童劇等下鄉鎮巡迴表演，提升民眾藝文生活品質計畫，以完成年度目標。
四、資源需求
（一）所需資源說明
１、人力資源
（１）行政管理：以文化局現有編制內人力為基礎，並洽詢各鄉鎮公所對應課室所屬人員配合。
（２）執行實施：由中央補助及本府自籌預算經費支應採購並請公所、學校、民間團體義工配合辦理。
２、演出團隊
相關表演團隊依程序採購或由本局提供。
３、財力資源
所需計畫經費由中央補助及本府自籌預算經費支應。
（二）經費來源及計算基準
（１）中央專案補助文建會。
（２）本府自籌（配合）預算經費。
（三）經費需求 單位：千元
年度 / 財源	未 來 年 度				總需求
	100	101	102	103
中央補助	5,000	5,000	5,000	5,000	20,000
縣府預算	45,000	45,000	45,000	45,000	180,000
合計	50,000	50,000	50,000	50,000	200,000

六、預期效果及影響
（一）預期效果
１、提升縣民生活品質：提供居民生活休憩空間，及視覺聆賞效果。
２、提高縣民凝聚力：增加社區居民聚會休憩空間，有助於提升居民互動比例，及對社區認同感。
３、改善生活品質：增加文化活動，有助於臺灣走出去世界走進來。
（二）計畫影響
１、提升縣民對縣府及本縣的認同。
２、有效提升本縣城鄉文化水準。
彰化縣政府中程個案計畫-文化局

　　　　　　　　　　 計畫名稱：閱讀推廣計畫
一、計畫緣起
（一）依據中程施政計畫策略績效目標四之實施計畫。
(二)未來環境預測
城市是文化與文明發展的重心，同時也具備豐沛的創造力，本縣在閱讀推廣與文學紮根方面持續努力推展，讓文學彰化與書香彰化更為發揚壯大。
(三)問題評析
閱讀力是因應未來生活挑戰的一種關鍵能力。根據遠見雜誌進行全國成年人閱讀調查的結果，青少年每週閱讀不到4小時。全國高達百分之二十五的成年人完全不看書，約四百五十萬九千多人，相當於三個高雄市的人口數是完全不看書，令人憂心，為有效因應現況、回應社會需求，近年來積極推動全民閱讀活動，以提升本縣閱讀風氣。
二、計畫目標
（一）目標說明：
１、採購各類圖書。
２、辦理閱讀推廣活動
３、辦理全縣性文學活動。
４、辦理假日親子活動
５、辦理學校集體申辦借書證。
６、推動藝文店家。
（二）達成目標之限制：
１、公共圖書館館員除圖書館業務，仍承擔很多非圖書館工作，致無法全心全意辦理相關閱讀推廣工作。
２、縣民人數眾多及幅地廣闊，且城鄉差距逐漸明顯，致使閱讀資源略嫌不足，無法全面推動。
３、本縣財政困難，需努力爭取中央補助挹注。
（三）預期績效指標及評估基準：
１、100-103年每年度採購優質新書供縣民借閱，總計10萬冊以上。
２、本縣公共圖書館借書證辦證率達25%以上。
３、評估基準：各項活動辦理場次及參與人次/辦證率/擁書率/借書率。
策略績效目標	衡量指標
	衡量指標	評估 / 體制	評估 / 方式	衡量標準	年度 / （目標值 / 權數）
					100	101	102	103
深化本縣人文內涵，落實文化精質生活（5%）	1、充實多元化館藏	1	統計數據	館藏增加數	5000冊	5000冊	5000冊	5000冊
					1%	1%	1%	1%
	2、閱讀推廣活動	1	統計數據	辦理場次	35場次	35場次	35場次	35場次
					1%	1%	1%	1%
	3、彰顯文學彰化	1	統計數據	辦理場次	10場次	10場次	10場次	10場次
					1%	1%	1%	1%
	4、籌設彰化縣立圖書館	1	進度控管	工程執行進度1.100年度完成規劃設計作業。30%2.101年度辦理工程招標及發包作業。50%3.102年度完工並對外開館。100%	30%	50%	100%	100%
					1%	1%	1%	1%
	5、假日親子系列活動	1	統計數據	辦理場次	45場次	45場次	45場次	45場次
					1%	1%	1%	1%

三、現行相關政策及方案之檢討
（一）現行相關政策及方案
１、本局閱讀推廣以終身學習為目標，提供幼兒、青少年、成人及樂齡人口、新住民的閱讀服務。
２、配合上級機關施政策略－配合教育部推動「閱讀環境與設備升級實施計畫」、「閱讀推廣與館藏充實實施計畫」。
３、輔導本縣各公共圖書館爭取上級補助經費並輔導相關閱讀活動之執行。
（二）執行檢討
公共圖書館是全民終身學習資源最佳場所，積極從事各項閱讀推廣之推展，期能建構完善之終身學習環境，藉由圖書資訊服務之提供與各項閱讀歸廣活動之策辦，充實民眾精神與文化生活，帶動全民終身學習風潮，建立「富而好禮」的書香社會，
四、執行策略及方法
（一）主要工作項目：
１、充實多元化館藏－採購各類圖書、電子資源、視聽多媒體資料以充實館藏，滿足各類知識及族群之需求。
２、閱讀推廣活動－成立年度新書專區、辦理0-3歲閱讀起步走、每月主題書展、一城一書、圖書館週等系列活動，推動全民閱讀。
３、彰顯文學彰化－辦理磺溪文學獎徵文活動及文學講座，提升閱讀風氣與文化質感。
４、假日親子系列活動－提供兒童正當且多元化休閒管道。
５、學校集體申辦彰化縣公共圖書館借書證－提升本縣公共圖書館借書證辦證率。
６、推動藝文店家－提高借書證使用效益。
(二)分期（年）執行策略。
本計畫自100年至103年度預計執行辦理：
１、100年：辦理閱讀推廣活動50場次，參與活動人次1萬5,000人次。
２、101年：辦理閱讀推廣活動55場次，參與活動人次2萬人次。
３、102年：辦理閱讀推廣活動60場次，參與活動人次2萬5,000人次。
４、103年：辦理閱讀推廣活動65場次，參與活動人次3萬人次。
(三)執行步驟(方法)與分工
年度	實施內容	執行單位
100	辦理閱讀推廣活動50場次，參與活動人次1萬5,000人次。	彰化縣文化局
101	辦理閱讀推廣活動55場次，參與活動人次2萬人次。	彰化縣文化局
102	辦理閱讀推廣活動60場次，參與活動人次2萬5,000人次。	彰化縣文化局
103	辦理閱讀推廣活動65場次，參與活動人次3萬人次。	彰化縣文化局

五、期程與資源需求
(一)計畫期程：100年至103年，計4年。
(二)所需資源說明：
１、人力資源：以本局現有編製人力為基礎，並洽請本縣各公共圖書館協助辦理。
２、物力資源：相關勞務及財務採購，依程序採購。
３、財力資源：計畫所需經費由中央補助及本府經費預算支應。
(三)經費來源及計算基準：由中央補助及本府預算經費支應。
(四)經費需求（含分年經費）
        單位：千元
年度 / 財源	未來年度				總需求
	100	101	102	103
中央補助	2,000	2,000	2,000	2,000	8,000
縣府預算	4,425	5,475	6,525	6,575	23,000
合計	4,425	5,475	6,525	6,575	31,000

六、預期效果及影響
(一)預期效果
１、推展終身學習、建構書香社會，充實軟體設施、活化館藏資源。
２、有效提升本縣閱讀風氣，逐步達成書香彰化之目標。
３、縮短城鄉差距，提供縣民資訊及倡導休閒等功能。
(二)影響
１、推廣社會讀書風氣，為基層民眾閱讀扎根。
２、充實民眾精神與文化生活，帶動縣民閱讀風氣。
３、為彰化培養人才，增進彰化學童的閱讀能力，讓彰化子弟可以在未來出類拔萃。

彰化縣政府中程個案計畫-彰化縣環保局

計畫名稱：環保教育行動方案計畫
一、計畫緣起
（一）依據
中程施政計畫策略績效目標一之實施計畫。
（二）未來環境預測
隨著國民年所得提高，民眾對於優質的生活環境亦日漸重視，由於民眾環境意識日益高漲，對於環境之關切與日俱增，近10餘年來，全世界掀起一股環境思考的熱潮，因此，台灣在地球上所造成的各種污染，也應趕上國際環境倫理的進步思潮，為地球的永續發展盡力。尤其台灣土地狹小、資源有限，加速推動環境教育，進而引發環境保護作為，使全民皆能成為愛台灣、做環保的綠色公民，也顯得更為重要。
二、計畫目標
（一）目標說明
１、培養對都市與鄉間及經濟、社會、政治與生態間，相互關係的意識與關切。
２、提供每個人能獲得保護環境或改善環境所需的知識、價值觀、態度、承諾與技能的機會。
３、創造個人、群體和社會整體對環境的新行為模式。
（二）達成目標之限制
作業經費來源是否充裕，及執行人力是否足夠。
（三）預期績效指標及評估基準
分年度逐項完成上述目標並依據考核制度辦理考核獎懲作業。

策略績效目標	衡量指標
	衡量指標	評估 / 體制	評估 / 方式	衡量標準	年度 / （目標值 / 權數）
					100	101	102	103
加強環保教育提升環保行動力（20%）	1、辦理違反環境保護法環境講習	1	統計數據	辦理場次	4場次	4場次	4場次	4場次
					5%	5%	5%	5%
	2、結合環保小學堂、社區、學校、機關及民間社團等辦理環境教育宣導及活動	1	統計數據	宣導及活動場次	120場次	120場次	120場次	120場次
					5%	5%	5%	5%
	3、運用環保志（義）工進行環保服務工作每月發動人次	1	統計數據	達成人次	18000人次	18000人次	18000人次	18000人次
					10%	10%	10%	10%

三、執行策略及方法
（一）主要工作項目
１、運用環保志（義）工進行環保服務工作
２、結合環保小學堂、社區、學校、機關及民間社團等辦理環境教育宣導及活動：冀達到希望在積極的宣導下，宣導關於環境教育應有的觀念。本案設計多種相關環境宣導議題，旨在提升民眾對環境保護之覺醒，激發更多的土地愛。透過縣內各工廠、機關、學校的覺醒與力量，進行更多有關環境權益的革新，並於生活中落實環保工作，真正達成21世紀應有的環保作為。
３、辦理違反環境保護法環境講習：違反環境保護法律或自治條例之行政法上義務者，應令該自然人、法人、機關或團體有代表權之人或負責環境保護權責人員接受環境講習，希望透過環境教育提升負責人及員工保護環境所需之知識、技能、態度及價值觀，進而採取行動，減少污染量，遏止環境污染行為，期使透過環境講習，重新瞭解環境保護相關法規，培育國民暸解人與環境之倫理關係，避免再度違法受罰。
（二）分期(年)實施策略
本計畫自100至103年執行辦理：
１、100年度
維繫環保志工持續服務方法：
（１）提供維持環保志工隊之必要經費以誘導義工隊長期服務。
（２）善用環保義工專長，提升價值與成就感：鼓勵擔任社區解說員成為環境教育志工。
　（３）提供意志工學習成長的機會，激發環保義志工潛能。
　（４）客觀公正的獎勵制度，建立分享與回饋機制。
　　Ａ．積極輔導成立結合環保小學堂、社區、學校、機關及民間社團等辦理環境教育宣導及活動。
　Ｂ．辦理違反環境保護法環境講習：違反環境保護法律或自治條例之行政法上義務者，應令該自然人、法人、機關或團體，有代表權之人或負責環境保護權責人員接受環境講習。
２、101、102、103年度
持續運用維繫環保志工持續服務方法，並配合主要實施策略，配合國家環境教育綱領、環境教育行動方案計畫，以完成提升環保行動力目標。
（三）執行步驟（方法）與分工
期別	年度	實施內容	執行單位
第1期	100	運用環保志（義）工進行環保服務工作。 / 結合環保小學堂、社區、學校、機關及民間社團等辦理環境教育宣導及活動。 / 辦理違反環境保護法環境講習：違反環境保護法律或自治條例之行政法上義務者，應令該自然人、法人、機關或團體，有代表權之人或負責環境保護權責人員接受環境講習。	各社區發展協會、環保義志工隊、環保小學堂、環保團體
第2期	101-103	運用環保志（義）工進行環保服務工作。 / 結合環保小學堂、社區、學校、機關及民間社團等辦理環境教育宣導及活動。 / 辦理違反環境保護法環境講習：違反環境保護法律或自治條例之行政法上義務者，應令該自然人、法人、機關或團體，有代表權之人或負責環境保護權責人員接受環境講習。	各社區發展協會、環保義志工隊、環保小學堂、環保團體

五、資源需求
（一）所需資源說明
１、人力資源
（１）行政管理：以環保局現有編制內人力為基礎，並洽詢各鄉鎮公所對應科室所屬人員配合。
（２）執行實施：由中央補助及本府自籌預算經費支應採購並發起社區發展協會、民間團體義工配合辦理。
２、財力資源
所需計畫經費由中央補助及本局自籌預算經費或環境教育基金支應。
（二）經費來源及計算基準
１、中央專案補助：行政院環境保護署環境教育專案計畫
２、本局自籌配合預算經費（環境教育基金為主要經費來源）。
（三）經費需求 單位：千元
年度 / 財源	未 來 年 度				總需求
	100	101	102	103
中央補助	597	1,000	1,000	1,000	3,597
本局預算	3,000	7,000	8,000	9,000	27,000
合計	3,597	8,000	9,000	10,000	30,597

六、預期效果及影響
（一）預期效果
１、提升民眾參與度，使國家環境政策真正凝聚全民共識，促進社會整體的和諧與進步。
２、加強義工環保概念以提升環保知能，有助於提升參予社區環境改造工作，及對社區認同感。
３、強化企業關懷台灣、關心地球的環保形象與成效，實踐企業大公民的社會責任。
（二）計畫影響
１、提升縣民對環境的認同。
２、有效提升本縣整體環境品質。
彰化縣政府中程個案計畫-環保局

計畫名稱：水污染源稽查管制計畫
1. 計畫緣起
    1. 依據
縣長政見第3項第3點暨中程施政計畫策略績效目標二之實施計畫。
（二）未來環境預測
本縣轄境內工商業發展與經濟成長，衍生出許多環境污染問題，除承受沿岸工廠之廢水及縣民日常生活之雜排水外，亦承受水體沿岸任意棄置之廢棄物、都市逕流廢水及農業畜牧之污染排放，使得河川水體水質污染有日趨嚴重現象。為積極改善水體水質、恢復生態環境、提升環境品質及增加休閒空間，配合上述施政方針及重點，持續推動本縣轄境內水體水質污染整治之相關工作。除延續以往對各類水污染源進行管制工作，及加強境內事業及新開發社區污水下水道系統水污染源排放許可查核與廢（污）水處理設施操作查核等作業外，亦於本（100）年度特以洋子厝溪及舊濁水溪為重點整治河川，研擬規劃污染削減策略及改善措施，以作為實施水體水質污染整治及整體規劃工作之參考依據，依照各河段的特性推動水域環境綠美化及開放空間整體性規劃，以延伸出全面性安全、舒適及美好的河川遊憩空間，給予本縣縣民一個既乾淨又清澈之自然河川生態。
二、計畫目標
（一）目標說明
１、辦理水污染源管制工作，依水污染防治法相關規定所提報之相關申請文件，掌握境內各水污染源污染防治狀況，藉由定期統計、分析工作，針對未依規定提出申請之業者，適時進行輔導及後續管制工作，以落實許可管理制度。
２、水質改善執行策略，以自然淨化方式，提升重點河川自淨能力，並經由河道綠美化及社區參與方式，達成教育宣導效果。
３、針對本縣重點列管事業之廢(污)水處理排放，加強稽查管制及輔導，以減少事業非法排放，使其符合放流水標準。
４、執行水污染列管事業廢水處理設施操作維護狀況查核，遏止列管事業規避管制而採行廢水繞流或利用暗管偷排等行為，以避免河川水體水質惡化。
５、宣導「綠能養豬」觀念，促使畜牧業源頭減量，進而降低污染排放至河川。
６、辦理飲用水管理重點稽查管制計畫，確保縣民飲用水水質的安全。
（二）達成目標之限制
作業經費來源是否充裕，及執行人力是否足夠。
（三）預期績效指標及評估基準
分年度逐項完成上述目標並依據考核制度辦理考核獎懲作業。
策略績效目標	衡量指標
	衡量指標	評估 / 體制	評估 / 方式	衡量標準	年度 / （目標值 / 權數）
					100	101	102	103
二、污染減量迎接清新好環境（25%）	5、環保署河川考核積分點數達成率	1	統計數據	環保署河川考核積分點數達成率	100%	100%	100%	100%
					5%	5%	5%	5%

三、現行相關政策及方案之檢討
（一）現行相關政策及方案
１、洋子厝溪水質淨化設施二處。
２、舊濁水溪水質淨化設施二處。
３、彰化縣污染源稽查管制及河川污染防治計畫。
４、養豬業源頭減量清潔養豬(豬廁所)示範推廣計畫。
５、定期河川水質監測作業。
（二）執行檢討
執行計畫經費如為環保署補助款審查程序繁瑣，執行進度期程較不易掌控。
四、執行策略及方法
（一）主要工作項目
１、污染源調查工作
      （１）收集計畫目標上游河段及相關支流排水背景資料及分析，包括：污染源分布、污染量推估、水質、流量、主支流污染特性、水資源利用現況等，並於上游集污區範圍內進行污染源調查。
      （２）研判重點河川主要污染成因，經由檢討集污範圍之污染源分布、灌排水系分布、污染量推估及歷年監測水質變化等原因。
      （３）建構重點河川與事業污染排放之關聯性，並經集污範圍、污染流達率、污染排放特性及稽查管制人力負荷等分析，評估稽查管制之污染削減控制效益。
      （４）依據上述工作分析評估結果，研擬重點河川點源污染貢獻度分析及應變計畫。
２、清潔養豬、源頭減量
      （１）彙整分析舊濁水溪流域指標測站鹿島橋上游河段各養豬團體具示範性之養豬場或影響水質之關鍵性養豬場，協助至少完成篩選示範養豬戶1,600個簡易式集中排糞架設置示範性豬廁所。
      （２）建立清潔養豬生產管理之最佳化標準作業流程及操作紀錄相關表單，輔導養豬戶依據標準作業流程進行畜產管理及豬廁所運用。
      （３）豬廁所設置完成後定期追蹤所有示範養豬戶清潔養豬畜產方式之各種可能成本效益，每處示範養豬場至少每月實地調查1次，調查時應依據動物豬隻相關防疫及衛生安全規定辦理。
      （４）全縣各鄉鎮各產銷班、合作社等養豬團體，辦理養豬業源頭減量清潔養豬(豬廁所)示範宣導座談會。
      ３、水質監測工作
      （１）水質監測站之選定
      Ａ．舊濁水溪：a.裕農橋b.溪湖橋c.鹿島橋d.福寶橋e.三和橋 f.天盛橋g.中溪橋h.西畔橋。
      Ｂ．洋子厝溪:a.線東橋b.頭汴埠橋c.洋仔厝橋。
      Ｃ．員林大排水:a.梧鳳二橋b.福興橋。
      Ｄ．番雅溝:a.番雅溝橋b.椹橋。
      （２）取樣頻率
      舊濁水溪(福寶橋、三和橋、天盛橋、溪湖橋、鹿島橋、中溪橋、西畔橋)每月採樣一次 ; 洋仔厝溪、番雅溝、員林大排、舊濁水溪(裕農橋、溪湖橋、鹿島橋 )每季採樣一次，地點皆為上、中、下游。
      （３）取樣方式與記錄
      以人工採樣方式進行，監測資料以統一格式記錄併同電子檔按季提報行政院環境保護署，並公告之。
      （４）水質檢驗項目及檢驗方法
      水溫、濁度、導電度、PH值、懸浮固體、氯鹽、氨氮、總鉻、溶氧量、生化需氧量、化學需氧量、大腸桿菌群數、重金屬(鎘、鉻、銅、鋅、鉛、六價鉻)。其檢驗方法皆依行政院環保署環境檢驗所訂定、公告之環境檢測標準方法。
４、河川污染源管制及輔導工作
      （１）以流域管理為主，重點河川之列管廠商，每年至少查核2次，其他流域查核1次。
      （２）年度稽查廠次:400至800廠次。
      （３）辦理廠商處理設施功能評鑑至少15廠家。
      （４）工業區污水處理廠每月至少查核2次。
（二）分期(年)實施策略
      １、分年分期實施加強河川污染源管制及輔導。
      ２、分年分期實施河川水質監測工作。
      ３、辦理洋子厝溪及舊濁水溪污染削減淨化工程操作維護工作。
（三）執行步驟（方法）與分工
期別	年度	實施內容	執行單位
第1期	100	1.辦理洋子厝溪及舊濁水溪污染削減淨化工程維護操作。 / 2.河川污染源管制及輔導。 / 3.河川水質監測工作。 / 4.豬廁所建構及宣導。	環保局
第2期	101	1.辦理洋子厝溪及舊濁水溪污染削減淨化工程維護操作。 / 2.河川污染源管制及輔導。 / 3.河川水質監測工作。 / 4.宣導綠能養豬、源頭減量觀念。	環保局
第3期	102	1.辦理洋子厝溪及舊濁水溪污染削減淨化工程維護操作。 / 2.河川污染源管制及輔導。 / 3.河川水質監測工作。 / 4.宣導各行業源頭減量。	環保局
第4期	103	辦理洋子厝溪及舊濁水溪污染削減淨化工程維護操作。 / 河川污染源管制及輔導。 / 3.河川水質監測工作。	環保局

五、資源需求
（一）所需資源說明
      １、人力資源：由現有人力調度，不足人力和需專業知識部分，委由顧問公司提供。
      ２、設備：部份由環保局自行準備，部份由委辦顧問公司提供。
（二）經費來源及計算基準
經費來源為環保署補助款，本府編列22％配合款，並以環保署補助原則為基準。
（三）經費需求
  單位：千元
年度 / 財源	未 來 年 度				總需求
	100	101	102	103
中央補助	7,105	7,000	7,000	7,000	28,105
縣府預算	1,509	2,333	2,333	2,333	8,508
合計	8,614	9,333	9,333	9,333	36,613

六、預期效果及影響
（一）完成35場示範養豬戶教育「清潔養豬」畜產方式及現行三段式廢水處理設施操作調整改善，提高廢水處理效益，對於分離之糞便固形物廢棄物產生、貯存、清除及再利用處理之輔導。
（二）河川周邊景觀與環境美化，協同社區參與，營造愛河護河的社區共識。
（三）提升全縣事業單位的責任感與榮譽心，努力積極進行各項污染防治及減廢管制措施。
（四）定期進行河川水質監測工作，以了解水污染防治工作及河川改善指標，藉由監測資料分析及長期持續性調查分析，以了解本縣水體水質現況，建立背景資料，以作為各項推估及管制措施擬定之依據，了解污染源之所在，有效控制污染源，以期達成管制成效，使水體水質得以永續經營。
七、附則
有關機關配合事項
配合事項	配合方法	應配合完成時間 / (年、月)	配合機關 / (單位)
水源控制及河川定期維護	協調水源挹注、定期清淤、河岸面垃圾清除及堤岸綠美化	持續辦理	水利資源處
畜牧業輔導	1.畜牧業廢水處理設施之輔導 / 2.畜牧業源頭污染減量輔導。	持續辦理	農業處
自行車道建置及沿岸景觀綠美化	河岸邊自行車道設置及綠美化	依規劃期程辦理	城市暨觀光發展處

彰化縣政府中程個案計畫-環保局

計畫名稱：彰化縣衛生掩埋場及週邊環境維護改善計畫
一、計畫緣起
（一）依據
縣長政見第3項第3點暨中程施政計畫策略績效目標三之實施計畫。
（二）未來環境預測
配合行政院環境保護署全分類零廢棄之政策，有關垃圾之處理，可燃性垃圾皆由焚化處理，不再以掩埋方式處理。針對現有之衛生掩埋場將陸續進行封閉復育等工作，為避免掩埋場再造成環境之污染，需持續維護改善掩埋場設施及週邊環境，以避免污染之產生。
（三）問題評析
１、經費來源是否充裕。
２、各鄉鎮公所之配合度。
３、掩埋場後續改善封閉復育再利用之經費來源（需向中央申請補助）。
二、計畫目標
（一）目標說明
１、掩埋場地下水質及滲出水質等相關水質每季定期檢測。
２、辦理垃圾清理設施改善工程及進行掩埋場場區及附近環境之清理，以確實維護環境衛生並提升掩埋場之形象。
３、協助公所向中央申請補助「垃圾衛生掩埋場改善、封閉、復育及再利用」等工程經費。
（二）達成目標之限制條件
１、公所配合度。
２、本府經費來源。
３、中央是否補助經費。
（三）預期績效指標及評估基準
１、定期地下水水質檢測報告。
２、加強掩埋場及附近環境之清潔。
３、掩埋場改善封閉復育再利用。
策略績效目標	衡量指標
	衡量指標	評估 / 體制	評估 / 方式	衡量標準	年度 / （目標值 / 權數）
					100	101	102	103
三、垃圾零廢棄及推動垃圾資源化營造有氧家園（25%）	3、垃圾焚化處理率	1	統計數據	焚化率 / (如註一所示)	95%	95%	95%	95%
					5%	5%	5%	5%
	4、焚化底渣再利用率	1	統計數據	底渣再利用量/底渣產量x100%	80%	80%	80%	80%
					5%	5%	5%	5%
	5、焚化底渣資源再生數量	1	統計數據	底渣再利用量x再利用率	32000公噸	32000公噸	32000公噸	32000公噸
					5%	5%	5%	5%

註一：焚化率計算公式為

三、現行相關政策及方案
行政院環境保護署「垃圾零廢棄」政策。
四、執行策略及方法
（一）主要工作項目
１、補助公所經費進行「一般廢棄物衛生掩埋場相關水質定期檢測」。
２、補助公所經費撰寫「垃圾衛生掩埋場改善、封閉、復育及再利用等工程經費申請書」，並向中央申請後續掩埋場改善封閉復育再利用經費補助。
３、補助公所經費辦理垃圾清理設施改善工程並加強執行掩埋場及附近環境之清潔工作。
（二）執行步驟（方法）與分工
期別	年度	實施內容	執行單位
第1期	100-103	掩埋場相關水質檢測、申請書撰寫、掩埋場設施改善與附近環境之清潔。	各鄉鎮市公所

五、資源需求
（一）所需資源說明
１、經費由本局業務基金支應。
２、公所支援人力物力。
（二）經費來源及計算基準
由縣府編列預算補助公所支應相關費用。
（三）經費需求　　　　　　　　　　　　　　　 單位：千元
年度 / 財源	未 來 年 度				總需求
	100	101	102	103
中央補助	0	0	0	0	0
縣府預算	0	0	0	0	0
業務基金	2,000	2,000	2,000	2,000	8,000
合計	2,000	2,000	2,000	2,000	8,000

六、預期效果及影響
（一）預期效果
１、建置掩埋場相關水質資料，確保本縣地下水質。
２、協助公所辦理垃圾清理設施改善並改善提升掩埋場及附近環境之衛生及形象。
３、協助公所爭取中央補助費以執行掩埋場改善、封閉、復育及再利用等相關計畫。
４、計畫影響
（１）改善公所垃圾清理設施並提昇掩埋場及附近之環境衛生，改變掩埋場之負面形象。
（２）掩埋場再利用後可供民眾使用，達到土地再利用目的，避免閒置浪費土地。
七、附則
有關機關配合事項
配合事項	配合方法	應配合完成時間 / (年、月)	配合機關 / (單位)	備註
定期水質檢測	確實每季進行掩埋場地下水及滲出水等水質檢測	100-103年每季	各鄉鎮市公所
公所垃圾清理設施改善及掩埋場暨附近環境之清理	加強清理掩埋場及附近環境	100-103年不定期	各鄉鎮市公所
掩埋場改善封閉復育再利用	辦理工程經費申請及後續工程執行等工作	100-103年不定期	各鄉鎮市公所	尚未封閉或已封閉未復育再利用之掩埋場

彰化縣政府中程個案計畫-消防局

計畫名稱：火災預防及加強危險物品管理計畫
一、計畫緣起
（一）依據
中程施政計畫策略績效目標一、二、三之實施計畫。
（二）問題評析
本縣環境特殊，傳統產業眾多，加上近年來工商經濟活動的活絡，民眾消費能力的提升，所以供公眾使用場所設立者眾多，消防安全是一個重大課題，公共場所的火災預防應建立在業者自我財產自我保護基礎上，強化場所災害應變能力事故。
二、計畫目標
（一）目標說明
１、落實執行消防安全管理檢查機制，減少災害損失。
（１）落實消防安全檢查工作。
（２）推動各類場所委託消防專技人員實施檢修申報。
（３）辦理員工自衛消防編組訓練驗證工作。
（４）推動設置附有防焰標示之物品。
２、強危險物品管理工作，維護公共安全，保障民眾生命財產安全。
（１）辦理化學工廠專案聯合稽查。
（２）加強液化石油氣場所檢查。
３、積極辦理防火宣導工作，推動家戶訪視工作，建立全民防火觀念。
（１）加強辦理防火宣導活動。
（２）配合婦宣人員辦理家戶訪視。
（二）達成目標之限制
１、落實執行消防安全管理檢查機制，減少災害損失。
（１）執行消防安全檢查合格率。
（２）各類場所檢修申報率。
（３）辦理員工自衛消防編組訓練驗證完成率。
（４）檢查各類場所設置附有防焰標示物品之合格率。
２、加強危險物品管理工作，維護公共安全，保障民眾生命財產安全。
（１）執行化學工廠專案聯合稽查合格率。
（２）執行液化石油氣場所檢查合格率。
　３、積極辦理防火宣導工作，推動家戶訪視工作，建立全民防火觀念。
　（１）辦理防火宣導活動場次。
　（２）實施家戶訪視戶數。
（三）預期績效指標及評估基準
　１、落實執行消防安全管理檢查機制，減少災害損失。
　（１）落實消防安全檢查工作，執行消防安全檢查合格率。
　（２）推動各類場所委託消防專技人員實施檢修申報，各類場所檢修申報率。
　（３）辦理員工自衛消防編組訓練驗證工作，驗證完成率。
　（４）辦理員工自衛消防編組訓練驗證工作，檢查合格率。
　２、加強危險物品管理工作，維護公共安全，保障民眾生命財產安全。
　（１）執行化學工廠專案聯合稽查合格率。
　（２）執行液化石油氣場所檢查合格率。
　３、積極辦理防火宣導工作，推動家戶訪視工作，建立全民防火觀念。
　（１）辦理防火宣導活動場次。
　（２）實施家戶訪視戶數。
策略績效目標	衡量指標
	衡量指標	評估體制	評估方式	衡量標準	年度 / （目標值 / 權數）
					100	101	102	103
一、落實執行消防安全管理檢查機制，減少災害損失。	1、落實消防安全檢查工作	1	統計數據	執行消防安全檢查合格率	80%	85%	90%	90%
					2%	2%	2%	2%
	2、推動各類場所委託消防專技人員實施檢修申報	1	統計數據	各類場所檢修申報率	80%	85%	90%	90%
					1%	1%	1%	1%
	3、辦理員工自衛消防編組訓練驗證工作	1	統計數據	驗證完成率	85%	90%	95%	100%
					1%	1%	1%	1%
	4、推動設置附有防焰標示之物品	1	統計數據	合格率	80%	85%	90%	95%
					80%	85%	90%	90%
二、加強危險物品管理工作，維護公共安全，保障民民眾生命財產安全。	1、辦理化學工廠專案聯合稽查	1	統計數據	檢查合格率	80%	85%	90%	95%
					3%	3%	3%	3%
	2、加強液化石油氣場所檢查	1	統計數據	檢查合格率	80%	85%	90%	95%
					2%	2%	2%	2%
三、積極辦理防火宣導工作，推動家戶訪視工作，建立全民防火觀念。	1、加強辦理防火宣導活動	1	統計數據	辦理場次	750場次	800場次	850場次	900場次
					3%	3%	3%	3%
	2、配合婦宣人員辦理家戶訪視	1	統計數據	實施訪視戶數	4500戶	4600戶	4700戶	4800戶
					2%	2%	2%	2%

三、現行相關政策及方案之檢討
（一）落實執行消防安全管理檢查機制，減少災害損失
１、本局於各消防大隊成立「專責消防安全檢查小組」，執行甲類場所之消防安全檢（複）查工作，甲類以外場所仍由各責任區進行檢查，對於較大型或危險程度較高之場所，必要時實施聯合檢查，並依據內政部訂頒之「消防機關辦理消防安全檢查注意事項」規定甲類場所每年至少實施1次以上，甲類以外每二年至少實施一次以上檢查工作，提高各類場所消防安全檢查合格率，以維護民眾生命財產安全。
２、落實消防安全設備檢修申報制度作業，加強要求應實施消防安全設備檢修申報場所之管理人依法委託專技人員檢修消防設施，依限申報檢修結果，宣導推動各類場所分類、分期檢修申報作業，對於已申報場所，要求所屬於各類場所完成申報作業後，三個月內實施複查，以分散檢修申報作業及複查壓力；持續加強取締消防專技人員為不實檢修之案件，並建立不實檢修專技人員、機構之資料庫，加強查核機制，以使各類場所之消防安全設備檢修申報更為落實，保障縣民生命財產安全。
３、持續要求一定規模以上之供公眾使用建築物，設置防火管理人，並依法執行防火管理相關業務，實施自衛消防編組訓練，持續要求各該場所實施避難、逃生驗證工作，並建立e化資料供追蹤管理，強化各場所緊急應變能力，減少人民生命財產損失
４、持續提升防焰性能認證之地毯、窗簾場所裝設率，並建立e化資料，供追蹤管理，有效阻止火勢蔓延，減少損失。
（二）加強危險物品管理工作，維護公共安全，保障民眾生命財產安全。
　１、落實轄內化學工廠實施消防安全檢查，辦理檢修申報，推行保安監督人，製定防災計畫書，每年上、下半年均召集縣府相關處及中區勞動檢查所，實施專案聯合稽查公共危險物品達管制量30倍以上之工廠。
　２、對於分裝場、驗瓶場及分銷商等場所加強管理工作，除實施定期性檢查外，並實施不定期抽查作業，並加強取締逾期鋼瓶及超量儲存，同步實施宣導，以防範意外事故發生，維護公共安全。
　３、積極辦理防火宣導工作，推動家戶訪視工作，建立全民防火觀念。
　（１）加強重點（春節、清明節、中秋節、十月慶典）期間辦理各項防火宣導以及平時機關、團體、學校防火教育宣導，並改革各項防火宣導實施方式更活潑化、生活化，使防火避難逃生之觀念及常識向下紮根，提高民眾火災預防知識，降低火災的發生，建立安全的生活環境。
　（２）配合運用義消婦女防火宣導人員落實執行家戶宣導，對於老舊眷村、集合住宅、狹小巷道、密集違建及鐵皮屋建築物加強訪視宣導，使火災預防及避難逃生之常識，深入鄰里，建立全民火災預防觀念，減少火災發生率。
四、執行策略及方法
（一）主要工作項目
１、落實執行消防安全管理檢查機制，減少災害損失。
（１）落實消防安全檢查工作。
（２）推動各類場所委託消防專技人員實施檢修申報。
（３）辦理員工自衛消防編組訓練驗證工作。
（４）推動設置附有防焰標示之物品。
２、加強危險物品管理工作，維護公共安全，保障民眾生命財產安全。
（１）執行化學工廠專案聯合稽查合格率。
（２）執行液化石油氣場所檢查合格率。
３、積極辦理防火宣導工作，推動家戶訪視工作，建立全民防火觀念。
（１）加強辦理防火宣導活動。
（２）配合婦宣人員辦理家戶訪視。
（二）分期（年）執行策略
本計畫自100至103年分年執行辦理：
　１、落實執行消防安全管理檢查機制，減少災害損失。
　（１）100年度：執行消防安全檢查合格率達80%；各類場所檢修申報率達80%；辦理員工自衛消防編組訓練驗證完成率達85%；檢查各類場所設置附有防焰標示物品之合格率達80%。
　（２）101年度：執行消防安全檢查合格率達85%；各類場所檢修申報率達85%；辦理員工自衛消防編組訓練驗證完成率達90%；檢查各類場所設置附有防焰標示物品之合格率達85%。
（３）102年度：執行消防安全檢查合格率達90%；各類場所檢修申報率達90%；辦理員工自衛消防編組訓練驗證完成率達95%；檢查各類場所設置附有防焰標示物品之合格率達90%。
（４）103年度：執行消防安全檢查合格率達90%；各類場所檢修申報率達90%；辦理員工自衛消防編組訓練驗證完成率達100%；檢查各類場所設置附有防焰標示物品之合格率達95%。
２、加強危險物品管理工作，維護公共安全，保障民眾生命財產安全。
（１）100年度：執行化學工廠專案聯合稽查合格率達80%；執行液化石油氣場所檢查合格率達80%。
（２）101年度：執行化學工廠專案聯合稽查合格率達85%；執行液化石油氣場所檢查合格率達85%。
（３）102年度：執行化學工廠專案聯合稽查合格率達90%；執行液化石油氣場所檢查合格率達90%。
（４）103年度：執行化學工廠專案聯合稽查合格率達95%；執行液化石油氣場所檢查合格率達95%。
３、積極辦理防火宣導工作，推動家戶訪視工作，建立全民防火觀念。
（１）100年度：辦理防火宣導活動場次達750場；配合婦宣人員實施家戶訪視戶數達4500戶。
（２）101年度：辦理防火宣導活動場次達800場；配合婦宣人員實施家戶訪視戶數達4600戶。
（３）102年度辦理防火宣導活動場次達850場；配合婦宣人員實施家戶訪視戶數達4700戶。
（４）103年度：辦理防火宣導活動場次達900場；配合婦宣人員實施家戶訪視戶數達4800戶。
（三）執行步驟(方法)與分工
　１、訂定年度檢查執行計畫函發所屬單位依計畫執行，並由業務承辦科及所屬大隊督導執行情形，以期達到預期目標，本項計畫分工由局本部業務承辦科負責計畫擬訂，本縣消防局業務承辦科及各大隊為業務督導，本縣消防局所屬各大、分隊為執行單位。
　２、由本縣消防局邀集本府建設處、本縣環保局、行政院勞工委員會中區勞動檢查所人員對轄實施專案聯合稽查公共危險物品達管制量30倍以上之工廠，本項計畫分工由本縣消防局主辦，本府建設處、本縣環境保護局行政院勞工委員會中區勞動檢查所配合辦理。
３、對於本縣所轄之分裝場、驗瓶場及分銷商等場所加強管理工作，除實施定期性檢查外，並實施不定期抽查作業，並加強取締逾期鋼瓶及超量儲存，同步實施宣導，以防範意外事故發生，維護公共安全，本項計畫分工由局本部業務承辦科負責計畫擬訂，本縣消防局業務承辦科業務督導，本縣消防局所屬各大、分隊為執行單位。
４、於重點（春節、清明節、中秋節、十月慶典）期間辦理各項防火宣導以及平時機關、團體、學校防火教育宣導；運用義消婦女防火宣導人員落實執行家戶宣導，對於老舊眷村、集合住宅、狹小巷道、密集違建及鐵皮屋建築物加強訪視宣導，本項計畫分工由局本部業務承辦科負責計畫擬訂，本縣消防局業務承辦科業務督導，本縣消防局所屬各大、分隊為執行單位。
五、期程與資源需求
（一）計畫期程
本計畫執行期程為民國100年1月1日起至103年12 月31日。
（二）所需資源說明
　１、人力資源
以本縣消防局災害預防科現有編制內人力為基礎為計畫擬訂，以本局所屬各大、分隊為執行單位。
　２、物力資源
運用本縣消防局所配發之消防安全檢查及防火宣導器材。
　３、財力資源
所需計畫經費由本府預算經費支應。
（三）經費來源及計算基準
所需計畫經費由本府預算經費支應。
（四）經費需求（含分年經費）
　１、落實執行消防安全管理檢查機制，減少災害損失。
單位：千元
年度 / 財源	未 來 年 度				總需求
	100	101	102	103
縣府預算	877	877	877	877	5,262
合計	877	877	877	877	5,262

２、加強危險物品管理工作，維護公共安全，保障民眾生命財產安全。
單位：千元
年度 / 財源	未 來 年 度				總需求
	100	101	102	103
縣府預算	438	438	438	438	2,628
合計	438	438	438	438	2,628

３、積極辦理防火宣導工作，推動家戶訪視工作，建立全民防火觀念。
單位：千元
年度 / 財源	未 來 年 度				總需求
	100	101	102	103
縣府預算	1,757	1,757	1,757	1,757	10,542
合計	1,757	1,757	1,757	1,757	10,542

六、預期效果及影響
（一）預期效果
　１、提升本縣所轄各類場所火災應變能力，建立自我財產自我保護之理念。
　２、減少火災發生，保護本縣居民公共安全，建立無災快樂生活。
　３、強化本縣縣民火災避難逃生的技巧，減少火災發生時的人員傷亡、降低財產損失。
（二）計畫影響
　１、提升縣民對居住環境消防安全的認同。
　２、有效提升本縣縣民對本府的執政信心。

彰化縣政府中程個案計畫-消防局

計畫名稱：彰化縣政府「健康有氧鄉鎮～CPR鄉鎮化」暨「CPR訓練到你家宣導車」實施計畫
    1. 計畫緣起
（一）依據
中程施政計畫策略績效目標八、九之實施計畫。
    1. 未來環境預測
１、隨著民眾知識水準增加及國人平均壽命增長，民眾對於優質的生活環境亦日漸重視，復以政府推動全民CPR心肺復甦術急救技術。
２、本縣為農業與科技並重的縣市，惟目前大型醫療院所多位於市區，對於居住於偏遠或郊區民眾而言，有完善的醫療更加重要，本計畫可將CPR技能深入家家戶戶，並提高本縣到院前存活率。
（三）問題評析
近年來，民眾仍對CPR技能了解不多，亦少有機會能學習CPR，故由政府單位落實及配合本縣推廣全民CPR心肺復甦術急救技術，期使關係人民生命安全的專業急救術普獲縣民重視與青睞，將CPR技能深入家家戶戶。
二、計畫目標
（一）目標說明
　１、每年度擇本縣約3-5個鄉鎮共同執行，其中分為5階段：
　（１）第一階段（行銷宣導期）：利用本縣有線電視臺、公益頻道與平面媒體等進行行銷宣導。
　（２）第二階段（指導人員訓練期）：由鄉鎮公所分別推派人員或由消防局挑選適當人選參訓。
　（３）第三階段（實施期）：鄉鎮公所依規定辦理推廣CPR。
　（４）第四階段（績效評鑑期）：鄉鎮公所將辦理成果送彰化縣消防局評鑑。
　（５）第五階段（獎勵表揚期）：經績效評鑑符合規定辦理且訓練人數達標準者，擇日表揚。
２、本計畫目標為學習CPR人數達當地15至70歲人口數10％以上，至一年度結束完畢後，由縣府頒發「健康有氧鄉鎮」證書及榮譽標誌各乙份。
３、為擴大CPR推廣之對象並有效減少民眾往返時間，讓民眾能就地學習，以更進一步達到便民並貼近民眾需求，利用後勤車改裝成「CPR到你家宣導車」。
（二）達成目標之限制條件
　１、作業經費來源是否充裕。
　２、動用人力相當多，是否有足夠人力足以落實完成教學。
　３、本府各局室、本縣各鄉鎮市之聯繫配合作業是否順暢。
　４、縣民參與率恐較低，需提供誘因共同參與。
（三）預期績效指標及評估基準
　１、分年度逐項完成上述目標並依據考核制度辦理考核獎懲作業。
　２、調查方式統計民眾對於本計畫實施滿意度，據以做為評估基準。
策略績效目標	衡量指標
	衡量指標	評估體制	評估方式	衡量標準	年度 / （目標值 / 權數）				備註
					100	101	102	103
辦理「健康有氧鄉鎮~CPR鄉鎮化」計畫。（4%）	1、完成鄉鎮公所參與推動本專案之相關工作。	1	統計數據	鄉鎮公所參與數	5所	5所	-所	-所
					1%	1%	0%	0%
	2、規劃辦理鄉鎮之CPR指導員班之培訓工作，並完成120位以上之CPR種子師資。	1	統計數據	培訓人數	150人	150人	-人	-人
					1%	1%	0%	0%
	3、推動鄉鎮學習CPR認證人數達參與鄉鎮15至70歲人口數10％以上。	1	統計數據	CPR認證人率	10%	10%	-%	-%
					1%	1%	0%	0%
	4、辦理已完成CPR認證之鄉鎮複訓課程。	1	統計數據	CPR複訓人數	70人	90人	100人	100人
					1%	3%	3%	3%
提升緊急救護服務品質，確保民眾生命安全。（7%）	1、定期至各分隊實施救護服務品質考核。	1	統計數據	考評次數	1次	1次	1次	1次
					2%	2%	3%	3%
	2、購置救護器（耗）材及汰換救護訓練相關模型。	1	統計數據	採購金額	250000元	250000元	250000元	250000元
					1%	1%	2%	2%
	3、辦理各級救護技術人員訓練，提升救護技術人員專業技能。	1	統計數據	辦理訓練場次	8次	8次	8次	8次
					2%	2%	3%	3%
	4、改裝「CPR訓練到你家宣導車」。	1	統計數據	改裝車輛數	26輛	-	-	-
					2%	0%	0%	0%

三、現行相關政策及方案之檢討
（一）現行相關政策及方案
　１、本府自96年度起辦理全國首創「健康有氧鄉鎮～ＣＰＲ鄉鎮化」計畫，截至99年度共有鹿港、北斗、田尾、伸港、和美、溪湖、二林、二水、線西、永靖、埔鹽、竹塘、芬園、田中、秀水及埤頭等16鄉鎮辦理，預定於101年完成本縣26鄉鎮市，讓彰化縣每一個鄉鎮都能獲得縣府「健康有氧鄉鎮(Healthy Community)」的認證，達到每10人即有1人會CPR之目標。
　２、為讓民眾能持續熟悉CPR技能，故未來每年持續辦理複訓課程，又為擴大CPR推廣之對象並有效減少民眾往返時間，讓民眾能就地學習，以更進一步達到便民並貼近民眾需求，利用後勤車改裝成「CPR到你家宣導車」。
（二）執行檢討
執行期間將遭遇地方溝通協調、相關經費取得等問題，應予排除。
四、執行策略及方法
（一）主要工作項目
　１、本計畫為96至101年度共26鄉鎮市完成「健康有氧鄉鎮～ＣＰＲ鄉鎮化」認證，讓彰化縣每一個鄉鎮都能獲得縣府「健康有氧鄉鎮(Healthy Community)」的認證，達到每10人即有1人會CPR之目標，以提升縣民的意外事故自救能力，並吸引外地觀光客造訪彰化縣。
２、於100年改裝「CPR訓練到你家宣導車」，以擴大CPR推廣之對象並有效減少民眾往返時間，讓民眾能就地學習，利用後勤車改裝成「CPR到你家宣導車」，又本(100)年推行績效成效良好，業已提前竣行完成，本縣每一鄉鎮市消防局各1台宣導車，共計26輛。
（二）分期(年)實施策略
本計畫自96至101年分年執行辦理：
　１、96年度，持續於鹿港鎮、北斗鎮、田尾鄉及伸港鄉等4鄉鎮推動「健康有氧鄉鎮～ＣＰＲ鄉鎮化」計畫，CPR訓練人數共為 20,963人次，總達成率為152%，成效良好。
　２、97年度，持續於和美鎮、溪湖鎮、二林鎮及二水鄉等4鄉鎮推動「健康有氧鄉鎮～ＣＰＲ鄉鎮化」計畫，CPR訓練人數共為10,759人次，總達成率為136.4%，成效良好。
　３、98年度，持續於線西鄉、永靖鄉、埔鹽鄉及竹塘鄉等4鄉鎮推動「健康有氧鄉鎮～ＣＰＲ鄉鎮化」計畫，CPR訓練人數共為11,350人次，總達成率為142%，成效良好。
　４、99年度，持續於芬園鄉、田中鎮、秀水鄉及埤頭鄉等4鄉鎮推動「健康有氧鄉鎮～ＣＰＲ鄉鎮化」計畫，CPR訓練人數共為15,329人次，總達成率為149%，成效良好。
　５、100年度，將持續於花壇鄉、員林鎮、福興鄉、溪州鄉及大城鄉等5鄉鎮推動「健康有氧鄉鎮～ＣＰＲ鄉鎮化」計畫，預計CPR訓練人數共為人19,647次，並建置「CPR訓練到你家宣導車」，預計完成 26台宣導車。
　６、 101年度，將持續於彰化市、社頭鄉、大村鄉、埔心鄉及芳苑鄉等5鄉鎮推動「健康有氧鄉鎮～ＣＰＲ鄉鎮化」計畫。
（三）執行步驟（方法）與分工
五、資源需求
期別	年度	實施內容	執行單位
第1期	96	完成鹿港鎮、北斗鎮、田尾鄉及伸港鄉等4鄉鎮宣導CPR工作。	各鄉鎮市公所及消防局
第2期	97	完成和美鎮、溪湖鎮、二林鎮及二水鄉宣導CPR工作。	各鄉鎮市公所及消防局
第3期	98	完成線西鄉、永靖鄉、埔鹽鄉及竹塘鄉宣導CPR工作。	各鄉鎮市公所及消防局
第4期	99	完成芬園鄉、田中鎮、秀水鄉及埤頭鄉宣導CPR工作。	各鄉鎮市公所及消防局
第5期	100	預計完成花壇鄉、員林鎮、福興鄉、溪州鄉及大城鄉宣導CPR工作，及建置「CPR訓練到你家宣導車」26輛。	各鄉鎮市公所及消防局
第6期	101	預計完成彰化市、社頭鄉、大村鄉、埔心鄉及芳苑鄉宣導CPR工作。	各鄉鎮市公所及消防局

（一）所需資源說明
１、人力資源
（１）行政管理：以消防局現有編制內人力為基礎，並洽詢各鄉鎮公所對應課室所屬人員配合。
（２）執行實施：由發動鄉鎮村之里長、幹事等及結合志工配合辦理。
２、物力資源
相關訓練及物品依程序採購或由本府消防局提供。
　３、財力資源
所需計畫經費由本府自籌預算經費支應。
（二）經費來源及計算基準
１、經費來源
本府自籌配合預算經費。
２、計算基準：依需求預估並按實執行。
（１）訓練費：依所辦理場次估算經費。
（２）物品費：依所辦理人數及場次估算經費。
 　（３）改造車輛費：依車輛應有之宣導物品估算經費。
(三)經費需求 　　 單位：千元
年度 / 財源	未 來 年 度					總需求
	96	97	98	99	100	101	102	103
縣府預算	500	500	500	500	1,190	2,800	200	200	6,390
鄉鎮自籌	200	200	200	200	250	250			1,300
合計	700	700	700	700	1,440	3,050	200	200	7,690

六、預期效果及影響
（一）預期效果
　１、將CPR技能深入家家戶戶，並結合本縣觀光產業，讓本縣居民以及外地觀光客於造訪本縣時，皆能安心無慮，進而推廣至本縣其它鄉鎮，將本縣締造為全國健康有氧城市之模範。
　２、藉由「CPR訓練到你家」擴大CPR推廣之對象並有效減少民眾往返時間，讓民眾能就地學習，以更進一步達到便民並貼近民眾（顧客）需求。
　３、提高本縣到院前緊急救護品質，並使本縣到院前心肺功能停止存活率提升。
（二）計畫影響
　１、提升縣民對生活品質滿意度。
　２、將本縣締造為全國健康有氧城市之模範。
七、附則
    有關機關配合事項
配合方法	應配合完成時間 / (年、月)	配合機關 / (單位)
提供行政支援及人力	101年12月	各鄉鎮市公所
配合提供志工辦理相關活動宣導	103年12月	本縣志願服務組織團體

彰化縣政府中程個案計畫-消防局

計畫名稱：建置3G即時影像傳輸系統暨GPS車隊管理系統
一、計畫緣起
（一）依據
中程施政計畫策略績效目標十二之實施計畫。
（二）未來環境預測
本局救災、救護及為民服務案件量統計與93年比較，已暴增約1萬4千件，顯見民眾對公共服務需求與日俱增，提升救災效率、整合救災資源及降低人民損失是本局持續推動的目標。
將災害現場即時影像畫面、車輛定位及救災資源結合119派遣系統，讓119系統各圖層可顯示災害現場狀況及災害現場附近救災資源，並於3G即時影像傳輸系統暨GPS車隊管理系統顯示各出勤車輛所在位置及現場影像，對提升掌握災害現場狀況及提升救災效率。
（三）問題評析
目前3G即時影像傳輸系統暨GPS車隊管理系統各家廠商表現不同，本案建置費用估計所需經費，與其他家廠商之價格及提供之功能有所差異。
二、計畫目標
（一）目標說明
參訪他縣市之3G即時影像傳輸系統暨GPS車隊管理系統目前建置情形、使用狀況，並評估系統優劣處及可用性，以符合本縣轄區特性。
將逐年建置及導入3G即時影像回傳系統暨GPS車隊管理系統，分別配發4個大隊暨所屬分隊及救災救護指揮科等單位。
（二）達成目標之限制
１、增加預算之議程。
２、建置經費是否充裕。
３、系統建置是否順暢、系統測試是否正常運作。
（三）預期績效指標及評估基準
該系統建置後，以為民服務次數作為績效指標，並預期增加服務次數。
策略績效目標	衡量指標
	衡量指標	評估體制	評估方式	衡量標準	年度（目標值/權數）
					100	101	102	103
強化資訊、通訊系統，提升119集中報案服務品質。	建置3G即時影像傳輸系統暨GPS車隊管理系統	1	進度控管	1.完成規劃設計20% / 2.工程發包契約40% / 3.施工進度達50％(60％) / 4.工程竣工80％ / 5.工程驗收結案100％	0%	60%	80%	100%
					0%	1%	1%	1%

三、現行相關政策及方案之檢討
（一）現行相關政策及方案
提供民眾各項急難救災（護）及為民服務電話受理。
（二）執行檢討
本案服務民眾表示讚許。
四、執行策略及方法
（一）主要工作項目
１、評估他縣市之建置情形、使用狀況、優劣處及可用性。
２、評估建置時對本局119派遣系統、網路連線之影響性。
３、爭取民國101～103年預算。
４、辦理招標。
５、系統測試、維護。
（二）執行步驟(方法)與分工
年度	實施內容	執行單位
101～103	逐年建置及導入3G即時影像回傳系統暨GPS車隊管理系統	彰化縣消防局救災救護指揮科

五、資源需求
（一）所需資源說明
１、人力資源：
（１）計畫執行：由本局救災救護指揮科資訊人員協力合作。
（２）執行實施：由本局各大隊暨所屬分隊配合辦理。
２、財力資源：民國101～103年預算。
（二）經費來源及計算基準
１、經費來源：本計畫所需經費需爭取民國101～103年預算。
２、計算基準：依需求預估。
（１）GPS車隊管理系統建置費用總計290萬9,864元:
Ａ．第一次建置車隊管理派遣伺服器約30萬。
Ｂ．軟體開發及整合119費用約100萬。
Ｃ．每台GPS車機設備約2萬0,350元，50台合計約101萬7,500元。
Ｄ．ADSL及VPN專線接線費2,000元。
Ｅ．每台GPRS月租費3年7,992元，50台共約39萬9,600元。
Ｆ．ADSL及VPN等相關月租費3年約19萬0,764元。
（２）3G即時影像傳輸系統建置費用總計約1,155萬1,600元:
　　Ａ．第一次建置即時影像回傳管理平台及影像儲存系統一套約150萬。
Ｂ．每台攜行防水型錄影傳輸週邊設備約24萬元，各大隊及指揮科計5台合計約120萬元。
Ｃ．每台固定防水型錄影傳輸週邊設備約25萬元，各分隊計31台合計約775萬元。
Ｄ．每台3G無線上網月租費3年約3萬0,600元，36台合計約110萬1,600元。
（三）經費需求
年度 / 財源	101～103年	總需求
縣府預算	1,446萬1,464元	1,446萬1,464元

六、預期效果及影響
 (一)預期效果
１、強化新版119報案系統災害案件之受理、管制、指揮、人車調度及聯繫功能。
２、3G影像回傳系統、GPS車隊管理系統之資訊可於119派遣系統之圖層顯示，讓救災人員在趕往及到達救災現場時，即可獲得災害現場相關救災資源。
３、透過3G影像回傳、GPS車隊管理系統結合行政院災害防救委員會新版119報案系統，運用相關救災資源搶救災害，快速掌控車輛位置及現場變化，加速人車支援及搶救部署。
 (二)計畫影響
本計畫所需經費龐大，預算是否順利爭取，將影響計畫之執行。
七、附則
替選方案之分析及評估
１、替選方案之分析
（１）3G影像回傳系統-於各大隊架設攝影設備，並配備平板電腦，透過電腦 以WEB方式連結影像監控畫面，以擷取所需監看影像。
  （２）GPS車隊管理系統-利用Google地圖及衛星定位概念，於先鋒車上裝設收發器，透過衛星收發訊號，顯示車輛最新位置。
　２、替選方案之評估
替選方案爲本局獨創概念，但仍須審慎評估系統之適用性、穩定性及可行性。